长江上游黄河上中游地区天然林资源保护工程实施方案

前  言

从1997年初开始，原林业部根据党中央、国务院领导同志的指示精神，组织研究编制了重点国有林区天然林资源保护工程实施方案，并于1998年启动了重点国有林区天然林资源保护工程。

1998年特大水灾之后，根据《中共中央国务院关于灾后重建、整治江湖、兴修水利的若干意见》（中发[1998]15号）关于“全面停止长江黄河流域上中游的天然林采伐，森工企业转向营林管护”的精神，国家林业局在原《重点国有林区天然林资源保护工程实施方案》的基础上作了进一步调整和补充，加大了天然林资源保护工程实施范围和保护力度，将长江、黄河上中游地区部分地方森工企业和国有林场纳入了工程实施范围，工程实施范围由原来的12个省（区、市）国有重点森工企业扩大到18个省（区、市）的国有和地方森工企业，编制了《重点地区天然林资源保护工程实施方案》，于1998年12月7日上报国务院。

1999年2月27日温家宝副总理主持会议，对《方案》进行了审查，并作了重要指示，根据会议纪要精神以及各部门提出的意见，我局进行了大量的协调、调研工作，并对《方案》作了进一步修改完善，于1999年8月19日正式上报国务院请求审批。1999年8月25日国务院第46次总理办公会议对《方案》进行了审议，根据会议纪要精神，我局就工程实施范围、建设内容、主要任务、投入政策等问题进行了重大调整。

一是关于继续实施好东北、内蒙古等重点国有林区天然林资源保护工程问题，我局已按照国务院第46次总理办公会议精神，就加强东北、内蒙古等重点国有林区天然林资源保护、调减木材产量和分流安置富余人员问题，先后派出6个调查组进行了专题调研，并根据国家财政的承受能力，对国有林区天然林资源保护的总体思路、实施重点及相关扶持政策进行了重大调整。调整后，我局再次与财政部、国家计委、劳动和社会保障部、国家经济贸易委员会、中国人民银行、中国工商银行、中国农业银行等部门做了进一步协调，取得一致意见后，专题形成了《东北、内蒙古等重点国有林区天然林资源保护工程实施方案》，已会签有关部委后上报国务院。

二是把长江上游、黄河上中游地区生态建设问题摆在突出的位置。提出了将天然林停伐、宜林荒山荒地造林种草以及陡坡耕地退耕还林（草）统筹推进的总体思路，编制了《长江上游、黄河上中游地区生态建设总体规划》。按照国务院西部开发领导小组的部署，坡耕地退耕还林（草）需要先行试点，为此，我局组织编制了《长江上游、黄河上中游地区退耕还林（草）试点示范实施方案》。已由国家林业局、国家计委、财政部正式行文下发有关省（区、市）实施；同时，考虑到长江上游、黄河上中游地区天然林资源保护工作已开展两年，不能中途停止，我局对长江上游、黄河上中游地区天然林资源保护工程的实施范围及建设内容进行了调整，专题编制了《长江上游、黄河上中游地区天然林资源保护工程实施方案》，并就工程投入和相关政策与国家计委、财政部等有关部门进行了充分的协调，取得了一致意见，已正式上报国务院审定。

2000年7月7日国务院第71次总理办公会议审议并原则同意了国家林业局提报的《长江上游、黄河上中游地区天然林资源保护工程实施方案》，同时要求对《方案》作进一步的修改补充和完善，据此，我局一方面组织力量对会议提出的有关问题进行深入研究，另一方面，对工程实施情况再一次进行了认真总结，在上述工作基础上，形成了此《长江上游、黄河上中游地区天然林资源保护工程实施方案》（修正案）。

第一章 实施天然林资源保护工程的必要性

实施长江上游、黄河上中游地区天然林资源保护工程，是党中央、国务院针对我国生态环境状况，站在国家和中华民族长远发展的高度，着眼于经济与社会可持续发展全局作出的重大决策。加快这一地区的生态环境保护和建设，是防治长江、黄河水患的治本之策，是西部大开发的根本性措施和重要内容，直接关系到中华民族的繁衍生息。

历史上，西部地区曾经水草丰盛，林木繁茂，经济文化繁荣。然而由于各方面原因，西部地区森林资源遭到严重破坏，许多地方已经成为不毛之地。日益恶化的生态环境已经成为制约西部地区经济发展的关键所在。目前，每年因上游水土流失而进入长江、黄河的泥沙量达20多亿吨，导致江河湖库不断淤积抬高，水患不断加重，给国民经济和人民生产生活带来巨大危害，而且这种危害正在日益加剧。因此，必须采取果断措施，切实保护好天然林资源，从根本上扭转两大流域生态环境日益恶化的状况。这已成为一项刻不容缓的任务。

改善西部地区的生态环境问题，恢复植被既要靠造林绿化，更要靠保护现有森林资源。保护现有林是改善生态环境最直接、最经济、最有效的途径。但是，目前不少地区仍然以消耗天然林资源维持生存，而且在成过熟林基本耗尽的情况下，已开始大量吞噬中幼林资源，这种状况对生态环境和西部开发的影响极大，必须从根本上加以扭转。

实施天然林资源保护工程，是使这一地区的天然林资源切实得到保护，林草植被得到有效恢复，从根本上改变西部地区生态环境恶化状况，为实施西部大开发战略奠定基础的根本性举措。

第二章 工程实施情况与基本经验

从1998年起，天然林保护工程在云南、四川、重庆、贵州、陕西、甘肃、青海、新疆、内蒙古、吉林、黑龙江（含大兴安岭）、海南等12个省（区、市）的重点国有林区开始实施。国家在财力十分紧张的情况下，投入了巨额资金支持了这项工程。1998－1999年，国家共安排投资101.7亿元（包括国家债券投资64.5亿元，中央财政专项补助资金37.2亿元）。其中，国家对长江上游、黄河上中游地区的云南、四川、重庆、贵州、陕西、甘肃、青海等省（市）的重点国有林区天然林保护工程，安排投资37.3亿元，包括国家债券投资32.5亿元(1998年14.4亿元，1999年18.1亿元)和中央财政专项补助资金4.8亿元（1998年1.7亿元，1999年3.1亿元）。在有关部门的积极支持、配合以及工程所在省（市）各级党委、政府的重视和周密组织下，工程建设取得了良好的成效：一是采取有力措施，在工程区内按规划逐步停止天然林采伐，到1999年已停止天然林采伐量627万立方米，占这一地区到2000年应调减木材产量676万立方米的93%，使工程区内3.5亿亩森林资源得到了有效管护。二是加大了森林资源保护的执法力度。为确保停伐和木材产量调减切实收到实效，各省（市）政府采取了积极果断的措施，有的地方还相继发布了禁伐令和有关通告，封存采伐企业一切采伐器具，关闭禁伐区木材市场，实行封山堵卡和个体管护承包，颁布违纪处理规定。在工程实施中，加强宣传工作力度，通过电视、广播、报纸等新闻舆论工具广泛进行宣传和发动，做到家喻户晓。林业、公安、政法、监察等部门齐抓共管，强化执法，对违纪违法行为，做到发现一起，严厉查处一起，并公开曝光，大力营造全社会关注保护森林资源、执法护林的氛围；三是加快了森林植被恢复，两年来共完成生态公益林建设和森林抚育5800多万亩；四是妥善分流和安置富余职工，通过森林管护、造林营林及种苗建设等途径分流安置17.3万人。

为了搞好工程的组织实施和监督管理，国家林业局和各地林业主管部门加强了对天然林保护工程的实施管理。

一是加强对工程的组织领导。国家林业局成立了天然林资源保护工程领导小组，并相应设立了天然林保护工程管理中心和工程资金稽查办公室，负责天然林保护工程实施的管理和工程资金的使用检查和监督。在地方各级政府高度重视下，有关省、地、县和国有森工局也相应建立了由主要领导或分管领导任组长的工程领导小组，统一组织实施并协调工程建设中的重大问题。

二是搞好工程规划，编制作业设计，将任务逐级落实。

三是强化监督检查。我局两年来先后派出了50余个工作调研组，赴各工程区进行调研和检查工作，及时指导和研究解决工程实施中的问题。在工程实施中，还会同国家计委、财政部、审计署、监察部等有关部门，对天保工程建设质量和进度开展了检查，对工程资金使用情况开展了专项稽查。

四是建立健全各项规章制度，规范工程建设行为。为使工程实施有章可循，国家林业局会同财政部等有关部门，制定了工程项目管理办法、资金管理办法和会计核算办法。各地也都出台了有关的规定和办法。

当前天然林资源保护工程正在稳步、扎实推进。

工程实施两年来的实践证明，党中央、国务院实施天然林保护工程的决策是完全正确的，受到了工程区广大干部群众积极拥护和支持。继续实施好这一工程，巩固已取得的成果，将对我国生态环境改善产生重大影响。首先可以有效地保护好工程区宝贵的天然林资源，改善生态环境，促进工程区乃至我国经济和社会可持续发展；其次，从根本上解决了富余职工的分流和安置以及保证了离退休职工养老保险费的按时发放，使林区多年的社会问题得到妥善解决，促进了林区经济发展和社会稳定。当前，广大林区人民非常珍惜这来之不易的大好形势，社会反响是好的，普遍认为实施天然林保护工程是一项“功在当代、利在千秋的德政工程。”

工程开展以来，个别地方由于工程组织和管理措施还不够得力，也相继出现了一些问题：如有的地方仍存在采伐禁而不止的问题；天然林保护资金挪用也时有发生等，虽然都及时进行了查处，但也说明在今后的工程实施中还要认真重视解决。

第三章 工程实施的基本思路与主要目标

一、工程实施的范围及概况

工程实施范围确定为长江上游地区（以三峡库区为界）的云南、四川、贵州、重庆、湖北、西藏6省（区、市）和黄河上中游地区（以小浪底库区为界）的陕西、甘肃、青海、宁夏、内蒙古、山西、河南7省（区），总共13个省（区、市）。

工程区土地总面积343670万亩，林业用地面积134316万亩。在林业用地面积中，有林地60212万亩（国有林29531万亩，集体林30681万亩；在有林地中，天然林45571万亩，人工林14641万亩），灌木林地28694万亩，疏林地5508万亩，未成林造林地2868万亩，其它林地63万亩，无林地36971万亩。

二、工程实施的指导思想和主要原则

以党中央关于实施西部大开发战略的指示精神为指针，以天然林保护为重点，以大力增加和恢复林草植被为中心，调整和优化经济结构，从根本上治理水土流失，改善长江、黄河流域的生态环境。在工程实施中坚持以下主要原则：

(一)坚持统一规划，突出重点，分期实施，稳步推进。

(二)坚持因地制宜，分类指导，实事求是，注重实效。

(三)坚持生态优先，生态、经济和社会效益相结合。

(四)坚持依靠科学技术，建立强有力的科技保障体系。

(五)坚持省级政府负全责和实行地方各级政府目标责任制。

三、工程实施的目标

通过工程的实施，使长江上游、黄河上中游地区的91774万亩森林得到切实保护，减少森林资源消耗量6108万立方米， 相应调减商品材产量1239万立方米。到2010年预期新增林草面积2.2亿亩，林草覆盖率由目前的25.87%提高到32.26%，增加6.39个百分点，其中，新增森林面积1.3亿亩，森林覆盖率由目前的17.52%提高到21.24%，增加3.72个百分点。森林生态系统全面形成后，基本上改善工程区域的生态环境，为推进农业种植结构和农村经济结构调整，加快农民脱贫致富， 促进西部地区经济发展，保持社会稳定，实现我国现代化建设第三步战略目标提供保障。

四、主要建设任务

（一）全面停止天然林采伐。对工程区内45571万亩天然林停止采伐，并严加管护，同时，对其它现有的46203万亩森林、灌木林地、未成林造林地，采取封山堵卡、个体承包等形式进行全面有效管护。

（二）加快工程区内的宜林荒山荒地造林种草。2000－2010年造林19097万亩，其中封山育林5508万亩，飞播造林10698万亩，人工造林2891万亩。

五、工程实施步骤

考虑到工程涉及面广、政策性强、实施难度大，整个工程分两期实施：2000－2005年为第一期，以停止天然林采伐，大力建设生态公益林，分流和安置下岗人员等为主要内容。2006－2010年为第二期。

第四章 天然林停伐与森林资源管护

一、全面停止天然林采伐

全面停止工程区内45571万亩天然林采伐。在工程区内，除为满足基本生活需要保留一部分农民自用材、薪炭材及经过核准的速生丰产人工林的资源消耗以外，严禁其他人为的森林资源消耗。

到2000年工程区森林资源消耗量由1997年的8758万立方米调减到2650万立方米，调减6108万立方米，调减幅度70%。其中，长江上游地区森林资源消耗量由1997年的7047万立方米调减到2266万立方米，调减4781万立方米，调减幅度68%；黄河上中游地区森林资源消耗量由1997年的1711万立方米调减到384万立方米，调减1327万立方米，调减幅度78%。

到2000年工程区商品材产量由1997年的1351.8万立方米调减到112.8万立方米，调减1239.0万立方米，调减幅度91.7%。其中，长江上游地区商品材产量由1997年的1072.7万立方米调减到97.3万立方米，调减975.4万立方米，调减幅度90.9%；黄河上中游地区商品材产量由1997年的279.1万立方米调减到15.5万立方米，调减263.6万立方米，调减幅度94.4%。

各级政府要采取发布禁伐令、撤转采伐队伍、封存采伐机具、封山封路堵卡、取消林区及林缘地带木材市场、关闭木材加工点等措施，以保证停伐真正落实。

二、大力加强森林资源管护

对工程区内的45571万亩天然林停止采伐，并严加管护，同时，还要采取不同的办法和措施，对其它现有的46203万亩森林、灌木林地、未成林造林地进行全面有效保护。总管护面积为91774万亩（包括45571万亩天然林），其中有林地面积60212万亩，灌木林地面积28694万亩，未成林造林地面积2868万亩。按权属分，国有林47890万亩，集体林43884万亩。

（一）强化森林资源及林政管理，杜绝超限额采伐

狠抓森林采伐限额管理，加大森林资源管理的检查监督力度，坚决杜绝超限额采伐，强化林地林权管理，严格禁止林地逆转和非法流失。坚持一手抓禁伐、一手抓保护和管理。一是全面贯彻落实国务院《关于保护森林资源制止毁林开垦乱占林地的紧急通知》，坚决禁止毁林开垦，并对过去已经发生的毁林开垦，要限期退耕还林。二是加大执法力度，在坚决制止群众性乱砍滥伐、非法侵占林地的同时，严禁政府部门和法人乱砍滥伐和非法侵占林地的行为，为严肃处理各级领导干部和国家工作人员在森林资源保护管理中玩忽职守、滥用职权和执法犯法的违法违纪行为，监察部和国家林业局正在起草《关于对国家工作人员破坏森林资源行政处分暂行规定》。三是认真抓好森林分类区划的落实，将禁伐区、限伐区和商品林经营区落实到山头地块，严格按照区划实施保护、管理和经营，同时加大检查、稽查的力度，发现问题，及时查处。四是强化领导干部保护和发展森林资源任期目标责任制，确定保护和发展森林资源的量化指标，层层签定责任状，严格落实责任制。五是加强对各有关省（区、市）保护、发展森林资源情况的检查通报工作，大力强化森林、林木、林地消长变化动态的监测与评价工作，建立健全指标体系，加快工程区的森林资源管理、监督和保护体系建设。六是结合工程的实施，加大对木材市场和小型木材加工点的管理和整顿力度。七是建立年度资金拨付调控制度，对森林资源管理保护不力，资金使用效果不佳的单位，实行投资调控，必要时暂停资金拨付进行管理整顿。

（二）大力推行个体承包，落实森林资源管护责任

1．国有林管护。根据工程区内森林分布及地理环境特点，对不同区域和地段，主要采取两种方式进行森林管护：对交通不便、人员稀少的远山区的林地实行封山管护，建立精干的森林专业管护队伍；对交通较为便利，人口稠密，林、农交错的近山区的林地，采取划分森林管护责任区，实行个体承包，用合同方式确定承包者的责任和义务，明确承包者的权益，实行责、权、利挂钩的管护经营责任制，充分调动林区干部群众保护森林资源的积极性，确保各项森林管护措施落到实处。在认真总结近两年重点国有林区森林资源管护承包试点工作成功经验的基础上，我们下一步在落实具体工程实施任务时，在操作上特别要把握以下三个环节。

一是划分责任区。在森林清查的基础上，根据工程县、林业局或林场的总体规划、资源条件、林分结构、生态地理位置等因素，将施业区划分为若干责任区。

二是确定管护、经营的责任。管护主要是负责护林防火、森林病虫害防治和制止乱砍滥伐、超限额采伐、毁林开荒及各种破坏森林资源的活动；经营主要包括责任区内的造林、抚育等生产任务；同时，根据森林资源多样性的特点，在管护森林的同时依法开展林下资源开发利用，禁止从事任何形式的林木采伐。

三是确定管护经营者的利益。职工管护森林，按照天然林保护工程森林管护有关标准向职工支付管护费。对管护区内的林下副产品资源，原则上实行有偿利用。

2．集体林管护。凡是群众愿意承包管护，又可以进行林下资源开发利于的，可发包给农民个人管护，国家不再投入；凡无林下资源可以开发利用的，群众不愿意无偿承包的，国家应给予一定数额的管护费，由群众个人承包或当地村、组统一组织管护。

（三）积极开发林下资源

针对工程区除林木外其他可开发利用的资源丰富、利用价值高等特点，在开展个体承包的过程中，把管护森林与林下资源开发利用有机地结合起来。在确保不破坏地表植被、不降低森林生态功能、不影响林木生长的前提下，允许森林管护承包者依法开发利用林下资源，适度发展种植业、养殖业和林副产品加工业以及相应的储藏、保鲜、加工等，如野生动物养殖、山野菜、野生浆果、菌类的采摘加工和种植森林药材等，既可以增加承包者的收入，进一步强化其管护责任意识，提高其管护积极性，确保林木资源得到更好的管护，又可以提高森林资源综合利用率，繁荣林区经济。适度发展种植业、养殖业和林副产品加工业以及相应的储藏、保鲜、加工等，既可增加对社会的有效供给，又可以增加职工收入，有利于调动森林资源管护者的积极性。

（四）加快国有林区森林资源管理体制改革步伐

为强化国家对国有森林资源的管理，根据《森林法》和《森林法实施细则》的有关规定，在长江上游、黄河上中游地区，凡没有派驻森林资源管理机构的省（区、市），国家林业局要尽快派驻森林资源监督机构，加强对森林资源保护管理的监督。逐步把国有森林资源的所有权和管理权从森工企业分离出来，理顺森林资产所有者与采伐企业的关系，建立起符合森林资源保护和市场经济要求的林木资产化管理和有偿采伐利用机制。

第五章 富余人员分流安置与企业养老保险社会统筹

一、国有森工企业、国有林场富余人员分流与安置

工程区现有在职职工34.0万人。由于天然林停伐，国有森工企业、国有林场将有25.6万富余职工，其中：长江上游地区16.7万人，黄河上中游地区8.9万人。妥善分流和安置这些富余职工是工程顺利实施的关键。主要采取以下途径进行分流和安置：

一是转向森林资源管护。建立专业管护队伍对远山区的林地实行封山管护；由职工对近山区的林地实行个体管护承包。通过森林管护可分流森工企业、国有林场富余职工8.1万人。其中：长江上游地区5.8万人，黄河上中游地区2.3万人。

二是转向营造林和林下资源开发。主要指转向种苗生产供应、公益林建设、发展林下养殖业和种植业等。可分流森工企业、国有林场富余职工7.2万人。其中：长江上游地区5.2万人，黄河上中游地区2.0万人。

三是与企业解除劳动关系，领取一次性安置费后自谋职业。参照《国务院关于在若干城市国有企业兼并破产和职工就业有关问题的补充通知》（国发[1997]10号）文件规定，对自愿自谋出路的职工， 按不高于森工企业所在地企业职工上年平均工资收入的3倍，发放一次性安置费，通过法律公证，解除与企业的劳动关系，不再享受失业保险。可分流森工企业、国有林场职工5.9万人。其中：长江上游地区3.9万人，黄河上中游地区2.0万人。

四是进入企业再就业服务中心。按照《中共中央、国务院关于切实做好国有企业下岗职工基本生活保障和再就业工作的通知》（中发[1998]10号）文件规定，对下岗进入再就业中心的职工，要与再就业中心签订基本生活保障和再就业协议，协议期限最长不超过3年，在3年内由再就业中心发放基本生活保障费和代缴医疗、养老、失业三项社会保险费用。下岗职工基本生活保障标准参照企业所在地省会城市国有企业下岗职工基本生活保障标准确定。对在再就业中心协议期满仍未实现再就业的下岗职工，要解除或终止劳动合同，由企业支付经济补偿金或生活补助费，并按国家有关规定享受失业保险待遇直至纳入最低生活保障范畴。可安置森工企业、国有林场职工4.4万人。其中：长江上游地区1.9万人，黄河上中游地区2.5万人。自方案发布之日起，森工企业、国有林场新的裁员，一律不再安排进入再就业服务中心，转为领取经济补偿金并与企业解除劳动合同，享受失业保险或城镇居民最低生活保障待遇。

根据国家有关规定，工程区内现有森工企业、事业单位及其职工，按照属地化管理原则，参加单位所在地的失业保险统筹，履行规定的缴费义务。

二、关于企业基本养老保险社会统筹

工程区森工企业现有离退休职工15万人，目前，除少数森工企业已纳入地方养老保险社会统筹外，绝大多数森工企业仍实行系统内部统筹。按照国家有关规定，应尽快将森工企业养老保险纳入所在地的社会统筹，实行省级管理。对离退休人员基本养老金实行社会化发放，退休人员由社区管理，暂无条件纳入社区管理的地方，由森工企业退休职工专门机构负责管理。为了保证森工企业按时足额缴纳基本养老保险费，对实施天然林资源保护工程后，由于天然林停伐和木材减产，造成森工企业缴费能力下降产生的缴费缺口，采取中央和地方财政补助的方式予以解决。即：对从事森林管护、社会公共事业及下岗分流的职工，企业承担的基本养老费，由中央和地方财政给予补助，并纳入工程实施方案的资金总量中。

第六章 立地区划与宜林荒山荒地造林种草

一、立地区划及造林方式的确定

为保证宜林荒山荒地造林种草的成效，提高造林成活率和保存率，根据适地适树的原则，依据气候条件和地形地貌特征，将工程范围内的宜林荒山荒地区划为六个大区，分区确定相应乔、灌、草的适宜类型，造林方式，林种比例及主要造林树（草）种。

（一）长江、黄河源头高寒草原草甸区

该区位于青海省的南部，生态环境较为脆弱，年降雨量一般为500－700毫米，为保护长江和黄河源头地区的生态环境和水源，应实行全面停伐、完全封禁的措施，设卡封堵，减少人为破坏，并采取飞机播种、人工撒播等方式，增加山生柳、方枝圆柏、木甸子等灌草覆盖度。

（二）西南高山峡谷区

该区位于川西、藏东、滇西北金沙江的中、上游及其支流雅砻江流域。该区地势高，坡度陡，相对高差多在1500米以上，年降水量500－1200毫米，气温垂直变化明显。是我国重要的天然林区，对长江上游的水源涵养、水土保持极为重要。造林方式应以封育为主，乔、灌结合。林种安排上，以防护林为主，适当营造薪炭林和有特色的经济林。在林下适度发展药材、菌类等生产。主要适宜树种有：云冷杉、桦类、高山栎、华山松、山杨、核桃、花椒等。

（三）云贵高原区

该区位于云南省中南部及贵州省的工程区全部，为山地高原地貌，年降水量为800－1200毫米。现存植被大多为天然次生林，宜林荒山荒地分布广、且相对集中，气候湿润，适宜林木生长。区内以乔木为主，造林方式以封山育林和飞播造林为主， 林种以防护林为主，兼顾速生丰产林、经济林和薪炭林的发展。主要树种有：云南松、思茅松、华山松、台湾杉、刺槐、桤木、杨类、板栗、核桃、胡枝子等。

（四）鄂渝川山地区

该区包括湖北西部、重庆全部和四川除三州和攀枝花市以外的其他地区，年降水量700－1200毫米。该区域造林方式以封育及人工造林为主，应积极扩大防护林的面积，保持水土，减少入库泥沙，四川盆地周边等地区还可适当发展速生丰产林、薪炭林及经济林。主要造林树种有：马尾松、华山松、竹类、栎类、桦类及木本粮油类等。

（五）蒙宁陕半干旱区

该区北以大青山为界，南至长城，东到内蒙古的卓资，西达贺兰山，紧靠干旱风沙地带， 其降水分布由东南部的350毫米逐步递减到西部的150毫米左右，干旱缺水是制约造林种草的主要因素。该区域植被恢复方式是在严格保护好现有林草植被的同时，采取封、飞、造相结合的措施，大力增加以草、灌为主的植被面积。为提高造林成活率和保存率，应采用各种适用的抗旱造林种草技术和节水灌溉技术，并选择降水量300毫米以上地区先行实施。林种以防护林为重点。主要适宜的灌草种类有：沙柳、柠条、锦鸡儿、沙打旺、花棒、塔郎等沙灌木树种和紫花苜蓿、草木樨等草种。

（六）黄土丘陵沟壑区

该区北至长城一线，东以吕梁山为界，南抵韩城、铜川，西至青海西宁，降水分布由东南部的600毫米逐步降至西北部的350毫米，为半湿润、半干旱地区。该区沟壑纵横，地形破碎，多暴雨，是黄河流域最严重的水土流失区。区域内包括龙羊峡、三门峡、小浪底等大中型水利枢纽工程，生态地位极为重要。从区域的气候条件和地形状况出发，植被建设应采取灌、草为主，乔、灌、草相结合的方式。造林方式应以封、飞为主，适当安排人工造林。林种安排以防护林为主，适度发展薪炭林和经济林。主要适宜树种：油松、杏、沙棘、沙柳、紫花苜蓿和草木樨等，可适当发展苹果、枣、柿、梨等果树，薪炭林可选择刺槐、柠条等。

二、宜林荒山荒地造林种草

依照上述分区和确定的不同植被建设要求，经审核、平衡各省（区、市）提出的建议方案，确定2000－2010年的造林规模为19097万亩，其中，封山育林5508万亩，飞播造林10698万亩，人工造林2891万亩。

按流域分：

长江上游地区造林10684万亩，其中，封山育林4180万亩，飞播造林4274万亩，人工造林2230万亩。

黄河上中游地区造林8413万亩，其中，封山育林1328万亩，飞播造林6424万亩，人工造林661万亩。

按建设期分：

第一期（2000－2005年）造林10408万亩，其中封山育林3004万亩，飞播造林5835万亩，人工造林1569万亩。其中，2000年封山育林501 万亩，飞播造林973万亩，人工造林256万亩。

第二期（2006－2010年）造林8689万亩，其中封山育林2504万亩，飞播造林4863万亩，人工造林1322万亩。

三、农村能源建设

为巩固宜林荒山荒地造林种草成果，必须有效解决在天然林禁伐和封山育林后当地烧柴问题，一是在集居地周围的宜林荒山荒地营造一部分薪炭林;二是当地政府要大力发展替代能源，实行以煤代木、以气代木，发展太阳能、沼气、小水电，大力推进改灶节柴，减少薪材的消耗。

第七章    种苗供应与基地建设

考虑天然林保护工程区造林种草任务繁重，为实现工程总体规划的预期目标，确保宜林荒山荒地造林种草各项建设任务的顺利完成，必须超前抓好种苗基地建设与生产供应。

一、工程区种苗的供需分析

根据工程规划确定的建设任务，天然林保护工程区域内，2000－2010年年平均需种子686万公斤，苗木12.8亿株。安排种苗基地建设时还必须考虑品种结构能满足不同立地条件、不同造林方式及树（草）种选择的需求。

经过对工程区现有种苗设施及供应能力进行认真调研并通过种苗调度会议进行综合分析，目前工程区已建成的采种基地面积486万亩，年供种能力为440万公斤（包括部分面上采种）；现有各类苗圃面积13.2万亩，可供造林苗木11.6亿株。供需相比，年均种子缺口为246万公斤，苗木缺口为1.2亿株。其中2000年种子缺口246万公斤，苗木供应基本能够满足用苗需要。但还存在着种苗基础设施差、基地供种率低、良种比重少，苗木质量参差不齐，以及品种不对路等问题。

二、解决种苗供需缺口的主要措施

为满足工程建设对种苗的需要，必须加快工程区种苗基础设施建设，提高种苗供应能力和水平。种子基地建设、生产和供应以省为单位统一组织，部分树种种子由全国统一组织。苗木基地建设、生产和供应以县（市）为单位统一组织，实行以国有苗圃为主体，采取联营、股份合作、个体承包等多种形式相结合的苗木生产供应体制和机制。一是建立中央、省、地（市）、县四级种苗调剂调度网络，及时掌握情况，在省内，必要时在省际间进行种苗调剂；二是通过年度预拨的资金，抓紧改扩建部分采种基地和苗圃，扩大种苗供应能力；三是充分发挥国有苗圃、森工企业苗圃种苗供应主渠道作用，积极推广“三定一合同”（定向育苗和采种、定向培育、定向供应、签定合同）方式，规范种苗生产，确保种苗供应数量和质量；四是强化现有场圃的管理，提高服务质量和服务水平，对造林种草所需不同品种的种苗，建立供需联系制度。

三、种苗基础设施建设

为从长远上提高种苗供应能力和水平，必须加快以现有采种基地和苗圃改扩建为主的种苗基础设施建设，在2000－2005年期间，要集中资金改建各类种子基地234.6万亩，新建各类种子基地178.3万亩，改、扩建苗圃4万亩，以及种子库、质检站等设施。

经测算，种苗基地的改扩建任务完成后，种子生产供应能力将达到680万公斤，基地供种率达80%以上；年苗木供应能力达20亿株以上，年可供造林苗木15亿株以上，苗木质量也将大大提高，品种多样。可以满足工程建设对种苗的数量、质量及品种需要。

第八章   科技支撑体系建立与健全

一、推广应用成熟适用的科技成果、开展重点科学技术研究

推广和应用成熟适用的科技成果，提高工程实施的科技含量，事关工程建设的成败。一是运用好近年来引种驯化、抗逆性植物材料选育和优良经济树草种选育技术等成果。二是在黄河上中游流域干旱、半干旱区重点推广大容器苗或大规格移植苗造林技术、蓄水保墒技术、抗旱造林整地技术、保水剂应用技术、ABT生根粉应用技术，确保工程造林种草的当年成活率在80%以上。三是在长江上游干热河谷推广困难立地造林配套技术。四是推广防护林空间配置及适度造林技术，将造林规模和造林密度控制在水资源的承载力和容量允许范围之内。五是在适宜地区大力推广雨季飞播、飞播前种子包衣处理、飞播后封山管护等配套技术。六是积极推广多树种配置的病虫鼠害生物防治技术、封造结合和林地综合防火等育林管护技术。

为保证工程建设顺利实施，根据工程建设技术需求，开展下列领域的科学技术研究。一是林业生态工程构建与生态系统恢复的研究；二是天然林保护及可持续经营的研究，包括退化天然林重建技术等；三是森林资源保护方面的研究，包括森林灾害预警技术，重大森林病虫害可持续控制技术，森林火灾控制技术等；四是长江上游干热河谷区林草栽植技术；五是黄河上中游水土流失综合治理的研究，包括水资源高效利用及节水型植被建设技术等。

二、加强质量管理，强化技术及管理培训

为切实保证工程实施的质量，从一开始就要健全和完善工程建设的质量标准和质量监督体系。一是完善工程技术标准，针对长江上游和黄河上中游地区工程实施的实际，修改和编制相应的工程建设技术规程，在工程建设全过程（评审、施工、验收）中依法实施；二是在现有林业质量技术监督机构的基础上，建立健全工程质量监督体系。

强化技术及管理培训要从国家、省和县级三个层次入手。国家级培训的对象为省级主管工程实施的科技和管理干部，培训内容主要是与工程实施相关的重要技术政策和技术策略，新的重大科技成果应用，国外引进先进技术及科技管理办法等。省级培训的对象为地（市）、县主管工程实施的科技和管理人员，培训内容主要是工程规划和质量标准与质量管理以及栽培技术等。县级培训的对象主要是从事工程实施的施工人员（包括基层技术干部、工人、农民），培训内容重点是与工程实施相关的具体施工操作技术、调查、检查和验收技术以及建档建卡方法等。

三、建立工程科技支撑体系

为确保工程建设质量，从国家到省、地（市）、县，建立完善和协调运作的各级科技支撑体系。一是成立国家级重点生态建设工程科技支撑领导机构和专家组，负责对整个工程科技支撑的统筹规划、组织协调和监督指导，负责制定科技推广计划；二是建立健全工程区省级科技支撑体系，充分发挥工程区域内各农林院校和各省级农林研究机构的作用，负责对工程涉及的主要技术难题进行科技攻关，贯彻执行国家制定的科技推广计划，对科技成果进行清理、组装、配套，审核、推荐各省先进、成熟、适用的科技成果，并负责对地、县级科技部门进行指导；三是建立健全工程区各县的科技推广机构，形成科技支撑的网络体系，负责科技成果推广的技术指导、技术服务和相应的技术培训；四是动员中国林科院、北京林业大学等各大农林科研、教学机构，广泛开展科技对口支援，并对重点项目实行科技依托单位制度，负责技术把关；五是建立激励机制，制定相关优惠政策，鼓励科技人员进行工程建设技术承包和带着项目参与工程建设，结合生产搞研究，利用研究促生产，积极投入工程建设主战场。

第九章  投入测算与效益分析

一、投入测算标准及扶持原则

（一）封山育林（草）

近山区、人口稠密地区，按封育5年，每年14元，即每亩70元计算；远山区、交通不便地区，采取封山堵卡。

（二）飞播造林

近山区、人口稠密地区，按每亩120元计算，其中飞播造林每亩50元，封山育林每亩70元；远山区、交通不便地区，飞播造林每亩50元，飞播后采取封山堵卡管护。

（三）人工造林

按长江上游地区每亩补助200元、黄河上中游地区每亩补助300元计算。

（四）种苗设施补助

根据工程宜林荒山荒地造林种草规模，测算各类种子基地、苗圃改扩建任务，按有关种苗技术规程计算。

（五）森林管护事业费

管护对象为有林地、灌木林地和未成林造林地，按照每人管护5700亩，每人每年管护费标准10000元计算。

（六）国有林区森工企业养老保险社会统筹费补助

按森工企业在岗职工应发工资总额的一定比例缴纳基本养老保险费。

（七）国有林区森工企业社会性支出补助

国有森工企业承担的教育经费、医疗卫生经费和公检法司经费三部分。教育经费每人每年补助12000元，医疗卫生经费每人每年补助6000元，公检法司经费每人每年补助15000元。

（八）国有林区森工企业下岗职工一次性安置费补助

按照职工上年平均工资的3倍测算。

（九）国有林区森工企业下岗职工基本生活保障费补助

按有关省（区、市）规定的标准测算。

（十）地方财政减收补助

对由于停止采伐造成的地方预算内财政减收，由中央与地方共同负责。中央补助部分通过财政转移支付方式予以补助。

（十一）森林防火

为加强工程区森林防火设施建设，每年专项安排4000万元。按照基本建设程序确定项目，然后根据项目实际情况纳入年度计划安排。

（十二）其它

包括前期工作费、科技支撑等费用，按国家有关规定执行。其中，科技支撑按基本建设程序确定项目，根据项目实际情况纳入年度计划。

以上工程所需资金由中央补助80%，地方承担20%。

二、工程实施所需资金

根据工程任务及与有关部门协商的投入标准测算，2000-2010年工程所需总投入533.02亿元（中央补助426.42亿元，地方配套106.60亿元），其中2000年需71.36亿元（中央补助57.09亿元，地方配套14.27亿元）。

总投入分项测算如下：

（一）基本建设投资

2000－2010年需180.48亿元， 其中中央补助144.39亿元，地方配套36.09亿元。

第一期（2000－2005年）需105.10亿元，其中2000年需19.90亿元(中央补助15.92，地方配套3.98)。第二期（2006－2010年）需75.38亿元。

1.封山育林

2000－2010年需38.53亿元。其中中央补助30.82亿元，地方配套7.71亿元。

分期投入:第一期（2000－2005年）需21.01亿元，其中2000年需3.50亿元。第二期（2006－2010年）需17.52亿元。

2.飞播造林

2000－2010年需53.49亿元。其中中央补助42.79亿元，地方配套10.70亿元。

分期投入:第一期（2000－2005年）需29.18亿元，其中2000年需4.86亿元。第二期（2006－2010年）需24.31亿元。

3.人工造林

2000－2010年需64.42亿元。其中中央补助51.54亿元，地方配套12.88亿元。

分期投入:第一期（2000－2005年）需35.01亿元，其中2000年需5.74亿元。第二期（2006－2010年）需29.41亿元。

4.种苗基础设施

2000－2005年需14.51亿元。其中中央补助11.61亿元，地方配套2.90亿元。其中2000年需4.83亿元。

5. 森林防火

2000－2010年需4.4亿元。其中中央补助3.52亿元，地方配套0.88亿元。

分期投入:第一期（2000－2005年）需2.4亿元，其中2000年需0.4亿元。第二期（2006－2010年）需2.0亿元。

6．前期工作费、科技支撑等其它费用

2000－2010年需5.13亿元。其中中央补助4.11亿元，地方配套1.02亿元。

分期投入:第一期（2000－2005年）需2.99亿元，其中2000年需0.57亿元。第二期（2006－2010年）需2.14亿元。

（二）财政资金投入

2000－2010年需352.54亿元，其中中央补助282.03亿元，地方配套70.51亿元。

分期投入：第一期（2000－2005年）需234.63亿元， 其中2000年需51.46亿元（中央补助41.17亿元，地方配套10.29亿元）。第二期（2006－2010年）需117.91亿元。

1.森林管护事业费补助

2000－2010年需185.17亿元，其中中央补助148.13亿元，地方配套37.04亿元。

分期投入：第一期（2000－2005年）需104.67亿元， 其中2000年需24.16亿元。第二期（2006－2010年）需80.50亿元。

2.国有林区森工企业养老保险社会统筹费补助

2000－2010年需49.41亿元，其中中央补助39.53亿元，地方配套9.88亿元。

分期投入：第一期（2000－2005年）需26.95亿元， 其中2000年需4.49亿元。第二期（2006－2010年）需22.46亿元。

3.国有林区森工企业社会性支出补助

2000－2010年需32.89亿元，其中中央补助26.32亿元，地方配套6.57亿元。

分期投入：第一期（2000－2005年）需17.94亿元， 其中2000年需2.99亿元。第二期（2006－2010年）需14.95亿元。

4.国有林区森工企业下岗人员一次性安置费补助

2000－2002年3年需16.11亿元，其中中央补助12.89亿元，地方配套 3.22亿元。其中2000年需5.37亿元。

5.国有林区森工企业下岗人员基本生活保障费补助

2000－2002年3年需基本生活保障费4.96亿元，其中中央补助3.96亿元，地方配套1.0亿元。其中2000年需1.65亿元。

6.地方财政减收补助

2000－2004年需64.0亿元，其中中央补助51.2亿元，地方配套12.8亿元。其中2000年需12.8亿元。

三、其它相关政策

（一）鼓励发展林下产业。在有利于生态环境保护和森林生态功能发挥的前提下，开展林区多种资源开发利用，从事种植、养殖和多种经营安排部分职工，增加农民收入。对符合贷款条件的，银行、信用社要给予贷款支持。

（二）采伐企业银行债务处理。对森林采伐企业银行债务实行先停息挂帐，然后由经贸委、银行及林业部门对采伐企业进行清产核资，对确实因森林停伐造成无力偿还的银行债务，通过呆坏帐冲销等方式予以解决。

（三）关闭小型木材加工企业。工程区以木材为原料的小型木材加工企业关闭后，其相关银行债务按照国家对破产企业的有关规定，由经贸委、银行用中央呆坏帐准备金予以冲销，人员安置由地方政府负责。

四、效益分析

工程实施后，到2010年预期新增林草面积2.2亿亩，林草覆盖率由目前的25.87%提高到32.26%，增加6.39个百分点。其中，新增森林面积1.3亿亩，森林覆盖率由目前的17.52%提高到21.24%，增加3.72个百分点。长江上游地区森林覆盖率由目前的27.81%提高到32.76%，增加4.96个百分点；黄河上中游地区森林覆盖率由目前的9.09%提高到11.81%，增加2.72个百分点。工程区91774万亩森林得到有效保护。工程实施形成比较完备的森林生态体系后，森林涵养水源能力和水土保持能力不断增强，结合适当的工程措施，减少输入长江、黄河的泥沙量，保障三峡、小浪底等国家特大型水利枢纽工程长期正常发挥效用，延长工程的使用寿命。为中下游治理和经济发展、人民群众的生产和生活创造良好的生态环境条件，为根治长江、黄河水患和国土保安奠定坚实基础。工程的实施为推进农业种植结构和农村经济结构调整，加快西部地区农民脱贫致富的步伐，有效扩大国内需求，拉动经济增长，拓宽就业门路，对于促进西部地区经济发展和各民族的团结，保持社会稳定，巩固边疆安全具有重大而深远的意义。

第十章  相关保障措施

一、加强工程实施的组织领导，建立与工程实施相适应的领导机构

长江上游、黄河上中游地区天然林保护工程涉及的面很广，涉及的地域很大，涉及的部门很多，政策性很强，必须周密规划，加强领导。为此，工程区各有关省（区、市）要成立由省政府主要领导挂帅的工程建设领导小组，负责工程的统一协调，明确职能，落实责任；各工程县（局）更要加强领导，成立由党政主要负责同志挂帅的领导机构，统一组织，精心实施。

国家林业局作为牵头部门，将充分发挥规划、指导、组织、协调和监督作用，要把这项工作作为重点任务，专人、专门机构负责，对工程实施全过程督查，做好调查研究，掌握情况，为国务院对工程实施中重大决策提供参谋和建议；并积极做好与有关部门及有关省（区、市）的协调工作。各级地方林业主管部门充分发挥组织协调及检查监督等职能作用，切实当好政府的参谋助手。

二、明确责任，建立地方各级政府目标责任制

要明确省级政府对工程实施负全责，实行工程实施的目标、任务、资金、责任“四到省”，切实将天然林停伐、森林资源管护、宜林荒山荒地造林种草等建设目标及任务落实到位，并将下岗人员分流和安置、配套资金以及相关政策的落实等责任，真正落到各级政府的肩上，层层对上负责，层层签定责任状，把工程建设的好坏作为考核领导干部政绩的重要内容，定期进行考核，奖优罚劣，确保工程顺利实施。

三、建立健全各项规章制度，强化工程管理和资金管理

一是国家林业局要会同国家计委、财政部制定、补充、完善相关管理办法，如《天然林资源保护资金管理办法》、《公益林建设标准》等规程、规定，调整、修改有关森林分类经营区划及营造林规程、规范；各省（区、市）也要相应制定有关造林任务核查、资金报帐制的具体实施细则，工程设计、施工、检查、验收标准和办法。二是强化工程管理。工程实施要试行招投标制、监理制和报帐制，提高工程建设水平，确保工程建设质量。三是加强资金管理。通过审计稽查等方式，强化资金使用的监督，对任何形式的截留、挤占、挪用资金，要会同监察、审计、财政部门对其严肃处理。

四、深化改革，大力推行个体承包

在建立和完善社会主义市场经济体制条件下，工程的实施一定要深化改革，引入新的机制。要从实际出发，因地制宜，对国有林区的现有管理体制进行相应的改革和调整，以适应新形势的要求。在工程的实施过程中，大力推行“个体承包”的方式，不但可以承包造林种草任务，而且也可以承包森林的管护任务；不但集体林可以实行管护承包，而且国有林也可以实行管护承包。实行“谁造林、谁经营、谁管护、谁受益”。积极研究制定个体承包相关政策与制度，逐步形成多种经济成份共同参与、符合市场经济体制要求的工程建设新模式。

五、科技先行，做好工程建设支撑

首先，从中央到省到县，在制定规划及实施方案时就必须重视科技的作用。要根据不同立地类型，依据气候、降水量、地形地貌进行科学分类，确定乔、灌、草的适种方向，封、飞、造的比例，确定不同林种结构及主要造林树（草）种；二是在工程组织实施中，强化推广先进、适用、成熟的科技成果，使科技成果直接转化为生产力；三是结合工程实际需要，组织各级科研部门对工程建设存在的科技问题进行攻关；四是建立健全各级科技支撑体系，发挥各自功能，做好科技支撑指导及科技服务工作；五是对各级工程管理及工程技术人员，进行不同层次的培训，特别是对农民也要进行必要的培训，提高工程建设者的整体素质。

六、依法治林，建立健全森林资源管理、监测和保护体系

一是认真贯彻落实《森林法》，针对保护和恢复长江上游、黄河上中游林草植被的特殊需要，在现有林业法律法规基础上，尽快研究制定《天然林资源保护条例》、《森林采伐条例》等法规和规章。二是按照《国务院关于保护森林资源制止毁林开垦乱占林地的紧急通知》的精神，采取有力措施，坚决制止新的毁林开荒及滥占林地的违法行为。狠抓森林采伐限额管理，坚决杜绝超限额采伐，强化林地林权管理，严格禁止林地逆转和非法流失。三是对工程区内的木材经营加工单位进行彻底的清理整顿，坚决取缔那些对工程实施构成威胁的木材经营单位，关闭小型木材加工企业。四是加强执法机构和队伍建设，提高执法队伍的整体素质和执法水平；强化执法力度和执法监督工作。五是加快对工程区的森林资源管理、监督和保护体系建设，大力强化森林、林木、林地消长变化动态的监测与评价工作。六是与中纪委、监察部、审计署等提出相应的行政监督办法。

七、切实做好宣传发动工作

一是发动和组织新闻单位将工程宣传列入全国宣传报道的重点，通过宣传，切实使全社会和广大人民群众了解、关心和支持这一举世瞩目的生态工程建设。二是采取各种有效形式加强工程实施的各项政策措施、规程知识、法律法规的宣传普及。要组织编印工程宣传手册、宣传提纲和宣传挂图，发到工程实施区，使工程区广大干部和人民群众进一步掌握工程的规划范围、建设内容、操作办法、治理措施和政策界限等，以进一步统一思想认识。

八、做好工程区社会稳定工作

加强思想政治工作，维护工程区经济与社会的稳定是保障工程建设目标实现的基础。因此，各级党组织必须发挥战斗堡垒作用，深入细致地做好思想政治工作，顾全大局，共同渡过难关；工程区各级政府及企业领导要关心群众生活，特别是对森工企业下岗职工要及时掌握动态，主动送温暖，解决实际困难，确保社会稳定。

附表（略）。