农村基础设施建设发展报告

（2013年）

国家发展和改革委员会

2013年7月

# 序   言

为更好地宣传中央政府支农投资政策，提高中央支农投资安排的公开性和透明度，从2006年开始，我们每年组织编写《农村基础设施建设发展报告》（原为《政府支农投资指南》）。编写该报告的主要目的，是总结上一年度农业和农村基础设施建设的主要成效和问题，明确当年及今后一段时期农业农村基础设施建设的重点、方向和目标任务，并介绍国家发展改革委负责安排的涉农重点工程和建设项目的申报程序和管理要求，指导地方同志做好涉农投资项目的前期工作。该报告受到多方面的关注和好评，其中2008年、2011年的报告曾公开出版，其余各年均以内部资料的形式印发各地发展改革委参考。

《农村基础设施建设发展报告》（2013年），着重反映2011-2012年我国农业和农村基础设施建设的主要成效、进展情况和存在问题，明确2013年的建设重点和任务，并展望“十二五”的发展建设目标。在报告的结构上，结合重大工程和重点建设项目，继续按照农业生产基础设施建设、农村发展基础设施建设、林业和生态环境建设、农村社会基础设施建设四个大类，总结“十二五”前两年农村基础设施建设取得的主要成效，分析存在的主要问题，对2013年及“十二五”时期的目标任务、建设重点等进行了展望，并详细介绍了有关投资项目管理的最新要求。在报告的最后，还汇编了近几年中央关于农业和农村工作的政策文件，以便于供大家工作参考。

我们由衷地希望，报告能够对各地发展改革系统从事农业和农村经济工作的同志有所帮助。但限于水平和时间，报告中疏漏或错误之处在所难免，欢迎读者批评指正。

# 目  录

序   言	1

目  录	3

第一部分　2011-2012年农村基础设施建设概述	7

第二部分 农业生产基础设施建设	31

第一章　农业综合生产能力建设	32

专题1、新增千亿斤粮食生产能力规划田间工程建设	34

专题2、新疆优质棉生产基地	35

专题3、旱作农业示范基地	36

专题4、保护性耕作工程	37

专题5、西部退耕还林地区基本口粮田	39

专题6、海南冬季瓜菜生产基地	40

专题7、生猪、奶牛、肉牛肉羊标准化规模养殖场（小区）建设	41

专题8、渔港工程	44

专题9、农产品质量安全检验检测体系	45

第二章 农田水利设施建设	48

专题1、大型灌区续建配套与节水改造	50

专题2、大型灌排泵站更新改造	52

专题3、水土保持工程	55

专题4、中小河流治理	57

专题5、 大中型病险水库水闸除险加固	59

第三章 农产品流通设施建设	62

专题1、农产品批发市场	65

专题2、粮食现代物流	68

专题3、粮油仓储设施	70

专题4、农产品冷链物流	72

第三部分 农村发展基础设施建设	74

第一章  农村饮水安全	76

第二章  农村电力建设	79

专题1、水电新农村电气化建设	87

专题2、小水电代燃料建设	90

第三章　农村公路建设	93

第四章　农村沼气建设	95

第五章　农村危房改造与建设	100

第六章  农村扶贫开发	107

第四部分  林业和生态环境建设	113

第一章　生态保护和建设的成效及面临的挑战	114

第二章　“十二五”时期生态保护和建设的主要任务	117

专题1、天然林资源保护工程	119

专题2、退耕还林工程	121

专题3、京津风沙源治理二期工程	123

专题4、三北和长江流域等重点防护林体系建设工程	127

专题5、森林防火工程	129

专题6、野生动植物保护及自然保护区建设工程	131

专题7、湿地保护与恢复工程	132

专题8、岩溶地区石漠化综合治理工程	134

专题9、三江源自然保护区生态保护和建设工程	137

专题10、退牧还草工程	140

第五部分  农村社会基础设施建设	142

第一章 农村教育设施	143

专题1、中西部农村初中校舍改造工程	147

专题2、边远艰苦地区农村学校教师周转宿舍建设	150

专题3、中西部农村学前教育推进工程	154

专题4、中等职业教育基础能力建设（二期）	158

第二章 农村医疗卫生设施	161

第三章 其他社会基础设施	169

第六部分  重要文件选编(2008-2013年)

中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定（2008年10月12日，中国共产党第十七届中央委员会第三次全体会议通过）

中共中央国务院关于2009年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见（中发［2009］1号）

中共中央国务院关于加大统筹城乡发展力度进一步夯实农业农村发展基础的若干意见（中发［2010］1号）

中共中央国务院关于加快水利改革发展的决定（中发［2011］1号）

中共中央国务院关于加快推进农业科技 创新持续增强农产品供给保障能力的若干意见（中发［2012］1号）

中共中央国务院关于加快发展现代农业 进一步增强农村发展活力的若干意见（中发［2013］1号）

# 第一部分　2011-2012年农村基础设施建设概述

基础设施是支撑经济发展和社会进步的重要物质基础，城乡经济发展都离不开基础设施。农村基础设施与广大农民生产生活息息相关，党中央、国务院历来高度重视农村基础设施建设。近年来历次中央农村工作会议，都明确要求把国家基础设施建设和社会事业发展的重点放在农村，积极调整固定资产投资结构，加强农业和农村基础设施建设，并重点向直接改善农民生产生活条件的农村中小型基础设施倾斜。在各方面共同努力下，近年来我国农业和农村基础设施建设明显加快，为农业和农村持续发展奠定了坚实基础。

一、2011-2012年农业农村基础设施建设取得新进展

（一）农业农村基础设施投入不断增加

近年来，中央每年均出台中央1号文件，对当年农业农村工作进行部署，对“三农”投入的总量、增量、比例等提出相关要求。其中，2011年中央一号文件以加快水利改革发展为主题，提出今后10年全社会水利年平均投入比2010年高出一倍，从土地出让收益中提取10%用于农田水利建设。2012年的中央一号文件明确要求，持续加大财政用于“三农”的支出，持续加大国家固定资产投资对农业农村的投入，持续加大农业科技投入，确保增量和比例均有提高。2011年，中央财政用于“三农”的支出总量首次超过1万亿元，达到10497.7亿元；2012年继续增加到12387.6亿元。2008-2012年支出总量累计4.47万亿元，年均增长23.5％。中央财政用于“三农”的支出总量占财政支出的比重从2003年的13.7%提高到目前的19.2%。2011-2012年，国家发展改革委负责安排的中央预算内投资用于农业农村的比重超过50%，每年投资总量达到2000亿左右。农业综合开发、现代农业生产发展、小型农田水利建设、农村土地整治工程等投入继续增加。在政府投资的有力支持下，农村基础设施建设全面推进，全国新增千亿斤粮食生产能力规划全面实施，生猪和奶牛标准化规模养殖场建设积极推动，农田水利建设进一步加强，农村生产生活条件继续改善，农村教育、卫生等基础设施建设加快改进。

（二）农业综合生产能力明显提高

农业基础设施建设步伐不断加快。一是全国粮食综合生产能力持续提高。2011-2012年，国家累计安排中央预算内投资超过150亿元，用于全国新增千亿斤粮食生产能力规划、种子工程、植保工程等粮食产能项目建设。二是规模化种养、区域化布局、标准化生产加快推进。累计安排中央投资14亿元，用于加强新疆优质棉生产基地、油料生产基地、糖料生产基地及旱作农业建设，支持海南冬季瓜菜基地建设；累计安排中央投资61亿元，用于生猪、奶牛标准化规模养殖小区建设。三是以基层农技推广、动植物疫病防控、农产品质量安全检验检测等为重点的农业公益性服务体系建设进一步加强。累计安排中央投资近14亿元，用于动物防疫体系建设，构建中央、省、县、乡镇四级动物防疫体系；累计安排中央投资25亿元，用于农产品质量安全检验检测体系建设，继续改善了我国农产品质量检验检测基础设施薄弱的状况；累计安排中央投资近52亿元，用于渔政渔港建设，提高了渔民防灾减灾能力，改善渔业管理条件；累计安排中央投资40.3亿元，用于海洋渔船更新改造。在国家强农惠农政策的大力支持下，我国现代农业加快发展，农业综合生产能力不断提高。2012年，全国粮食产量达到11791亿斤，实现连续9年增产，棉花、油料、糖料、肉类、水产品等主要农产品产量平稳增长。在自然灾害频发的背景下，农业生产连年丰收的情况表明，我国农业综合生产能力已提到了一个新的历史水平。我国农业正在由传统农业向现代农业加速转型，农业科技进步贡献率、耕种收综合机械化水平分别达到54.5%和57%，标志着科技进步已成为我国农业发展的主要力量，农业生产方式已经进入以机械为主的新阶段，现代农业发展的物质和技术基础显著加强。

（三）水利建设步伐进一步加快

水利是经济社会发展的重要基础设施和命脉，保持城乡供水、防洪安全可控和农业持续健康发展是稳增长、控通胀、防风险的重要保障紧紧围绕夯实农业基础和提高农业综合生产能力目标，进一步加大了对农田水利建设的投入力度。2011-2012年，共安排大型灌区续建配套节水改造工程中央预算内投资126亿元，继续对全国规划内的400多处大型灌区进行续建配套与节水改造；安排中央预算内投资35亿元，对辽宁、吉林、江苏、安徽、甘肃、宁夏等24个省区市的251处大型灌排泵站实施更新改造工程建设，已有101处完成规划投资任务，天津、吉林、浙江、福建、江西、广东、广西、重庆、四川、新疆等10省区市任务全部完成；安排中央预算内投资21亿元，开展了一批规模化节水灌溉增效示范和新建灌区工程建设。根据第一次全国水利普查成果，截至2011年底，全国灌溉面积达到10.02亿亩，其中耕地灌溉面积9.22亿亩，园林草地等非耕地灌溉面积0.80亿亩。加强水土流失治理，2011-2012年，累计安排中央预算内投资50亿元，在全国22个省（区、市）的140个县开展了坡耕地水土流失综合治理试点工程建设，同时在全国31个省（区、市）开展水土流失重点治理，启动了丹江口库区及上游水土保持“十二五”规划实施工作。在加强农田水利建设的同时，切实加强中小河流治理，2011年，国务院批准了我委牵头编制的《全国中小河流治理和病险水库除险加固、山洪地质灾害防御和综合治理总体规划》，对全国中小河流治理作出了总体部署。2011-2012年，我委共安排中央预算内投资162亿元，用于流域面积3000平方公里以上的中小河流治理，对提高我国防洪减灾综合能力，保障人民群众生命财产安全发挥了重要作用。

（四）农村民生工程建设取得重大进展

中央大力支持农村饮水安全、电力、公路、沼气、危旧房改造等直接关系农村民生的小型基础设施建设。仅2011-2012年，累计安排“水电路气房”中央预算内投资近1200亿元，着力改善农村生产生活条件。一是加强农村安全饮水工程建设，2011-2012年安排中央预算内投资482亿元，是“十一五”期间总投资的72％，用于解决规划内1.33亿农村居民和1788万农村学校师生的饮水安全问题。二是支持农村沼气建设，2003-2012年共安排中央投资315亿元，在全国支持建设了1800多万户农村户用沼气、近3万处养殖小区和联户沼气、4282处大中型沼气工程、10万个乡村服务网点、4个农村沼气科技支撑项目。三是农村地区交通条件明显改善，2011-2012年中央对农村公路建设投入资金达883亿元，其中，中央预算内投资42亿元，车购税资金841亿元。中央投资极大地带动了地方对农村公路建设的投入，两年间新改建农村公路里程约38.1万公里。到2012年底，农村公路总里程达到363.4万公里，乡镇和建制村公路通达率接近100%，通沥青（水泥）路率分别达到97.4％和86.3％。四是推进农网改造升级，2011-2012年，共安排中央预算内资金240亿，计划新建和改造110千伏变电站913座、线路1.6万多公里，66千伏变电站594座、线路5400多公里，35千伏变电站2624座、线路2.9万多公里，10千伏线路25.5万公里，低压线路40万公里，新建及更换配电变压器25.8万台，改造户表1800多万户。至2012年，农网供电可靠率超过99.4%，农村电压合格率超过95%。同时，还安排中央预算内资金26亿元，推进无电地区电力建设。无电人口数量在2010年底530万人的基础上减少到2012年底的265万人。五是加快农村危房改造，2011-2012年共安排补助资金近612亿元（含中央预算内投资60亿元），支持完成825万户危房改造任务。与此同时，加强国有垦区和林业棚户区改造工程，截至2012年，累计安排中央投资122亿元，改造国有垦区危房140万户，以及水电路等配套基础设施建设；累计安排林业棚户区改造工程中央预算内投资近203亿元，改造户数140.8万户。此外，在西藏、青海、甘肃、四川、云南五省藏区和新疆、内蒙古自治区继续实施游牧民定居工程，截至2012年底，我委累计安排中央投资106亿元，定居游牧民37.5万户。

（五）生态建设和环境保护取得新成效

2011-2012年，中央累计安排林业生态建设投资261亿元，支持天然林资源保护、退耕还林等重点生态保护和建设工程，并陆续启动了青海三江源自然保护区生态保护和建设、青海湖流域生态环境保护与综合治理、岩溶地区石漠化综合治理等区域性重点工程，使我国生态保护和建设形成了“面上整体推进，点上重点突破”的基本格局。森林面积和森林蓄积实现“双增长”。全国第七次森林资源清查（2004-2008年）结果显示，森林面积达到19545.22万公顷，人工林面积达到6168.84万公顷，森林蓄积达到137亿立方米，森林覆盖率从18.21%提高到20.36%。森林质量不断提高，固碳能力增强。土地沙化加剧态势得到遏制。“十一五”期间完成沙化土地治理面积1400万公顷。2000-2004年沙化土地面积年均净减少1283平方公里，2005-2009年年均净减少1717平方公里。湿地生态系统得到有效保护。全国50.3%的自然湿地得到了较有效保护，重点湿地区域的保护管理能力加强。据第二次湿地资源调查，截止2010年底，我国湿地面积达到4092.64万公顷，比第一次调查增加6.34%。生物多样性保护全面加强。自然保护区、风景名胜区等各类保护面积达到国土面积的17%；加快了野生动植物迁地保护和种质资源异地保存；强化了外来入侵物种预防控制。

（六）农村教育基础设施进一步完善

全国中小学校舍安全工程、中西部农村初中校舍改造、农村学前教育推进工程、边远艰苦地区农村义务教育学校教师周转宿舍建设、职业教育基础能力建设等面向农村或以农村为主的教育专项建设工程继续深入推进，建设效果显著。全国中小学校舍安全工程三年建设规划的任务顺利完成，2009-2012四年间，中央共安排专项资金300亿元，截至2012年底，全国已竣工学校14万所，项目33.5万个，校舍面积3.47亿平方米，占规划改造面积的99.7%。2012年，国家发展改革委下达中西部农村初中校舍改造工程中央预算内投资计划60亿元，重点支持民族地区、贫困地区、边境地区和藏区加强农村初中学生食堂、宿舍、厕所等学生生活设施建设，年度中央投资建设学校约2000所，新建和改扩建面积约450万平方米。中等职业教育基础能力建设继续推进。安排建设项目500多个，批准总投资约85亿元，其中中央投资50亿元，支持建设教学实验和生活设施总规模约500万平方米，购置教学实验实训设备约10万台（套/件）。

（七）农村医疗卫生基础设施条件进一步改善

2011-2012年，国家深入推进医改工作，按照保基本、强基层、建机制的原则，加强农村三级医疗卫生服务体系建设，进一步改善农村医疗卫生机构基础设施条件，不断提高医疗卫生服务的可及性和便捷性。加强农村医疗服务体系建设，国家推进实施并完成《健全农村医疗卫生服务体系建设方案》建设任务，同时启动实施《完善基层医疗卫生服务体系建设方案》，共安排中央投资168.5亿元，支持全国553所县级医院（含中医医院）、7730所乡镇卫生院、13750所村卫生室建设，重点加强重症监护、门急诊、妇儿科等业务用房，以及污水、垃圾处理等辅助设施建设。目前，大部分项目已建成投入使用并发挥效益。完善农村公共卫生服务网络，为进一步促进基本公共卫生服务均等化，国家启动实施《农村急救体系建设方案（2011-2013年）》、《县级卫生监督机构建设方案》、《重大疾病防治设施建设方案》和《基层医疗卫生机构管理信息系统建设方案》，共安排中央投资79.78亿元，支持农村公共卫生服务体系建设。其中安排中央投资32.4亿元，支持全国1696所县级急救机构建设，建立县级急救中心、配置必要急救设备和救护车等，提升农村急救医疗服务水平；安排中央投资40.21亿元，支持全国2450所县级卫生监督机构建设，提高基层卫生监督执法能力；安排中央投资7.17亿元，支持全国222所县级疾控机构建设，改善业务用房设施条件。推进基层医疗信息化建设，为推动医疗卫生信息资源共享，逐步实现医疗服务、公共卫生、医疗保障、药品供应保障和综合管理等应用系统信息互联互通，国家安排中央投资40.23亿元，支持各地开发统一的基层医疗卫生管理系统应用软件、建设县级数据中心，并为基层医疗卫生机构配置应用终端系统等，以信息化支持推动基层综合改革，提高基层规范化服务水平；安排中央投资3.06亿元，支持各省开展药物集中采购使用信息系统建设，满足基层医疗卫生机构药品招标、交易、供应、监管和结算应用需求。

二、从根本上改变我国农村基础设施薄弱状况任重道远

尽管国家不断增加对农村基础设施的投入，但从总体看，政府投入仍明显不足。与城市基础设施建设日新月异的变化相比，目前，农村基础设施建设依然明显滞后，仍然是国民经济和社会发展中的薄弱环节，还远远不能满足现代农业发展、农民持续增收的需要。突出表现在几个方面：

（一）资源环境约束增强对农业基础设施提出了更高要求。一是确保18亿亩耕地红线不突破的难度越来越大。在工业化、城镇化的快速推进中，征占地制度和集约节约用地机制不完善，大量耕地和城市周边良田被占用，耕地后备资源减少。二是靠增加播种面积增产的潜力越来越小。2004年以来，我国农作物播种面积扩大了1.48亿亩，其中粮食面积扩大1.75亿亩，大豆面积减少3000万亩，油料作物面积减少1700万亩，同期农作物复种指数提高了约10个百分点。靠增加播种面积增产的潜力越来越小，下一步必须通过重大科技创新进一步提高粮食单产水平，难度越来越大。三是农业面源污染和耕地质量下降问题凸显，生态脆弱、环境污染加剧的矛盾日益突出。2011年我国化肥施用量（折纯）已达5700万吨，每公顷化肥施用量480公斤，是世界平均水平的4.1倍。土壤污染、有机质下降、水土流失等问题普遍存在。全国已有1.5亿亩耕地被污染，由此每年减产粮食1000万吨。。资源和环境约束日益强化，给农业稳定发展带来新挑战。

（二）农业基础设施和物质装备水平依然不高。一是尽管近年来农田水利建设步伐加快，有效灌溉面积达到9.25亿亩，灌溉水利用系数由2000年的0.43提高到0.51，但全国仍有一半左右的耕地缺少灌溉设施，现有灌溉工程老化失修问题严重。无论是作为“主力军”的大型灌区及其骨干工程，还是连接田间地头的小型农田水利工程，大部分都存在着管理不善、投入不足，建设标准低、体系不配套、工程老化失修等问题，历史欠账较多，整体状况堪忧，亟待进一步统筹加大投入力度，加快建设步伐。二是农业科技研发和创新能力不强，技术集成度不足，成果转化率低。全局突破性、区域带动性强的新品种、新技术储备不足。三是防灾减灾能力弱。随着全球气候变暖，极端性天气和生物灾害多发，粮食生产遭受灾害的风险增加。防疫体系不健全，重大动植物疫情不断发生，禽流感等突发性疫情对经济发展和人民健康产生了不利影响。

（三）农村生产生活条件与城镇相比仍有较大差距。一是解决农村饮水安全的任务依然繁重。以水质、水量、用水方便程度、供水保证率等饮水安全的指标衡量，全国还有近1.6亿农村人口饮水未达到安全标准。一些地方建设资金落实不到位、部分项目前期工作深度不够、工程建成后运行管理体制机制不完善、水质不达标、解困标准较低等问题仍然存在，不仅影响工程质量和建设进度，还关系到工程长期良性运行和充分发挥效益。另外，随着城乡经济社会发展，农村饮水安全的标准和要求不断提高，工程内容不断扩展，解决农村饮水安全的任务依然十分繁重。二是部分地区的农村道路问题还没有得到很好解决。一些地方重建轻养，导致农村公路“油返砂”、“通返不通”问题突出，不少农村公路尚处于季节性养护、突击性养护甚至失养状态。三是农民生活燃料结构不合理。秸秆、薪柴仍然是一些地区农民生活燃料的主体，而沼气、太阳能等清洁能源的比重还非常低。农村沼气建设中存在重建轻管的现象，存在一些半停半用和报废的沼气池，乡村服务网点的运行机制有待完善。四是农村电网还不适应农村电力需求快速增长的需求，特别是西藏、新疆、青海、甘肃、四川、云南、陕西等西部地区，农网还比较落后。东北平原、华北平原等粮食主产区农业生产用电设施改造任务也比较重。到2012年底，全国还有无电人口约265万人，主要集中在四川、青海、西藏、新疆等省份的偏远地区。这些地区自然条件恶劣，交通不便，施工难度大，无电地区电力建设项目户均投资明显增加。

（四）社会事业发展滞后仍是农村公共服务的明显短板。农村中小学办学条件差、医疗卫生基础设施落后、公共文化设施不足的等问题仍未从根本上改变。城乡之间在教育质量上还存在明显差距，提升农村义务教育水平仍是“重中之重”任务。随着农村人口出生率持续降低，进城务工人员随迁子女逐年增加、农村学龄人口不断下降，一些地区农村学校大幅减少，导致部分学生上学路途变远、交通安全隐患增加，学生家庭经济负担加重，并加剧城镇学校班额过大等问题。农村医疗卫生服务体系还不能完全适应城乡居民日益增长的健康需求。在部分服务人口多，以及医疗资源缺乏、经济发展相对滞后的地区，县级医院床位使用率居高不下，儿科、妇产科业务用房不足，当地群众看病难、住院难问题仍然存在。大部分乡镇卫生院辅助设施不完善、院内布局不合理，流程不科学，近一半乡镇卫生院没有污水、污物处理等辅助设施。在农村边远艰苦地区，乡镇卫生院支医人员生活设施缺乏，直接影响了支医人员下沉到基层。在边远、民族、贫困等地区，部分村卫生室基础设施条件亟待改善，房屋陈旧简陋，面积不足，影响了农村医疗卫生服务网底功能的发挥。传染病、地方病等仍是农村特别是中西部农村重大公共卫生问题，疾病预防控制机构、妇幼保健机构设施条件较差，业务用房短缺、功能布局不合理等问题已较大影响防治工作的正常开展，不能满足新形势下防治工作需要。农村公共文化设施状况虽然有了一定改善，但城乡、区域文化设施状况不均衡的情况仍然存在。农村体育健身设施的覆盖面仍然不广，东西部地区差异较大，难以满足广大农村群众的健身需求。

三、2013年及“十二五”时期我国农村基础设施建设的重点和主要任务

党的十八大报告再次强调，要坚持把国家基础设施建设和社会事业发展重点放在农村，深入推进新农村建设和扶贫开发，全面改善农村生产生活条件。今年中央1号文件明确提出，要适应农业进入高投入、高成本、高风险发展时期的客观要求，必须更加自觉、更加坚定地加强对农业的支持保护。要在稳定完善强化行之有效政策基础上，着力构建“三农”投入稳定增长长效机制，确保总量持续增加、比例稳步提高。下一时期农村基础设施建设的基本思路，是要按照工业化、信息化、城镇化和农业现代化“四化”同步发展的要求，进一步调整国民收入分配结构，健全农业投入保障制度，完善以工促农、以城带乡长效机制，保证各级财政对农业的投入增长幅度高于经常性收入的增长幅度，大幅度增加国家对农村基础设施建设和社会事业发展的投入。加快发展现代农业，增强农业综合生产能力，确保国家粮食安全和重要农产品有效供给。进一步改善农村生产生活条件，提高农村公共服务水平。农村基础设施建设总体上保持连续性，坚持方向不变，力度加大。重点投入领域是：

（一）加快发展现代农业，始终把保障粮食安全和重要农产品有效供给作为首要任务

一是始终把保障国家粮食安全作为重中之重。全面实施全国新增千亿斤粮食生产能力规划，重点支持田间工程和农技服务体系建设，2013年初步安排中央预算内投资70亿元。积极发展旱作农业和保护性耕作，提高农田基础地力和抗旱节水能力。二是加快推进规模化种养、区域化布局和标准化生产。支持生猪、奶牛、肉牛肉羊标准化规模养殖场（小区）建设和畜禽良种繁育体系建设，支持实施种养业良种工程，2013年初步安排中央预算内投资44亿元。继续加强新疆棉花生产基地建设，稳定棉花种植面积。支持海南冬季瓜菜生产基地，改善菜田生产条件，提高冬季瓜菜生产水平，加强田头预冷能力建设，减少流通损耗。三是支持农业公益性服务体系建设。进一步加强重大动物疫病防控体系和农产品质量安全检验检测体系建设，支持基层农技服务体系建设，2013年共安排中央预算内投资25亿元。支持渔港建设和海洋渔船更新改造，保障渔船正常出海作业、保护渔民生命财产安全、促进地方渔业经济发展。继续支持粮食、食用油、棉花、食糖等大宗农产品仓储物流设施以及农产品批发市场、农产品冷链物流设施建设。

（二）突出抓好农田水利建设，提高水利对农业现代化的支撑能力

当前和今后一个时期，要根据《中共中央国务院关于加快水利改革发展的决定》（中发[2011]1号）要求，结合《水利发展“十二五”规划》、《全国新增1000亿斤粮食生产能力规划》的实施，把农田水利作为农村基础设施建设的重点任务，进一步搞好大中型灌区续建配套节水改造、大中型灌溉排水泵站更新改造等农田水利重点工程建设；在水土资源条件具备的地区，结合水源工程建设，适当新建一批节水型灌区；加强粮食生产核心区骨干水源、控制性枢纽和防洪除涝工程建设，提高区域防灾减灾能力；大力发展节水农业，缓解粮食生产水资源供需矛盾；统筹加强小型农田水利设施建设，健全农田水利建设新机制，引导农民自主建设农村水利设施。2013年，初步安排中央投资58亿元，用于规划内大型灌区改造项目建设，优先安排《全国新增1000亿斤粮食生产能力规划（2009～2020）》中的大型灌区项目，重点向粮食主产省（区）的灌区倾斜。安排中央投资10亿元，用于《全国大型灌溉排水泵站更新改造方案》内的大型灌排泵站更新改造工程建设，优先安排续建项目。安排中央投资32亿元，继续用于坡耕地水土流失综合治理、部分省（区、市）水土流失重点治理、丹江口库区及上游水土保持工程建设等。安排中央投资96亿元，对防洪标准低、洪涝灾害严重，且保护区内人口较多、经济集中、粮食产量大、有重要基础设施，以及近年来发生过较大洪水的规划内中小河流重要河段进行治理。 “十二五”期间，力争完成70%以上的大型灌区和50%以上的重点中型灌区骨干工程续建配套与节水改造任务，完成规划内剩余150处大型灌排泵站更新改造任务，适时启动中型灌排泵站更新改造，提高农田排涝能力新增农田有效灌溉面积4000万亩。要坚持规划先行，注重实效，把规划作为开展农田水利基本建设和安排国家补助资金的前提条件和重要依据，确保发挥工程建设综合效益。要进一步加强项目监管，认真履行建设程序，严格执行各项规章制度，确保工程质量和资金安全

（三）进一步改善农村生产生活条件，推动城乡发展一体化

加大统筹城乡发展力度，继续加强农村“水电路气房”建设。“十二五”期间，全面解决规划内2.98亿农村人口（含国有农林场）饮水安全问题和11.4万所农村学校的饮水安全问题。2013年，初步安排中央投资225亿元，用于解决规划内5500多万农村人口的饮水安全问题，并重点向中西部地区倾斜。实施新一轮农村电网改造工程，“十二五”期间全面改造到位，使农村生产生活用电得到较好保障。加快无电地区电力和农村小水电建设。继续支持农村公路建设，着力改善中西部地区和老少边穷地区农村交通运输设施条件，新增和改造农村公路100万公里，实现所有具备条件的东中部地区建制村、西部地区80%以上的建制村通沥青（水泥）路，2013年安排中央预算内投资22亿元用于中部地区建制村村、西部地区乡（镇）及建制村通沥青（水泥）路项目。积极发展农村沼气，“十二五”期末使50%以上的适宜农户用上沼气，2013年农村沼气项目中央预算内投资为    亿元，并将继续支持户用沼气、养殖小区和联户沼气、大中型沼气工程、乡村服务网点等项目建设。推进农村安居工程，“十二五”期间完成农村困难家庭危房改造800万户。继续进林区、垦区改造和游牧民定居工程，基本解决国有垦区、林区和林场职工住房困难问题，基本实现全国游牧民定居目标。

（四）围绕生态文明建设，大力推进林业和生态环境建设重点工程。

林业生态建设是生态文明建设重要组成部分。按照有关规划，“十二五”我国生态保护和建设的主要目标是：到2015年，森林覆盖率达到21.66%，森林蓄积量达到143亿立方米；黄土高原、岩溶石漠化地区、北部风沙区等重点区域生态治理取得突破性进展，生态修复取得显著成效。各类生态系统类型得到有效保护，生态环境质量明显改善。一是继续增加林草植被，保护重点生态系统。继续实施天然林资源保护二期工程。根据第二次全国土地调查结果，适当安排“十二五”时期重点生态脆弱区退耕还林任务。全面组织实施好巩固退耕还林成果专项规划。实施好三北防护林体系建设五期工程。继续组织实施好《全国野生动植物及自然保护区建设工程总体规划》和《全国湿地保护工程实施规划（2011－2015年）》。二是统筹推进青藏高原生态建设，构建生态屏障。统筹推进青海三江源自然保护区、西藏生态安全屏障、青海湖流域、甘南黄河重要水源补给生态功能区、祁连山、川西藏区生态保护与建设综合治理工程，构建青藏高原生态安全屏障。三是加强重点区域的综合治理。全面启动京津风沙源治理二期工程建设，继续实施岩溶地区石漠化综合治理工程，加快黄土高原综合治理工程，实施好新疆准格尔盆地南缘和塔里木盆地周边防沙治沙工程。四是做好支撑保障性工程建设，巩固生态建设成果。加快森林草原防火体系建设，全面建立森林草原防火预防、扑救、保障三大体系；推进林业草原有害生物防治，构建与现代林业发展相适应的林业有害生物防治监测预警体系、检疫御灾体系、防治减灾体系和服务保障体系；加快林木种苗和牧草良种建设，着力推进林木良种和牧草良种选育推广、生产供应、行政执法、社会化服务四大体系建设。

（五）以改善农村教育和医疗卫生服务为重点，促进城乡基本公共服务均等化

坚持把社会事业发展的重点放在农村，进一步加强相关基础设施建设，促进城乡基本公共服务均等化。一是要继续加大农村教育投入，支持农村欠发达地区教育事业发展，针对关键领域和薄弱环节，着力解决实际问题。2013年农村教育基础设施建设的重点包括：继续实施中西部农村初中校舍改造工程。按既定规划建设和改造学生宿舍、食堂、浴室、卫生室、操场等服务设施，改善农村初中校内生活条件。继续实施边远艰苦地区农村学校教师周转宿舍建设。改善农村学校教师工作和生活条件，吸引优秀人才到农村安心从教和长期从教，推进义务教育均衡发展。继续实施中西部农村学前教育推进工程。适应农村适龄儿童入园需求，以“解决急需、填平补齐、保障基本”为原则，在农村地区新建和改扩建一批布局合理、安全适用、办园规范的普惠性幼儿园，提供公平的、基本的、有一定质量的学前教育。继续加强中等职业教育基础能力建设。支持一批职业学校，特别是主要招收农村学生的职业学校，完成必须的基础设施建设及教学实训设备配置，扩大培养规模，提高办学质量和水平。二是加大对农村尤其是中西部边远地区医疗卫生基础设施投入。结合“十二五”期间医疗卫生重点建设规划（方案），继续以“保基本、强基层”为核心，重点加强农村医疗卫生服务体系建设，完善农村急救、重大疾病防治等公共卫生服务网络，推进基本公共卫生服务均等化，进一步缓解农村医疗卫生资源不足，提高基本医疗卫生服务的可及性和公平性。三是加强以基层为重点的公共文化、体育服务体系建设。继续推进广播电视村村通等农村文化建设重点工程，强化各类文化遗产和自然遗产保护，规范发展文化产业基地。支持农村公共体育设施建设，重点支持县级公共体育场和中小型全民健身中心建设。

四、积极推进农村基础设施建设投入和管理体制改革

近年来，我国政府农业投资规模持续增加，农业和农村基础设施建设进展不断加快，为农业和农村发展奠定了坚实的物质基础。与此同时，政府农业投资的责任和范围不明确、各级政府之间农业基础设施建设事权划分不清晰、农业投资多头管理、资金安排分散和整体使用效率不高等问题仍十分突出。下决心改革农村基础设施建设投入和管理体制，提高政府农业投资效率，对于加快现代农业建设，实现“四化同步”，具有十分重要的意义，应积极加以推进。

（一）明确政府农业基础设施建设的重点，建立涉农投资稳定增长长效机制

农业是国民经济的基础产业，也是面临自然和市场“双重风险”的弱质产业。世界各国都对农业进行支持保护，农业投资是政府支持农业发展的重要手段。另一方面，现代农业又是高度市场化的农业。农业改革发展必须坚持市场化的基本方向，处理好发挥市场作用与政府支持保护之间的关系，合理界定政府的农业投资职责和范围，注意调动农民及各类社会主体投资建设现代农业的积极性。总的原则是，政府既不能缺位，也不能越位，既要对农业进行有效的支持保护，又要充分发挥市场机制作用。我们认为，在社会主义市场经济条件下，政府农业投资的重点，应该是以基础性、公益性、外部性为主要特征的农业和农村基础设施，主要包括农田水利设施、耕地保护与建设、农业科研与技术推广、农村污染治理与生态环境保护、重大动植物疫病和病虫害防治、农产品质量安全检验检测监管体系等，以及农村水、电、路、通信等基础设施。对于一般性的农业生产设施和固定资产购置，可按照谁投资、谁受益的原则，以农民或农业企业为主体，合理引导各类社会资本投资和建设，政府主要通过税收、价格、信贷等手段给予鼓励和支持。对受益面较小的农村公益事业，如村内公益性基础设施建设等，应坚持“民办公助”原则，让农民通过“一事一议”等方式民主决策、广泛参与，政府以投资补助等方式，把政府投入与受益农民的投资投劳有机结合起来。在明确政府农业投资重点的同时，要积极推动建立与中央和地方财力增长相适应的农业投资稳定增长长效机制。按照“总量持续增加、比例稳步提高”的要求，进一步调整国家财政支出、固定资产投资、信贷资金投放结构，增加土地出让收益用于“三农”的比重，确保用于农业的投入逐年较大幅度增加，加大对农业主产区、重要品种、重点领域和重大工程的支持。

（二）进一步下放农业基础设施项目审批权限，强化地方政府管理责任

为加强和改善政府支农投资项目管理，近年来，国家发展改革委采取了一些新的措施。对于中央补助地方的点多、面广、单项资金少的项目，如农村饮水安全、农村沼气、天然林资源保护工程、石漠化综合治理试点工程等项目，实行中央下达投资规模计划、地方安排具体项目的方式，即将投资计划切块下达到省，具体项目由地方政府负责安排，提高了计划下达和项目建设实施的效率。针对地方财力不足等问题，不断加大中央对农村公益性建设的投入力度，适当降低地方配套要求，并明确地方配套部分主要由省级政府承担。尽管已经采取了很多措施，但农业投资项目实施中仍普遍存在地方“重投资申报，轻项目管理”、配套投资不落实、项目建成后使用效率不高等问题。对此，我们认为，近期内要按照国务院关于投资体制改革和转变职能的要求，最大限度地下放农业基础设施项目审批权限，简化管理程序，进一步强化地方管理责任。从长远看，应该结合财税体制改革，在不断增强地方财力的基础上，按照财权与事权相匹配的原则，进一步明确各级政府在农业基础设施建设方面的事权。中央政府投资重点支持对全国农业发展布局、国家粮食安全、农业科技进步或区域资源环境有重大影响的农业、水利、林业生态等重大建设项目，主要是跨省区市、需要全国统筹安排的重大基础设施或农业开发、水利建设项目。对于一个省区市范围之内的基础性、公益性、区域性农业农村发展建设项目，主要由省、市、县等各级政府负责投资和建设。这种职责分工不仅有利于充分调动各级政府和财政部门筹措支农资金的积极性，而且可以使农业投资的安排使用更加符合各地的实际情况。

（三）进一步理清政府各部门农业投资管理职责，积极推进涉农投资整合

与我国现代农业建设的巨大需求相比，目前政府农业投资总量仍明显不足，但与此同时，农业投资管理使用分散、总体效益不高的问题也十分突出。这是我国农业投资管理体制长期存在的主要问题之一。例如，在农田水利和基本农田建设方面，中央政府不同渠道安排的投资主要有：一是发展改革委统一平衡的中央预算内投资。2012年，会同水利部安排322亿元用于中小河流治理、大中型病险水库（闸）除险加固、大中型灌区续建配套与节水改造、新建灌区、大型灌排泵站更新改造、节水灌溉增效示范等农田水利重点工程建设；会同农业部安排98亿元用于全国新增千亿斤粮食生产能力规划田间工程、保护性耕作等建设。二是由财政部直接安排或会同有关部门安排的农业综合开发以及各项专项资金。如2012年安排农业综合开发资金290亿元，用于以中低产田改造、高标准农田建设为主要内容的土地治理项目。同时还安排小型农田水利、小型病险水库除险加固、中小河流治理、现代农业生产发展等专项资金；三是国土资源部负责安排的中央分成所得的新增建设用地土地有偿使用费，每年投资规模在数百亿元。这些投资涉及多个部门，投资方向、项目布局、建设内容相近，但投资计划管理和下达方式、项目建设标准各不相同，加上地方政府缺乏配套资金，导致同一个项目多头申报、利用不同渠道的中央投资相互配套、重复投入的现象比较普遍，给资金和项目管理带来很大困难，直接影响农业投资的总体使用效益。我们认为，解决这个问题需要中央和地方共同努力。首先，中央政府要结合机构改革，按照权责一致、统一效能的原则，尽可能减少部门职责交叉和分散，对建设内容相近、明显交叉重复的涉农专项资金，下决心进行归并。在此基础上，按照“一件事情由一个部门负责”的原则，厘清和规范有关部门的涉农投资管理职责，重点是规范作为政府投资主管部门的发展改革委与财政部门、行业部门之间的关系，注重发挥投资主管部门的规划制订和统筹协调职能，以规划为基本依据，加强统筹安排，促进资金整合。其次，要切实推进省级、县级层面的政府涉农投资整合工作，进一步明确不同部门的职责，并建立协调机制，加强不同渠道投资项目之间的相互协调，集中配套投入，提高整体效益。

（四）积极推广农村小型基础设施“村民自建”等模式，更好地发挥农民的主体作用

党的十六大以来，按照统筹城乡发展方略，国家对农村小型基础设施的投资大幅增加，但项目建设管理依然沿用过去地方政府部门“代建”为主的方式，普遍存在管理环节多、建设成本高，项目选择很少尊重农民意愿、与农民需求脱节，建设管理过程缺乏农民参与、管护责任不到位、设施使用效果差等问题，直接影响投资建设成效。改革这种管理体制势在必行。近年来，一些地方已经进行了一些探索和尝试，并取得初步成效。例如，安徽省水库移民后期扶持项目实行村民自选、自建、自管、自用的管理模式，变“代民作主”为“由民作主”，项目的决策、建设、实施、建后管护等主要由村民自己负责，有效实现了农民需求与政府投资目标的衔接，还可降低项目管理和建设成本30%左右。四川省成都市从2012年起开展农村小型公共基础设施“村民自建”试点，探索建立项目民主申报和建设管理机制，转变政府招投标管理方式、行业部门技术服务方式、资金拨付和项目验收方式，有效减少了管理环节，促进了政府职能转变，缩短工期70%左右，建设成本降低40%以上，真正落实了农民的知情权、参与权、决策权、监督权，避免了各个环节的跑冒滴漏，杜绝了项目建设实施中的不正之风和腐败现象。在财政部门支持下，近年来一些地方实施的村级公益事业建设“一事一议”财政奖补项目，遵循“规划先行、先议后筹、先筹后补”原则，推行“报账制”和“项目公示制度”，把国家补助资金与农民筹资筹劳结合起来，让农民直接参与到项目决策和建设过程之中，调动了农民的积极性。今后，要在认真总结实践经验、完善管理办法的基础上，积极推广各种行之有效的“村民自建”模式，让受益农民成为农村小型基础设施的建设实施和管护运行主体。同时，要加快推进农村小型基础设施产权制度改革，进一步明确所建工程设施的所有权和管护责任，建立长效的管护运行机制。

# 第二部分 农业生产基础设施建设

农业生产基础设施是发展现代农业、提高农业综合生产能力的关键。近年来，国家不断加大支持力度，进一步巩固和加强农业基础地位，农业综合生产能力显著提高。一是全面实施全国新增千亿斤粮食生产能力规划，抓好棉油糖等大宗农产品生产。推进菜篮子产品标准化生产，支持生猪、奶牛规模养殖场和畜禽良种繁育体系建设，加强重大动物疫病防控体系建设，增加渔政渔港等建设投入，支持发展远洋渔业。加快农产品质量安全检验检测体系建设，积极发展无公害农产品、绿色食品和有机农产品。二是突出抓好农田水利基本建设。加大大型灌区续建配套节水改造、中部地区大型排涝泵站更新改造、病险水库除险加固工程等项目投入力度，大力发展有效灌溉面积，改善农田灌排条件，提高水土资源的产出效率和效益。三是支持农产品批发市场、粮食现代物流等项目建设，不断加强农村市场体系建设。

2013年，根据有关专项规划和投资可能，继续加大对农业基础设施建设的支持力度。加快全国新增千亿斤粮食生产能力建设规划的实施进度，推进农业科技创新和推广，促进农业规模化、标准化生产，加强农产品质量安全检验检测体系建设。着力加强水利重点薄弱环节建设，大型灌区改造与建设、大型排涝泵站更新改造、规模化节水灌溉增效示范等农田水利重点工程投资，进一步稳定农业生产水利基础，提高农业生产规模化水平和综合生产能力。继续支持农产品批发市场等项目建设，建立适应现代农业发展要求的大市场、大流通。

## 第一章　农业综合生产能力建设

提高农业综合生产能力，确保国家粮食安全是治国安邦的头等大事。2004年以来，中央出台了一系列扶持农业生产的新举措，形成了一整套新时期扶持农业生产的政策体系，粮食生产实现了历史罕见的“九连增”。九年间，粮食产量从8614亿斤增至11791亿斤以上，增加3177亿斤。分品种看，玉米增产贡献率达到54%，稻谷、小麦分别为29%和23%；从增产因素看，单产水平提高贡献率为60%，播种面积扩大贡献率为40%。其间，农业科技贡献率、耕种收综合机械化率、有效灌溉面积比例和灌溉水利用系数均首次突破50%，表明我国农业综合生产能力又迈上了一个新台阶。粮食生产的“九连增”，不仅确保了国家粮食安全，而且为保持国民经济平稳较快发展奠定了坚实基础。

必须清醒地看到，在“九连增”的高起点上，进一步发展农业生产的制约因素在增多、矛盾在积累、风险在加大，到2020年满足国内需求、确保粮食特别是谷物自给率不降低，任务十分艰巨。与上世纪90年代中后期相比，我国粮食供求形势已经由“总量基本平衡、丰年有余”转为“总量偏紧、结构矛盾突出”。2009年以来，三大粮食品种先后由净出口转为净进口，进口量连年增加。大豆进口量从1995年的29.4万吨，骤增至2010年以来每年5000万吨以上，进口依存度已达80%。与此同时，资源环境约束增强，种粮比较效益依然偏低，进一步增产的难度加大。据测算，种植一亩粮食获得的现金收益仅相当于一个农民8天左右的外出务工收入。由于生产成本动态上升，农业补贴政策激励效应减弱。预计今后中长期内，粮食供求压力将会趋势性加大。

在“九连增”的基础上保持农业持续稳定发展，必须坚持立足国内基本自给的方针，坚持稳定面积、优化结构、主攻单产的技术路线，必须着眼于保护和调动农民种粮积极性、地方政府抓粮积极性和科技人员兴粮积极性，着力建立健全粮食生产稳定发展的长效机制。特别是要继续加大对农业基础设施建设的投入力度，抓紧编制《全国高标准农田建设总体规划》，确保到2020年完成8亿亩高标准农田建设。加大农业综合开发资金、新增建设用地土地有偿使用费等向粮食主产区的倾斜力度。

### 专题1、新增千亿斤粮食生产能力规划田间工程建设

一、建设背景

粮食安全始终是关系经济发展、社会稳定和国家自立的全局性重大战略问题，党中央、国务院高度重视粮食生产。2009年，国务院印发了《全国新增1000亿斤粮食生产能力规划（2009－2020年）》（国办发［2009］47号），提出了今后一段时期全国粮食生产能力建设的指导思想、基本原则，明确了分阶段目标和分省区、分品种增产任务，以及相应的增产技术路线、区域布局、建设任务和重点工程、配套政策措施等。

根据当前制约粮食生产的主要因素和未来粮食增产任务，《规划》提出统筹实施水利骨干工程、基本农田、粮食科研创新能力、良种繁育和农技推广体系、农业机械化体系、防灾减灾体系、农业生态环境保护体系、仓储物流和粮食加工能力等八大工程建设。其中，田间工程建设主要在《规划》确定的800个产粮大县建设高产稳产粮田，力争到2020年建成高产粮田1.5亿亩，形成一批区域化、规模化、集中连片的商品粮生产基地，提高产粮大县粮食综合生产能力。

2010年，国家发展改革委安排资金启动了田间工程建设。截止2012年，累计安排中央投资173亿元。初步统计，累计修建灌排渠道6万多公里，排灌泵站2.7万个，集蓄水设施9040个，机耕路3万多公里，平整土地2100多万亩，建成高产稳产粮田4000多万亩，形成了一批田成方、渠相连、旱能灌、涝能排的粮食生产基地。产粮大县粮食平均亩产超过400公斤，比项目建设前提高25公斤，高于全国平均水平50公斤左右，粮食产量近4亿吨，比建设前增加3300多万吨，为全国粮食稳步增产做出了重要贡献。2013年，国家发展改革委按照规划要求，继续安排中央投资用于产粮大县田间工程建设。

二、项目管理办法

田间工程及农技服务体系建设严格按照固定资产投资项目管理程序组织实施。根据省级实施规划和省级实施方案，有关省（区、市）发展改革部门会同农业、水利部门，在与农业综合开发、国土等部门对当年有关项目建设任务、建设地点等进行衔接后，组织编制和审批县级年度项目实施方案，并报国家有关部门备案。年度项目实施方案要明确项目区的建设范围、地点、规模、任务、工程量和粮食增产目标等。

根据批复的县级年度项目实施方案，由省级发展改革委会同农业、水利部门统一编制项目资金申请报告，联合上报国家发展改革委和农业部、水利部，国家发展改革委会同农业部、水利部联合会审后统一下达。

### 专题2、新疆优质棉生产基地

一、建设背景

新疆是我国最大的棉花适宜产区，棉花生产在全国占有举足轻重的地位。为充分发挥新疆棉花生产优势，进一步提高棉花生产水平，2012年国家发展改革委批复了新疆“十二五”优质棉基地建设项目可行性研究报告。项目建设目标为，按照内涵式开发的原则，在稳定面积的基础上，着力提高棉花品质和单产水平。到2015年，全疆棉花面积稳定在2200万亩以上，棉花总产量增加到300万吨左右，选育适合机械采摘、早熟棉花新品种5-6个。主要建设内容为育种平台及良繁体系、高产稳产及节水棉田、机采棉及残膜回收，以及病虫害统防统治工程建设。

2012年，国家发展改革委安排中央投资1亿元，启动了新疆“十二五”优质棉基地育种平台、良繁基地和高产棉田建设。2013年，国家发展改革委进一步加大了基地建设投入力度，计划安排中央投资2亿元，比上年增加1亿元。

二、项目管理办法

由新疆自治区、新疆生产建设兵团发展改革委根据国家批准的项目可行性研究报告和年度投资控制规模，组织编制单项工程的项目可行性研究报告并按程序审批后，向国家发展改革委提出年度项目资金申请报告，并附单项工程项目可行性研究报告审批文件、配套资金承诺文件等。国家发展改革委按照有关专项规划和年度中央投资计划，下达年度投资规模计划，提出工作要求。新疆自治区、新疆生产建设兵团发展改革委根据已批复的项目可行性研究报告，将年度投资规模计划分解安排到具体项目，下达年度投资项目计划，并将投资计划下达文件抄报国家发展改革委。

### 专题3、旱作农业示范基地

一、建设背景

发展旱作节水农业，是提高农业抗旱减灾能力，转变农业发展方式的有效途径。2008年开始，国家发展改革委每年安排中央投资支持北方地区建设旱作农业示范基地，兴建集雨窖等旱作节水农业基础设施，提高农田基础地力和抗旱节水能力。截止2012年，已累计安排中央投资15亿元，先后建设了524个旱作农业示范基地，项目区的农田蓄水保水能力明显增强，降水利用率平均提高8－10个百分点，水分利用效率平均提高0.15公斤/毫米·亩。2013年，国家发展改革委将继续安排旱作农业示范基地建设资金。鉴于旱作农业示范基地建设内容与新增1000亿斤粮食生产能力规划田间工程、保护性耕作工程等类同，按照整合资源、避免重复安排投资的原则，今年将重点安排与产粮大县、保护性耕作项目县等不相重合的县，届时相关规划的项目县将全部安排完毕。

二、项目管理办法

国家发展改革委会同农业部，按照有关专项规划和年度中央投资规模，提出分省中央补助投资规模和具体工作要求。省级发展改革委会同农业部门，按照分省补助投资规模，在规划确定的县内择优选择项目区，并组织地方委托具备一定资质的设计单位编制项目可研报告。省级发展改革委按程序审批项目可研报告后，会同农业部门联合上报年度项目资金申请报告，国家发展改革委会同农业部审核后，联合下达年度项目投资计划。

### 专题4、保护性耕作工程

一、建设背景

保护性耕作是农业可持续发展技术措施之一，2009年，国务院批准了《保护性耕作建设规划》，提出以东北、西北、华北一熟制地区为重点，建设2000万亩保护性耕作工程区，带动辐射周边地区保护性耕作的发展。主要建设内容为：一是购置多功能免耕播种机、深松机（犁）、浅松除草机、秸秆处理机、机载式植保机和大中型拖拉机等专用机具。二是平整土地，修建机耕道、机具停放场、库棚等设施。三是县级农机化技术推广服务能力建设，有选择地改造培训用房、购置保护性耕作监测、机具维护等设备。

2010年，国家发展改革委安排资金启动了保护性耕作工程建设。截止2012年累计安排中央投资9亿元，在283个县建设了保护性耕作工程区。2013年，国家发展改革委将继续安排投资用于保护性耕作工程建设。鉴于保护性耕作工程建设内容与新增1000亿斤粮食生产能力规划田间工程等类同，按照整合资源、避免重复安排投资的原则，今年将重点安排与产粮大县等不相重合的项目县，届时相关规划涉及的项目县将全部安排完毕。

二、项目管理办法

国家发展改革委会同农业部，按照有关规划和年度中央投资规模，提出分省中央补助投资规模，提出具体工作要求。省级发展改革部门会同农机化主管部门按照基本建设程序和分省资金规模，联合布置地方开展项目前期工作，以县为单位编制项目可研报告，由县级发展改革部门会同农机化主管部门联合上报省级发展改革和农机化主管部门。省级发展改革和农机化主管部门对上报的项目可研报告实行联合审查，由省级农业化主管部门提出审查意见提交发展改革部门，发展改革部门批复项目可研报告。省级发展改革、农机化主管部门根据批复的可研报告，联合将项目资金申请报告上报至国家发展改革委、农业部，并附项目可研报告批复文件、地方配套资金承诺函。

### 专题5、西部退耕还林地区基本口粮田

一、建设背景

加强基本口粮田建设，是解决退耕农户长远生计、巩固退耕还林成果的重要措施之一。《国务院关于完善退耕还林政策的通知》（国发[2007]25号）提出，在西部退耕还林地区建设基本口粮田，提高粮食自给能力。2006年开始，国家发展改革委安排资金用于西部地区退耕还林地区基本口粮田建设。主要建设内容为平田整地、土壤改良、修建小型集水设施和灌排渠道等，使具备条件的西南地区退耕农户人均不低于0.5亩、西北地区人均不低于2亩高产稳产基本口粮田。中央平均每亩安排补助投资400－600元。截止2012年，国家发展改革委累计安排中央投资19亿元，建设基本口粮田400万亩。2013年，国家发展改革委将继续安排资金用于西南西北重点退耕还林地区基本口粮田建设，同时根据国务院常务会议的要求，黄河流域及北方地区的补助标准由每亩400元提高到500元，长江流域及南方地区由每亩600元提高到750元。

二、项目管理办法

退耕还林地区基本口粮田建设项目严格按照基本建设程序管理，项目投资计划申报程序是：根据国家有关部门下达的退耕还林地区基本口粮田分省建设任务，由省级发展改革委组织编制和审批项目实施方案后，向国家发展改革委申报年度投资计划。

### 专题6、海南冬季瓜菜生产基地

一、建设背景

海南省冬季气候温暖，是我国重要的冬季瓜菜生产基地，在增加冬春季节北方大中城市蔬菜供应方面占有重要地位。为发挥海南冬季瓜菜生产优势，保障蔬菜供给，2011年国家发展改革委批复了《海南冬季瓜菜生产基地建设规划》，估算总投资26.6亿元，其中，节水灌溉工程、市场交易信息系统等项目建设投资结合实施相关规划解决；菜田改造、田头预冷设施、良种繁育等项目投资由海南省多渠道筹措解决，国家视情况给予适当补助。2011－2012年，国家发展改革委累计安排中央投资2亿元用于基地建设，改善菜田生产条件，提高冬季瓜菜生产水平，加强田头预冷能力建设，减少流通损耗。2013年，国家发展改革委继续安排投资用于海南冬季瓜菜基地建设。

二、项目管理办法

根据年度中央投资规模，省级发展改革委会同农业部门联合上报年度项目资金申请报告，国家发展改革委会同农业部审核后，联合下达年度项目投资计划。

### 专题7、生猪、奶牛、肉牛肉羊标准化规模养殖场（小区）建设

一、建设背景

（一）生猪标准化规模养殖场（小区）

2007年下半年，国内猪肉供应偏紧，价格大幅上涨。为促进生猪生产发展和稳定市场供应，国务院出台了《关于促进生猪生产发展稳定市场供应的意见》（国发〔2007〕22号），提出扶持生猪标准化规模饲养，国家对标准化规模养猪场（小区）的圈舍标准化改造、粪污处理和沼气池，以及水、电、路、防疫等设施建设给予适当支持。

根据上述文件要求，2007－2012年，国家发展改革委累计安排中央预算内投资150亿元，支持建设生猪标准化规模养殖小区（场）5.4万个。具体补助标准为，年出栏500—999头的养殖场（小区）每个中央平均补助投资20万元，其中：苏浙粤每个补助15万元，西部12省（区）每个补助25万元，其他地区每个补助20万元；年出栏1000—1999头的养殖场（小区）每个中央平均补助投资40万元，其中：京津苏浙粤每个补助30万元、西部12省（区）每个补助50万元，其他地区每个补助40万元；年出栏2000-2999头的养殖场(小区)每个中央平均补助投资60万元，其中：京津苏浙粤每个补助50万元，西部12省（区）每个补助70万元，其他地区每个补助60万元；年出栏3000头以上的养殖场(小区)每个中央平均补助投资80万元。云南、贵州、重庆适当降低年出栏规模标准，安排部分300-499头的养殖场（小区、重点户），中央补助投资10万元。

2013年，国家发展改革委继续安排中央投资用于生猪标准化规模养殖场（小区）建设，重点扶持年出栏500－3000头的标准化规模养殖场（小区）的改扩建，兼顾年出栏3000头以上大型养殖场（小区），加强动物疫病防控和废弃物处理，合理控制养殖密度。

（二）奶牛标准化规模养殖场（小区）

2007年，国务院出台了《关于促进奶业持续健康发展的意见》（国发〔2007〕31号），明确提出支持建设标准化奶牛养殖小区，国家对养殖小区（场）的圈舍标准化改造、水电路、粪污处理、防疫、机械化挤奶设施及饲草料基地建设等给予适当补助。

根据上述文件精神，2008－2012年，国家发展改革委累计安排中央预算内投资22亿元，支持建设奶牛标准化规模养殖场（小区）3000个。中央投资补助标准为，年存栏300—499头的养殖场（小区)，每个中央平均补助投资80万元；年存栏500—999头的养殖场（小区)，每个中央平均补助投资130万元；年存栏1000头以上的养殖场（小区），每个中央平均补助投资170万元。

2013年，国家进一步加大投入力度，用于存栏300头以上的奶牛标准化规模养殖场（小区）建设，同时鼓励乳制品加工企业建设稳定可控的奶源基地，支持具有本地省级品牌乳制品加工农业产业化龙头企业自建、收购或参股建设的养殖场（小区）标准化改造项目。

（三）肉牛肉羊标准化规模养殖场（小区）

近年来，随着人口增长和居民消费水平提高，特别是城镇居民肉类消费结构的变化，牛羊肉消费持续快速增长，但受生产成本上升、发展方式转型、自然灾害和疫病多发等因素影响，牛羊肉生产增速减缓，价格连续上涨，部分少数民族地区市场供应偏紧。根据国务院领导批示精神，2012年国家发展改革委启动了肉牛肉羊标准化规模养殖场（小区）建设，支持新疆、内蒙、四川、西藏、甘肃、青海、宁夏等7个省区和新疆兵团建设肉牛肉羊标准化规模养殖场（小区）278个，对圈舍标准化改造和废弃物处理设施，以及水、电、路、防疫等配套设施建设给予适当补助。中央投资补助标准为，年出栏羊300—499头的养殖场中央补助投资10万元，西部地区补助15万元；年出栏羊500—699头的养殖场中央补助投资20万元，西部地区补助25万元；年出栏羊700—999头的养殖场中央补助投资30万元，西部地区补助35万元；年出栏羊1000头以上的养殖场中央补助投资40万元，西部地区补助50万元。肉牛年出栏100-299头的养殖场，每个场中央补助投资30万元；年出栏300头以上的养殖场，每个场中央补助投资50万元。

2013年，国家继续安排中央投资用于年出栏300只以上的肉羊标准化规模养殖场（小区）、年出栏100头以上的肉牛标准化规模养殖场（小区）改扩建，并优先支持农牧民专业合作组织规模化养殖场、具有能繁母羊的规模化养殖场建设。

二、项目管理办法

根据国家确定的分省补助投资控制规模、补助标准、安排重点，以及批复的项目可研报告（或实施方案），省级发展改革委会同农业部门联合上报年度资金申请报告，国家发展改革委会同农业部审核后，联合下达项目投资计划。

### 专题8、渔港工程

一、建设背景

渔港是渔民补给生产资料、销售渔获物的重要基地，是渔船回港停靠避风的重要场所，在保障渔船正常出海作业、保护渔民生命财产安全、促进地方渔业经济发展等方面发挥着重要作用。1998年国家实施积极的财政政策后，国家发展改革委加大了渔港建设投入力度。截止2012年，累计安排中央投资29.4亿元，建设了各类渔港168个，其中中心渔港60个、一级渔港76个。目前，主要渔场均分布有中心和一级渔港，特别是台风正面袭击区的东南沿海五省的中心渔港和一级渔港比重约占60%以上，形成了有效掩护水域面积5000万平方米，综合防风水平提升到10级，可满足近8万艘海洋捕捞渔船在10级以下（含10级）大风天气时的就近分散避风和休渔期停泊。此外，通过配套建设综合执法办证中心、港口监控、航标、消防等设施，提高了港区安全保障能力，强化渔船管理，也带动了港区水产品交易流通、冷藏加工、生产补给等产业发展，提高了渔船补给能力，方便了渔民交易渔获物，促进了港区经济发展。2013年，国家发展改革委将继续安排中央投资用于渔政渔港建设。

二、项目管理办法

渔港建设严格按照基本建设程序管理，项目单位要依法依规完成规划选址、用地预审、用海预审、环境影响评价、节能审查等各项审批前置手续，做好项目前期工作，并按照项目管理权限履行项目报批程序、上报资金申请报告。国家发展改革委根据有关规划、年度投资规模和项目前期工作等情况下达补助投资。

### 专题9、农产品质量安全检验检测体系

一、背景及成效

在组织实施《全国农产品质量安全检验检测体系建设规划（2006－2010年）》的基础上，2012年，我委正式批复印发了《全国农产品质量安全检验检测体系建设规划（2011-2015年）》。规划坚持“统筹布局，明确功能；因地制宜、区别对待；填平补齐，兼顾产销；综合建设，强化基层；建管并重，保证质量”的原则，科学确定项目布局，协调推进农产品质量安全检验检测体系和追溯体系建设。力争到2015年，全国农产品质量安全检验检测体系基本健全、布局更加合理、功能更加完善、检测能力全面提升，形成部、省、地（市）、县上下贯通、运行高效、参数齐全、支撑有力的农产品质检体系。

2010-2012年，我委共安排中央投资38亿元，以提高基层监管能力为重点，大力推进农产品质量安全检验检测体系建设，初步改善了我国农产品质量检验检测基础设施薄弱的状况。其中，2012年安排中央投资15亿元，重点加强地市级质检中心和县级综合质检站建设。

二、建设重点及2013年投资安排

（一）建设重点

1、部级中心。一是依托中国水产科学研究院，新建1个部级水产品质量安全研究中心。二是按照我国优势农产品区域布局和农业产业发展特点，新建果蔬、粮油、畜产品和水产品等14个部级专业质检中心，另外，从一期规划转入农业部农业生物质能源产品质量安全监督检验中心和乳品质量安全监督检验中心。三是完善农业部农产品质量标准研究中心风险监测功能，并建设全国农产品质量安全监测信息预警平台。四是完善32个部级质检中心农产品质量安全风险监测信息预警功能，重点提升农产品中未知危害物的定性、定量检测和隐患排查能力，实时有效地监测农产品质量安全危害因子及其危害程度。

2、省级综合质检中心。完善32个省级农产品综合质检中心的风险监测和信息预警功能，并与全国农产品质量安全监测信息预警平台联网共享，实现全国监测预警数据汇总分析，及时权威发布风险预警信息。

3、地（市）级综合质量中心。为实现现行行政区域地级全部覆盖的客观要求，扣除已经投资的5个计划单列市，二期规划共需要建设329个地（市）综合质检中心。地（市）级综合质量中心主要侧重于所辖区域内涉及农产品消费安全的市场抽检，执法检测、复检和应急检测，承担对县级以下检测机构的技术指导。

4、县级质检站。对有明确机构、编制、技术人员和固定实验场所和经费保障的960个县进行投资建设。县级质检站主要侧重于所辖县域的产地检测，且具备快速检测和反应能力。

（二）2013年投资安排

2013年，初步安排中央投资12亿元，继续推进农产品质检体系建设，安排县级、地市质检建设项目和部级中心。

三、项目管理办法

（一）投资补助标准

在资金来源上，检验机构隶属中央直属单位的，由中央全额投资建设；检验机构隶属地方政府的，由中央与地方共同投资建设，中央与地方投资比例为东部地区的为1：1、中部地区的为1：0.5、西部地区的为1：0.25。

（二）项目申报审批

农业部审批部级专业质检中心和部级区域质检中心项目可研报告。根据农业部批复的项目可研报告，省级发展改革部门会同农业（畜牧、渔业）部门联合上报项目投资计划。

省级综合质检中心项目报经农业部审核后，项目可行性研究报告由省级农业部门报省级发展改革部门审批。项目年度投资计划由省级发展改革部门会同农业、畜牧、渔业部门联合上报。

省级农业部门负责市级、县级质检站可研报告的组织编报和项目组织实施工作，省级发展改革部门负责可研报告的审批及项目实施情况的监督检查工作。市级、县级质检站项目投资计划由省级发展改革部门会同农业部门联合上报国家发展改革委、农业部，同时附县政府的确认文件、项目可研报告的批复文件、所报县级质检站基本情况一览表。畜牧、渔业等部门行政关系独立于农业厅之外的省份，由省发展改革部门与农业、畜牧、渔业部门联合上报。

## 第二章 农田水利设施建设

一、2011-2012年农田水利设施建设主要成效

农田水利是政府投资的重点领域之一。2011-2012年，我委会同水利部和地方，紧紧围绕夯实农业基础和提高农业综合生产能力目标，进一步加大了对农田水利建设的投入力度，全面加快大型灌区改造与建设、大型灌排泵站更新改造等工程建设步伐。安排大型灌区续建配套节水改造工程中央预算内投资126亿元，继续对全国规划内的400多处大型灌区进行续建配套与节水改造；安排中央预算内投资35亿元，对辽宁、吉林、江苏、安徽、甘肃、宁夏等24个省区市的251处大型灌排泵站实施更新改造工程建设，已有101处完成规划投资任务，天津、吉林、浙江、福建、江西、广东、广西、重庆、四川、新疆等10省区市任务全部完成；安排中央预算内投资21亿元，开展了一批规模化节水灌溉增效示范和新建灌区工程建设。截至2011年底，全国灌溉面积达到10.02亿亩，其中耕地灌溉面积9.22亿亩，园林草地等非耕地灌溉面积0.80亿亩。

二、存在的主要问题

从总体上看，目前我国农田水利设施仍较为薄弱，全国有一半左右的耕地缺少灌溉设施，现有灌溉工程老化失修问题严重，已成为制约粮食生产的重要因素。无论是作为“主力军”的大型灌区及其骨干工程，还是连接田间地头的小型农田水利工程，大部分都存在着管理不善、投入不足，建设标准低、体系不配套、工程老化失修等问题，历史欠账较多，整体状况堪忧，亟待进一步统筹加大投入力度，加快建设步伐。

三、2013年及“十二五”期间的建设重点

加强农田水利基础设施建设是一项长期而艰巨的建设任务，必须坚持从实际出发，坚持以科学发展观为指导，坚持以人为本，从各地最迫切需要解决的事情入手，有步骤、有计划、有重点地逐步推进。当前和今后一个时期，要按照党的十八大和2013年中央经济工作会议、中央农村工作会议精神，根据《中共中央国务院关于加快水利改革发展的决定》（中发[2011]1号）要求，结合《水利发展“十二五”规划》、《全国新增1000亿斤粮食生产能力规划》的实施，把农田水利作为农村基础设施建设的重点任务，进一步搞好大中型灌区续建配套节水改造、大中型灌溉排水泵站更新改造等农田水利重点工程建设，努力加大投入力度，加快建设步伐；在水土资源条件具备的地区，结合水源工程建设，适当新建一批节水型灌区，增加农田有效灌溉面积，开发粮食后备产区；加强粮食生产核心区骨干水源、控制性枢纽和防洪除涝工程建设，提高区域防灾减灾能力；大力发展节水农业，缓解粮食生产水资源供需矛盾；统筹加强小型农田水利设施建设，健全农田水利建设新机制，引导农民自主建设农村水利设施。

要坚持规划先行，注重实效，把规划作为开展农田水利基本建设和安排国家补助资金的前提条件和重要依据，确保发挥工程建设综合效益。要进一步加强项目监管，认真履行建设程序，严格执行各项规章制度，确保工程质量和资金安全。要加快推进体制机制改革，促进农田水利设施的良性运行。“十二五”期间，力争完成70%以上的大型灌区和50%以上的重点中型灌区骨干工程续建配套与节水改造任务，完成规划内剩余150处大型灌排泵站更新改造任务，适时启动中型灌排泵站更新改造，提高农田排涝能力新增农田有效灌溉面积4000万亩。

### 专题1、大型灌区续建配套与节水改造

一、背景及成效

灌区是农业和经济社会发展的重要基础设施。目前，大型灌区以占全国1/8的耕地面积，生产了1/4的粮食，贡献了1/3的农业生产总值，提供了1/7的城镇和工业供水，是我国农业规模化生产基地和重要的商品粮、棉、油基地，是农民增收致富的重要保障。同时，我国灌区大多修建于上世纪五六十年代，当时投入不足，又经过了几十年的运行，灌区设施普遍存在着标准低、老化失修严重、效益衰减等问题。

为改善灌区工程设施与管理状况，提高灌溉用水效率和农业综合生产能力，1996年，原国家计委、水利部联合启动了大型灌区续建配套与节水改造项目试点建设；在试点的基础上，近年来，中央大幅增加了对此项工程建设的投入，取得了明显成效。“十一五”期间，国家共安排大型灌区续建配套和节水改造工程中央投资180.4亿元，对全国434处大型灌区进行续建配套与节水改造。2011～2012年，安排大型灌区续建配套节水改造工程中央预算内投资126亿元，继续对规划内的全国400多处大型灌区进行续建配套与节水改造。

二、下一步建设目标和任务

总体目标：加快推进大型灌区续建配套节水改造，到2020年，基本完成大型灌区续建配套和节水改造任务。

“十二五”任务及重点：综合考虑不同地区的水土资源状况、经济社会发展水平、农业综合生产能力和增产潜力、节水潜力、投资规模等情况，全面推进规划确定的400多处大型灌区续建配套与节水改造工程建设，优先安排《全国新增1000亿斤粮食生产能力规划（2009～2020）》确定的268处大型灌区续建配套与节水改造工程；力争完成70%以上的大型灌区骨干工程续建配套与节水改造任务。

工程主要建设内容包括骨干工程及相关管理支撑系统，其中：骨干工程包括渠首工程、渠系建筑物、骨干灌溉排水工程等，优先安排影响灌区安全运行的病险和“卡脖子工程”、渗漏严重的骨干渠段、重要骨干建筑物配套改造等关键工程；管理支撑系统包括灌区信息化建设、灌溉试验站建设、灌区量测水设施建设等。

三、2013年建设内容及投资重点

拟安排中央投资58亿元，用于规划内大型灌区改造项目建设，优先安排《全国新增1000亿斤粮食生产能力规划（2009～2020）》中的大型灌区项目，重点向粮食主产省（区）的灌区倾斜。

四、项目管理办法及申报程序

1、项目管理办法

大型灌区续建配套和节水改造项目按国家规定的建设程序管理。按照经批准灌区续建配套和节水改造总体规划等有关要求，灌区管理单位委托具有相应资质的规划设计单位编制分期或年度可行性研究报告，经省级水利厅（局）提出审查意见后，由省级发展改革委审批；根据已批复的可行性研究报告和中央下达的项目年度投资计划，区分轻重缓急编制项目年度实施方案，报省级水利和发展改革部门审批后组织实施，其中单项工程设计要达到施工图的深度。

资金补助标准：大型灌区续建配套与节水改造项目建设资金由中央、地方和灌区多渠道筹集，中央对东、中、西部地区分别补助工程总投资的1/3、60%和80%。

2、项目申报办法

灌区管理单位按照管理权限逐级申报项目，由省级发展改革委、水利厅（局）审查后，报送国家发展改革委和水利部；国家发展改革委商水利部根据各省上报的项目申报材料和资金可能，经综合平衡后下达年度项目投资计划。

### 专题2、大型灌排泵站更新改造

一、背景及成效

新中国成立后，特别是上世纪60年代以来，我国机电灌排泵站的建设获得了飞速发展。据统计，我国现有24个省（区、市）建有大型灌排泵站450处、5233座，装机24484台、装机功率563.02万千瓦，设计流量35870立方米每秒，设计灌溉面积1.77亿亩，有效灌溉面积1.47亿亩；设计排涝面积1.59亿亩，有效排涝面积1.37亿亩。其中大型灌溉泵站123处、2884座，装机10288台、装机功率271.13万千瓦；大型排水泵站196处、1032座，装机6492台、装机功率161.09万千瓦；大型灌排结合泵站131处、1317座，装机7704台、装机功率130.80万千瓦。单座泵站达到大型泵站标准的共有165座、装机1934台，装机功率158.12万千瓦。

灌排泵站特别是大型灌排泵站不仅承担着农业灌溉、除涝的重任，还承担了城乡防洪、供水以及流域调水任务，在抗御水旱灾害、改善农业生产条件、保障粮食安全、解决农村饮水安全、促进农村经济可持续发展等方面发挥了重要作用，取得了显著的社会效益、经济效益和生态效益。在机电灌排比较发达的省份，已初步形成了以大型泵站为骨干、大中小型泵站相结合，提排与自排、提灌与自灌、提水与蓄水相结合的灌排工程体系。但由于现有大型灌排泵站多数建成时间较早，目前普遍存在着建设标准低、布局不合理，技术落后、产品不配套，工程及机电设备老化失修、功能下降，装置效率低、能耗高等问题，急需进行更新改造；同时，还存在泵站管理体制不顺，管理条件差、水平低等问题。《中共中央国务院关于加快水利改革发展的决定》（中发[2011]1号）提出要“实施大中型灌溉排水泵站更新改造”。

2011～2012年，安排中央预算内投资35亿元，对辽宁、吉林、江苏、安徽、甘肃、宁夏等24个省区市的251处大型灌排泵站实施更新改造工程建设，已有101处完成规划投资任务，天津、吉林、浙江、福建、江西、广东、广西、重庆、四川、新疆等10省区市任务全部完成。

二、下一步建设目标和任务

“十二五”期间，全面实施《全国大型灌溉排水泵站更新改造方案》（以下简称《方案》），以东北（松辽）、黄河上中游地区和全国800个粮食增产县为重点，争取到2015年基本完成全国251处大型灌排泵站更新改造任务。

三、2013年建设内容及投资重点

拟安排中央投资10亿元，用于《全国大型灌溉排水泵站更新改造方案》内的大型灌排泵站更新改造工程建设，优先安排续建项目。

四、项目管理办法及申报程序

大型灌排泵站更新改造项目按照国家规定的建设程序及管理办法进行管理。项目前期工作分为安全鉴定、可行性研究和初步设计三个阶段，上一阶段的批准文件是开展下一阶段工作的依据。安全鉴定由省级水行政主管部门按照《泵站安全鉴定规程》（SL316-2004）的规定组织实施，中国灌溉排水发展中心进行复核；可行性研究报告经省级水行政主管部门提出审查意见后由省级发展改革部门审批；初步设计报告由省级有关部门按规定审批。可行性研究报告中必须包括泵站管理体制和运行机制改革等内容。要严格控制更新改造工程规模和标准，原则上按原规模、原标准进行更新改造，但对近年来泵站工况及外部条件发生明显变化的，可在充分论证的基础上合理调整泵站设计规模。

项目建设严格实行项目法人制、招标投标制、工程监理制、合同管理制，建立和完善各项建设管理制度，做到建设单位、施工单位、监理单位、质检单位层层把关，坚决避免“豆腐渣”工程，确保项目工程质量。

项目年度投资计划按照管理权限逐级申报，国家发展改革委会同水利部按《方案》分省、分年切块下达中央补助投资。在不突破中央补助投资总规模的前提下，各具体项目的政府投资补助额度由各地根据各泵站更新改造内容、泵站型式等不同情况自行确定。

### 专题3、水土保持工程

一、背景及成效

国家高度重视水土流失治理工作，1986年以来，从中央预算内水利建设投资中安排专项资金陆续实施了黄河上中游水土保持重点防治工程、长江上中游水土保持重点防治工程、黄土高原淤地坝试点工程、珠江上游南北盘江石灰岩地区水土保持综合治理工程、东北黑土区水土流失重点防治工程、晋陕蒙砒砂岩地区沙棘生态工程、丹江口库区及上游水土保持工程、坡耕地水土流失综合治理试点工程等多项水土保持生态建设工程。近年来，水土保持项目的中央投资规模逐步增加，覆盖区域不断扩大，取得了显著的生态、经济和社会效益，在水土保持生态建设中有效地发挥了中央资金的引导作用。

2011～2012年，安排中央预算内投资50亿元，在全国22个省（区、市）的140个县开展了坡耕地水土流失综合治理试点工程建设，同时在全国31个省（区、市）开展水土流失重点治理（小流域综合治理、生态修复、生态清洁小流域建设等）。根据国务院批准的《丹江口库区及上游水污染防治和水土保持“十二五”规划》，在圆满完成“十一五”规划治理任务的基础上，启动了丹江口库区及上游水土保持“十二五”规划实施工作。

二、下一步建设目标和任务

“十二五”期间，继续加大长江上中游、黄河中上游、西南石漠化地区、珠江上游、东北黑土区等重点区域及山洪地质灾害易发区水土保持生态建设与修复力度。对坡耕地集中、水土流失严重、人地矛盾突出的地区，加快推进坡耕地水土流失综合治理，积极推进黄土高原淤地坝建设，开展南方崩岗综合治理，大力开展生态清洁型小流域建设，强水土保持监测设施建设。规划全国新增水土流失综合治理面积25万平方公里（其中丹江口库区及上游地区治理水土流失面积6295平方公里、实施坡改梯315平方公里）。

三、2013年建设内容及投资重点

拟安排中央投资32亿元，继续用于坡耕地水土流失综合治理、部分省（区、市）水土流失重点治理、丹江口库区及上游水土保持工程建设等。

四、项目管理办法及申报程序

中央补助地方水土保持工程建设按照国家规定的建设程序及《水土保持工程建设管理办法》进行管理。对小型水土保持项目，实行中央切块下达投资规模计划、地方分解安排具体项目的管理办法。前期工作一般分为规划和项目实施方案两个阶段，实施方案经水利部门提出审查意见后由发展改革部门审批。其中，库容10万立方米以上的淤地坝工程前期工作分为规划、坝系工程可行性研究和单坝工程初步设计三个阶段，坝系工程可行性研究报告经省级水利部门提出审查意见后由省级发展改革部门审批；单坝工程初步设计由省级水利部门商省级发展改革部门审批。项目建设涉及占地和需要开展环境影响评价等工作的，由各地按照有关规定办理。有关项目申报单位在向项目审核审批机关报送项目实施方案或可行性研究、初步设计报告时，应按规定附送项目区所在乡（镇）政府出具的群众投劳承诺，以及落实工程建后管护责任的文件。对地方重大水土保持项目，前期工作阶段按现行建设程序有关规定执行。

根据规划确定的建设任务、各项目前期工作情况和年度申报要求，各省级发展改革、水利部门向国家发展改革委和水利部报送地方水土保持项目年度中央补助投资建议计划（资金申请报告）。国家发展改革委会同水利部对各省（区、市）提出的建议计划进行审核和综合平衡后，分省（区、市）切块下达中央补助地方小型水土保持项目年度投资规模计划。在中央下达建设总任务和补助投资总规模内，各具体项目的政府投资补助额度由各省级发展改革和水利部门根据实际情况确定。地方重大水土保持项目中央投资计划按项目申报和下达。中央补助地方水土保持项目投资为定额补助性质，由地方按规定包干使用、超支不补。

### 专题4、中小河流治理

一、背景及成效

我国河流众多，除大江大河外，流域面积在200平方公里以上有防洪任务的中小河流（包括大江大河支流、独流入海河流和内陆河流）有9000多条，其中流域面积在3000平方公里以上的河流有670多条，流域面积在200～3000 平方公里的河流有8600多条。新中国成立以来，国家组织实施了大规模的江河治理工程，截至2009年共建成堤防及护岸29.14万公里，达标堤防11.67万公里。与大江大河相比，中小河流防洪体系较为薄弱，需进行治理的9000多条中小河流中大部分未系统治理。2011年，国务院批准了我委牵头编制的《全国中小河流治理和病险水库除险加固、山洪地质灾害防御和综合治理总体规划》，对全国中小河流治理作出了总体部署。

2011～2012年，我委共安排中央预算内投资162亿元，用于流域面积3000平方公里以上的中小河流治理，对提高我国防洪减灾综合能力，保障人民群众生命财产安全发挥了重要作用。

二、下一步建设目标和任务

根据《全国中小河流治理和病险水库除险加固、山洪地质灾害防御和综合治理总体规划》的有关要求，安排中央预算内投资继续推进中小河流治理，使治理河段基本达到防洪标准，进一步增强防御洪涝灾害能力。

三、2013年建设内容及投资重点

拟安排中央投资96亿元，对防洪标准低、洪涝灾害严重，且保护区内人口较多、经济集中、粮食产量大、有重要基础设施，以及近年来发生过较大洪水的规划内中小河流重要河段进行治理。

四、项目管理办法及申报程序

1、项目管理办法

按现有投资渠道和基本建设程序，在项目前期工作完善的前提下，在年度中央预算内投资中安排。发展改革部门商水利部门，负责项目初步设计（可研）审批、计划下达和监督检查工作；水利部门商有关部门负责规划编制、初步设计（可研）审查工作，组织和指导项目实施和建设管理工作。

资金补助标准：流域面积在3000平方公里以上中小河流治理项目，投资由中央和地方共同承担。对1、2级堤防，中央对东、中、西部地区分别按项目投资的1/3、60%、80%进行补助；对3级及以下级别堤防，中央对东、中、西部地区分别按项目投资的20%、40%、60%进行补助；对河道整治类项目，中央对东、中、西部地区分别按项目投资的20%、30%、40%进行补助。

2、项目申报办法

项目和年度计划按照管理权限逐级申报，由省级发展改革部门、水行政主管部门共同审查后，将建议计划连同初步设计批复文件、地方各级政府有关部门对建设投资的承诺文件、项目法人组建方案、管理体制改革实施方案和进度，联合报送国家发展改革委和水利部。

### 专题5、 大中型病险水库水闸除险加固

一、背景及成效

水库水闸是我国水利工程体系的重要组成部分。根据第一次全国水利普查成果，截至2011年底，全国已建成各类水库97246座，总库容8104亿立方米，在防洪减灾、城乡供水、农业灌溉、水力发电、流域综合治理等方面发挥了巨大的综合效益，为我国经济社会发展做出了重要贡献。水闸具有挡水和泄（引）水双重功能，在防洪排涝（挡潮）、灌溉供水、水资源调控、改善水环境等方面发挥了重要作用。截至2011年底，全国共有大中型水闸7192座，其中大型860座，中型6332座。

由于这些水库水闸大多数建于上世纪50年代末到70年代初，限于当时的技术经济条件和运行维护管理不到位，有相当一部分水库存在不同程度的病险问题，不仅设计效益难以充分发挥，而且成为重大安全隐患。在《全国病险水库除险加固专项规划》实施完成后，2011年国务院又批复了我委牵头编制的《全国中小河流治理和病险水库除险加固、山洪地质灾害防御和综合治理总体规划》，对新出现的300多座大中型病险水库，2621座大中型病险水闸以及5400座小（1）型、15000多座重点小（2）型病险水库除险加固作出总体部署。

2011～2012年，我委共安排中央预算内投资50亿元对全国大中型病险水库水闸进行除险加固（其中病险水库28.9亿元，病险水闸21.1亿元），消除了工程安全隐患，提高了防洪除涝与水资源调控能力，发挥了巨大的社会经济效益。

二、下一步建设目标和任务

根据《全国中小河流治理和病险水库除险加固、山洪地质灾害防御和综合治理总体规划》的有关要求和我委、水利部联合印发的《全国大中型病险水闸除险加固总体方案》，继续安排中央投资对大中型病险水库水闸进行除险加固。

三、2013年建设内容及投资重点

拟安排中央投资25亿元，对规划依据充分、前期工作完善、病险问题较为突出、保护对象重要的一批大中型病险水库水闸进行除险加固。

四、项目管理办法及申报程序

1、项目管理办法

根据《病险水库除险加固项目建设管理办法》，完成项目前期工作后，在年度中央预算内投资计划中逐步安排。发展改革部门商水利部门，负责项目初步设计（可研）审批、计划下达和监督检查工作；水利部门商有关部门负责规划编制、安全鉴定和初步设计（可研）审查工作，组织和指导项目实施和建设管理工作。

资金补助标准：大中型项目投资由中央和地方共同承担，对1990年及以前建成的大中型水库出现病险的，中央对东、中、西部地区分别按项目投资的1/3、60%、80%进行补助。

2、项目申报办法

项目和年度计划按照管理权限逐级申报，由省级发展改革和水行政主管部门共同审查后，将建议计划连同安全鉴定书和安全鉴定成果核查意见报告、初步设计批复文件、地方各级政府有关部门对建设投资的承诺文件、管理体制改革实施方案和进度、除险加固工程所在地政府及主管部门、管理单位责任人名单等材料，联合报国家发展改革委和水利部。

## 第三章 农产品流通设施建设

在社会主义市场经济条件下推进农业和农村经济发展，必须面向市场，搞活流通。加强农产品流通基础设施建设，做好农产品市场流通工作，是建设现代农业、繁荣农村经济的重要环节，是农户小生产与大市场实现对接、增加农民收入的重要途径，是丰富城乡市场、保障农产品供给的重要载体。在本章中，主要介绍我国农产品批发市场、粮食现代物流、粮油仓储、农产品冷链物流项目的有关情况。

一、农产品批发市场发展状况

改革开放以后，农产品产量和商品量大幅提高，市场经营主体大量涌现，促进了农产品批发市场的发展和兴旺繁荣，农产品批发市场已经成为我国农产品流通的主要渠道。

近年来，在各级政府的政策和资金支持下，我国农产品批发市场设施不断完善，服务功能得到了提升。但总的来看，我国农产品批发市场发展仍严重滞后，与农产品大流通需要差距较大。一是地区发展不平衡。一方面，一些农产品主产区和中西部地区受资金、交通运输、通讯条件的限制，市场数量较少，设施简陋，服务功能不全。全国成交额超过亿元的大型农产品批发市场中，东部地区占70%以上，中西部地区还不到30%。特别是很多中西部地区已逐步形成了有地区特色和自然资源优势的农产品产业带，但由于产地批发市场发展严重滞后，农产品卖难问题仍时有发生。另一方面，很多大城市由于利益驱动或搞政绩工程，重复建设严重，不仅恶性竞争、扰乱了市场秩序，而且造成资金和土地资源严重浪费。二是市场功能不全。很多农产品批发市场的水、电、路、排污等基础设施严重滞后，“以街为市、以路为集”的现象仍然普遍存在；缺乏必要的预冷、包装、储藏、保鲜设施，农产品交易过程中损失严重；缺乏检验检测设施，质量安全没有保障；普遍采用“一对一”对手交易和现金结算，电子统一结算、电子商务现代交易方式刚刚起步。三是市场主体小散弱。在农产品批发市场中从事购销的多为农民和个体工商户，数量众多、经营规模小，实力弱，抗风险能力差，缺乏与生产基地、产地采购商和零售商的对接能力，经营稳定性差。

二、粮食物流设施发展状况

近年来，我国粮食物流条件虽不断改善，但粮食现代物流发展还比较落后，物流成本高、效率低、损耗大的问题仍很突出。一是仓型结构不能适应散粮装卸的需要。目前现有有效粮食仓容中，以适于储备的平房仓为主，适于散粮装卸的立筒仓、浅圆仓比例很低。二是装卸和运输方式落后。粮食装卸自动化水平低，效率低下。粮食长途运输主要是包粮。铁路散粮车主要在东北地区内部开行，2012年底才开始入关试运行；散粮汽车、散粮船舶、散粮集装箱运输尚处于起步阶段。由于装卸和运输方式落后，整个流通环节需要经过多次灌包、拆包，包装资材耗费大、抛洒损失多、掺混杂质情况严重。三是组织化程度低。物流资源分散，粮食经营企业数量多、规模小、产销脱节，难以形成规模效益。申请发运粮食的商户多但户年均发运量低，不能满足运输部门整列、整船发运的要求，影响运输效率的提高。

三、粮油仓储设施发展状况

为了保障粮食安全，维护粮食市场稳定，国家重视粮食仓储设施建设。截至2011年底，全国共有粮食有效仓容7489亿斤，食用油罐1695万吨，粮油仓储条件明显完善，国家对粮食市场的调控能力明显增强。但是，随着我国实现粮食“九连增”，增产千亿斤的目标提前十年实现，而且随着城镇化进程的加快致使我国粮食商品率逐年提高，我国粮油仓储设施不足的矛盾仍十分突出。一是部分粮食主产区仓储设施严重不足。东北、黄淮海及长江中下游粮食产区仓储设施不足，尤其是东北地区大量粮食露天存放，给粮食安全带来很大隐患。二是烘干设施不足。全国现有粮食烘干能力与每年粮食商品量存在较大缺口，尤其是黑龙江省建三江地区的稻谷产区和黑龙江西部玉米产区烘干能力严重不足。东北地区现有烘干设施中，有超过30%的烘干机需要维修改造。在南方稻谷产区及菜籽产区，因水分偏高，也需要增加一定的烘干能力。三是食用油脂储备设施布局不合理。现有食用油罐中，除近年来新建的部分油罐外，大部分是建于上世纪的小型油库，且布局不合理。长江中下游及油菜籽主产区、油脂加工区和油脂主销区，食用油罐严重不足。

四、农产品冷链物流发展状况

对鲜活农产品自产后商品化处理到加工、包装、储存、运输及销售的整个环节实行低温控制的农产品冷链物流，是目前发达国家广泛采用的鲜活农产品流通方式。目前，欧盟、美国、加拿大、日本等发达国家肉禽蛋及乳制品冷链流通率（即冷链物流各环节实行全程低温控制的商品流通量占商品流通总量的比率）达100%，蔬菜、水果冷链流通率也达到95%以上。而我国农产品冷链物流发展仍处于起步阶段，规模化、系统化的冷链物流体系尚未形成。一是鲜活农产品冷链流通率低。目前我国果蔬、肉类、水产品冷链流通率仅约5%、15%、23%，大部分鲜活农产品仍在常温下流通；冷链物流各环节缺乏系统化、规范化、连贯性的运作，“断链”现象严重。二是冷链物流设施不足。低温冷库总量不足、冷藏保温车数量少，与发达国家差距较大；现有冷冻冷藏设施分布不平衡，中部农牧业主产区和西部特色农业地区冷库严重短缺，承担全国70%以上生鲜农产品批发交易功能的大型农产品批发市场、区域性农产品配送中心等关键物流节点缺少冷冻冷藏设施。三是冷链物流技术有待推广。发达国家广泛运用的全程温度自动控制没有得到广泛应用,冷链物流各环节的设施、设备、温度控制和操作规范等方面缺少统一标准，规范冷链物流各环节市场主体行为的法律法规体系尚未建立。

### 专题1、农产品批发市场

为解决我国农产品批发市场发展严重滞后问题，2002年12月，经报国务院同意，原国家计委会同原国家经贸委、农业部、财政部、人民银行、工商总局联合印发了《关于进一步加快农产品流通设施建设的若干意见》（计经贸[2002]2668号），明确提出了农产品批发市场的发展方向和建设重点。2003-2012年国家发展改革委连续十年共安排中央预算内投资31亿元，支持全国980个大型农产品批发市场进行升级改造，中央预算内投资支持的重点是建设批发市场信息系统和检验检测系统。

一、主要做法

我国农产品批发市场是农产品流通的主要载体，批发市场形成的价格、供求信息最具有代表性。支持农产品批发市场建设电子信息系统，可以促进企业实现信息化管理，进一步发挥信息资源在衔接产销方面的重要作用。同时，由于我国农业生产过于分散，完全靠从生产环节抓质量安全管理难以奏效。在农产品批发市场环节配备检验检测设备，对入市交易产品进行安全检验检测，可以比较有效地防止质量不合格食品进入市场，保证居民消费安全。因此，在2003年农产品批发市场专项实施之初，国家发展改革委明确要求扶持资金主要用于支持批发市场建设以电子统一结算、电子监控、信息发布为基础的市场信息系统和保证质量安全的检验检测系统。

为保证农产品批发市场两大系统的顺利实施，国家发展改革委组织专家制定了详细的技术方案和项目实施办法。一是研究制定了信息系统和检验检测系统技术方案和投资标准，二是研究编制农产品基础信息编码和数据传输接口规范，三是公开招标确定信息系统入围集成商，四是对信息系统和检验检测系统主要设备进行公开招标，五是组织专家审核各市场信息系统招标文件和中标集成商编制的技术方案。

二、下一阶段支持重点

2013年，国家发展改革委计划安排中央预算内投资3亿元，再支持一批骨干农产品批发市场。今后，国家发展改革委将继续安排专项资金，支持部分骨干农产品批发市场建设信息系统、检验检测系统以及低温储藏保鲜、分选加工配送等设施，形成全国骨干农产品批发市场网络。同时，在各批发市场信息系统建设的基础上，研究建立“全国农产品批发市场信息采集与发布中心”，实时收集全国骨干农产品批发市场主要品种的交易价格、交易量等信息，并对其进行加工汇总后对外发布，以引导农产品的生产和流通。

三、项目管理办法

1、申报要求和程序

根据有关规定，国家发展改革委专门制定了《关于农产品批发市场中央预算内专项资金（国债）项目建设的实施意见》（发改经贸[2004]927号），明确了项目条件、申报程序。项目由省级发展改革委和中央企业负责申报。申报材料包括资金申请报告和有关附件。

2、扶持标准

按照专家组制定的两大系统技术方案和投资标准，结合近年已扶持的农产品批发市场项目两大系统投资完成情况和市场规模，平均每个市场补助300-400万元，部分规模特大型市场适当增加补助金额。

3、后期管理

农产品批发市场两大系统项目严格按照国家发展改革委印发的相关文件执行。具体方式是：中央预算内投资要专款专用，主要用于批发市场信息系统和检验检测系统建设；信息系统建设要结合市场实际需求编制招标文件，招标文件报经国家发展改革委组织专家审查通过后发布招标公告，通过邀请招标方式从已经确定的入围集成商中确定集成商；中标集成商编制的信息系统技术方案报经国家发展改革委组织专家审查通过后方可实施；信息系统和检验检测系统所需主要设备由已经确定的供货商供货；项目由省级发展改革委或中央企业按照国家发展改革委制定的竣工验收办法组织竣工验收。

### 专题2、粮食现代物流

实现由麻袋包装、人工搬运向以散装、散卸、散运、散存为标志的粮食“四散化”的转变，是世界粮食物流领域的一场革命。到上世纪80年代，各主要发达国家已全部实现粮食“四散化”。发展粮食现代物流，推进粮食“四散化”运输，是提高我国粮食流通效率、减少粮食流通损耗、增加粮食有效供给的重要途径。

2007年8月，国家发展改革委正式印发了《粮食现代物流发展规划》（发改经贸[2007]2136号）。《规划》提出，要加强产销区粮食物流设施建设，形成东北粮食流出通道、黄淮海粮食流出通道、长江中下游流出通道、华东沿海流入通道、华南沿海流入通道和京津地区流入通道等六大跨省散粮物流通道，实现散粮流出通道与散粮流入通道的对接。到2015年，初步建成全国主要散粮物流通道和散粮物流节点，基本实现主要跨省粮食物流通道的散储、散运、散装、散卸和整个流通环节的供应链管理，形成现代化的粮食物流体系。

一、主要做法

根据《粮食现代物流发展规划》，国家发展改革委制定下发了《粮食现代物流项目管理暂行办法》（发改经贸[2008]413号），明确了项目条件、支持重点和申报程序。2007-2012年，国家发展改革委连续六年安排中央预算内投资28.5亿元，支持全国465个大型粮食现代物流项目建设。

二、下一阶段支持重点

2013年，国家发展改革委计划安排中央预算内投资7亿元，再支持一批粮食物流项目建设。今后，国家发展改革委将按照《粮食现代物流发展规划》和《粮食现代物流项目管理暂行办法》，继续安排专项资金，支持主要跨省粮食物流通道中的散粮物流节点项目，重点是内陆散粮中转库、内河港口散粮中转库、南方销区沿海港口散粮中转库，以及重要节点的散粮接收、发放设施。国家将依托大型骨干企业，选择几条流量稳定、流向集中的运输线路，实现东北地区铁路散粮火车入关运行，同时积极发展“北粮南运”散粮集装箱运输试点。

三、项目管理办法

粮食现代物流项目管理按照《粮食现代物流项目管理暂行办法》的相关规定办理。

1、申报要求和程序

粮食现代物流项目由省级发展改革委和中央企业负责申报。申报材料包括资金申请报告和有关附件。

2、扶持标准

对符合条件的散粮中转库、散粮接收、发放设施给予投资补助；对散粮运输工具项目给予贷款贴息支持，贴息年限为两年。投资补助及贷款贴息一般不超过散粮相关设施投资的30%，且补助和贴息资金总额不超过3000万元。

3、后期管理

粮食现代物流项目按照项目法人责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制等管理制度进行实施。国家发展改革委会同国家粮食局对项目进行稽察和监督检查；项目建设完成后，由省级发展改革委、中央企业进行竣工验收，并报国家发展改革委和国家粮食局备案。

### 专题3、粮油仓储设施

为进一步加快粮油仓储设施建设、改善粮油仓储条件，2009年11月，国家发展改革委制定了《粮油仓储设施建设方案》（发改经贸[2009]2875号），提出了全国粮油仓储设施的总体建设目标和实施步骤。2009-2012年，国家发展改革委已安排中央预算内投资62.6亿元，支持建设粮食收储仓容460亿斤、食用油罐225万吨。

一、主要做法

由于我国粮食主产区粮油仓储设施严重不足，中央直属粮油储备体系仍待进一步完善，因此《粮油仓储设施建设方案》提出了粮油仓储设施的支持原则：一是优先解决东北、黄淮海等粮食主产区仓储设施不足的问题；二是按照中央和地方事权划分的原则，重点支持中央直属储备设施建设；三是充分发挥市场机制作用，以企业为主体，以市场为主导，建设资金主要依靠企业投资，国家只给予补助。

2009年9月，国家发展改革委下发了《粮油仓储设施项目管理暂行办法》（发改经贸[2009]2366号），提出了项目进度安排、补助标准和实施程序。

二、下一阶段支持重点

2013年，国家发展改革委计划安排中央预算内投资10亿元，再支持一批粮油仓储设施建设。下一步，国家发展改革委将按照《粮油仓储设施建设方案》，继续安排专项资金支持粮油仓储设施建设，重点支持粮食主产区、中央直属储备企业项目建设。

三、项目管理办法

粮油仓储设施项目管理按照《粮油仓储设施建设方案》和《粮油仓储设施项目管理暂行办法》的相关规定办理。

1、申报要求和程序

粮油仓储设施项目由省级发展改革委和中央企业负责申报，申报材料包括资金申请报告和有关附件。

2、扶持标准

按照《粮油仓储设施项目管理暂行办法》，国家对粮油仓储设施项目的支持方式为投资补助。对中央直属粮油储备企业项目，补助资金为1500万元/亿斤（粮食储备仓）、375万元/万吨（储备油罐）；对地方及其他中央企业项目，补助资金平均为1000万元/亿斤（粮食储备仓）、250万元/万吨（储备油罐）。对地方项目，粮食主产区及西部地区补助比例适当高于销区及东部发达地区。

3、后续管理

粮油仓储设施项目按照项目法人责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制等管理制度进行实施。在国家发展改革委下达投资计划前，国家发展改革委主管领导将与项目较多的主产省（自治区）人民政府主管领导、中央企业领导签订项目建设责任书，以明确各自承担的责任和义务。国家发展改革委将对项目进行稽察和监督检查，确保补助资金的合理使用。项目建设完成后，由省级发展改革委（会同同级粮食主管部门）、中央企业组织有关方面进行竣工验收，并报国家发展改革委和国家粮食局备案。

### 专题4、农产品冷链物流

根据国务院下发的《物流业调整和振兴规划》（国发[2009]8号），从2009年开始，国家发展改革委安排专项资金支持物流业重点项目建设。2009年3月，国家发展改革委专门制订了《物流业调整和振兴专项投资管理办法》（发改办经贸[2009]695号），明确了国家支持的物流业重点项目范围、项目条件和实施程序（项目范围包括农产品冷链物流项目）。2010年6月，国家发展改革委印发了《农产品冷链物流发展规划》（发改经贸[2010]1304号），提出了农产品冷链物流发展目标、区域布局和政策措施。2009-2012年，国家发展改革委共安排中央预算内投资19亿元，支持700多个农产品冷链物流项目建设。

一、主要做法

发展农产品冷链物流是满足城乡居民消费安全的必要保证，是减少农业产后损失、促进农民增收的迫切需要，也是提高我国农产品国际竞争力的重要举措。由于我国农产品冷链物流发展滞后，从产地到餐桌全程实行温度控制的一体化冷链物流尚未建立，“断链”现象十分严重，为此，国家发展改革委积极安排专项资金，支持大型农产品生产企业、农产品批发市场、大型零售企业建设冷库、低温配送中心等冷链基础设施，购置冷藏运输车辆，建立产品质量检测平台和食品安全追溯系统。

二、下一阶段支持重点

2013年，国家发展改革委计划安排中央预算内投资5亿元，再支持一批农产品冷链物流项目建设。今后，国家发展改革委将根据《农产品冷链物流发展规划》，通过资金投入和完善政策等方式，加快推动农产品冷链物流的发展。积极推广现代冷链物流理念与技术，提高公众对生鲜农产品冷链的认知度；制定和推广一批农产品冷链物流操作规范和技术标准，建立以HACCP为基础的全程质量控制体系，积极推行质量安全认证和市场准入制度；加快推动肉类、水产品、果品冷链物流发展，稳步推进蔬菜冷链物流，培育一批经济实力雄厚、经营理念和管理方式先进、核心竞争力强的大型冷链物流企业。

三、项目管理办法

农产品冷链物流项目管理按照《物流业调整和振兴专项投资管理办法》的相关规定办理。

1、申报要求和程序

农产品冷链物流项目由省级发展改革委和中央企业负责申报，申报材料包括资金申请报告和有关附件。

2、扶持标准

国家将根据农产品冷链物流项目相关设施（重点包括冷库及冷藏保鲜设备、冷藏运输车辆、食品安全可追溯系统等）的投资规模给予一定的投资补助。

3、后续管理

农产品冷链物流项目按照项目法人责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制等管理制度组织实施。国家发展改革委组织对项目进行稽察和监督检查。项目建设完成后，由省级发展改革委或中央企业组织有关方面进行竣工验收，并报国家发展改革委备案。

# 第三部分 农村发展基础设施建设

农村发展基础设施建设，是新农村建设的重要内容，与人民群众生产生活息息相关。2011-2012年，在积极推进农田水利和重大水利项目建设的同时，国家大力支持农村饮水安全、电网、公路、沼气、危旧房改造等直接关系农村民生的小型基础设施建设，累计安排中央预算内投资近1200亿元，着力改善农村生产生活条件。其中，安排中央预算内投资482亿元，支持农村安全饮水工程建设；安排中央投资73亿元，支持农村沼气；安排中央预算内投资42亿元（车购税资金841亿元），支持农村公路建设；安排中央预算内资金240亿，支持农网改造升级工程，还安排中央预算内资金26亿元，推进无电地区电力建设。共安排农村危房改造补助资金近612亿元（含中央预算内投资60亿元），支持完成825万户危房改造任务。与此同时，安排中央预算内投资近300亿元，加强国有垦区和林业棚户区改造工程，在西藏、青海、甘肃、四川、云南五省藏区和新疆、内蒙古自治区继续实施游牧民定居工程。

“十二五”期间，要继续加强农村“水电路气房”建设。加快实施农村饮水安全工程，确保“十二五”期末全面解决3亿左右农村居民的饮水安全问题。启动实施新一轮农村电网改造工程，“十二五”期间全面改造到位，加快无电地区电力和农村小水电建设。继续支持农村公路建设，着力改善中西部地区和老少边穷地区农村交通运输设施条件，新增和改造农村公路100公里，实现东中部地区所有具备条件的行政村、西部地区80%以上的行政村通沥青（水泥）路。积极发展农村沼气，“十二五”期末使50%以上的适宜农户用上沼气。推进农村安居工程，“十二五”期间完成农村困难家庭危房改造800万户。继续进林区、垦区改造和游牧民定居工程，基本解决国有垦区、林区和林场职工住房困难问题，基本实现全国游牧民定居目标。

## 第一章   农村饮水安全

一、2011-2012年农村饮水安全工程建设主要成效

农村饮水安全工程是一项重大的民生工程。我委高度重视此项工作，会同有关部门和地方政府，投入了大量财力、物力和人力帮助解决农村群众饮水问题，将解决农村饮水安全问题作为解决事关亿万农民的切身利益，加快社会主义新农村建设和推进基本公共服务均等化的重要内容，并作为我委中央预算内投资安排重点保证的项目予以推进。

二、下一步建设目标和主要政策措施

总体目标：“十二五”期间，全面解决规划内2.98亿农村人口（含国有农林场）饮水安全问题和11.4万所农村学校的饮水安全问题。

下一步，国家有关部门和地方将继续全力做好这项工作，抓紧实施《全国农村饮水安全工程“十二五”规划》，加快农村饮水安全工程建设步伐，突出加强水源保护和供水水质保障，尽快解决部分群众的饮水困难问题，确保如期实现“十二五”规划目标。一是严格责任落实。实行饮水安全保障行政首长负责制，按照国家有关部门与各省（区、市）政府行政首长签订的农村饮水安全工程建设管理责任书，逐级落实工程建设、管理以及水源地保护责任，加强考核和奖惩。二是统筹城乡供水。在有条件的地方，优先采取城镇供水管网延伸或建设跨村、跨乡镇联片集中供水工程等方式，大力发展规模化集中供水，统筹解决农村学校的饮水安全问题；对确不具备条件的地方，采取分散式供水或分质供水。三是规范项目管理。认真做好项目前期工作，加强水源可靠性和工程运行可持续性论证。严格执行项目建设管理办法，完善项目法人责任制，加强用水户全过程参与，确保工程建设质量。四是强化水质保障。加强水源保护和水污染防治，加强县级农村饮水安全工程水质检测能力建设，加快建立完善水厂自检、县域巡检、卫生行政监督等相结合的水质管理体系，强化水质检测验收，保障供水水质达标。五是完善工程长效运行机制。积极推广以县为单位，集中建立农村饮水安全工程管理服务机构和维修养护基金，全面落实用电、用地和税收优惠政策，降低工程运行成本，促进供水工程良性运行。

三、2013年投资规模及重点

拟安排中央投资225亿元，用于解决规划内5500多万农村人口的饮水安全问题，并重点向中西部地区倾斜。

四、项目管理及申报要求

（一）项目管理办法

农村饮水安全项目前期工作一般分为规划和项目实施方案两个阶段，上一阶段的批准文件是开展下一阶段工作的依据。项目实施方案由可行性研究和初步设计合并而成，达到初步设计深度；实施方案经水利部门提出审查意见后由发展改革部门审批，具体审批权限和程序由各地按照精简、高效的原则进一步明确。项目建设要严格执行各项规定，深化改革，强化管理，完善体制，确保工程建成后如期发挥效益和良性运行。

投资补助标准：农村饮水安全工程投资，由中央、地方和受益群众共同负担，中央对东、中、西部地区分别补助工程总投资的1/3、60%和80%。

（二）申报要求

市（地）、县级发展改革和水利部门根据规划确定的建设任务、各项目前期工作情况和年度申报要求，在征求同级卫生部门意见的基础上，向省级发展改革和水利部门申报年度项目建议计划。在征求省级卫生部门意见的基础上，省级发展改革和水利部门编制省级年度项目建议计划，报送国家发展改革委和水利部。国家发展改革委会同水利部对各省提出的申请进行审核和综合平衡后，分省（区、市）切块下达年度投资规模计划。在中央下达建设总任务和补助投资总规模内，各具体项目的中央投资补助标准由各地根据实际情况确定。

## 第二章  农村电力建设

农村电力是农村基础设施建设的重要组成部分，是农村经济社会发展的重要基础和必要条件。2010年中央1号文件提出，适应农村用电需求快速增长的趋势，结合推进农村电力体制改革，抓紧实施新一轮农村电网改造升级工程，提升农网供电可靠性和供电能力。“十二五”时期，继续加强农村电力建设，对于推动新农村建设，推进城镇化进程具有重要意义。

一、“十二五”以来农村电力建设的主要成效

2011年5月，国务院办公厅转发了国家发展改革委关于实施新一轮农村电网改造升级工程意见的通知（国办发〔2011〕23号），明确“十二五”时期实施农网改造升级工程，使全国农村电网普遍得到改造，农村居民生活用电得到较好保障，农业生产用电问题基本解决，县级供电企业“代管体制”全面取消，城乡用电同网同价目标全面实现，基本建成安全可靠、节能环保、技术先进、管理规范的新型农村电网。

“十二五”以来，我们安排了2011年和2012年农网改造升级工程中央预算内投资计划共1529亿元，其中中央资金240亿。计划新建和改造110千伏变电站913座、线路1.6万多公里，66千伏变电站594座、线路5400多公里，35千伏变电站2624座、线路2.9万多公里，10千伏线路25.5万公里，低压线路40万公里，新建及更换配电变压器25.8万台，改造户表1800多万户。

“十二五”以来，我们安排了2011年和2012年无电地区电力建设工程中央预算内投资计划共65亿元，其中中央资金26亿。计划新建和改造110千伏变电站9座、线路780多公里，35千伏变电站59座、线路1500多公里，10千伏线路1.3万多公里，低压线路1.7万多公里，新建及更换配电变压器7800多台，改造户表22.3万户。新建小水电站12座，容量1.7万千瓦，新建光伏电站和风光互补电站11座，容量1370千瓦，发放光伏户用系统和风光互补户用系统3.6万多套，容量1.86万千瓦。

2011-2012年，通过实施新一轮农网改造升级工程，全国农村电力建设成效显著，农村用电条件显著改善，农村电力市场逐步扩大，为农村经济社会发展创造了良好条件。

一是农村电网供电能力和供电可靠性显著提升。2011-2012年共安排830亿元用于农村10千伏及以下供电网改造，改造农村户表1800多万户，使全国农村户表改造面提高到90%以上。2012年，农网供电可靠率超过99.4%，农村电压合格率超过95%。

二是农业生产用电条件显著改善。2011-2012年共安排内蒙古、黑龙江、河南等6省（区）农田机井通电工程投资31.2亿元，新建和改造17.5万眼机井通电设施，受益农田1130多万亩。

三是大力支持西部偏远少数民族地区电力建设。2年共安排西藏、新疆，以及四川、云南、青海、甘肃四省藏区农网改造升级投资计划89亿元，其中中央资金58亿元。

四是加快城乡用电同网同价，进一步减轻农民用电负担。实现城乡各类用电同价的省份由“十一五”末的19个增加到26个，另有3个省份实现了分价区各类用电同价。全国每年可减轻农民电费负担超过400亿元。

五是推进无电地区电力建设，无电人口数量进一步减少。2011-2012年安排无电地区电力建设工程中央预算内投资计划65亿元，其中中央资金26亿元。工程实施完成后，无电人口数量将在2010年底530万人的基础上减少到2012年底的265万人。

二、当前农村电力建设面临的问题和困难

由于历史、体制，以及各地经济发展不均衡等因素，农网改造升级工程实施中还存在一些问题和困难，主要是：

一是农网改造升级建设任务还比较繁重。在统筹城乡发展的新形势下，近年来农村经济社会发展加快，消费市场逐步启动，农村电力需求快速增长，2006-2012年，农村居民生活用电量年均增长超过15％，对农网供电能力提出了较高的要求。当前，从总体上看，农网还不适应农村电力需求快速增长的需求，特别是西藏、新疆、青海、甘肃、四川、云南、陕西等西部地区，农网还比较落后。还有一些独立管理地区，主要是小水电自供区、企业转供电等，由于企业实力差、银行不愿贷款等原因，电网还没有得到改造。东北平原、华北平原等粮食主产区农业生产用电设施改造任务也比较重。

二是农村电力体制需要理顺。1998年实施农网改造时，实行了县级供电企业“代管体制”，为尽快启动农网改造起到了重要作用，但由于省电力公司与代管县电力公司之间没有明晰的资产关系，责、权、利不统一，国家电网企业不愿意对代管县进行投资，“代管体制”越来越影响县级供电企业的持续健康发展。国办发[2011]23号文明确，“十二五”时期全面取消县级供电企业“代管体制”，按照建立现代企业制度的要求和公平自愿原则，通过无偿划转、股份制改造等形式，建立有利于促进农村电力健康发展的体制机制。目前全国还有300多家代管县，全部取消“代管体制”的任务还比较繁重。

三是解决全部无电人口用电问题的任务十分艰巨。国民经济和社会发展“十二五”规划纲要提出，“十二五”时期全部无电人口用上电。到2012年底，全国还有无电人口约265万人，主要集中在四川、青海、西藏、新疆等省份的偏远地区。这些地区自然条件恶劣，交通不便，施工难度大，无电地区电力建设项目户均投资明显增加，据测算，2012年无电地区电力建设的户均投资超过3万元，是2006年的4倍。在“十二五”时期全部解决无电人口用电问题，仍存在较大资金缺口，需要进一步加大资金支持力度。

三、“十二五”时期农村电力建设工作重点

电力是现代文明的重要标志，缩小城乡电力差距、实现城乡电力服务均等化，是在统筹城乡发展的新形势下，实现基本公共服务均等化对能源工作的根本要求，是能源普遍服务的重要内容。当前，推动农村电力建设，对于扩大农村电力消费、促进农村经济社会发展，具有十分重要的意义。

“十二五”时期，农村电力建设的工作重点是：

（一）突出重点，继续实施农网改造升级工程。2013-2015年继续投入中央预算内资金，支持农网改造升级工程实施。一是在投资安排上，加大对西部地区农网的支持力度，继续对新疆、西藏、四省藏区等特殊困难地区进行倾斜支持。二是因地制宜，开展粮食主产区机井通电和“节水增粮”配套电网设施改造，改善农业生产用电条件。三是督促电网企业加大对农网建设与改造的投入，东部地区和一部分用电量较大的中部地区省份主要靠电网企业自身投资进行农网改造升级。四是对尚未纳入大电网统一管理的独立管理电网，特别是小水电自供区，研究采取相应措施支持其电网改造升级，促进全国农网改造升级任务的完成。五是督促各省（区、市）发展改革委、能源局发挥牵头作用，积极协调解决工程实施中遇到的问题和困难，保证工程顺利进行，同时，督促项目单位加强工程的组织实施，确保工程进度和质量。

（二）尽快全面解决无电人口用电问题。目前，无电人口主要集中在西藏、新疆、青海、四川等省区的偏远地区。“十二五”时期全部解决无电人口用电问题的思路是：优先采用电网延伸方式对无电户通电，对距离电网远、居住分散的无电人口，结合当地资源条件采用可再生能源分散供电方式解决无电问题。为确保全部无电人口用上电，在国家电网企业难以承担全部任务的情况下，我们动员大型中央电力企业对西藏、新疆、青海进行援助，主要承担电网不能延伸到达地区无电人口的供电任务，采取小水电、光伏电站微网、户用光伏系统等供电，并承担长期运行维护等供电服务责任，其中光伏独立供电工程在2013年底前全部完成。同时，加大中央预算内资金投入，加快通过电网延伸解决无电人口用电问题，2013-2015年分三年实施，2015年底前全面解决无电人口用电问题。

（三）加快理顺农村电力管理体制。以全面取消县级供电企业“代管体制”为目标，督促国家电网企业加强与地方的协调，以无偿划转、股份制改造等多种形式，加快取消“代管体制”的进程，重点是加快河南、黑龙江、河北、甘肃等地取消“代管体制”的工作。加强对电网企业征收使用农网还贷资金的监管，研究建立农网还贷资金统筹使用机制，加强对中西部地区的扶持，建立对农村电网建设改造和运营维护持续投入的长效机制。创新农村电力建设机制，结合可再生能源开发建设，鼓励大型发电企业及有资质的民营企业进入配电网领域，在县级供电环节完善现代企业制度，推动形成与社会主义市场经济和统筹城乡发展要求相适应的农村电力发展机制。

（四）建立电力普遍服务机制和农村电力发展考核机制。电力作为一种基本的公共服务，提供稳定经济的电力普遍服务是国家的责任。目前，我国无电人口分布在偏远地区，无论采用电网延伸供电还是小水电、风电、太阳能光伏发电等可再生能源供电方式，投资的经济性均很差。偏远地区农牧民由于收入水平低，电价承受力也非常差。应积极研究建立电力普遍服务机制，为企业履行电力普遍服务提供合理的补偿，使偏远地区人民群众用电服务得到长期保障。现阶段，应加大对国家电网企业及其省级电力公司开展农村电力建设的监督和考核，将其对农村电力建设的投资作为重要考核指标，提高电网企业履行社会普遍服务、加强农村电力建设的自觉性，督促其加大投入，推进城乡电力一体化和基本电力公共服务均等化。

四、项目管理和申报程序

2010年，我们颁布实施了农网改造升级项目管理办法，明确了项目管理要求，规范了管理程序，落实了管理责任，明确了项目申报的程序和要求，进一步提高项目管理水平和中央资金使用效益。

（一）项目管理

农网改造升级项目管理按照“统一管理、分级负责、强化监管、提高效益”的原则，实行各级政府主管部门指导、监督，省级电网经营企业作为项目法人全面负责的管理体制。建设资金按照“企业为主、政府支持”的原则多渠道筹集。中西部地区项目资本金原则上由国家安排，东部地区项目资本金由项目法人自筹。银行贷款由省级项目法人按照农网改造有关政策统贷统还。项目严格执行基本建设程序，实行项目法人责任制、资本金制、招投标制、工程监理制和合同管理制。

（二）申报程序

农网改造升级工程申报包括编制规划、上报年度计划、计划实施、项目调整变更等环节

1、编制规划。根据农村经济社会发展需要，适应统筹城乡发展和农村用电快速增长的要求，各省（区、市）省级发展改革委组织编制 “十二五”农网改造升级规划，按照因地制宜、实事求是、量力而行的原则，明确发展目标、工作任务、建设重点、建设方案、投资需求等，作为农村电网改造升级工作的基础以及申报投资计划和项目安排的依据，

2、编制年度计划。省级发展改革委根据年度国家农网改造升级投资重点及规划任务，组织编制农网改造升级年度计划。未列入规划的项目不得列入年度计划。项目法人应按要求制定年度计划，年度计划应明确年度农网改造升级目标、重点、项目和投资需求，项目要落实到县域内，明确建设内容。

3、投资计划申报。省级发展改革委负责组织申报本地区投资计划。申报前项目法人应对年度计划中的项目进行可行性研究。35KV以上以单个项目、35KV及以下以县为单位编制可行性研究报告，由省级发展改革委审批并出具批准文件。投资计划申请报告应附银行贷款承诺函和可行性研究报告批准文件。

4、投资计划下达与分解。国家发展改革委对投资计划申请报告审查同意后，下达农网改造升级投资计划，明确各省（区、市）及各项目法人的建设规模、投资、项目和完成时间等。投资计划下达后，省级发展改革委应及时分解下达给项目法人。分解计划应明确建设规模、投资和具体项目等，与投资计划一致。项目法人应根据计划编制项目实施方案，报省级发展改革委备案。

5、项目实施。投资计划分解下达后，项目法人应及时组织开展初步设计。35KV以上以单个项目、35KV及以下以县为单位编制初步设计报告，报省级发展改革委备案。农网改造升级项目要执行招投标法及相关规定。农网改造升级工程项目完工后，省级发展改革委应及时组织对本省级区域内农网改造升级项目进行总体竣工验收，项目法人负责单项工程的验收。

6、项目调整变更。国家下达农网改造升级投资计划后，不得随意变更项目。项目确需调整变更的，不得变更投资计划下达的本省级地区投资规模，原则上不得减少建设规模。35KV及以上项目确需变更的，需重新履行审批手续。由项目法人向省级发展改革委提出调整请示，并提交新的项目可行性研究报告。省级发展改革委审查同意后进行批复，并报国家发展改革委备案。10KV以下项目以县为单位，投资规模变更的，或者建设规模变更超过±5％的，需重新履行审批手续；建设规模变更不超过±5％的，由项目法人负责调整，并向省级发展改革委备案。

- 专题1、水电新农村电气化建设

一、项目背景

1982年，邓小平同志指出，发展小水电“中央、国务院给个政策，群众、国家都得利。这就是搞活，就是解放思想”。1983年底，国务院批准建设“七五”100个农村水电初级电气化县，拉开了农村水电初级电气化县建设的序幕。到“九五”期末，全国共建成653个初级电气化县。进入新世纪后的“十五”和“十一五”期间，为加快农村水能资源开发，提高农村用电水平，在农村水电初级电气化县建设的基础上，分别滚动建设了400个水电农村电气化县。其中，“十一五”期间，共安排中央投资15亿元用于水电农村电气化建设，建成水电农村电气化县432个。根据《“十二五”全国水电新农村电气化规划》，“十二五”期间，国家继续选取农村水能资源丰富、建设条件相对较好的331个县纳入建设范围，规划到“十二五”期末，建成300个水电新农村电气化县。

二、建设成效

水电新农村电气化建设费省效宏、一举多得，在改善农村生产生活条件，促进农业发展、农民增收和生态改善等方面，发挥了重要作用。

一是促进了农村小水电的快速发展。“十一五”期间，全国新增农村小水电装机2185万千瓦。其中，432个电气化县新增装机1811万千瓦，5年累计解决90万无电人口用电问题。截至2010年底，全国农村小水电装机容量达5924万千瓦，年发电量2000多亿千瓦时，约占全国水电装机容量和年发电量的30%。进入“十二五”以来，国家继续加大水电新农村电气化建设支持力度，2011-2013年，共安排中央投资15亿元，支持建设小水电装机188万千瓦。

二是通过农村电气化建设，带动了农村中小型基础设施和公共设施建设，促进了农民增收就业，改善了农村生产生活条件。各地在小水电开发建设过程中，坚持治水办电相结合，统筹发电、防洪、供水、灌溉、生态等各方面用水需求，充分发挥工程的综合效益。据统计，“十一五”期间432个电气化县通过农村小水电建设新增库容149亿立方米，增加机电排灌面积400多万亩，促进了上千条中小河流的综合治理。

三是增强了农村的造血功能，促进了县域经济快速发展。“十一五”期间，电气化县国内生产总值年均增长14.8%，财政收入年均增长19%，均高于全国平均水平。“十二五”规划建设的331个电气化县中，少数民族县125个，国家扶贫开发工作重点县145个。水电新农村电气化建设项目的实施有利于上述地区利用自身水能资源优势，加快当地经济社会发展。

四是促进人与自然和谐相处。开发农村水能资源，可以减少化石能源消耗，有利于保护和改善生态环境。根据规划，“十二五”水电新农村电气化建设将新增装机516万千瓦，新增年发电量190多万千瓦时，每年可减少二氧化碳排放1600多万吨，减少烟尘排放6万多吨。

三、2013年工作及下一阶段工作重点

根据《“十二五”全国水电新农村电气化规划》，2013年，国家共安排中央预算内投资6亿元，对内蒙古、辽宁等24个省（区、市）和新疆生产建设兵团的水电新农村电气化建设项目进行支持。为进一步加强水电新农村电气化建设，下一步将重点开展以下工作：

一是继续做好《“十二五”全国水电新农村电气化规划》实施工作。坚持“三农”服务方向，以促进农村繁荣、农民增收为目标，以农村水能资源的科学有序开发为手段，根据规划确定的建设任务和重点，持续推进水电新农村电气化建设。

二是创新体制机制。完善国家资本金引导、农村集体经济组织和农民参加、社会资金参与的投资体制。建立以乡、村为基本单元的水电新农村电气化建设和管理模式，使农民参与项目建设和管理，从中直接受益。积极探索小水电建设项目中国家投资形成收益反哺“三农”的多种形式。

三是注重生态保护。必须正确处理小水电开发与生态环境保护的关系，加强规划管理，防止无序、过度开发农村水能资源。按照有关规定严格履行环评手续，并按照“三同时”原则采取必要措施，尽可能减轻对生态环境的不利影响。对已建电站要实行有利于生态保护的调度方式，确保预留充足的生态用水流量，建立生态补偿机制和环境恢复治理责任制，落实生态基流监管责任，建立健全相关制度。

四、项目管理

水电新农村电气化建设是中央补助投资的地方项目，其前期工作、建设和管理按照《中央预算内投资补助和贴息项目管理办法》（国家发展改革委2013年第3号令）、《国家发展改革委关于改进和完善中央补助地方投资项目管理的通知》（发改投资[2009]1242号）和《水电新农村电气化建设项目管理办法》（发改投资[2012]799号）有关规定执行。

- 专题2、小水电代燃料建设

一、项目背景

为巩固退耕还林等生态建设成果，解决农民燃料和长远致富问题，党中央、国务院决定实施小水电代燃料工程，并于2003年在5个省（区）的26个县（市）开展试点。2006年，国家又在21个省（区、市）及新疆生产建设兵团的80个县开展了扩大试点建设，共安排小水电代燃料项目中央投资4.3亿元。近几年的中央1号文件都把农村小水电列入农村中小型基础设施建设的重点领域，多次强调扩大小水电代燃料工程建设规模。在试点和扩大试点建设的基础上，2009年，小水电代燃料建设进入全面实施阶段。根据《2009-2015年全国小水电代燃料工程规划》，到2015年，全国将新增代燃料装机170万千瓦，解决170万户、677万农民的生活燃料问题，保护2390万亩森林面积，总投资141亿元，其中中央投资57亿元。

二、建设成效

“十一五”期间，全国21个省（区、市）和新疆生产建设兵团共开工建设小水电代燃料项目234个，总投资37.3亿元，其中中央投资14.6亿元，新增代燃料装机47.7万千瓦。“十二五”以来，中央继续加大投入支持力度，截至2013年，共安排中央投资15亿元，用于小水电代燃料工程建设，新增装机35.7万千瓦。小水电代燃料工程的实施，实现了经济、社会、生态效益三赢，成为农村水能资源科学有序开发的示范工程。

一是保护了植被，改善了项目区生态环境。小水电代燃料工程有效解决了农民的燃料问题，项目区农民用电做饭，不再砍树烧柴，使森林植被得到保护，实现了以林蓄水、以水发电、以电护林的良性发展。小水电代燃料工程也被群众誉为点燃大山希望的德政工程。

二是改善了人居环境，提高了农民生活质量。一些地区以小水电代燃料工程建设为切入点，统筹规划，整合资源，改厨、改厕、改圈，通电、通水、通路，显著改善了农村人居环境，有力推动了新农村建设和全面小康社会建设。

三是解放了农村劳动力，增强了农村自我发展能力。项目的实施使农民得以有时间外出打工、从事农村二三产业、发展种植养殖等，扩大收入来源，提高收入水平。电力供应的增加，也带动了农副产品加工等产业的发展，增强了农村的造血功能，提高了农村自我发展能力。

四是促进了基层民主建设，密切了干群关系。项目区以行政村为单元，由村级集体经济组织负责代燃料用电的组织协调和森林植被保护的监督管理，代燃料用电、电价、电费张榜公布，促进了村务公开，增强了基层干部群众的民主意识。项目的实施让农民得到了实实在在的好处，使农村的党群干群关系更加融洽。

三、2013年及下一阶段工作重点

2013年，国家共安排中央预算内投资6亿元，对河北、山西等17个省（区、市）和新疆生产建设兵团的小水电代燃料项目建设进行了支持。为进一步加强小水电代燃料建设，下一步将重点开展以下工作：

一是继续实施《2009-2015年全国小水电代燃料工程规划》。各地应进一步加强项目前期工作，落实前期工作经费。列入年度投资计划的小水电代燃料项目，应以项目为单元，抓紧编制实施方案，细化建设内容，落实代燃料户数、人口和森林保护面积，提出项目法人组建方案。

二是严格项目建设和管理。各地应建立健全代燃料建设领导机构，明确任务，落实责任。建立健全工程质量管理体系，加强建设监管，确保工程质量和安全。同时，积极推进技术进步，统一标识，规范管理，提高管理水平。

三是强化监督机制。各地要组建以代燃料用户代表为主体的代燃料用户协会，对代燃料全过程进行监督，维护代燃料户的正当权益。代燃料项目应实行公示制度，对代燃料有关各方的权利、义务、责任等进行公示，接受群众和社会监督。

四、项目管理

小水电代燃料工程是中央补助投资的地方项目，其前期工作、建设和管理按照《中央预算内投资补助和贴息项目管理办法》（国家发展改革委2013年第3号令）、《国家发展改革委关于改进和完善中央补助地方投资项目管理的通知》（发改投资[2009]1242号）和《小水电代燃料项目管理办法》（发改投资[2012]799号）有关规定执行。

## 第三章　农村公路建设

一、“十二五”农村公路建设重点

农村公路是我国公路网的重要组成部分，直接服务于农业、农村经济发展和农民出行。2005年，国家出台了《农村公路建设规划》，对于加快农村公路建设、发展农业、繁荣农村经济、推进城镇化进程，建设农村小康社会提供良好交通基础条件。

为实现《农村公路建设规划》确定的目标，“十二五”期农村公路建设重点主要分为三个层次：一是推进以西部地区建制村通沥青（水泥）路为重点的“通畅工程”，满足农民群众的基本出行需求；二是完善农村公路基础设施建设，包括桥梁新改建工程、安保工程等，提高农村公路的抗灾能力和安全水平；三是改善农村公路网络状况，包括县乡道改造、连通工程等，提高农村公路的网络化水平和整体服务能力。预计到2015年底，新建和改建农村公路100万公里，农村公路总里程将达到390万公里，实现具备条件的乡镇、东中部地区建制村、西部地区80%以上的建制村通沥青（水泥）路。

二、2011-2012年农村公路建设完成情况

“十二五”以来，国家继续加大对农村公路建设的支持力度，两年来，中央对农村公路建设投入资金达883亿元，其中，中央预算内投资42亿元，车购税资金841亿元。中央投资极大地带动了地方对农村公路建设的投入，两年间新改建农村公路里程约38.1万公里，农村公路通达深度、通畅程度、技术等级和路面铺装比例不断提高，农村地区交通条件明显改善。到2012年底，农村公路总里程达到363.4万公里，乡镇和建制村公路通达率接近100%，通沥青（水泥）路率分别达到97.4％和86.3％。

三、2013年农村公路安排重点

2013年，国家继续推进农村公路建设，我委拟安排中央预算内投资22亿元用于中部地区建制村、西部地区乡（镇）及建制村通沥青（水泥）路项目。同时，为贯彻落实中央扶贫开发工作会议精神，我们拟提高集中连片特困地区农村公路中央投资补助标准，进一步支持集中连片特困地区农村公路建设。

## 第四章　农村沼气建设

一、相关领域背景、建设及存在的主要问题

（一）背景

沼气是人畜粪便、秸秆、污水等各种有机物质在一定水份、温度和厌氧条件下，经微生物发酵产生的一种方便、清洁、高品位的可燃气体，具有炊事、照明、供热、发电等多种用途。沼渣沼液是优质、高效的有机肥料，对于提高农产品产量、品质和防止病虫害，有着明显的作用。发展农村沼气，对于开发新型清洁能源，缓解国家能源压力，发展循环农业，增加农民收入，治理农村环境“脏乱差”，改善人居环境，保护林草植被，维持生态平衡等，都具有重要意义。

党中央、国务院高度重视农村沼气建设。自2004年开始，历年的中央一号文件（除2011年中央一号文件专讲水利外）都对发展农村沼气做出了重要部署，提出了明确要求。《国民经济和社会发展十二五规划纲要》把农村沼气工程列入了“十二五”新农村建设重点工程专栏之中。党中央、国务院关于农村沼气的决策和部署，为农村沼气发展指明了方向。

（二）建设成效

从历史上来看，我国农村沼气建设大致经历了三个发展阶段：一是七十年代及以前的试验和起步阶段。二是九十年代的技术突破和工艺完善阶段。三是新世纪以后的快速发展阶段。自2003年开始，国家在基本建设投资中加大了对沼气的支持力度，2003－2012年共安排中央投资315亿元，在全国支持建设了1800多万户农村户用沼气、近3万处养殖小区和联户沼气、4282处大中型沼气工程、10万个乡村服务网点、4个农村沼气科技支撑项目。加上地方投资和企业、农民自建，据农业部门统计，截至2011年底，全国沼气用户达到4168万户，占适宜农户的34.7％，受益人口约1.6亿人；全国规模化养殖场沼气工程发展到8.05万处；建成9.1万个乡村服务网点，农户覆盖率达75％。农村沼气年产量150多亿立方米，相当于全国天然气年消费量的11.4％，年减排二氧化碳6100万吨，生产有机肥4.1万吨，为农民增收节支470亿元。

（三）存在的主要问题

随着农村经济社会快速发展，城乡一体化进程加快，农村劳动力大量进城务工，农户散养比例逐年下降，畜禽养殖逐步向规模化、集约化发展，农村沼气建设面临着新情况、新形势和新问题。主要有以下几个方面：一是户用沼气发展的外部客观条件发生了变化。近年来，农村畜禽养殖方式由分散向集中转变，农户散养比例不断下降，在一定程度上造成户用沼气原料供应不足。新农村建设和城乡一体化进程加快，村落整治和村庄撤并力度加大，导致部分沼气池报废或弃用，对户用沼气建设布局提出了新要求。农村青壮劳动力大量外出务工，留守农村的主要是老人、妇女和儿童，缺乏劳动力且难以掌握沼气基本维护常识，影响沼气正常使用。同时，更为便捷的电、液化气和天然气等商品能源在农村地区推广普及，对户用沼气建设与使用也造成一定影响。二是沼气后续服务能力有待进一步加强。近年来，中央大幅度加大对农村沼气服务体系的建设力度，服务网点建设规模和范围不断扩大，但仍然存在着服务机制不健全、后续服务跟不上等问题。大部分服务网点都缺乏运行经费，服务网点只提供简单的日常维修和零配件更换服务，效益低、利润少，运营相当困难，技术人员积极性不高，造成后续服务不及时、不到位，影响沼气正常使用。同时，一些老旧病池缺乏及时维修，产气率不高，迫切需要进行维修改造。三是大中型沼气工程的综合效益发挥不足。近年来规模化沼气工程的需求大量增加，大中型沼气工程发展迅速，但由于相关政策不健全、技术集成不够、配套设施不完善，制约了大中型沼气工程综合效益的发挥。在沼气利用上，由于畜禽养殖场一般远离居民区，供气管道建设投入大，存在安全隐患，向农户供气难度大；沼气发电并网相关政策不健全，上网成本高、难度大，缺乏可操作性，部分沼气没有得到有效利用。在沼渣沼液利用上，受种植业与养殖业发展缺乏配套规划、沼渣沼液利用技术不高、取用不便及运输成本高等因素影响，目前一些地方沼渣沼液利用程度还不高，部分大中型沼气工程的沼渣沼液没有充分还田，造成二次污染。

二、申报程序

户用沼气、养殖小区和联户沼气和乡村服务网点项目由项目县组织农户、项目村或项目业主申请，并逐级上报到省级发展改革和农村能源主管部门。大中型沼气工程由各级农村能源主管部门指导项目法人单位编制可研报告，逐级上报到省级发改部门和农村能源主管部门，在省级农村能源主管部门提出审查意见并同意的基础上，省级发改部门会签省级农村能源主管部门审批。项目法人单位根据审批的可研报告编制初步设计，由省级农村能源主管部门会签省级发改部门审批。

省级发展改革部门会同农村能源主管部门将本省（区、市）农村沼气项目年度投资计划申请文件联合上报至国家发展改革委和农业部。报送的文件材料包括：农村沼气项目年度投资计划；大中型沼气项目的可行性研究报告审批文件；省级配套投资的承诺文件；上年度农村沼气项目建设情况总结等。

国家发展改革委、农业部对各省（区、市）投资计划申请报告进行联合审查。经国家综合平衡后，由国家发展改革委会同农业部联合下达分省（区、市）农村沼气项目年度投资计划。中央投资计划下达后，省级发展改革部门应按要求会同农村能源主管部门将年度投资计划及时分解安排到具体项目，并及时下达年度投资项目计划，同时将分解下达的投资项目计划报国家发展改革委和农业部备案。省级发展改革部门将中央补助投资分解安排到具体项目的权限不得下放。

三、2013年中央投资规模和投资重点

2013年农村沼气项目中央预算内投资为  亿元，并将继续支持户用沼气、养殖小区和联户沼气、大中型沼气工程、乡村服务网点等项目建设。其中户用沼气要在充分尊重农民意愿的前提下，在有条件的区域因地制宜发展，向丘陵山区、老少边穷等地区倾斜；大中型沼气项目只支持为农户供气的沼气工程，因地制宜推广中温高浓度混合原料发酵工艺技术路线，重点支持资信良好、运行稳定、有向农户长期供气意愿和条件的畜禽养殖企业，鼓励各地探索农民合作社、村委会和涉农企业作为建设主体承担项目的模式；把开展沼渣、沼液利用作为项目审核的重要内容，不断提高沼气工程的综合效益。

## 第五章　农村危房改造与建设

本章主要介绍近年来国家组织实施的扩大农村危房改造试点工程、国有农（林）场棚户区改造和游牧民定居工程。

一、扩大农村危房改造试点工程

（一）2011-2012年建设成效

2011年，中央安排166亿元资金（中央预算内投资安排25亿元，中央财政资金安排141亿元）用于支持改造中西部地区265万户农村危房。其中，支持完成陆地边境县（团场）边境一线20万贫困农户危房改造，支持东北、西北、华北等三北地区和西藏自治区试点范围内9万户结合农村危房改造开展建筑节能示范，中央补助标准为平均每户6000元，边境一线和建筑节能示范户每户增加补助2000元。

2012年，中央安排445.72亿元资金（中央预算内投资安排35亿元，中央财政资金安排410.72亿元）用于支持改造全国560万户农村危房。其中，支持完成陆地边境县（团场）边境一线13万贫困农户危房改造，支持东北、西北、华北等三北地区和西藏自治区试点范围内31.08万户结合农村危房改造开展建筑节能示范。中央补助标准为平均每户7500元，边境一线和建筑节能示范户每户增加补助2500元。

截止到2013年2月底，2011年安排农村危房改造任务已经全部完工，2012年安排任务已完成438.6万户。

（二）2013年建设内容及投资重点

2013年，中央拟安排230亿元资金（中央预算内投资安排35亿元，中央财政资金安排195亿元）用于支持改造不低于250万户农村危房。补助对象重点是居住在危房中的农村分散供养五保户、低保户、贫困残疾人家庭和其他贫困户。目前，住房城乡建设部正会同国家发展改革委和财政部研究制定今年的政策文件和资金计划。

（三）项目实施管理

1、审核程序

按照公开、公平、公正原则，规范补助对象和补助标准的审核、审批程序，实行农户自愿申请、村民会议或村民代表会议民主评议、乡（镇）审核、县级审批，补助对象基本信息和各审查环节的结果要在村务公开栏公示。县级政府要组织做好与经批准的危房改造农户签订合作或协议工作。

2、资金管理

补助资金实行专项管理、分帐核算、专款专用，并按有关资金管理制度的规定严格使用，健全内控制度，执行规定标准，严禁截留、挤占和挪用。各级财政部门会同发展改革、住房城乡建设部门加强资金的监督管理，并积极配合有关部门做好审计、稽查等工作。

3、质量安全管理

地震设防地区要严格执行抗震设防标准与要求。地方各级要组织技术力量，对危房改造施工现场开展质量安全巡查与指导监督；加强农村危房改造竣工质量安全检查，对检查不合格的限期整改；要开设危房改造咨询窗口，面向农户提供危房改造技术服务和工程纠纷调解服务。

二、国有垦区危房改造项目

（一）建设背景

长期以来，国有垦区在增加粮食、天然橡胶等主要农产品供给，促进地方经济发展，维护边疆稳定等方面发挥了重要作用。但由于历史和体制等方面的原因，国有垦区职工住房条件比较差，建设标准低，房屋年久失修，破损严重，危旧房比例高。而国有垦区大多数以农业为主，经济效益不高，职工收入水平低，缺乏改造能力；农垦自办社会的管理体制，使垦区社会包袱重，得不到地方政府支持，职工住房建设欠帐多，完全依靠农场和职工自身难以彻底改造危房。根据党中央、国务院加快保障性安居工程建设的要求，2008年国家发展改革委启动了国有垦区危房改造工程，并逐年加大投入力度。截至目前，累计安排中央投资122亿元，改造国有垦区危房140万户（含华侨农场非归难侨危房），以及水电路等配套基础设施建设。

（二）2013年建设内容及投资重点

2013年，国家发展改革委继续安排中央投资23亿元，用于垦区25万户危房改造及配套设施建设。

（三）项目管理办法

国有垦区危房改造项目严格按照基本建设程序管理，同时针对垦区不同的隶属关系，垦区危房改造投资管理采取两种方式：一是黑龙江垦区的项目实施方案，由省级农垦主管部门会签同级发展改革、建设部门后报农业部审批，投资建议计划由农业部汇总后报送国家发展改革委，国家发展改革委将投资计划下达给农业部；二是地方所属的国有垦区项目实施方案，由省级农垦主管部门会签同级建设、财政部门后，报省级发展改革部门审批，投资建议计划由省级发展改革部门会同农垦、建设部门联合上报国家发展改革委、农业部、住房城乡建设部，国家发展改革委会同农业部、住房城乡建设部将投资计划下达省级发展改革、农垦、建设部门。

三、林业棚户区（危旧房）改造工程

（一）建设背景

国有林区、国有林场是国家重要的木材生产基地和生态屏障，广大林业职工为国家经济建设做出了重要贡献。但由于长期实行“先生产，后生活”的方针，加上林业自成体系、自办社会，造成职工生活设施和住房建设欠账较多，职工住房困难。林业职工中低收入群体集中，企业经营效益低下，依靠自身力量难以改善住房条件。党中央、国务院对此高度重视，2008年，中共中央 国务院转发《国家发展和改革委员会关于当前进一步扩大内需促进经济增长的十项措施》的通知中，明确将加快建设保障性安居工程作为扩大内需的重要政策措施。加快林区棚户区改造工程是保障性安居工程建设的重要内容。实施好工程建设，解决好林业职工住房困难问题，对于改善职工生产生活条件，维护社会稳定具有重要意义。

（二）建设成效

截止目前，国家已累计安排林业棚户区（危旧房）改造工程中央预算内投资近203亿元，其中棚户区（危旧房）改造186亿元，配套供暖等基础设施建设17亿元；累计安排改造户数140.8万户，其中国有林区90.45万户，国有林场50.35万户。在投入政策上，实行中央补助、省级配套、企业（林场）自筹、职工合理负担相结合，中央对国有林区棚户区、国有林场危旧房改造每户分别补助1.5万元和1万元。省级政府每户配套1万元，地、县政府依据自身财力给予一定支持，其余资金由森工企业（林场）和职工个人合理确定标准比例自行筹集。同时，按每户中央1200元、省级1200元的标准安排供热等配套基础设施建设。

工程建设取得了明显成效：一是改善了居住条件。林业棚户区（危旧房）改造工程的实施，加上同步进行的环境整治、文化体育设施建设和四旁绿化，极大地改善了林区职工的住房条件。解决了给排水、供暖等问题；提高了住房面积和功能；改善了生活环境。林区职工生活变得舒适、安全、便利。二是加速了城镇化进程。林业棚户区（危旧房）改造与林场撤并相结合，实现了人口向建制镇、林业局局址和中心林场的集聚，加速了林区城镇化进程，提高了城镇建设总体水平。林区基础设施得到了改善和提高，林业职工享受到了更好的教育、医疗、文化服务。三是拉动了林区经济发展。林业棚户区（危旧房）改造不仅直接拉动了建筑业、建材业、制造业的发展，也带动了运输业、金融业、社区服务业等二十多个相关产业的发展。建筑施工、物业管理、社区服务等就业机会增加，推动了林区经济的发展。四是促进了生态环境改善。随着山上林场的撤并，职工的危旧房全部拆除还林，增加了森林植被。新建楼房实行集中供暖，平房安装土暖气，减少了木材消耗，保护了森林植被。

（三）建设目标和任务

经过四年多的建设，林业棚户区（危旧房）改造工程已步入收尾阶段。国务院保障性安居工程领导协调小组与各地确定的2013年林业棚户区（危旧房）改造目标任务为18.2万户，2012年已安排任务8.68万户（追加投资安排），2013年将安排9.52万户。各地要抓紧开展前期工作，编制年度建设方案。2013年拟计划安排中央预算内投资15亿元，安排建设任务96118户，其中，国有林区棚户区86008户，国有林场危旧房10110户。

（四）项目管理和申报要求

由各地林业部门会同发展改革部门和建设部门开展实施方案的编制工作，报国家林业局审批。待国家林业局批复实施方案后，由各地发展改革委会同林业部门、建设部门联合将资金申请报告报国家发展改革委和国家林业局和城乡建设部。由国家发展改革委会同国家林业局、城乡建设部综合平衡后联合下达投资计划。

四、游牧民定居工程建设

（一）建设背景

我国西藏、甘肃、云南、四川、青海、内蒙、新疆等省区还有部分牧民仍沿袭传统的逐水草而居的游牧生产生活方式，未实行定居。为提高牧区游牧民抵御自然灾害的能力，改善牧区生产、生活条件，提高游牧民生活水平，加快牧区经济发展，2008年，在总结西藏游牧民定居工程实施经验的基础上，国家启动了内蒙古、四川、云南、西藏、青海、甘肃、新疆等少数民族地区游牧民定居工程。2012年，国务院批复了《全国游牧民定居工程建设“十二五”规划》，到2015年使全国24.6万户游牧民实现定居，主要建设内容为定居房，以及牲畜棚圈、饲草基地、青稞基地等配套的生产生活设施建设。截至2012年底，我委累计安排中央投资106亿元，定居游牧民37.5万户（含2010年前定居的18万户）。

经过几年建设，项目区定居的游牧民结束了漂泊不定的游牧生活，生产生活条件得到明显改善，防灾减灾能力得到提高，牲畜死亡率显著降低，种草养畜、舍饲圈养的现代畜牧业生产方式开始在牧区出现，农牧民子女入学、看病就医等条件也得到较大改善，项目区生态环境逐步好转，取得了良好的社会、经济和生态效益。

（二）2013年建设内容及投资重点

实施游牧民定居工程是国家民生工程和安居工程的重要组成部分，对推动少数民族地区经济社会全面发展具有重要意义。2013年，国家发展改革委将继续安排中央投资用于游牧民定居工程建设，规划确定的建设任务有望提前完成。

（三）项目管理办法

游牧民定居工程实行计划、任务、资金、目标、责任“五到省”，即项目工程建设的计划下达到省、任务落实到省、资金拨付到省、目标和责任明确到省。地方政府负责项目组织实施、落实配套资金、监管工程质量，协调水、电、路及社会事业等配套基础设施建设。相关部门职责为，发展改革部门负责规划编制、投资计划下达，并牵头对实施方案进行审查。住房城乡建设部门负责定居点规划和定居房建设的指导与监督。农牧部门负责核定游牧民的范围和户数，审定申请定居的游牧户资格，负责定居点草原植被保护的执法监督。

项目申报程序为：根据游牧民定居工程建设规划和年度投资规模，由省级发展改革委会同建设、农牧部门组织编制项目实施方案，报省级政府批准后，由省级发展改革委会同建设、农牧部门提出年度投资建议计划，联合上报国家发展改革委、住房城乡建设部、农业部。

## 第六章  农村扶贫开发

一、当前我国扶贫开发工作面临的基本形势

2011年党中央、国务院颁布实施了《中国农村扶贫开发纲要（2011-2020年）》，召开了中央扶贫开发工作会议。中央决定，大幅度提高扶贫标准，推进集中连片特困地区扶贫攻坚。我国的扶贫开发因此进入了巩固温饱成果、加快脱贫致富、改善生态环境、提高发展能力、缩小发展差距的新阶段。当前和今后一个时期，我国将深入贯彻落实科学发展观，加快转变经济发展方式，大力实施区域发展总体战略，推动落实中央关于新阶段扶贫开发的决策部署。这些重大举措，将为我们进一步做好扶贫开发工作带来有利条件和难得机遇。与此同时，贫困地区的整体经济实力和自我发展能力日益增强，当地广大干部群众加快发展、脱贫致富的愿望强烈，探索具有中国特色、适应地方特点发展新路子的自觉性、能动性不断强化，为加快贫困地区发展提供了扎实的内在基础。而近年来国家探索推进的无偿对口支援、建立在优势互补基础上的区域合作、包括产业转移在内的产业调整提升等促进发达地区与贫困地区共同发展的有效途径和举措，也将为贫困地区加快发展创造良好条件。

伴随着经济社会的快速发展变化，扶贫开发工作面临的环境越来越复杂，需要妥善处理的问题和矛盾越来越多。工业化、信息化、城镇化、农业现代化加速推进的过程，对贫困地区来说是一把“双刃剑”，一方面有利于强化协调发展从而促进贫困地区加快发展的基础和能力，另一方面也将给贫困地区发展带来一些困难和挑战。中央决定将农民人均纯收入2300元（2010年不变价）作为新的国家扶贫标准后，扶贫对象大规模增加。截止2012年底，新标准下的扶贫对象为9899万人。新一轮扶贫开发，作为扶贫攻坚主战场的14个片区分布范围广、地域类型多、发展难度大，是全国贫困程度最深的地区，也是扶贫开发最难啃的硬骨头。新阶段的扶贫开发进一步明确了目标，拓展了内涵，主要包括两个层次：一是“两不愁、三保障”，即到2020年稳定实现扶贫对象不愁吃、不愁穿，保障其义务教育、基本医疗和住房。这既包括生存需要，也包括部分发展需要；二是实现贫困地区农民人均纯收入增长幅度高于全国平均水平，基本公共服务领域主要指标接近全国平均水平，扭转发展差距扩大趋势。这种要求与我国的发展阶段和水平是一致的，体现了速度和质量的统一。

二、2011-2012年以工代赈和易地扶贫搬迁建设成效

以工代赈是我国农村扶贫开发的重要政策，是由政府投资建设公共基础设施工程，扶持对象参加工程建设并获取劳务报酬，以此取代政府直接赈济。1984年实施以工代赈政策以来，国家不断加大投入力度，通过组织贫困地区群众开展农村基础设施建设，明显改善了生产生活条件和发展环境，增加了农民收入，促进了当地经济社会发展。2011-2012年，国家以中央投资形式共安排财政预算内、中央预算内以工代赈投资112亿元，连同地方投资，总投资150多亿元，在以集中连片特困地区县和国家扶贫开发重点县为主体的农村贫困地区建设了一大批基本农田、农田水利、乡村公路、独立桥涵、人畜饮水、小流失治理、草场建设等中小型基础设施工程。以工代赈工程建设还为贫困地区提供了大量的临时就业机会，有效解决了贫困地区的农村劳动力剩余问题，激发了贫困群众自力更生、艰苦奋斗的精神，摆脱“等、靠、要”思想。当地贫困群众通过参加以工代赈工程建设直接获得就业机会和劳务报酬。2011-2012年，在中央以工代赈投资中，有近15亿元资金以劳务报酬的形式用于发放给当地务工群众，直接增加农民收入。

易地扶贫搬迁是开发式扶贫的重要内容，是在贫困地区组织实施的一项重要专项扶贫工程，通过对生存环境恶劣地区的农村贫困人口实施易地搬迁，根本改善其生存和发展环境。2011-2012年，国家累计安排易地扶贫搬迁中央预算内投资87亿元，连同地方投资总投资120多亿元，搬迁153.4万人。通过引导、带动其他相关支农投资和出台配套政策，加强了住房、农田水利、乡村道路、人畜饮水、农村能源、教育卫生等设施建设，大幅提高了搬迁群众的生产条件和生活质量。同时，统筹解决了劳动力外出务工和特色产业发展问题，有效拓宽了增收渠道和致富空间，缓解了迁出区的人口压力，有效恢复和保护了生态环境。易地扶贫搬迁工程帮助搬迁群众摆脱了贫困，走上了发展致富之路。

三、2013年及今后一段时间以工代赈和易地扶贫搬迁建设重点

2012年5月，国家发展改革委印发实施了《以工代赈建设“十二五”规划》，确定规划实施范围主要是集中连片特殊困难地区，兼顾连片特困地区之外的国家扶贫开发工作重点县和国家明确的其他贫困地区。从目前情况看，2013年国家安排以工代赈投资57.2亿元，其中财政预算内以工代赈42.2亿元，中央预算内以工代赈15亿元。国家以工代赈投资继续重点向贫困人口多、脱贫难度大、基础设施薄弱的地区倾斜、着力改善贫困乡村的生产生活条件和发展环境，重点安排与增加农民收入及脱贫致富相关的农村小型基础设施：一是基本农田建设。新建农田、改造中低产田及坡改梯整治等工程，改善农业生产条件；二是小型农田水利工程建设。新建和扩改建微型、小型水源、水渠工程，新增和改善农田有效灌溉面积，提高农业综合生产能力和抵御自然灾害特别是旱灾的能力；三是乡村道路建设。贫困地区“晴通雨阻”公路改造、不通村的道路通达、乡村出口联接路、跨行政区断头路、资源开发及特色农业生产基地配套道路等，为群众出行和当地资源开发、经济发展创造条件；四是农村饮水工程。偏远贫困乡村打井、铺设管道、集雨、修筑塘坝、建蓄水池和简易自来水等工程，解决长期困扰贫困群众的吃水难问题；五是小流域综合治理。通过工程措施和生物措施，治理和改善贫困地区的生态环境。六是片区综合开发。统筹解决制约贫困乡村发展的水、田、路等问题，积极整合相关支农投资，将基础设施建设、产业培育和生态环境改善等相结合，推动片区经济快速发展，促进农民增收。在管理程序上，由省级及省级以下以工代赈主管部门按照审批权限负责审批和管理项目。省级发展改革部门在对本省审批后的项目汇总平衡的基础上，提出年度建议计划。国家发展改革委根据各地建议计划，统筹考虑扶贫开发任务、项目前期工作等因素，编制下达年度投资计划，明确补助投资、建设任务和政策要求。省级发展改革部门分解下达项目计划，地方发展改革部门会同其他有关部门组织实施。具体按照《国家以工代赈管理办法》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第41号）执行。

2012年7月，国家发展改革委印发实施了《易地扶贫搬迁“十二五”规划》，确定规划实施范围是中西部有关省份，重点是集中连片特殊困难地区，兼顾连片特困地区外的国家扶贫开发工作重点县和国家明确的其他贫困地区。从目前情况看，2013年国家安排中央预算内易地扶贫搬迁投资30亿元，搬迁对象是生存在环境恶劣、不具备基本生产和发展条件、“一方水土养不活一方人”的深山区、石山区、荒漠区、地方病多发区等地区的农村贫困人口。各地尽量采取以自然村落为单元的整体迁出方式，避免“搬富不搬穷”，并因地制宜采取不同的安置方式。中央补助投资主要用于为搬迁群众提供必要的生活设施和基本的生产条件，主要内容包括住房、基本农田、水利设施、乡村道路以及教育、文化、卫生等基础设施。其中，住房建设要结合本地实际确定合理的建设标准和补助标准。中央预算内投资人均补助标准原则上不超过6000元。各地根据国家关于整合政府支农投资的要求，积极协调相关支农投资共同用于安置区的项目建设。在解决好搬迁群众基本的生产生活条件，落实好耕地、宅基地、户籍等配套政策的基础上，要切实解决好搬迁群众的后续长远发展问题。在管理程序上，由省级及省级以下易地扶贫搬迁工程主管部门按照审批权限负责审批和管理项目，省级发展改革部门在对本省审批后的项目汇总平衡的基础上，提出年度建议计划。国家发展改革委根据各地建议计划，统筹考虑扶贫开发任务、项目前期工作等因素，编制下达年度投资计划，明确补助投资、搬迁人数、建设任务和政策要求。省级发展改革部门分解下达项目计划，地方发展改革部门在当地政府统一领导和组织下联合其他有关部门分工实施。

# 第四部分  林业和生态环境建设

党的十八大将生态文明建设纳入中国特色社会主义事业总布局，放在了突出地位，提出要加大自然生态系统和环境保护力度，实施重大生态修复工程，增强生态产品生产能力，推进荒漠化、石漠化、水土流失综合治理，扩大森林、湖泊、湿地面积，保护生物多样性。

进一步加大生态保护与建设投入力度，是落实党的十八大精神的具体体现。要顺应人民提高生态环境质量的新期待，牢固树立生态优先理念，统筹生态建设和改善民生，突出生态保护，提高生态系统自我修复能力；突出重点区域综合治理，促进生态系统良性循环；突出体制机制创新，加快建立和完善生态补偿机制；突出科技支撑，加大先进适用生态建设科技成果转化力度。努力从源头上扭转生态环境恶化趋势，着力构建生态安全屏障，提高生态承载力，促进人与自然和谐发展，为建设生态文明，实现经济社会全面协调可持续发展奠定坚实基础。

## 第一章　生态保护和建设的成效及面临的挑战

一、“十一五”以来生态保护和建设成效显著

“十一五”以来，天然林资源保护、退耕还林、退牧还草、京津风沙源治理、水土保持以及防护林体系建设等重点生态保护和建设工程稳步推进，并陆续启动了青海三江源自然保护区生态保护和建设、青海湖流域生态环境保护与综合治理、甘南黄河重要水源补给生态功能区生态保护与建设、岩溶地区石漠化综合治理、西藏生态安全屏障保护与建设等区域性重点工程，使我国生态保护和建设形成了“面上整体推进，点上重点突破”的基本格局。“十二五”时期，天然林资源保护、京津风沙源治理二期工程建设经国务院审批后正式启动实施。在重点工程的带动下，全国生态保护和建设取得了显著成效。

（一）森林面积和森林蓄积实现“双增长”

全国第七次森林资源清查（2004－2008年）结果显示，森林面积达到19545.22万公顷，人工林面积达到6168.84万公顷，森林蓄积达到137亿立方米，森林覆盖率从18.21%提高到20.36%。森林质量不断提高，固碳能力增强。

（二）土地沙化加剧态势得到遏制

“十一五”期间完成沙化土地治理面积1400万公顷。2000—2004年沙化土地面积年均净减少1283平方公里，2005—2009年年均净减少1717平方公里。

（三）湿地生态系统得到有效保护

全国50.3%的自然湿地得到了较有效保护，重点湿地区域的保护管理能力加强。据第二次湿地资源调查，国家林业局初步统计，截止2010年底，我国湿地面积达到4092.64万公顷，比第一次调查增加6.34%。

（四）生物多样性保护全面加强

加强了自然生态系统、珍稀动植物资源保护，自然保护区、风景名胜区等各类保护面积达到国土面积的17%；加快了野生动植物迁地保护和种质资源异地保存；强化了外来入侵物种预防控制。

二、生态保护和建设面临的挑战

我国的生态保护和建设尽管已取得了显著成效，但粗放型的经济增长方式尚未得到根本的转变，在加速工业化、城镇化和农业现代化进程中，对自然资源的需求还将不断增长，生态保护和建设面临严峻挑战。主要表现在：

（一）森林资源匮乏

我国森林资源总量相对不足，人均占有量少。我国人均森林面积0.145公顷，不足世界人均占有量的四分之一；人均森林蓄积10.151立方米，不足世界人均占有量的七分之一。

（二）沙化土地面积大

我国是世界上荒漠化、沙化面积最大的国家，现有荒漠化土地面积262.37万平方公里，沙化土地面积173.11万平方公里，还有31万平方公里具有明显沙化趋势的土地。土地荒漠化和沙化整体上虽然得到初步遏制，但局部地区仍有扩展。

（三）生物多样性保护受到严重威胁

我国有丰富的动植物资源，由于不合理人为活动的影响，一些动植物资源受到威胁。野生动植物种类受威胁比例达15-20%，有233种脊椎动物濒临灭绝。

## 第二章　 “十二五”时期生态保护和建设的主要任务

以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，适应经济社会发展的新要求，顺应人民提高生态环境质量的新期待，牢固树立生态优先理念，统筹生态建设和改善民生，突出生态保护，提高生态系统自我修复能力；突出重点区域综合治理，促进生态系统良性循环；突出体制机制创新，加快建立和完善生态补偿机制；突出科技支撑，加大先进适用生态建设科技成果转化力度。努力从源头上扭转生态环境恶化趋势，着力构建生态安全屏障，提高生态承载力，促进人与自然和谐发展，为建设生态文明，实现经济社会全面协调可持续发展奠定坚实基础。生态保护和建设的主要目标是：到2015年，森林覆盖率达到21.66%，森林蓄积量达到143亿立方米；黄土高原、岩溶石漠化地区、北部风沙区等重点区域生态治理取得突破性进展，生态修复取得显著成效。各类生态系统类型得到有效保护，生态环境质量明显改善。

一、继续增加林草植被，保护重点生态系统

森林是“地球之肺”，湿地是“地球之肾”，生物多样性是“地球免疫系统”，各项生态系统在维持地球生态平衡中发挥着重要的作用，要按照不同生态系统的属性，切实加强保护和恢复。继续实施天然林资源保护二期工程。根据第二次全国土地调查结果，适当安排“十二五”时期重点生态脆弱区退耕还林任务。全面组织实施好巩固退耕还林成果专项规划。实施好三北防护林体系建设五期工程。继续组织实施好《全国野生动植物及自然保护区建设工程总体规划》和《全国湿地保护工程实施规划（2011－2015年）》。

二、统筹推进青藏高原生态建设，构建生态屏障

青藏高原是一个独特的自然地理单元，我国和东南亚地区主要河流均发源于此，其独特的气候特征、地理位置和多样的生态系统、丰富的生物资源，使其成为亚洲乃至北半球气候变化的调节器，是我国重要的生态屏障。统筹推进青海三江源自然保护区、西藏生态安全屏障、青海湖流域、甘南黄河重要水源补给生态功能区、祁连山、川西藏区生态保护与建设综合治理工程，构建青藏高原生态安全屏障。

三、加强重点区域的综合治理

我国不同地区之间的地理、气候等条件差异很大，每个地区面临的生态问题也各不相同，要采取综合治理的方式，切实加强重点地区的生态治理。全面启动京津风沙源治理二期工程建设，继续实施岩溶地区石漠化综合治理工程，加快黄土高原综合治理工程，实施好新疆准格尔盆地南缘和塔里木盆地周边防沙治沙工程。

四、做好支撑保障性工程建设，巩固生态建设成果

随着我国生态保护和建设的不断推进，保护好生态建设的成果变得愈发突出和重要。加快森林草原防火体系建设，全面建立森林草原防火预防、扑救、保障三大体系；推进林业草原有害生物防治，构建与现代林业发展相适应的林业有害生物防治监测预警体系、检疫御灾体系、防治减灾体系和服务保障体系；加快林木种苗和牧草良种建设，着力推进林木良种和牧草良种选育推广、生产供应、行政执法、社会化服务四大体系建设。

- 专题1、天然林资源保护工程

一、项目建设背景

2000年10月，国务院批准了《长江上游黄河上中游地区天然林资源保护工程实施方案》和《东北内蒙古等重点国有林区天然林资源保护工程实施方案》，启动实施了天然林资源保护一期工程建设。历经十年的时间，天然林资源保护工程取得明显成效。但由于长期过量采伐，采下的森林资源是经过数百年形成的，恢复和发展也需要几十年甚至上百年的时间。经过10多年的保护，天然林资源刚刚进入休养生息和恢复发展阶段，还需要进一步加强保护。党的十七届三中全会《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》要求“延长天然林保护工程实施期限”。2009年中央一号文件要求“抓紧研究延长天然林保护工程实施期限有关政策”。为此，国家林业局会同国家发展改革委、财政部、人力资源社会保障部组织编制了《长江上游、黄河上中游天然林资源保护工程二期实施方案》和《东北、内蒙古等重点国有林区天然林资源保护工程二期实施方案》，经国务院第138次常务会议审议批准，决定实施天然林资源保护二期工程。

二、工程建设取得的成效

通过十多年来的有效保护和公益林建设，工程区长期过量消耗森林资源的势头得到有效遏制，森林资源总量不断增加，森林面积和森林蓄积呈现恢复性增长的良好态势。野生动物植物生存环境不断改善，生物多样性得到有效保护，国家重点保护的野生动植物数量明显增加。工程区于2000年全面停止了天然林的商品性采伐，每年少生产木材1239万立方米，累计调减木材产量1.36亿立方米，由此减少森林资源消耗3.79亿立方米。森工企业职工由砍树人变为护林人，16.19亿亩森林得到了有效管护；通过人工造林、封山育林、飞播造林等生态恢复措施，森林蓄积净增6.89亿立方米。据松花江一级支流汤旺河2008年的水文资料，泥沙含量由1997年的39.1克/立方米降为16.1克/立方米，降低了58.8%；泥沙输送量由1997年的25万吨/年降为2.57万吨/年，降低了89.7%。

三、下一阶段建设目标和任务

一是长江上游、黄河上中游地区继续停止天然林商品性采伐；东北、内蒙古等重点国有林区进一步调减木材产量，由一期定产的年均1094.1万立方米在“十二五”期间分3年调减到402.5万立方米。二是强化森林管护，管护森林面积17.32亿亩。三是继续加强公益林建设，建设任务1.16亿亩。四是加强森林经营，国有中幼林抚育2.63亿亩，后备资源培育4890万亩。五是保障和改善民生，增加林区就业，提高职工收入，完善社会保障，使职工收入和社会保障接近或达到社会平均水平。

四、2013年建设内容及投资重点

2013年国家拟安排中央预算内投资12亿元开展工程建设,用于安排人工造林、飞播造林、封山育林及森林改培等方面。

五、项目管理和申报要求

由国家林业局按照国务院批复的工程实施方案，根据工程建设的进展情况，提出年度资金申请报告，报国家发展改革委审核。经国家发展改革委审核后，下达年度资金计划。

- 专题2、退耕还林工程

一、项目建设背景

为改善生态环境，促进经济社会的可持续发展，1998年大水之后，党中央、国务院把“封山植树，退耕还林”作为灾后重建的主要措施之一。1999年国务院又提出“退耕还林、封山绿化、以粮代赈、个体承包”的政策措施，并在四川、陕西、甘肃三省进行退耕还林试点。2000年9月国务院下发了《国务院关于进一步做好退耕还林还草试点工作的若干意见》（国发[2000]24号）。在试点工作的基础上，2002年4月国务院下发了《国务院关于进一步完善退耕还林政策措施的若干意见》（国发[2002]10号），退耕还林工程在25个省（区、市）和新疆建设兵团全面展开。同年12月国务院颁布了《退耕还林条例》。实施退耕还林是党中央、国务院为改善生态环境做出的重大决策，受到了广大农民的拥护和支持。自1999年开始试点到2012年底，累计退耕地还林1.39亿亩、荒山荒地造林和封山育林3.02亿亩，工程建设涉及25个省（区、市）和新疆生产建设兵团的3200多万农户、1.24亿农民。在有关部门、地方各级政府和广大干部群众的共同努力下，工程进展顺利，成效显著，受到了广大农民的拥护和支持。随着工程建设的深入推进和政策补助的陆续到期，一些深层次的矛盾、困难和问题逐步显现，巩固成果任务十分艰巨。为此，2007年国务院下发了《关于完善退耕还林政策的通知》（国发[2007]25号），标志着退耕还林工程从全面推进转入巩固成果阶段，巩固退耕还林成果工作正式启动。

二、工程建设成效

一是加快了国土绿化进程，改善了生态环境。退耕还林工程造林占同期全国六大林业重点工程造林总面积的52%，占国土面积82%的工程区森林覆盖率平均提高3个多百分点，涵养了水源，减少了土壤侵蚀。据长江水文局监测，年均进入洞庭湖的泥沙量由2003年以前的1.67亿吨减少到现在的0.38亿吨，减少77%。

二是调整了农村产业结构，促进了农民增产增收。目前退耕农户户均已获得5000多元的补助，一定程度上缓解了老少边穷地区的贫困程度。退耕还林培育的经济林、用材林、竹林以及林下种植、养殖业，已经陆续取得较好的经济效益，成为农民收入增加的重要来源。退耕还林调整了土地利用结构，改善了农业生产环境，促进了农业生产要素的转移和集中，提高了复种指数和粮食单产，很多地方实现了减地不减收。

三是促进了社会转型，推动了生态文明建设。广大干部群众也从退耕还林工程建设中亲身感受到了生态改善给生产生活带来的好处，极大地提高了全民生态意识。退耕还林政策公开透明，补助标准家喻户晓，群众积极参与，进一步提高了党和政府在人民群众中的威信，密切了党群关系、干群关系、民族关系。退耕还林工程建设及“五个结合”配套措施的落实，促进了工程区的“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”，加快了新农村建设步伐。

三、下一步建设目标及任务

“十二五”期间，认真贯彻落实《国务院关于完善退耕还林政策的通知》（国发〔2007〕25号）和《中共中央 国务院关于深入实施西部大开发战略的若干意见》（中发〔2011〕11号）精神，在加强调查研究，摸清25度以上坡耕地底数，通过种植结构调整、劳动力转移、生态移民等多种措施，在解决农民长远生计前提下，逐步将生态地位重要的25度以上坡耕地退耕还林，积极稳妥地推进退耕还林工程建设。下一步，将根据第二次全国土地调查结果，适当安排“十二五”时期重点生态脆弱区退耕还林任务。同时，全面组织实施好巩固退耕还林成果专项规划，做好巩固退耕还林成果工作。

四、2013年建设内容及投资重点

2013年拟安排中央预算内投资12亿元，用于宜林荒山荒地人工造林、封山育林。

五、项目管理办法及申报程序

各地要根据宜林荒山荒地情况，由各地发展改革委会同林业厅提出投资建议计划，联合上报国家发展改委和国家林业局。国家林业局审查后，提出建议计划，报国家发展改革委审定后下达。

- 专题3、京津风沙源治理二期工程

一、项目建设背景

为了改善和优化京津地区的生态环境质量，治理沙化土地，遏制沙尘危害，2000年6月，国家启动京津风沙源治理工程（以下称“一期工程”）。2002年3月，国务院批复了《京津风沙源治理工程规划》（以下简称《一期规划》），一期工程建设范围涉及北京、天津、河北、山西及内蒙古等5省（区、市）的75个县（旗、市、区），建设期为2001—2010年，2008年经报国务院建设期延长至2012年。截止到2012年，国家已累计安排资金479亿元。其中，中央预算内投资安排209亿元，财政专项资金安排270亿元。工程建设累计完成营造林752.61万公顷（其中退耕还林109.47万公顷），草地治理1.4亿亩，暖棚1100万平方米，饲料机械12.7万套，小流域综合治理1.54万平方公里，节水灌溉和水源工程共21.3万处，易地搬迁18万人。一期工程建设取得了显著成效，京津地区沙尘天气减少，工程区土壤侵蚀强度下降，沙化程度减轻，林草植被迅速增加，经济社会稳步发展，可持续发展能力不断增强，到2012年基本能够实现《一期规划》确定的工程建设目标。但京津风沙源治理是一项长期的任务，一期工程只覆盖了京津地区沙尘来源的部分地区，一期工程区内还有一些重度退化的草地、沙化土地、盐碱地、乱石坡地尚未规划治理，农业生产方式转变任务仍然繁重。

在下大力气巩固一期工程成果的基础上，为进一步改善京津地区生态环境，构筑京津地区生态屏障，国务院同意继续推进京津风沙源治理二期工程建设。2012年12月，经国务院第217次常务会议审议并进一步修改完善后，国务院批复了《京津风沙源治理二期工程规划（2013-2020年）》。与一期工程相比，二期工程规划范围增加了63个县（旗、市、区）。工程区总面积70.6万平方公里。

二、工程建设成效

一是沙尘天气减少。京津地区的沙尘天气总体上呈减弱趋势，空气质量明显改善，工程区已由沙尘天气发生发展过程中的强加强区变为弱加强区。2000-2002年北京市沙尘天气发生日数均在13天以上，2003年以后虽然仍有波动，但基本呈减少趋势。二是沙化程度明显减轻。从1999年到2009年，京津工程涉及的5省（区、市）沙化土地总面积减少116.3万公顷，占5省（区、市）沙化土地总面积的2.56%。三是林草植被迅速增加。第六次和第七次全国森林资源清查相比，工程区林地面积净增133.66万公顷，森林面积净增186.33万公顷，森林覆盖率增长了4.07个百分点；活立木总蓄积净增2108.23万立方米。四是经济社会稳步发展。1999—2010年，工程区GDP总量年均增长17.4%，工程区人均GDP年均增长17.3%，工程区农民人均纯收入年均增长6.9%。工程区的后续产业也得到了一定程度的发展。

三、下一步建设目标与任务

在巩固一期工程建设成果基础上，扩大治理范围，完善政策措施，创新体制机制，加大投入力度，更加注重林草植被保护与建设，更加注重水土保持和沙化土地治理，更加注重合理利用草地资源，更加注重推广先进适用技术，更加注重农牧业结构调整和生产生活方式转变，逐步形成稳定的防风固沙体系，进一步减少京津地区沙尘危害，不断提高工程区经济社会可持续发展能力，努力构建我国北方绿色生态屏障。二期工程建设的具体目标是：到2017年，一期工程建设成果得到基本巩固，工程区林草植被总量进一步增加，沙化土地治理取得明显成效，有效控制沙化土地扩展趋势，生态环境有所改善，京津地区沙尘天气进一步减少；工程区特色优势产业初具规模，自我发展能力有所增强，基本实现草畜平衡，草原畜牧业发展水平和质量明显提高；工程区农牧民收入稳步增加，增长幅度不低于本省（区、市）农牧民收入增长水平，农牧民生产生活条件明显改善。

到2022年，一期工程建设成果得到有效巩固，工程区内可治理的沙化土地得到基本治理，总体上遏制沙化土地扩展趋势，生态环境明显改善，生态系统稳定性进一步增强，基本建成京津及华北北部地区的绿色生态屏障，京津地区沙尘天气明显减少，风沙危害进一步减轻；工程区经济结构继续优化，可持续发展能力稳步提高，林草资源得到合理有效利用，全面实现草畜平衡，草原畜牧业和特色优势产业向质量效益型转变取得重大进展；工程区农牧民收入稳定在全国农牧民平均水平以上，生产生活条件全面改善，走上生产发展、生活富裕、生态良好的发展道路。

四、2013年建设内容及投资重点

2013年国家拟安排中央预算内投资17亿元用于工程建设。主要包括林草植被保护和建设、沙化土地治理、小流域综合治理、人工饲草基地建设和配套的生产设施、易地搬迁等建设内容。

五、项目管理和申报要求

各省（区、市）要严格按国务院已批复的《京津风沙源治理二期工程规划》，编制省级规划，并做好省级京津风沙源治理工程实施方案和县级作业（初步）设计。各省（区、市）发展改革委会同林业、农业、水利等部门提出年度建议计划报告，联合上报国家发展改革委、国家林业局、农业部和水利部。经国家林业局、农业部、水利部联合审查后，向国家发展改革委提出初步建议计划。国家发展改革委审查后，将会同国家林业局、农业部、水利部联合下达投资计划。

- 专题4、三北和长江流域等重点防护林体系建设工程

一、项目建设背景

为从根本上改变我国西北、华北、东北地区风沙危害和水土流失问题，从1978年开始，国务院批准启动了三北地区建设大型防护林的规划，陆续启动了包括长江流域、太行山绿化、珠江流域等防护林体系建设工程，主要建设内容包括人工造林、封山育林、飞播造林等。1989年、1990年、1996年、1987年、1994年，国家先后启动了长江中上游防护林、沿海防护林、珠江流域防护林体系、平原绿化、太行山绿化建设工程。到2000年底，五个防护林工程一期建设全部结束，一期建设为工程区生态建设打下了坚实基础。2000年，国家林业局根据《国民经济和社会发展十五计划纲要》，组织编制了长江、沿海、珠江、太行山绿化、平原绿化等５个防护林体系建设二期工程规划（2001－2010年、平原绿化二期工程规划期为2006－2015年）。2007年，为了加强沿海防护林工程建设，国务院批复同意了《全国沿海防护林体系建设工程规划（2006－2015年）》。2012年，国家发展改革委批复了《三北防护林体系建设五期工程规划》。

二、工程建设成效

三北防护林体系建设工程自1978年以来已累计完成造林保存面积2511.7万公顷，森林蓄积量由1977年的7.2亿立方米增加到2010年的14.4亿立方米，工程区森林覆盖率由1977年的5.05%增加到2010年的12.4%。长江、珠江、沿海等防护林体系建设和太行山、平原绿化等工程稳步推进，森林防护功能稳步提高。工程建设初步实现由单一生态型向生态、经济、文化、休闲等复合功能型转变；由单一林种树种向多层次、复合型森林生态系统转变；由单一“山上治本”向“山上治本”和“身边增绿”并举转变。

三、下一步建设目标与任务

实施好三北防护林体系建设五期工程，以防沙治沙和水土保持为根本任务，促进工程建设由数量扩张向质量效益、由分散治理向规模治理、由单一造林向造林和经营并重、由人工措施为主向人工措施和自然修复相结合转变，努力构建我国北方绿色生态屏障。按照国务院批准的《全国沿海防护林体系建设工程规划（2006—2015年）》，大力推进沿海防护林体系建设，进一步加强对沙质海岸、淤泥质海岸、基岩海岸的重点治理，提高抵御海啸、风暴潮等重大的突发性自然灾害能力，构建我国沿海地区绿色生态屏障。继续推进长江、珠江流域防护林体系和太行山绿化三期以及沿海省份重点区域防护林建设，在总体推进的同时，更加注重突出重点，强化治理区域和植被恢复方式的针对性。

四、2013年建设内容及投资重点

2013年国家拟安排中央预算内投资22.1亿元用于防护林体系建设，主要开展宜林荒山荒地人工造林、封山育林。

五、项目管理办法及申报程序

各地要进一步突出重点、规模治理，集中力量抓好重点区域的防护林体系建设，通过新造林与现有林相连，形成集中连片、大面积人工林基地，构建绿色生态屏障。根据工程建设规划，由各地发展改革委会同林业厅，提出投资建议计划，联合上报国家发展改革委和国家林业局。国家林业局提出全国的年度投资建议计划，报国家发展改革委综合平衡后下达。

- 专题5、森林防火工程

一、项目建设背景

森林火灾是当今世界发生面广、突发性强、破坏性大、处置扑救较为困难的灾害，对森林资源和人民生命财产构成严重威胁。我国地域辽阔，气候多样，森林类型与分布情况各异，社会经济发展水平不一，引发森林火灾因素复杂，是世界上森林火灾多发国家之一。森林防火是一项公益事业，是国家突发公共事件应急体系的重要组成部分。编制并实施《规划》，有利于解决我国森林防火工作中存在的装备水平低、扑救手段弱、基础设施差等突出问题，全面提高我国森林防火综合能力，消除森林火灾隐患，巩固来之不易的生态建设成果，保护人民群众生命财产安全，对于指导今后一个时期森林防火工作具有十分重要的现实意义。为进一步加强森林防火体系建设，国家林业局和国家发展改革委编制了《全国森林防火中长期发展规划（2009—2015年）》，已经国务院常务会议审议通过。

二、工程建设成效

一是火灾损失明显下降。我国气象条件复杂多变，极端天气明显增多，森林防火任务十分艰巨。按照中央统一部署，各级森林防火部门勇担重任，成功扑救数十起重特大森林火灾，取得了火灾次数、受害面积、人员伤亡较历史平均水平分别下降26.5%、81.1%、78.9%的好成绩。二是基础建设明显加强。“十一五”以来，国家累计安排森林防火中央预算内资金48亿元，瞭望设施、防火隔离带密度逐步加大，扑火装备数量和质量逐步提升，初步形成了投入督导稳定、基础设施比较完善、机具装备比较充足的应急保障体系，火灾预防和扑救能力有较大提升。三是组织机构明显健全，扑火队伍明显壮大，工作机制进一步完善，防火意识明显提高，初步构建起全社会广泛参与的群防群治防火体系。

三、下一步建设目标及任务

一是完善林火卫星监测系统，合理布局和改造地面了望设施，初步建成全国森林火险预警监测体系，了望覆盖率达到90%。二是做好林区内部简易路、集材废弃道恢复改造升级，修建工程隔离带和生物阻隔带34.4万公里。三是初步实现由语音模拟通信向数字化语音和数据传输相结合的通信模式转变，使重点治理区森林防火语音通讯平均覆盖率达到95%。四是森林航空消防能力、专业扑火队伍装备水平、快速反应与火灾扑救能力进一步提高，当日到达火场并扑灭火灾率力争达到98%。五是建立较为完善的防火科研开发、森林防火宣教培训、森林火灾损失评估和火案勘查体系。

四、2013年建设内容及投资重点

2013年国家拟安排中央预算内投资12亿元用于森林防火项目建设。建设内容主要包括森林火险预警、森林航空消防、森林防火通信、国家和省级物资储备库、重点火险区综合治理工程等。

五、项目管理办法及申报程序

各地要按照《全国森林防火中长期发展规划（2009—2015年）》的要求，进一步明确工程建设布局和建设重点，由各地发展改革委会同林业厅，提出投资建议计划，联合上报国家发展改革委和国家林业局。国家林业局提出全国的年度投资建议计划，报国家发展改革委综合平衡后下达。

- 专题6、野生动植物保护及自然保护区建设工程

一、项目建设背景

生物多样性是人类赖以生存的物质基础，生物物种资源是国家的重要战略资源。我国是生物多样性最为丰富的国家之一，加强生物多样性保护事关国家生态安全和经济社会可持续发展。要积极贯彻“全面保护、生态优先、合理利用、良性发展”的方针，大力推进实施野生动植物保护及自然保护区建设工程，推动我国生物多样性保护事业再上新台阶。2001年原国家计委以计农经〔2001〕905号文批复了《全国野生动植物保护及自然保护区建设工程总体规划》。这对于保护国宝大熊猫等珍稀濒危物种和维护生物多样性具有特殊重要意义，是保障国家“十二五”及今后一个时期大力推进战略性新兴产业发展的重要物种资源基础。

二、工程实施以来取得的成效

我国已建立的各级各类自然保护区涵盖了我国90%的陆地生态系统类型、85%的野生动植物种类、65%的高等植物群落以及300多种重点保护的野生动物和130多种重点保护的野生植物的栖息地。

三、下一步建设目标和任务

一是拯救大熊猫、朱鹮、金丝猴等15大珍稀濒危野生动植物种；拯救和恢复极度濒危野生动物和极小种群野生植物及其栖息地，加强野生动植物资源调查监测体系建设和科研、种质资源收集保存、救护繁育。二是加强国家级自然保护区基础设施及能力建设，全面提高建设管理水平，进一步完善自然保护区网络。三是加强野生动植物调查监测体系和保护管理体系建设，建立林业生物多样性监测信息平台。

四、2013年建设内容及投资重点

2013年国家拟安排中央预算内投资3亿元用于国家级自然保护区基础设施建设，进一步完善保护点、防火监测了望塔、巡护道路等保护设施，加强科研、宣教能力建设，配套进行管理局站供电、给排水等附属设施建设。

五、项目管理办法及申报程序

各地要根据工程建设规划，做好项目申报工作。由各地发展改革委会同林业厅，提出投资建议计划，联合上报国家发展改革委和国家林业局。国家林业局提出全国的年度投资建议计划，报国家发展改革委综合平衡后下达。

- 专题7、湿地保护与恢复工程

一、项目建设背景

根据全国湿地调查（1995-2003年）统计，我国现有100公顷以上的各类湿地总面积为3848.55万公顷。湿地与森林、海洋并称为全球三大生态系统。湿地被誉为“地球之肾”、“生命的摇篮”和“物种基因库”，湿地具有保持水源、净化水质、蓄洪防旱、调节气候和维护生物多样性等重要生态功能，健康的湿地生态系统，是国家生态安全体系的重要组成部分和经济社会可持续发展的重要基础。保护湿地，对于维护生态平衡，改善生态状况，实现人与自然和谐，促进经济社会可持续发展，具有十分重要的意义。从全国总体情况来看，自然湿地数量减少、质量下降的趋势仍在继续，湿地生态系统仍面临着严重威胁。国务院于2003年、2005年、2012年分别批准了《全国湿地保护工程规划2002-2030年》、《全国湿地保护工程实施规划2005-2010年》、《全国湿地保护工程十二五实施规划》。

二、工程实施以来取得的成效

“十一五”以来，国家累计安排湿地保护工程建设中央预算内投资20亿元，用于湿地保护、湿地恢复、可持续利用示范和能力建设。这些国家重点项目有效改善了项目区生态脆弱和退化湿地的生态状况，逐步形成了我国湖泊、沼泽、滨海等多种湿地类型的保护和恢复示范模式，对重要湿地生态保护和恢复起到了很好的示范作用。通过各地和各部门的共同努力，在国际重要湿地、国家重要湿地区域相继建立了一系列的自然保护区、湿地公园、自然保护小区，初步形成了较完善的湿地保护体系，对我国湿地资源的抢救性保护起到了骨干作用。

三、下一步建设目标和任务

根据我国湿地资源以及保护管理面临的主要问题，继续加大湿地保护、湿地综合治理、湿地可持续利用示范和湿地保护能力建设等内容，使我国的湿地保护迈上一个新台阶，全面遏制我国湿地生态功能下降的趋势，使重要湿地的生态质量得到初步恢复，湿地保护管理能力得到全面提升。重点加强国家和省级层面湿地的保护能力建设，加强湿地调查、监测、科研、宣教体系建设，使我国的湿地保护管理能力得到全面提升；开展湿地补水、栖息地恢复等湿地综合治理工程，恢复修复湿地11.65万公顷，初步扭转自然湿地面积萎缩和重要湿地区生态功能退化的趋势。

四、2013年建设内容及投资重点

2013年国家拟安排中央预算内投资3亿元用于湿地保护与建设，完善保护站点、道路建设、供电供水设施建设以及相关设备购置等。

五、项目管理办法及申报程序

各地要根据工程建设规划，做好项目申报工作。由各地发展改革委会同林业厅，提出投资建议计划，联合上报国家发改委和国家林业局。国家林业局提出全国的年度投资建议计划，报国家发展改革委综合平衡后下达。具体要求为：一是湿地保护工程年度投资建议计划要严格限定在国务院批复的规划范围内。二是投资安排要按照保续建、保重点的原则，优先申请续建项目，严格控制新开工项目，保持合理的建设规模。三是要根据规划统筹安排林业、农业、环保、海洋等各行业的项目。

- 专题8、岩溶地区石漠化综合治理工程

一、项目建设背景

石漠化是亚热带、热带湿润岩溶地区，土壤严重侵蚀，基岩大面积裸露，地表呈现石质化的土地退化现象。我国岩溶地区山高坡陡、气候温暖、降雨丰沛而集中，为石漠化形成提供了侵蚀动力和溶蚀条件；过度樵采、陡坡开垦、过度放牧和不合理开发建设等现象，加剧了水土流失。石漠化成为这一地区严重的生态问题。目前，我国有岩溶面积44.99万平方公里，其中石漠化土地面积占到12.96万平方公里，以贵州、云南、广西最为严重。日益严重的石漠化导致了耕地资源减少、生态恶化、自然灾害频发，危及江河安澜和水利水电设施的安全运行，加剧区域贫困。

为改善岩溶地区的生态环境，国家在岩溶石漠化地区相继实施了天然林资源保护、退耕还林、天然草地植被恢复与建设、南方草山草坡开发示范、退牧还草、基本农田建设、耕地整理、水土保持、人畜饮水、农村小水电、农村能源建设、易地扶贫搬迁等一系列生态建设重点工程。这些工程的实施，探索了不少防治石漠化的治理模式，取得了积极的成果。但是，石漠化治理还存在一些急需解决的问题。一是缺乏整体规划，对林草植被恢复，水土流失进行治理考虑的多，对群众生产生活等长远生计考虑的少。二是现在开展的治理工程项目都是为解决某一专项问题而设立，缺乏协调，没有形成合力。三是投入不足，治理速度缓慢，治理仍赶不上破坏。为从根本上遏制石漠化土地扩展，改善和优化岩溶地区的生态环境，实现区域生态、经济和社会协调发展，国家发展改革委会同国家林业局、农业部、水利部、国土资源部、国家环保总局等部门编制了《岩溶地区石漠化综合治理规划大纲》，国务院于2008年2月批复了规划大纲，启动了岩溶地区石漠化综合治理工程。

规划大纲界定的工程实施范围为贵州、云南、广西、湖南、湖北、四川、重庆、广东8省（区、市）的451个县（市、区）。工程区土地总面积为105.45万平方公里。总人口2.22亿人，其中，农业人口1.79亿人，少数民族人口4537万人。工程建设的目标是到2015年，通过加强对林草植被的保护和建设，合理开发利用草地资源，发展草食畜牧业；加强基本农田建设，抓好蓄水保土工程；以及农村能源建设、易地扶贫搬迁、合理开发利用当地资源等，控制住人为因素可能产生的新的石漠化现象，生态恶化的态势得到根本改变，农村经济逐渐步入稳定协调可持续发展的轨道。

二、工程建设成效

2008-2012年，国家已累计安排岩溶地区石漠化综合治理试点工程中央预算内投资56亿元，开展了300个石漠化重点县的综合治理工作，工程建设取得了显著成效。一是试点工程区的植被盖度和物种多样性呈上升趋势。据国家林业局监测，2009年试点工程区林草植被综合盖度为66.6%，比治理前提高了24个百分点；植物多样性也呈上升趋势。二是试点工程区水土流失减少，土地生产力提高。试点工程实施两年来，水土流失量净减少165万吨，减幅达67％。随着土壤侵蚀状况的不断好转，土地生产力也逐步提高。三是试点工程区农民收入增加，地方经济发展加速。2009年试点县农民人均纯收入为3621元，与2007年相比增加了1165元。工程区摆脱了以破坏生态来换取经济发展的局面，发展方式向集约型、内涵式进行转变。四是农民生态环境意识明显增强。

三、下一步建设目标和任务

要按照国务院批复的《岩溶地区石漠化综合治理规划大纲》，在“十二五”期间全面推开岩溶地区石漠化综合治理工程。加强林草植被保护和建设，合理开发利用草地资源，发展草食畜牧业；加强基本农田建设，抓好蓄水保土工程；加强农村能源建设、实施易地扶贫搬迁、合理开发利用当地资源。通过上述措施，控制住人为因素可能产生的新的石漠化现象，生态恶化的态势得到根本改变，土地利用结构和农业生产结构不断优化，草食畜牧业和特色产业得到发展，人民生活水平持续稳步提高，农村经济逐渐步入稳定协调可持续发展的轨道。

四、2013年建设内容及投资重点

2013年拟安排岩溶地区石漠化综合治理工程中央预算内投资21亿元，继续开展300个石漠化重点县的综合治理工作。

五、项目管理办法及申报程序

各地按照《岩溶地区石漠化综合治理试点工程项目管理办法》的要求，积极做好工程建设的前期工作。由省级发展改革部门会同林业、农业（畜牧）、水利等行业部门认真做好《岩溶地区石漠化综合治理试点工程县级总体实施方案》的批复工作。按照批复的实施方案，由省级发展改革委会同农业、林业、水利等部门提出年度建议计划。国家发展改革委会同林业、农业、水利部门经综合平衡后下达年度投资计划。

- 专题9、三江源自然保护区生态保护和建设工程

一、项目建设背景

三江源区地处青藏高原腹地，是世界上特有的高原湿地生态系统，是我国淡水资源的重要补给区和西部地区的生态屏障，长江、黄河、澜沧江三大河流同源于此。由于多种原因，近年来三江源区生态环境日趋恶化，人口、资源、环境与发展之间的矛盾日益突出。为保护和改善这一地区的生态环境，促进经济社会可持续发展，党中央、国务院做出了实施三江源自然保护区生态保护和建设工程的重大决策。2005年1月，国务院常务会议审议并批准了《青海三江源自然保护区生态保护和建设总体规划》（以下简称《规划》），启动了工程建设。按照统筹规划、突出重点、分步实施的原则，《规划》确定的建设范围是三江源国家级自然保护区。经国务院批准的三江源国家级自然保护区面积15.23万平方公里，占三江源区总面积的42%，集中了源区所有的生态类型，是三江源区的精华所在。

《规划》目标是，通过退化草地的综合治理，森林草地植被保护、封山育林育草，使保护区内退化、沙化土地得到治理和恢复；通过牧民集中定居，加快小城镇建设，引导牧民调整产业结构，转变生产方式，减轻天然草地的放牧压力，使保护区17215万亩的天然草地保持在合理承载能力范围内；通过加强牧民生产生活基础设施建设，提高牧民生产生活水平。《规划》实施期为2005年至2010年。

二、工程建设成效

三江源自然保护区生态系统退化趋势得到初步遏制，生态状况开始好转，产生了良好的生态、经济和社会效益。一是湖泊湿地面积扩大，江河径流增加。在近几年降水量增多和草地植被恢复、湿地保护、人工增雨等措施的共同作用下，2009年与2004年相比，三江源地区主要湖泊面积净增加245平方公里，黄河源头“千湖奇观”再度呈现。二是草地生产能力明显提高，退化趋势得到初步遏制。工程区草场压力不断减轻，植被覆盖度大幅度提高。草地沙化治理区植被覆盖度平均提高23.2%，黑土滩治理区植被覆盖度由20%提高到80%，退牧还草围栏内草地植被覆盖度达到90%。三是荒漠生态系统局部好转。通过工程治沙、生物治沙和封沙育草等措施，在沙化土地治理区，植被恢复明显，沙丘活化得到初步控制，流沙对公路、草原的危害大大减轻。四是农牧民生产生活条件得到改善，增收渠道不断拓宽。小城镇建设为生态移民社区提供了供排水、供电、道路、教育、卫生等基础设施。能源建设工程为留居草场的两万多户牧民安装了太阳能光伏电源，解决了部分地区牧民照明和看电视难的问题。建设养畜工程为留居草场的近两万户牧民配套建设了畜棚、贮草棚和人工饲草基地，极大地改善了畜牧业生产条件。科技培训提高了农牧民生产技能，工程区暖棚种植、运输业、加工业、服务业得到发展，拓宽了农牧民的就业渠道，增加了收入。五是工程区发展方式有所转变，干部群众生态保护意识增强。工程建设促进了广大干部群众思想观念的转变，牧业生产由传统的游牧方式开始向定居或半定居转变，由单一的靠天养畜向建设养畜变，由粗放畜牧业生产向生态畜牧业转变。在保护中发展，在发展中保护的理念开始深入人心。

三、下一阶段建设目标及任务

要按照国务院批准的《三江源自然保护区生态保护与建设总体规划》要求，进一步加大投入力度，加快工程实施进度，尽快完成规划任务。完成中度以上退化草地的治理，使区域内退化草地得到全面恢复。实施封山育林育草、沙漠化土地防治、沼泽湿地封育等建设，使林草植被和沼泽湿地生态系统得到有效保护。加快三江源地区小城镇和能源建设，发展太阳能和小水电代燃料工程，解决牧民能源短缺问题。调整人口布局，缓解人口对草场的依赖和牲畜对草场的压力，实现人与自然的和谐共处，使三江源地区成为生态、生产、生活共同繁荣的新牧区。

四、2013年建设内容及投资重点

2013年拟安排中央预算内投资4亿元，用于草地保护配套项目、黑土滩治理、封山育林、沙漠化土地防治、森林草原防火、小城镇建设、人工增雨、科技支撑与生态项目。

五、项目管理办法及申报程序

要严格按照国务院批复《三江源自然保护区生态保护和建设总体规划》开展工程建设。青海省发展改革委要抓紧开展前期工作，根据工程建设的进展情况和当地实际，按时将年度资金申请报告和各项建设内容的可行性研究报告及批复，报送国家发展改革委，经国家发展改革委审核后下达资金计划。

- 专题10、退牧还草工程

一、建设背景

长期以来，由于气候变暖和不合理利用等原因，我国90%的天然草原出现不同程度的退化，不仅制约了草原畜牧业的发展，而且影响经济社会的可持续发展，对国家生态和国土安全构成严重威胁。2003年，国家启动了退牧还草工程，通过建设草场围栏、实施禁牧休牧、严重退化草原补播等措施，进行退化草原治理。截至2012年，国家发展改革委累计安排中央投资176亿元，建设草原围栏9.1亿亩，补播退化草原2.3亿亩，取得了明显的生态、社会和经济效益。项目区草原得以休养生息，草原植被覆盖度和牧草产量明显提高，草原生态环境逐步好转，草原特有的涵养水源、防止水土流失、防风固沙等生态功能明显增强。同时，通过开展舍饲圈养、畜种改良，提高了生产效益，增加了农牧民收入。

2013年，国家将继续安排中央投资用于退牧还草工程，重点建设草原围栏、重度退化草原补播、西南岩溶地区草地治理、人工饲草地和舍饲棚圈等。其中，青藏高原东部草原区，每亩草原围栏建设25元，中央补助80％；蒙甘宁西部荒漠草原区、内蒙古东部退化草原、新疆北部退化草原区，每亩草原围栏建设20元，中央补助80％；人工饲草地建设每亩中央投资补助160元，主要用于草种购置、草地整理、机械设备购置及贮草设施建设等；舍饲棚圈建设每户中央投资补助3000元；重度退化草场补播每亩补助20元。

二、项目管理办法

退牧还草工程实行“目标、任务、资金、粮食、责任”五到省，省级人民政府对工程负总责。根据国家有关部门联合下达的西部地区天然草原退牧还草工程分省建设任务和工程实施范围，由省级发展改革部门会同农牧部门联合向国家发展改革委、农业部申报项目年度投资计划，国家发展改革委会同农业部下达投资计划。

# 第五部分  农村社会基础设施建设

加快农村社会事业发展，努力推进公共服务均等化，是推进城乡经济社会发展一体化新格局，构建社会主义和谐社会的必然要求。近年来，国家切实加大投入力度，加强农村教育、医疗卫生、文化体育等方面的基础设施建设。全国中小学校舍安全工程、中西部农村初中校舍改造、农村学前教育推进工程、边远艰苦地区农村义务教育学校教师周转宿舍建设、职业教育基础能力建设等面向农村或以农村为主的教育专项建设工程继续深入推进，建设效果显著。国家深入推进医改工作，按照保基本、强基层、建机制的原则，加强农村三级医疗卫生服务体系建设，进一步改善农村医疗卫生机构基础设施条件，不断提高医疗卫生服务的可及性和便捷性。

“十二五”期间，要坚持把国家社会事业发展的重点放在农村，继续实施农村教育、医疗卫生、文化、体育设施建设重点工程，加快改善农村办学条件，促进城乡教育均衡发展。加强农村医疗卫生服务体系建设，完善农村急救、重大疾病防治等公共卫生服务网络，推进基本公共卫生服务均等化。加强以基层为重点的公共文化服务体系建设，深入实施《“十二五”公共体育设施建设规划》，初步建成覆盖城乡的体育基本公共服务网络。

## 第一章 农村教育设施

一、农村教育发展形势

截至2011年，31个省（区、市）均通过了国家“普九”验收，我国用25年全面普及了城乡免费义务教育，从根本上解决了适龄儿童少年“有学上”问题。同时，城乡之间在教育质量上还存在明显差距，提升农村义务教育水平仍是“重中之重”任务。随着农村人口出生率持续降低，进城务工人员随迁子女逐年增加、农村学龄人口不断下降，近年来各地对农村义务教育学校进行了布局调整和撤并，改善了办学条件，优化了教师队伍配置，提高了办学效益和办学质量。但一些地区农村学校大幅减少，导致部分学生上学路途变远、交通安全隐患增加，学生家庭经济负担加重，并加剧城镇学校班额过大等问题。2012年，为推进农村教育发展，解决新出现的问题，一系列政策措施陆续出台。

国务院颁布了《国务院关于深入推进义务教育均衡发展的意见》（国发〔2012〕48号），明确推进义务教育均衡发展的基本目标是：每一所学校符合国家办学标准，办学经费得到保障。教育资源满足学校教育教学需要，开齐国家规定课程。教师配置更加合理，提高教师整体素质。学校班额符合国家规定标准，消除“大班额”现象。率先在县域内实现义务教育基本均衡发展，县域内学校之间差距明显缩小。同时，就推动优质教育资源共享、均衡配置办学资源、合理配置教师资源、加强和改进学校管理等方面提出了明确要求。

国务院办公厅颁布了《关于规范农村义务教育学校布局调整的意见》（国办发〔2012〕48号），明确农村义务教育学校布局要保障学生就近上学的需要。农村小学1至3年级学生原则上不寄宿，就近走读上学；小学高年级学生以走读为主，确有需要的可以寄宿；初中学生根据实际可以走读或寄宿。原则上每个乡镇都应设置初中，人口相对集中的村寨要设置村小学或教学点，人口稀少、地处偏远、交通不便的地方应保留或设置教学点。各地要根据不同年龄段学生的体力特征、道路条件、自然环境等因素，合理确定学校服务半径，尽量缩短学生上下学路途时间。同时，要求各地规范农村义务教育学校撤并程序，确因生源减少需要撤并学校的，县级人民政府必须严格履行撤并方案的制定、论证、公示、报批等程序。

为加强校车安全管理，保障乘坐校车学生的人身安全，国务院颁发了《校车安全管理条例》，明确保障学生上下学交通安全是政府、学校、社会和家庭的共同责任，社会各方面应当为校车通行提供便利，协助保障校车通行安全。

按照《教育规划纲要》关于“逐步实行中等职业教育免费制度，完善家庭经济困难学生资助政策”的政策设计，财政部、国家发展改革委、教育部、人力资源社会保障部印发了《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的意见》（财教〔2012〕376号），在中等职业教育资助对象上主要做了两大政策调整：一是进一步扩大中职免学费政策范围，覆盖所有农村学生。即从2012年秋季学期起，将中职免学费政策范围由现行的涉农专业学生和家庭经济困难学生，扩大到所有农村学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生。二是将中职国家助学金资助对象进一步聚焦。针对现行中职助学金政策实施过程中地方普遍反映资助范围过宽的问题，调整了中职助学金资助范围，由目前的所有农村学生和城市家庭经济困难学生，调整为涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生，进一步强化助学金“助困”的政策导向。同时，考虑到集中连片特困地区贫困程度普遍较深的实际，将这些地区的农村学生全部纳入享受助学金范围。

二、2012年农村教育基础设施建设成效

2012年，全国中小学校舍安全工程、中西部农村初中校舍改造、农村学前教育推进工程、边远艰苦地区农村义务教育学校教师周转宿舍建设、职业教育基础能力建设等面向农村或以农村为主的教育专项建设工程继续深入推进，建设效果显著。

（一）全国中小学校舍安全工程三年建设规划的任务顺利完成。2012年中央追加安排20亿元专项资金，重点支持三年规划任务较重、财力相对薄弱、地震断裂带较多的中西部省份，帮助和推动这些省全面完成三年规划改造任务。2009-2012四年间，中央共安排专项资金300亿元，带动地方投入3500多亿元。截至2012年底，全国已竣工学校14万所，项目33.5万个，校舍面积3.47亿平方米，占规划改造面积的99.7%。其中，中西部七度及以上地震高烈度且人口稠密地区已竣工学校5.7万所，项目13.6万个，校舍面积1.4亿平方米，占这类地区规划改造面积的99.5%。

（二）中西部农村初中校舍改造工程继续推进。国家发展改革委分两批下达中西部农村初中校舍改造工程2012年中央预算内投资计划60亿元，重点支持民族地区、贫困地区、边境地区和藏区加强农村初中学生食堂、宿舍、厕所等学生生活设施建设，年度中央投资建设学校约2000所，新建和改扩建面积约450万平方米。

（三）边远艰苦地区农村学校教师周转宿舍建设继续实施。国家发展改革委安排中央预算内投资46亿元，支持约4000所学校建设约7万套周转宿舍，建设总规模约270万平方米，拟增加入住教师约8.3万人。

（四）中西部农村学前教育推进工程继续实施。国家发展改革委下达投资计划54.4亿元，其中安排中央预算内投资41亿元，支持约2200所乡村幼儿园建设，新建和改扩建总规模约350万平方米，预计建成后增加在园幼儿46万人。

（五）中等职业教育基础能力建设继续推进。国家发展改革委会同教育部、人力资源和社会保障部，安排建设项目500多个，批准总投资约85亿元，其中中央投资50亿元，支持建设教学实验和生活设施总规模约500万平方米,购置教学实验实训设备约10万台（套/件）。目前中等职业教育的大部分生源来自农村，学校教学实训设施的改善，有利于农业发展、农村劳动力转移和新农村建设。

三、2013年和今后一段时期内的建设重点

为巩固义务教育普及成果，加快缩小城乡教育差距，今后一段时间，需要进一步加大农村教育投入，支持农村欠发达地区教育事业发展，针对关键领域和薄弱环节，着力解决实际问题。2013年农村教育基础设施建设的重点包括：

（一）继续实施中西部农村初中校舍改造工程。按既定规划建设和改造学生宿舍、食堂、浴室、卫生室、操场等服务设施，改善农村初中校内生活条件。

（二）继续实施边远艰苦地区农村学校教师周转宿舍建设。改善农村学校教师工作和生活条件，吸引优秀人才到农村安心从教和长期从教，推进义务教育均衡发展。

（三）继续实施中西部农村学前教育推进工程。适应农村适龄儿童入园需求，以“解决急需、填平补齐、保障基本”为原则，在农村地区新建和改扩建一批布局合理、安全适用、办园规范的普惠性幼儿园，提供公平的、基本的、有一定质量的学前教育。

（四）继续加强中等职业教育基础能力建设。支持一批职业学校，特别是主要招收农村学生的职业学校，完成必须的基础设施建设及教学实训设备配置，扩大培养规模，提高办学质量和水平。

- 专题1、中西部农村初中校舍改造工程

一、项目背景

为进一步巩固“两基”成果，改善中西部地区农村初中学校的学生生活条件，经国务院批准，从2007年起，国家发展改革委和教育部会同有关省区政府，实施中西部农村初中校舍改造工程（简称“初中工程”），重点支持中西部农村初中建设学生宿舍、食堂等生活用房，购置必要的生活设施。到2010年底，初中工程一期建设已完成了预期任务，取得了良好成效，得到了广泛认可和一致好评。2011年后，工程进入二期建设阶段。本着着眼长远、突出重点的原则，教育部、发展改革委会同各地，编制了建设规划。

二、建设目标和任务

二期建设的规划期为2011-2015年，规划在中西部1500多个县（简称项目县），改善7600多所农村初中和九年制学校（简称项目学校）的校内食宿条件，建设学生食堂、宿舍、厕所等生活服务设施约1900万平方米并配置必要的取暖、供水设施和床具、炊具，平整体育场地约900万平方米。预计到2015年，项目县初中学生生活用房紧缺问题得到明显缓解；项目学校学生生活类校舍指标基本达到国家标准要求，消除“大通铺”、校外租房、供餐能力不足等现象。国家扶贫开发工作重点县、藏区县、边境县、革命老区县是中央重点支持的项目县。各项目县要兼顾当前和长远需求，妥善处理集中办学与就近入学的关系，合理确定寄宿与走读的规模，统筹县城、较大建制镇、偏远地域的学校建设，防止不切实际地撤并学校或建设“重点校”，避免建成后的校舍出现闲置，防止盲目扩大寄宿比例，全力避免因学校撤并出现辍学问题，要从实际出发优先解决项目学校最紧迫的基本需求，力戒盲目扩大建设规模。

三、资金安排和管理要求

工程二期建设所需资金，由中央和地方共同承担。国家发展改革委会同教育部，以专项补助投资的形式支持规划内的项目建设。原则上，中央和地方投资分别安排不同的建设项目。规划内项目可由中央补助投资全额安排，也可在不改变项目建设内容的前提下，按照省级投入为主的原则由各地统筹落实投资。至规划期结束，各地用于本工程的地方投入，不应低于总投入的20%。年度实施中，报两部委备案后的各建设项目如出现资金缺口，由各省负责解决；至2015年底，规划内未由中央补助投资安排的项目，均由各省负责落实建设资金。

规划实施过程中的要求有：

（一）严格执行规划。各项目学校的建设方案已在教育部、国家发展改革委备案，原则上不再更改；因移民搬迁、村镇规划调整、自然灾害等不可预见因素确需调整建设规划的，须及时将调整方案报两部委。规划内由其它投资渠道安排建成、不再需要中央支持的项目均须及时报两部委“销号”。要做好与薄弱学校改造、农村中小学校舍维修改造长效机制等中央和地方实施的其它工程（机制）的衔接，结合学生营养改善需要加大学生食堂建设力度。避免重复建设，提高资金使用效益。至2015年底，除特殊原因经两部委同意不再实施的项目外，规划内的项目均需安排。

（二）确保建设质量。严格执行《农村普通中小学校建设标准（建标109-2008）》，建设项目达到国家抗震设防标准并满足使用功能要求，坚持“牢固、实用、够用、安全、方便学生”的原则，同时满足防御暴雨洪水、防火、防雷击等综合防灾的要求，保障校舍安全。

（三）明确责任分工协作。各省教育、发展改革部门，是规划实施的责任主体，负责本地规划项目的实施、监管和组织协调工作。在实施过程中，各省以建设规划为依据，按年度中央补助投资额度，进一步细化核定项目学校的建设内容和建设规模，汇总编制年度投资计划建议报国家发展改革委、教育部。年度中央补助投资下达后，各省发展改革、教育部门须在规定时间内，将分项目投资计划报两部委备案，备案后不再调整。地方发展改革部门要按基本建设程序负责项目审批、牵头组织上报年度项目方案等工作，地方教育部门配合发展改革部门完成上报年度项目方案，具体负责项目实施过程中的建设管理、监督检查和成效评估等工作。

（四）切实加强管理。各地要按《中西部农村初中校舍改造工程建设项目管理办法》，加强对项目建设的管理、检查和监督；要严格执行《中央预算内投资补助和贴息项目管理办法》（国家发改委2013年第3号令）和《中西部农村初中校舍改造工程专项资金管理办法》，坚决杜绝套取中央专项资金以及挪用、挤占和浪费专项资金的行为。项目建设严格实行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制和合同管理制，严格按照基本建设的有关程序办事，严把工程质量关，按规定做好竣工验收，确保项目学校工程质量，确保建一所，成一所。各地要继续执行教育专项工程的相关优惠政策措施，减免工程建设的相关收费。凡涉及的行政事业性收费和政府性基金，均予以免收。

- 专题2、边远艰苦地区农村学校教师周转宿舍建设

一、项目背景

为贯彻落实《教育规划纲要》，吸引更多人才到农村从教，推进义务教育均衡发展，2012年底，教育部、国家发展改革委会同地方政府及有关部门共同编制颁发了《边远艰苦地区农村学校教师周转宿舍建设规划》（简称《教师周转宿舍建设规划》）。《教师周转宿舍建设规划》围绕促进教育公平、提高质量的要求，以改善农村学校教师工作和生活条件为着力点，吸引优秀人才到农村安心从教和长期从教，切实稳定农村教师队伍，推进义务教育均衡发展。

二、建设目标和任务

通过中央和地方的共同努力，规划到2015年在中西部边远艰苦地区建成一批实用适用、保障急需的农村学校教师周转宿舍，重点改善农村特岗教师、支教交流教师和寄宿制学校管理教师的基本工作生活条件，农村教师职业吸引力明显增强，城乡教育师资差距进一步缩小，义务教育质量不断提高。

《教师周转宿舍建设规划》实施后，预计农村边远艰苦地区教师基本生活工作条件得到明显改善，到2015年建设教师周转宿舍37万套，受益教师46万人，建设规模1296万平方米，将有效缓解边远艰苦地区农村学校教师的基本住宿需求。农村教师岗位吸引力将明显增强，更多的优秀教师和高校毕业生消除生活后顾之忧，到农村学校任教支教，农村教师队伍更加稳定，教育质量逐步提高，城乡教育师资差距进一步缩小。同时，预计周转宿舍的建设，将为保留规模较小学校和必要的教学点创造了条件，农村中小学布局调整趋于合理，有效保障农村基本公共教育服务的可及性。

《教师周转宿舍建设规划》以“解决急需，保障基本”为原则，坚持解决急需，分步推进。坚持从最边远、最艰苦、最困难、最急需的地方（简称“四最地区”）做起，把边境地区、民族地区、高原、山区、牧区、海岛等作为重点支持地区。优先支持经济社会发展相对滞后、自然条件恶劣、地理交通不便县的农村义务教育阶段学校（教学点），重点为“特岗”教师、支教和交流教师及离家较远的寄宿制学校管理教师提供保障条件。

三、资金安排和管理要求

《教师周转宿舍建设规划》范围覆盖中西部23个省（区、市）和新疆兵团、黑龙江农垦总局，纳入1485个县的20625个项目。《教师周转宿舍建设规划》内项目均为“备选”项目，各地要进一步细化落实建设方案，建设项目采取分年安排、滚动实施的方式。

纳入《教师周转宿舍建设规划》的各项目建设由中央和地方共同投入完成，资金渠道包括中央资金、省级专项资金、市县政府资金和其他投资等组成。建设项目由中央资金和地方资金“相对独立”地予以安排。规划期结束后尚未安排的项目，由各地负责逐步解决。

各地落实建设方案时要突出重点，按照积极而为、量力而行、把握节奏的原则，区分轻重缓急，有计划、分步骤进行建设。各地编制的规划，均需着眼于县域内城镇化进程和农村学校生源变化实际，结合中小学布局调整、城乡教师人才交流、“特岗”和支教教师行动等计划，认真核实入住需求，核定受益教师比例，在此基础上优化资源配置，科学做好建设项目布局，尽量依托乡镇初中和中心校整合建设，鼓励与学生宿舍统筹规划建设，支持合理利用闲置校舍改扩建。 各个项目均须立足提供必要、基本的住宿条件，不搞超标建设，确保周转宿舍建设经济、实用和适用，要确保周转宿舍的“公益性”和“周转性”，周转宿舍建成后产权公有，专供教师周转使用，必须与教师住宅严格区分，严禁项目建成后变更用途。在建设内容上，主要支持周转宿舍土建及水暖等配套设施建设，可进行必要的简单装修，并配备床、衣柜、书桌椅、必备灶具基本生活用具。在建设方式上，可整体新建，也可依托学校现有校舍或利用中小学布局调整后闲置校舍改扩建。在结构设计上，要朴实大方、功能合理、使用方便。在保障基本功能的基础上，每套周转宿舍建筑面积应控制在35平方米以内。

规划实施过程中的要求有：

（一）完善工作机制，明确责任分工。教育部和国家发展改革委负责审核规划和建设方案，指导规划实施和督导检查。教育部负责牵头编制规划，国家发展改革委按建设程序和项目管理要求，会同教育部审核各地上报年度项目方案，分年度下达投资计划。各地应建立教育、发改等多部门参加的工作机制，统筹负责规划实施和协调管理工作。地方发展改革部门负责项目审批，牵头上报年度建设方案等工作，地方教育等部门要具体负责年度组织实施、建设管理、监督检查和绩效评估等工作，要确保项目建成后的运行保障等问题。其他相关部门要加强指导，做好工程建设各环节工作。

（二）加强项目管理，确保建设质量。各地要严格执行项目法人制、招标投标制、工程监理制和合同管理制等建设法规和有关行业标准规定。项目勘察、设计、招投标、施工、监理、竣工验收等均应由具有相应资质的机构承担。要加强资金使用管理，切实保障中央资金专款专用，杜绝挤占、挪用和截留现象发生，对擅自改变资金用途的，一律严肃处理。

（三）加强监督检查，落实相关责任。教育部、国家发展改革委将在规划实施过程中适时进行督导检查，并将建立中央投资项目绩效评估制度。地方有关部门要建立项目监督检查的长效机制和评估机制，定期进行督导。教育部门要对建设项目进展、工程建设质量、设备采购招标、资金到位和使用情况等，进行经常性检查，定期总结，做到动态管理。项目建设情况要向社会公示，接收社会监督。要加强建设效益分析，做好项目绩效评估。

（四）健全保障制度，制定支持措施。要同步抓好工程建设和保障制度设计，各省要及时制定并出台周转宿舍管理办法，明确受益教师范围、入住条件、使用规定、运行维护和公示核查等要求，明确学校和入住教师的权利、责任和义务。要统一制定周转宿舍基本生活用具配置目录，指导项目地区执行；统一设计几套标准图纸免费提供项目地区选择使用。要组织专家进行技术指导，保证周转宿舍布局、功能和管理符合要求。要制定工程优惠措施，减免配套资金。项目县政府要落实建设用地，足额安排征地和拆迁安置费用，落实配套条件，并制定具体管理措施和负责运行维护。

- 专题3、中西部农村学前教育推进工程

一、项目背景

为贯彻落实《教育规划纲要》和《国务院关于当前发展学前教育的若干意见》要求，进一步扩大农村学前教育资源，解决“入园难”问题，2012年底，教育部、国家发展改革委会同地方政府及有关部门，共同编制并颁发了《农村学前教育推进工程建设规划》（简称《学前教育建设规划》）。《学前教育建设规划》围绕促进公平和提高质量的要求，坚持公益性和普惠性，以扩大农村学前教育资源为重点，以“解决急需、填平补齐、保障基本”为原则，重点支持乡镇中心幼儿园建设，适当支持人口较多行政村建设幼儿园。

二、建设目标和任务

规划通过中央和地方的共同努力，到2015年在全国农村地区新建和改扩建一批布局合理、安全适用、办园规范的普惠性幼儿园，提供公平的、基本的、有一定质量的学前教育，适应区域内农村适龄儿童入园需求，建立和完善农村学前教育公共服务体系。预计规划完成后，农村幼儿园数量大幅增加，办园条件显著改善，新建和改扩建幼儿园将达到2.1万所，建设规模将达到3300多万平方米，预计中西部贫困地区每个乡镇和人口较多的行政村都能有一所幼儿园，基本提供与农村适龄幼儿入园需求相适应的基础设施条件，县域内农村学前教育网络趋于完善，农村学前教育公共服务能力增强，普及程度明显提高。将新增农村在园幼儿433万人，较大程度地缓解了贫困地区“入园难”问题。同时，多样化的学前教育发展机制得到完善，在中央专项带动下，政府主导、社会参与、公办民办并举的办园格局加快形成，多渠道投入机制进一步健全，公办园辐射带动作用进一步发挥，民办学前教育质量和效益明显提升。

三、资金安排和管理要求

《学前教育建设规划》实施范围主要为中西部地区，包括23个省（区、市）和新疆兵团、黑龙江农垦总局。在对各地上报建设规划审核平衡的基础上，纳入1400多个县的20000多所幼儿园建设项目。同时，对东部地区原中央苏区县、革命老区县、民族自治县幼儿园建设给予适当支持。在建设方式上，以新建幼儿园为主，适当支持现有幼儿园改扩建。在建设内容上，主要支持幼儿活动、生活用房和户外活动场地等设施土建，以及购置必备的玩教具、室外活动器材和卫生保健、床具、主要厨具等生活设备。在园舍设计上，设计办园规模（学位数）不得超过360人，生均建筑面积控制在6-9平方米。

建设项目采取分年安排、滚动实施的方式。建设方案由中央和地方共同投入完成，资金渠道包括中央资金、省级专项资金、市县政府资金和其他投资等组成。两部委根据各地经济发展水平、适龄幼儿规模、学前教育资源缺口、地方积极性和工作努力程度，以及有关政策因素等综合平衡，分省匡算，分年确定各省的资金支持额度。规划期结束后未安排项目，由各地负责逐步解决。中央投资补助标准，以县为单位按以下原则执行：西藏自治区和四省藏区，新疆自治区和新疆兵团的困难地区，由中央100%予以补助。其他西部地区县和东中部享受西部政策的县，按中央80%，省级20%予以补助。其他中部地区县，按中央60%予以补助，地方配套40%。其中：地方配套中省级承担比例应占50%以上。对东部地区，中央适当安排定额补助。每所幼儿园购置设备安排中央投资补助不超过10万元。各地在落实地方配套投资时要加强省级统筹力度。对于符合条件的市县，要按有关政策规定免除配套投资。

规划实施过程中的要求有：

（一）完善工作机制，明确责任分工。教育部和国家发展改革委负责审核规划和建设方案，指导规划实施和督导检查。地方发改部门负责项目审批，牵头上报年度建设方案等工作，教育等部门具体负责实施过程中的建设管理，监督检查和绩效评估等工作，要确保项目建成后的运行保障等问题。其他相关部门要加强指导，做好工程建设各环节工作。

（二）加强项目管理，确保建设质量。各地要严格执行项目法人制、招标投标制、工程监理制和合同管理制等建设法规和有关行业标准规定。项目勘察、设计、招投标、施工、监理、竣工验收等均应由具有相应资质的机构承担。要加强资金使用管理，切实保障中央资金专款专用，杜绝挤占、挪用和截留现象发生，对擅自改变资金用途的，要严肃处理。

（三）加强监督检查，落实相关责任。教育部、国家发展改革委在规划实施过程中适时进行督导检查，并将建立中央投资项目绩效评估制度。地方有关部门要建立项目监督检查的长效机制和评估机制，定期进行督导。教育部门要对建设项目进展、工程建设质量、设备采购招标、资金到位和使用情况等，进行经常性检查，定期总结，做到动态管理。项目建设情况要向社会公示，接收社会监督。要加强建设效益分析，做好项目绩效评估。

（四）健全保障制度，制定支持措施。要同步抓好工程建设和保障制度设计，要坚持公益性和普惠性原则，省级政府制定幼儿园财政拨款标准，确定收费标准，建立和完善政府、社会、家庭合理分担的多渠道投入机制。要制定“公建民营”幼儿园管理办法，以及统一制定采购设备目录，统一组织开展招标采购。要完善教师培养培训体系和建立补充机制，建立农村学前教育资助制度，切实保障幼儿园正常运转。要制定工程优惠措施，减免配套资金。项目县政府要落实建设用地，足额安排征地和拆迁安置费用，落实配套条件，并制定具体管理措施和负责运行维护。

- 专题4、中等职业教育基础能力建设（二期）

一、项目背景及建设目标

为贯彻实施《教育规划纲要》，大力发展职业教育，国家发展改革委、教育部、人力资源社会保障部会同地方政府及有关部门，在2011-2015年共同实施中等职业教育基础能力建设（二期）。按2011年颁发的《建设规划》，这一专项的目标是：从2010年到2015年，经过中央和地方的共同努力，有计划、分步骤地重点支持一批办学有特色、改革力度大、就业质量高、服务能力强的中等职业学校，扩充优质特色中等职业教育资源，促使其在办学理念、机制创新、能力建设、特色发展等方面起示范带头作用，引领并带动全国中等职业教育整体上水平、提质量，为到2020年形成适应经济发展方式转变和产业结构调整要求、体现终身教育理念、中等和高等职业教育协调发展的现代职业教育体系打下坚实基础。规划任务是：坚持以能力建设为本，强化工学结合、校企合作和顶岗实习的人才培养模式，突出专业建设、实践教学、技能训练等方面特色，增强职业学校服务经济社会发展能力。

《建设规划》覆盖全国31个省（市、区），新疆生产建设兵团，宁波等5个计划单列市，以及黑龙江省农垦总局，涉及项目学校2438所。中央专项资金将重点支持其中一批优质特色中等职业学校建设。这一专项的主要建设内容是：以“完善功能，满足需要”为原则，一是着力于提高实践教学和技能训练水平，支持教学、实训等基础设施建设和配置教学实训设备。二是着力于稳定和扩大培养培训规模，支持学生宿舍、食堂等生活设施建设。三是着力于推动资源整合和共享，对依托现有学校建设的开放共用的实训设施给予重点支持。

二、资金安排和管理要求

列入《建设规划》项目学校的建设任务，由中央专项资金、地方政府投入、学校自筹以及社会力量投入等多渠道筹资设。中央资金对各项目学校采取定额补助方式，东部地区每所学校按600万元予以支持，中西部地区每所学校按1000万元予以支持；单纯购置教学实训设备项目安排补助投资不超过500万元（不安排生活设备购置）。中央资金对革命老区、民族地区、边疆地区和贫困地区的职业学校给予重点倾斜。建规划项目采取分年安排、滚动实施的方式。规划期结束后未实施项目请各地逐步予以支持。

规划实施过程中的要求有：

（一）加强组织领导，建立协调机制。国家发展改革委、教育部、人力资源社会保障部建立协调工作机制，负责审核各省规划和年度方案、指导各地实施规划和督导检查。各地发改、教育和人力资源社会保障部门也要按照统一协调、形成合力的原则，成立专门工作领导小组，由当地政府主管职业教育领导任组长，并安排专门人员，落实相关责任，统筹负责规划组织实施和协调管理工作。

（二）履行建设程序，分年安排投资。国家发改委按建设程序和项目管理要求，会同教育部、人力资源社会保障部审核各地上报年度项目方案，由国家发改委分年度下达投资计划。地方发改部门要按基本建设程序负责项目立项、可研审批、牵头组织上报年度项目方案等工作；教育、人力资源社会保障等项目学校主管部门除要配合发改部门完成上报年度项目方案外，还要具体负责项目实施过程中的建设管理、监督检查和绩效评估等工作。

（三）规范项目管理、确保建设质量。各地要严格执行项目法人制、招标投标制、工程监理制和合同管理制等建设法规，建设项目在校园规划、建设用地、师资队伍、运行保障等诸方面应均具备条件。如有选址搬迁等复杂情况和不定因素，在相关问题未解决之前不得列入年度方案。要加强中央资金使用管理，切实保障中央资金专款专用，杜绝挤占、挪用和截留现象的发生。

（四）加强监督检查、落实相关责任。国家发改委、教育部和人力资源社会保障部在规划实施过程中适时进行督导检查。工作领导小组要建立项目监督检查的长效机制，定期进行督导，及时纠正和解决建设过程中出现的问题，确保工程质量。项目学校主管部门要对建设项目进展、工程建设质量、设备采购招标、资金到位和使用情况等，进行经常性检查。各地要将项目进度、投资完成情况以及检查落实情况等定期进行总结，做到对项目的动态管理，并要加强建设效益分析，作好项目绩效评估。

（五）强化政府责任，建立保障机制。地方各级政府要切实履行发展职业教育的职责。把职业教育纳入经济社会发展和产业发展规划，促使职业教育规模、专业设置与经济社会发展需求相适应。要调动行业企业的积极性，建立健全政府主导、行业指导、企业参与的办学机制，形成多元办学格局，激发发展活力。要建立健全以政府投入为主，行业、企业及其他社会力量多渠道筹集经费的机制，大幅度增加职业教育投入。逐步实行中等职业教育免费制度，完善家庭经济困难学生资助政策。要通过规划实施、政策支持和资金引导，推动职业学校深化改革，创新机制、推进资源整合、提升能力，增强职业教育吸引力，满足人民群众接受职业教育的需求，满足经济社会对高素质劳动者和技能型人才的需要。

## 第二章 农村医疗卫生设施

一、农村基层卫生基础设施建设

（一）2011-2012年取得的主要成效

2011-2012年，国家深入推进医改工作，按照保基本、强基层、建机制的原则，实施多项建设规划（方案），加强农村三级医疗卫生服务体系建设，进一步改善农村医疗卫生机构基础设施条件，不断提高医疗卫生服务的可及性和便捷性。

一是加强农村医疗服务体系建设。根据医改工作总体部署，国家推进实施并完成《健全农村医疗卫生服务体系建设方案》建设任务，同时启动实施《完善基层医疗卫生服务体系建设方案》，共安排中央投资168.5亿元，支持全国553所县级医院（含中医医院）、7730所乡镇卫生院、13750所村卫生室建设，重点加强重症监护、门急诊、妇儿科等业务用房，以及污水、垃圾处理等辅助设施建设。目前，在大部分项目已建成投入使用并发挥效益。

二是完善农村公共卫生服务网络。为进一步促进基本公共卫生服务均等化，国家启动实施《农村急救体系建设方案（2011-2013年）》、《县级卫生监督机构建设方案》、《重大疾病防治设施建设方案》和《基层医疗卫生机构管理信息系统建设方案》，共安排中央投资79.78亿元，支持农村公共卫生服务体系建设。其中安排中央投资32.4亿元，支持全国1696所县级急救机构建设，建立县级急救中心、配置必要急救设备和救护车等，提升农村急救医疗服务水平；安排中央投资40.21亿元，支持全国2450所县级卫生监督机构建设，提高基层卫生监督执法能力；安排中央投资7.17亿元，支持全国222所县级疾控机构建设，改善业务用房设施条件。

三是推进基层医疗信息化建设。为推动医疗卫生信息资源共享，逐步实现医疗服务、公共卫生、医疗保障、药品供应保障和综合管理等应用系统信息互联互通，国家安排中央投资40.23亿元，支持各地开发统一的基层医疗卫生管理系统应用软件、建设县级数据中心（或“云计算”中心），并为基层医疗卫生机构配置应用终端系统等，以信息化支持推动基层综合改革，提高基层规范化服务水平；安排中央投资3.06亿元，支持各省开展药物集中采购使用信息系统建设，满足基层医疗卫生机构药品招标、交易、供应、监管和结算应用需求。

四是提高边远地区医疗卫生服务可及性。为缓解边远地区农村群众看病就医困难问题，国家安排中央投资1亿元，为新疆、西藏、青海、内蒙等民族边远地区农村配置250辆流动巡回医疗服务车，利用服务车开展巡回医疗，为农村群众提供疾病预防控制、妇幼保健、健康教育，以及常见病、多发病的一般诊治及转诊服务。同时，在突发事件发生时，承担实地紧急医疗救援任务，缓解偏远地区农村医疗卫生资源不足、服务能力相对较弱的现状。

（二）现状及存在的问题

经过中央和地方的共同努力，一大批农村医疗卫生机构基础设施条件得到了很大改善。截至2012年底，全国共有乡镇卫生院3.7万个，床位数达到106万张，比2010年增加约7万张；村卫生室达66.3万个，比2010年增加1.5万个，农村医疗卫生服务能力有了明显提升，农村常见病、多发病防治水平显著提高，中医药特色得到进一步发挥。随着经济社会不断发展，医改工作的不断深入和医疗保障水平的稳步提升，农村医疗卫生服务体系还不能完全适应城乡居民日益增长的健康需求。主要表现在：

一是在部分服务人口多，以及医疗资源缺乏、经济发展相对滞后的地区，县级医院床位使用率居高不下，儿科、妇产科业务用房不足，功能分区不合理，难以满足医疗服务工作开展的需要，当地群众看病难、住院难问题仍然存在。二是大部分乡镇卫生院辅助设施不完善、院内布局不合理，流程不科学，近一半乡镇卫生院没有污水、污物处理等辅助设施。三是在农村边远艰苦地区，乡镇卫生院支医人员生活设施缺乏，直接影响了支医人员下沉到基层。四是在边远、民族、贫困等地区，部分村卫生室基础设施条件亟待改善，房屋陈旧简陋，面积不足，影响了农村医疗卫生服务网底功能的发挥。五是传染病、地方病等仍是农村特别是中西部农村重大公共卫生问题，疾病预防控制机构、妇幼保健机构设施条件较差，业务用房短缺、功能布局不合理等问题已较大影响防治工作的正常开展，不能满足新形势下防治工作需要。

（三）下一步建设重点和管理要求

根据国家“十二五”规划《纲要》和医改工作总体部署，结合“十二五”期间医疗卫生重点建设规划（方案），下一步国家将继续以“保基本、强基层”为核心，重点加强农村医疗卫生服务体系建设，完善农村急救、重大疾病防治等公共卫生服务网络，推进基本公共卫生服务均等化，进一步缓解农村医疗卫生资源不足，提高基本医疗卫生服务的可及性和公平性。

1、建设重点

（1）推进农村医疗卫生服务体系建设。依据《完善基层医疗卫生服务体系建设方案》，重点加强县级医院、乡镇卫生院、乡镇卫生院周转宿舍和村卫生室建设。

具体是，优先安排人口数量多、医疗资源短缺、经济基础相对薄弱地区的县级医院建设，优先加强县级医院儿科、妇产科业务用房建设，扩大医疗服务供给，同时加强重症监护、手术、急诊室等用房以及污水、医疗垃圾处理等辅助设施建设。支持乡镇卫生院加强污水和垃圾处理、厕所、配电、院区环境等辅助设施建设。在相关辅助设施建设达标的基础上，可根据实际需要，按照《乡镇卫生院建设标准》改、扩建业务用房。重点支持边疆、民族、边远以及集中连片特殊困难等贫困地区开展乡镇卫生院周转宿舍建设，建设内容主要包括周转宿舍用房建设、室内简单装修以及必要生活设施配备等，使其具备基本生活功能。同时，国家还将重点支持边疆、民族、边远、集中连片特殊困难等贫困地区以及重大传染病和地方病高流行地区村卫生室建设，优先安排尚无医疗点的行政村村卫生室建设。

（2）继续加强农村重大疾病防治设施建设。依据《重大疾病防治设施建设方案》，针对我国基层存在的重大疾病防治能力弱、妇幼保健水平低等现状，重点支持房屋陈旧、短缺县级疾控机构改善基础设施条件；启动中西部地区县级妇幼保健院建设；同时支持血吸虫病高发地区的县级专业血防机构建设。

（3）完成《农村急救体系建设方案（2011-2013年）》建设任务。根据方案工作要求，2013年国家将安排中央投资，再支持一批县级急救机构建设，重点支持急救业务用房建设、急救车辆及车载急救设备购置，完成规划全部中央建设任务。

2、管理要求

在建设规划（方案）实施中，要求各地严格按照有关规定，加强对项目审批、资金、招投标等的监督与管理，规范项目工作程序，确保建设项目达到国家规定的要求，切实发挥投资效益。要建立项目监督检查的长效机制和评估机制，定期进行督导检查，做到动态管理，并做好项目绩效评估。要加强资金使用管理，保障中央资金专款专用，杜绝挤占、挪用和截留现象发生。县级医院建设项目设计方案要经省级卫生行政部门审核后方可组织实施。乡镇卫生院建设项目设计、监理、施工应以县为单位，统一组织实施；各省（区、市）要及时制定并出台乡镇卫生院周转宿舍管理办法，明确入住条件、使用管理、运行维护和公示核查等要求，确保周转宿舍真正发挥作用。所有项目建设要根据当地实际情况，参照相关建设标准，按照填平补齐的原则合理确定建设规模。要严格执行相关建筑技术规范，充分考虑节地、节能、节水、环保和可持续发展，做到规模适宜、功能适用、运行经济。

同时，要求项目建设所需地方配套投资由项目所在省、市（地级）政府负责筹措，优先安排地方政府债券资金用于配套。对应由省级承担的配套责任，不得往下转移给地（市）、县。禁止项目单位负债建设。落实对藏区、新疆南疆等相关扶持政策，对享受扶持政策地区卫生项目，由省级统筹安排建设资金。

二、农村基层计划生育服务体系建设

（一）2011-2012年取得的主要成效

人口和计划生育服务体系是直接为广大群众提供计划生育、优生优育、生殖健康服务的重要载体，是落实计划生育基本国策的物质基础和技术条件，是我国基本公共服务体系的重要组成部分，主要承担宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖健康和人员培训等八项任务。

为落实计划生育基本国策、全面加强新时期人口和计划生育工作，稳定低生育水平，统筹解决人口问题，促进人口长期均衡发展，2012年国家发展改革委、国家人口计生委联合印发了《“十二五”人口和计划生育服务体系建设规划》（发改社会〔2012〕3502号，简称《计划生育服务体系规划》），以加强人口和计划生育服务机构建设，健全服务体系。

为推进《计划生育服务体系规划》实施，提高服务保障能力，2011-2012年，国家发展改革委加大对服务体系建设投入力度，累计安排中央投资4亿元，带动地方投资约4亿元，共支持约418个县级计划生育服务站建设。在中央和地方共同努力下，建设成效较为显著。一方面，显著改善了农村基层计划生育服务设施条件，扎实提高了基层技术服务能力，为构建以县级服务机构为龙头，形成功能齐全、技术先进、服务优良的计划生育服务网络提供了设施保障；另一方面，引导和带动各地进一步完善服务保障机制，加快改革创新，提升专业技术人员服务能力，提高了服务效率和水平。

（二）现状及存在的问题

现阶段我国人口众多的基本国情没有改变，经济社会发展和资源环境长期面临较大压力的总体形势没有改变。未来一段时期，人口和计划生育服务将面临新形势、新任务和新要求，总体看，服务需求将持续增长，服务任务更加繁重，服务要求也明显提高，但服务保障能力明显不足，基层计划生育服务体系发展还不完善，难以满足人民群众日益增长的服务需求，主要表现在：一是全国农村基层仍有县级服务站未达到《农村计划生育服务机构基础设施建设标准》（建标〔2005〕206号）要求，多数分布在中西部地区，开展标准化、规范化服务难度较大；二是县级服务机构现有设备老化和不足并存，调查显示开展国家免费孕前优生健康检查服务所需的全自动生化分析仪、化学发光免疫分析仪、酶标分析仪等主要设备缺口仍很大，制约了服务开展和质量提升；三是“九五”和“十五”期间配备的计划生育流动服务车都将于“十二五”期间达到报废年限或里程，影响流动服务的有效开展；四是基层计划生育服务体系的科技支撑和技术指导较为薄弱。

（三）“十二五”建设目标任务及2013年工作考虑

1、“十二五”建设目标任务

《计划生育服务体系规划》明确提出，“十二五”基层计划生育服务体系的目标任务是：通过深化改革，加大投入，健全体系，科学管理，全面实现计划生育服务设施标准化、服务管理规范化、服务队伍职业化、服务保障制度化，为落实计划生育基本国策、促进人口长期均衡发展奠定坚实基础。

主要任务包括：一是基本实现县县都有标准化的计划生育服务设施。二是基本配齐县级服务站孕前优生健康检查设备。三是继续实施计划生育流动服务车项目。制定服务车配备标准，为县级服务站配置流动服务车，保证计划生育流动服务不断档。同时，建立车辆更新机制，完善运行保障制度。

国家安排中央投资对人口和计划生育服务体系建设予以专项补助。地方各级政府是人口和计划生育服务体系建设的责任主体，要切实履行基本公共服务职能，强化支出责任，加大资金投入，建立运行保障机制。

2、2013年工作考虑

2013年继续贯彻落实《国家基本公共服务体系“十二五”规划》（国发〔2012〕29号）和《计划生育服务体系规划》要求，拟安排部分中央投资继续支持人口和计划生育服务体系建设，加快改善基础设施条件和配置设备，进一步提升服务能力。支持重点包括两方面：一是根据实际需要，按照《农村计划生育服务机构基础设施建设标准》，对未达标的县级服务站（含少量市辖区未设立服务站的地市级服务站）进行标准化、规范化改扩建。二是按照填平补齐的原则，为县级服务站（含少量市辖区未设立服务站的地市级服务站）配置必要的检测设备，逐步满足开展免费孕前优生健康检查需求

## 第三章 其他社会基础设施

一、农村文化基础设施建设

（一）2011-2012年取得的主要成效

为解决偏远农村地区群众无法收听收看广播电视的问题，“十二五”期间，国家规划了广播电视村村通工程，拟安排中央专项投资，继续以直播卫星覆盖为主的方式，解决自然条件比较差的偏远农村广播电视覆盖“盲村”群众收听收看广播电视问题，重点加强20户以下已通电自然村和新通电农村地区广播电视覆盖问题；加强重点高山无线发射台站基础设施建设，进一步巩固和提升无线覆盖地区广大农村群众收听收看广播电视节目的效果和水平。

2011-2012年，广播电视村村通工程累计安排中央投资14.271亿元，通过中央集中采购直播卫星地面接收设备、为农村家庭安装到户的方式，使原广播电视覆盖盲村收听收看到广播电视节目，除河南、四川、贵州、云南、甘肃外，全国其他地区已基本实现所有行政村和自然村村村通广播电视。

（二）2013年工作考虑

2013年，国家将继续实施广播电视村村通工程，全面完成我国广播电视盲村覆盖工作，基本实现全国所有地区的行政村和自然村村村通广播电视。启动高山无线发射台站基础设施建设工作，改善无线发射台站工作条件，完善无线覆盖服务能力。

二、公共体育设施建设

（一）2011-2012年取得的主要成效

为贯彻落实《全民健身计划（2011-2015年）》，满足人民群众日益增长的公共体育设施服务需求，推动开展全面健身活动，提高全民族健康素质，2012年国家发展改革委、体育总局印发了《“十二五”公共体育设施建设规划》（发改社会〔2012〕2377号，简称《体育规划》）。

随着经济社会的快速发展和人民生活水平的不断提高，城乡居民体育锻炼意识不断增强，体育服务需求日趋旺盛，全民健身活动蓬勃开展，体育健身已融入群众日常生活。公共体育设施作为城乡居民参与体育锻炼的重要载体，在保障群众体育健身权益、满足群众体育健身需求方面日益发挥着更加重要的作用。

为推进《体育规划》实施，2012年国家发展改革委安排中央投资2亿元启动公共体育设施建设，带动地方投资3.7亿元，新建县级体育场43个。公共体育设施专项建设的实施，引导和带动地方加大对基层公共体育设施建设的投入，2012年新增公共体育设施面积约73万平方米，较好地改善了项目县公共体育设施条件，进一步健全了全民健身服务体系，为广大群众开展体育健身、提高身体素质提供了良好的设施环境，进一步丰富了基层农村文化体育生活，为加快建设覆盖城乡的体育基本公共服务网络提供了基础保障条件。

（二）现状及存在的问题

目前我国公共体育设施仍不能满足群众快速增长的体育健身需求，具体表现在：一是供给不足，我国人均体育场地面积远低于日、韩等周边国家平均水平。初步调查显示，中西部地区的设施短缺问题最为突出，许多县（市、区）完全没有可供使用的大中型公共体育设施。二是布局不合理，城乡之间、区域之间发展不平衡，差异明显。特别是农村群众体育仍然是我国体育事业的薄弱环节。三是结构不合理，大型综合性比赛场馆所占比例相对较高，群众性健身场馆所占比例偏低。四是设施利用率不高，社会开放度不够。

（三）“十二五”建设目标任务及2013年工作考虑

1、“十二五”建设目标任务

2012年印发的《体育规划》明确提出，到2015年，公共体育设施建设有较大发展，人均体育场地面积达到1.5平方米以上，有条件的市（地）、县（区）、街道（乡镇）、社区（行政村）普遍建有体育场地，各类体育设施的综合利用率和运营能力有较大提高，开放时间明显增加，初步形成布局合理、互为补充、覆盖面广、普惠性强的公共体育设施网络。

“十二五”期间，将通过新建、改扩建等方式，建设一批符合地方实际和群众体育特点的公共体育设施。主要包括：一是在中西部地区尚无大中型公共体育设施的县（市、区），建设县级公共体育场，建设内容包括：400米环形跑道、标准尺寸足球场及单侧看台。二是在人均体育场地面积不足1平方米的县（市、区），建设中小型“全民健身活动中心”，即能够开展多项群众性体育活动、不设置固定看台的综合性室内健身馆。三是在中西部地区尚无公共体育场地的行政村，继续实施“农民体育健身工程”。支持每个行政村建设1个简易硬化篮球场，并配置1副篮球架和2张室外乒乓球台。四是建设和改造一批群众性户外健身场地，包括篮排球、足球、羽毛球、乒乓球、门球场地，健身步道和儿童游憩场地等。

体育基本公共服务设施建设资金需多方筹措，多渠道解决。“十二五”期间国家安排中央预算内投资和体育彩票公益金支持建设。地方各级人民政府是建设的责任主体，要切实履行基本公共服务职能，强化支出责任，加大资金投入，努力增加供给，并要建立完善的运行保障机制。要通过制定鼓励政策，充分调动社会力量积极参与。要确保公共体育设施保持公益性，向公众开放。

2、2013年工作考虑

落实《体育规划》要求，进一步加大投入力度，国家发展改革委拟安排部分中央预算内投资支持公共体育设施建设，重点支持县级公共体育场和中小型全民健身中心建设；国家体育总局也拟安排本级体育彩票公益金支持全民健身中心、农民体育健身工程和群众性户外健身场地建设，加快完善服务体系。同时两部门还将进一步研究探索运营模式，引导社会力量参与提供公共体育服务。

# 第六部分：重要文件选编（2008-2013年）

## 中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定

(2008年10月12日,中国共产党第十七届中央委员会第三次全体会议通过)

中国共产党第十七届中央委员会第三次全体会议全面分析了形势和任务，认为在改革开放三十周年之际，系统回顾总结我国农村改革发展的光辉历程和宝贵经验，进一步统一全党全社会认识，加快推进社会主义新农村建设，大力推动城乡统筹发展，对于全面贯彻党的十七大精神，深入贯彻落实科学发展观，夺取全面建设小康社会新胜利、开创中国特色社会主义事业新局面，具有重大而深远的意义。全会研究了新形势下推进农村改革发展的若干重大问题，作出如下决定。

一、新形势下推进农村改革发展的重大意义

农业、农村、农民问题关系党和国家事业发展全局。在革命、建设、改革各个历史时期，我们党坚持把马克思主义基本原理同我国具体实际相结合，始终高度重视、认真对待、着力解决农业、农村、农民问题，成功开辟了新民主主义革命胜利道路和社会主义事业发展道路。

一九七八年，党的十一届三中全会作出把党和国家工作中心转移到经济建设上来、实行改革开放的历史性决策。我们党全面把握国内外发展大局，尊重农民首创精神，率先在农村发起改革，并以磅礴之势推向全国，领导人民谱写了改革发展的壮丽史诗。在波澜壮阔的改革开放进程中，我们党坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，解放思想、实事求是、与时俱进，不断推进农村改革发展，使我国农村发生了翻天覆地的巨大变化。废除人民公社，确立以家庭承包经营为基础、统分结合的双层经营体制，全面放开农产品市场，取消农业税，对农民实行直接补贴，初步形成了适合我国国情和社会生产力发展要求的农村经济体制；粮食生产不断跃上新台阶，农产品供应日益丰富，农民收入大幅增加，扶贫开发成效显著，依靠自己力量稳定解决了十三亿人口吃饭问题；乡镇企业异军突起，小城镇蓬勃发展，农村市场兴旺繁荣，农村劳动力大规模转移就业，亿万农民工成为产业工人重要组成部分，中国特色工业化、城镇化、农业现代化加快推进，切实巩固了新时期工农联盟；农村社会主义民主政治建设和精神文明建设不断加强，社会事业加速发展，显著提高了广大农民思想道德素质、科学文化素质和健康素质；农村党的建设不断加强，以村党组织为核心的村级组织配套建设全面推进，有效夯实了党在农村的执政基础。农村改革发展的伟大实践，极大调动了亿万农民积极性，极大解放和发展了农村社会生产力，极大改善了广大农民物质文化生活。更为重要的是，农村改革发展的伟大实践，为建立和完善我国社会主义初级阶段基本经济制度和社会主义市场经济体制进行了创造性探索，为实现人民生活从温饱不足到总体小康的历史性跨越、推进社会主义现代化作出了巨大贡献，为战胜各种困难和风险、保持社会大局稳定奠定了坚实基础，为成功开辟中国特色社会主义道路、形成中国特色社会主义理论体系积累了宝贵经验。

实践充分证明，只有坚持把解决好农业、农村、农民问题作为全党工作重中之重，坚持农业基础地位，坚持社会主义市场经济改革方向，坚持走中国特色农业现代化道路，坚持保障农民物质利益和民主权利，才能不断解放和发展农村社会生产力，推动农村经济社会全面发展。

当前，国际形势继续发生深刻变化，我国改革发展进入关键阶段。我们要抓住和用好重要战略机遇期，胜利实现全面建设小康社会的宏伟目标，加快推进社会主义现代化，就要更加自觉地把继续解放思想落实到坚持改革开放、推动科学发展、促进社会和谐上来，毫不动摇地推进农村改革发展。继续解放思想，必须结合农村改革发展这个伟大实践，大胆探索、勇于开拓，以新的理念和思路破解农村发展难题，为推动党的理论创新、实践创新提供不竭源泉。坚持改革开放，必须把握农村改革这个重点，在统筹城乡改革上取得重大突破，给农村发展注入新的动力，为整个经济社会发展增添新的活力。推动科学发展，必须加强农业发展这个基础，确保国家粮食安全和主要农产品有效供给，促进农业增产、农民增收、农村繁荣，为经济社会全面协调可持续发展提供有力支撑。促进社会和谐，必须抓住农村稳定这个大局，完善农村社会管理，促进社会公平正义，保证农民安居乐业，为实现国家长治久安打下坚实基础。

我国农村正在发生新的变革，我国农业参与国际合作和竞争正面临新的局面，推进农村改革发展具备许多有利条件，也面对不少困难和挑战，特别是城乡二元结构造成的深层次矛盾突出。农村经济体制尚不完善，农业生产经营组织化程度低，农产品市场体系、农业社会化服务体系、国家农业支持保护体系不健全，构建城乡经济社会发展一体化体制机制要求紧迫；农业发展方式依然粗放，农业基础设施和技术装备落后，耕地大量减少，人口资源环境约束增强，气候变化影响加剧，自然灾害频发，国际粮食供求矛盾突出，保障国家粮食安全和主要农产品供求平衡压力增大；农村社会事业和公共服务水平较低，区域发展和城乡居民收入差距扩大，改变农村落后面貌任务艰巨；农村社会利益格局深刻变化，一些地方农村基层组织软弱涣散，加强农村民主法制建设、基层组织建设、社会管理任务繁重。总之，农业基础仍然薄弱，最需要加强；农村发展仍然滞后，最需要扶持；农民增收仍然困难，最需要加快。我们必须居安思危、加倍努力，不断巩固和发展农村好形势。

全党必须深刻认识到，农业是安天下、稳民心的战略产业，没有农业现代化就没有国家现代化，没有农村繁荣稳定就没有全国繁荣稳定，没有农民全面小康就没有全国人民全面小康。我国总体上已进入以工促农、以城带乡的发展阶段，进入加快改造传统农业、走中国特色农业现代化道路的关键时刻，进入着力破除城乡二元结构、形成城乡经济社会发展一体化新格局的重要时期。我们要牢牢把握我国社会主义初级阶段的基本国情和当前发展的阶段性特征，适应农村改革发展新形势，顺应亿万农民过上美好生活新期待，抓住时机、乘势而上，努力开辟中国特色农业现代化的广阔道路，奋力开创社会主义新农村建设的崭新局面。

二、推进农村改革发展的指导思想、目标任务、重大原则

新形势下推进农村改革发展，要全面贯彻党的十七大精神，高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，把建设社会主义新农村作为战略任务，把走中国特色农业现代化道路作为基本方向，把加快形成城乡经济社会发展一体化新格局作为根本要求，坚持工业反哺农业、城市支持农村和多予少取放活方针，创新体制机制，加强农业基础，增加农民收入，保障农民权益，促进农村和谐，充分调动广大农民的积极性、主动性、创造性，推动农村经济社会又好又快发展。

根据党的十七大提出的实现全面建设小康社会奋斗目标的新要求和建设生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主的社会主义新农村要求，到二〇二〇年，农村改革发展基本目标任务是：农村经济体制更加健全，城乡经济社会发展一体化体制机制基本建立；现代农业建设取得显著进展，农业综合生产能力明显提高，国家粮食安全和主要农产品供给得到有效保障；农民人均纯收入比二〇〇八年翻一番，消费水平大幅提升，绝对贫困现象基本消除；农村基层组织建设进一步加强，村民自治制度更加完善，农民民主权利得到切实保障；城乡基本公共服务均等化明显推进，农村文化进一步繁荣，农民基本文化权益得到更好落实，农村人人享有接受良好教育的机会，农村基本生活保障、基本医疗卫生制度更加健全，农村社会管理体系进一步完善；资源节约型、环境友好型农业生产体系基本形成，农村人居和生态环境明显改善，可持续发展能力不断增强。

实现上述目标任务，要遵循以下重大原则。

——必须巩固和加强农业基础地位，始终把解决好十几亿人口吃饭问题作为治国安邦的头等大事。坚持立足国内实现粮食基本自给方针，加大国家对农业支持保护力度，深入实施科教兴农战略，加快现代农业建设，实现农业全面稳定发展，为推动经济发展、促进社会和谐、维护国家安全奠定坚实基础。

——必须切实保障农民权益，始终把实现好、维护好、发展好广大农民根本利益作为农村一切工作的出发点和落脚点。坚持以人为本，尊重农民意愿，着力解决农民最关心最直接最现实的利益问题，保障农民政治、经济、文化、社会权益，提高农民综合素质，促进农民全面发展，充分发挥农民主体作用和首创精神，紧紧依靠亿万农民建设社会主义新农村。

——必须不断解放和发展农村社会生产力，始终把改革创新作为农村发展的根本动力。坚持不懈推进农村改革和制度创新，提高改革决策的科学性，增强改革措施的协调性，充分发挥市场在资源配置中的基础性作用，加强和改善国家对农业农村发展的调控和引导，健全符合社会主义市场经济要求的农村经济体制，调整不适应农村社会生产力发展要求的生产关系和上层建筑，使农村经济社会发展充满活力。

——必须统筹城乡经济社会发展，始终把着力构建新型工农、城乡关系作为加快推进现代化的重大战略。统筹工业化、城镇化、农业现代化建设，加快建立健全以工促农、以城带乡长效机制，调整国民收入分配格局，巩固和完善强农惠农政策，把国家基础设施建设和社会事业发展重点放在农村，推进城乡基本公共服务均等化，实现城乡、区域协调发展，使广大农民平等参与现代化进程、共享改革发展成果。

——必须坚持党管农村工作，始终把加强和改善党对农村工作的领导作为推进农村改革发展的政治保证。坚持一切从实际出发，坚持党在农村的基本政策，加强农村基层组织和基层政权建设，完善党管农村工作体制机制和方式方法，保持党同农民群众的血肉联系，巩固党在农村的执政基础，形成推进农村改革发展强大合力。

三、大力推进改革创新，加强农村制度建设

实现农村发展战略目标，推进中国特色农业现代化，必须按照统筹城乡发展要求，抓紧在农村体制改革关键环节上取得突破，进一步放开搞活农村经济，优化农村发展外部环境，强化农村发展制度保障。

（一）稳定和完善农村基本经营制度。以家庭承包经营为基础、统分结合的双层经营体制，是适应社会主义市场经济体制、符合农业生产特点的农村基本经营制度，是党的农村政策的基石，必须毫不动摇地坚持。赋予农民更加充分而有保障的土地承包经营权，现有土地承包关系要保持稳定并长久不变。推进农业经营体制机制创新，加快农业经营方式转变。家庭经营要向采用先进科技和生产手段的方向转变，增加技术、资本等生产要素投入，着力提高集约化水平；统一经营要向发展农户联合与合作，形成多元化、多层次、多形式经营服务体系的方向转变，发展集体经济、增强集体组织服务功能，培育农民新型合作组织，发展各种农业社会化服务组织，鼓励龙头企业与农民建立紧密型利益联结机制，着力提高组织化程度。按照服务农民、进退自由、权利平等、管理民主的要求，扶持农民专业合作社加快发展，使之成为引领农民参与国内外市场竞争的现代农业经营组织。全面推进集体林权制度改革，扩大国有林场和重点国有林区林权制度改革试点。推进国有农场体制改革。稳定和完善草原承包经营制度。

（二）健全严格规范的农村土地管理制度。土地制度是农村的基础制度。按照产权明晰、用途管制、节约集约、严格管理的原则，进一步完善农村土地管理制度。坚持最严格的耕地保护制度，层层落实责任，坚决守住十八亿亩耕地红线。划定永久基本农田，建立保护补偿机制，确保基本农田总量不减少、用途不改变、质量有提高。继续推进土地整理复垦开发，耕地实行先补后占，不得跨省区市进行占补平衡。搞好农村土地确权、登记、颁证工作。完善土地承包经营权权能，依法保障农民对承包土地的占有、使用、收益等权利。加强土地承包经营权流转管理和服务，建立健全土地承包经营权流转市场，按照依法自愿有偿原则，允许农民以转包、出租、互换、转让、股份合作等形式流转土地承包经营权，发展多种形式的适度规模经营。有条件的地方可以发展专业大户、家庭农场、农民专业合作社等规模经营主体。土地承包经营权流转，不得改变土地集体所有性质，不得改变土地用途，不得损害农民土地承包权益。实行最严格的节约用地制度，从严控制城乡建设用地总规模。完善农村宅基地制度，严格宅基地管理，依法保障农户宅基地用益物权。农村宅基地和村庄整理所节约的土地，首先要复垦为耕地，调剂为建设用地的必须符合土地利用规划、纳入年度建设用地计划，并优先满足集体建设用地。改革征地制度，严格界定公益性和经营性建设用地，逐步缩小征地范围，完善征地补偿机制。依法征收农村集体土地，按照同地同价原则及时足额给农村集体组织和农民合理补偿，解决好被征地农民就业、住房、社会保障。在土地利用规划确定的城镇建设用地范围外，经批准占用农村集体土地建设非公益性项目，允许农民依法通过多种方式参与开发经营并保障农民合法权益。逐步建立城乡统一的建设用地市场，对依法取得的农村集体经营性建设用地，必须通过统一有形的土地市场、以公开规范的方式转让土地使用权，在符合规划的前提下与国有土地享有平等权益。抓紧完善相关法律法规和配套政策，规范推进农村土地管理制度改革。

（三）完善农业支持保护制度。健全农业投入保障制度，调整财政支出、固定资产投资、信贷投放结构，保证各级财政对农业投入增长幅度高于经常性收入增长幅度，大幅度增加国家对农村基础设施建设和社会事业发展的投入，大幅度提高政府土地出让收益、耕地占用税新增收入用于农业的比例，大幅度增加对中西部地区农村公益性建设项目的投入。国家在中西部地区安排的病险水库除险加固、生态建设等公益性建设项目，逐步取消县及县以下资金配套。拓宽农业投入来源渠道，整合投资项目，加强投资监管，提高资金使用效益。健全农业补贴制度，扩大范围，提高标准，完善办法，特别要支持增粮增收，逐年较大幅度增加农民种粮补贴。完善与农业生产资料价格上涨挂钩的农资综合补贴动态调整机制。健全农产品价格保护制度，完善农产品市场调控体系，稳步提高粮食最低收购价，改善其他主要农产品价格保护办法，充实主要农产品储备，优化农产品进出口和吞吐调节机制，保持农产品价格合理水平。完善粮食等主要农产品价格形成机制，理顺比价关系，充分发挥市场价格对增产增收的促进作用。健全农业生态环境补偿制度，形成有利于保护耕地、水域、森林、草原、湿地等自然资源和农业物种资源的激励机制。

（四）建立现代农村金融制度。农村金融是现代农村经济的核心。创新农村金融体制，放宽农村金融准入政策，加快建立商业性金融、合作性金融、政策性金融相结合，资本充足、功能健全、服务完善、运行安全的农村金融体系。加大对农村金融政策支持力度，拓宽融资渠道，综合运用财税杠杆和货币政策工具，定向实行税收减免和费用补贴，引导更多信贷资金和社会资金投向农村。各类金融机构都要积极支持农村改革发展。坚持农业银行为农服务的方向，强化职能、落实责任，稳定和发展农村服务网络。拓展农业发展银行支农领域，加大政策性金融对农业开发和农村基础设施建设中长期信贷支持。扩大邮政储蓄银行涉农业务范围。县域内银行业金融机构新吸收的存款，主要用于当地发放贷款。改善农村信用社法人治理结构，保持县（市）社法人地位稳定，发挥为农民服务主力军作用。规范发展多种形式的新型农村金融机构和以服务农村为主的地区性中小银行。加强监管，大力发展小额信贷，鼓励发展适合农村特点和需要的各种微型金融服务。允许农村小型金融组织从金融机构融入资金。允许有条件的农民专业合作社开展信用合作。规范和引导民间借贷健康发展。加快农村信用体系建设。建立政府扶持、多方参与、市场运作的农村信贷担保机制。扩大农村有效担保物范围。发展农村保险事业，健全政策性农业保险制度，加快建立农业再保险和巨灾风险分散机制。加强农产品期货市场建设。

（五）建立促进城乡经济社会发展一体化制度。尽快在城乡规划、产业布局、基础设施建设、公共服务一体化等方面取得突破，促进公共资源在城乡之间均衡配置、生产要素在城乡之间自由流动，推动城乡经济社会发展融合。统筹土地利用和城乡规划，合理安排市县域城镇建设、农田保护、产业聚集、村落分布、生态涵养等空间布局。统筹城乡产业发展，优化农村产业结构，发展农村服务业和乡镇企业，引导城市资金、技术、人才、管理等生产要素向农村流动。统筹城乡基础设施建设和公共服务，全面提高财政保障农村公共事业水平，逐步建立城乡统一的公共服务制度。统筹城乡劳动就业，加快建立城乡统一的人力资源市场，引导农民有序外出就业，鼓励农民就近转移就业，扶持农民工返乡创业。加强农民工权益保护，逐步实现农民工劳动报酬、子女就学、公共卫生、住房租购等与城镇居民享有同等待遇，改善农民工劳动条件，保障生产安全，扩大农民工工伤、医疗、养老保险覆盖面，尽快制定和实施农民工养老保险关系转移接续办法。统筹城乡社会管理，推进户籍制度改革，放宽中小城市落户条件，使在城镇稳定就业和居住的农民有序转变为城镇居民。推动流动人口服务和管理体制创新。扩大县域发展自主权，增加对县的一般性转移支付、促进财力与事权相匹配，增强县域经济活力和实力。推进省直接管理县（市）财政体制改革，优先将农业大县纳入改革范围。有条件的地方可依法探索省直接管理县（市）的体制。坚持走中国特色城镇化道路，发挥好大中城市对农村的辐射带动作用，依法赋予经济发展快、人口吸纳能力强的小城镇相应行政管理权限，促进大中小城市和小城镇协调发展，形成城镇化和新农村建设互促共进机制。积极推进统筹城乡综合配套改革试验。

（六）健全农村民主管理制度。坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，发展农村基层民主，以扩大有序参与、推进信息公开、健全议事协商、强化权力监督为重点，加强基层政权建设，扩大村民自治范围，保障农民享有更多更切实的民主权利。逐步实行城乡按相同人口比例选举人大代表，扩大农民在县乡人大代表中的比例，密切人大代表同农民的联系。继续推进农村综合改革，二〇一二年基本完成乡镇机构改革任务，着力增强乡镇政府社会管理和公共服务职能。完善与农民政治参与积极性不断提高相适应的乡镇治理机制，实行政务公开，依法保障农民知情权、参与权、表达权、监督权。健全村党组织领导的充满活力的村民自治机制，深入开展以直接选举、公正有序为基本要求的民主选举实践，以村民会议、村民代表会议、村民议事为主要形式的民主决策实践，以自我教育、自我管理、自我服务为主要目的的民主管理实践，以村务公开、财务监督、群众评议为主要内容的民主监督实践，推进村民自治制度化、规范化、程序化。加强农村法制建设，完善涉农法律法规，增强依法行政能力，强化涉农执法监督和司法保护。加强农村法制宣传教育，搞好法律服务，提高农民法律意识，推进农村依法治理。培育农村服务性、公益性、互助性社会组织，完善社会自治功能。采取多种措施增强基层财力，逐步解决一些行政村运转困难问题，积极稳妥化解乡村债务。继续做好农民负担监督管理工作，完善村民一事一议筹资筹劳办法，健全农村公益事业建设机制。

四、积极发展现代农业，提高农业综合生产能力

发展现代农业，必须按照高产、优质、高效、生态、安全的要求，加快转变农业发展方式，推进农业科技进步和创新，加强农业物质技术装备，健全农业产业体系，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，增强农业抗风险能力、国际竞争能力、可持续发展能力。要明确目标、制定规划、加大投入，集中力量办好关系全局、影响长远的大事。

（一）确保国家粮食安全。粮食安全任何时候都不能放松，必须长抓不懈。加快构建供给稳定、储备充足、调控有力、运转高效的粮食安全保障体系。把发展粮食生产放在现代农业建设的首位，稳定播种面积，优化品种结构，提高单产水平，不断增强综合生产能力。各地区都要明确和落实粮食发展目标，强化扶持政策，落实储备任务，分担国家粮食安全责任。抓紧实施粮食战略工程，推进国家粮食核心产区和后备产区建设，加快落实全国新增千亿斤粮食生产能力建设规划，以县为单位集中投入、整体开发，今年起组织实施。支持粮食生产的政策措施向主产区倾斜，建立主产区利益补偿制度，加大对产粮大县财政奖励和粮食产业建设项目扶持力度，加快实现粮食增产、农民增收、财力增强相协调，充分调动农民种粮、地方抓粮的积极性。完善粮食风险基金政策，逐步取消主产区资金配套。产销平衡区和主销区要加强产粮大县建设，确保区域内粮田面积不减少、粮食自给水平不下降。坚持放开市场，积极搞活流通，完善产销衔接。提高全社会节粮意识，强化从生产到消费全过程节粮措施。加强粮食领域国际交流合作，为改善全球粮食供给作出贡献。

（二）推进农业结构战略性调整。以市场需求为导向、科技创新为手段、质量效益为目标，构建现代农业产业体系。搞好产业布局规划，科学确定区域农业发展重点，形成优势突出和特色鲜明的产业带，引导加工、流通、储运设施建设向优势产区聚集。采取有力措施支持发展油料生产，提高食用植物油自给水平。鼓励和支持优势产区集中发展棉花、糖料、马铃薯等大宗产品，推进蔬菜、水果、茶叶、花卉等园艺产品集约化、设施化生产，因地制宜发展特色产业和乡村旅游业。加快发展畜牧业，支持规模化饲养，加强品种改良和疫病防控。推进水产健康养殖，扶持和壮大远洋渔业。发展林业产业，繁荣山区经济。发展农业产业化经营，促进农产品加工业结构升级，扶持壮大龙头企业，培育知名品牌。强化主要农产品生产大县财政奖励政策，完善农产品加工业发展税收支持政策。加强农业标准化和农产品质量安全工作，严格产地环境、投入品使用、生产过程、产品质量全程监控，切实落实农产品生产、收购、储运、加工、销售各环节的质量安全监管责任，杜绝不合格产品进入市场。支持发展绿色食品和有机食品，加大农产品注册商标和地理标志保护力度。加强海峡两岸农业合作。

（三）加快农业科技创新。农业发展的根本出路在科技进步。顺应世界科技发展潮流，着眼于建设现代农业，大力推进农业科技自主创新，加强原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新，不断促进农业技术集成化、劳动过程机械化、生产经营信息化。加大农业科技投入，建立农业科技创新基金，支持农业基础性、前沿性科学研究，力争在关键领域和核心技术上实现重大突破。加强农业技术研发和集成，重点支持生物技术、良种培育、丰产栽培、农业节水、疫病防控、防灾减灾等领域科技创新，实施转基因生物新品种培育科技重大专项，尽快获得一批具有重要应用价值的优良品种。适应农业规模化、精准化、设施化等要求，加快开发多功能、智能化、经济型农业装备设施，重点在田间作业、设施栽培、健康养殖、精深加工、储运保鲜等环节取得新进展。推进农业信息服务技术发展，重点开发信息采集、精准作业和管理信息、农村远程数字化和可视化、气象预测预报和灾害预警等技术。深化科技体制改革，加快农业科技创新体系和现代农业产业技术体系建设，加强对公益性农业科研机构和农业院校的支持。依托重大农业科研项目、重点学科、科研基地，加强农业科技创新团队建设，培育农业科技高层次人才特别是领军人才。稳定和壮大农业科技人才队伍，加强农业技术推广普及，开展农民技术培训。加快农业科技成果转化，促进产学研、农科教结合，支持高等学校、科研院所同农民专业合作社、龙头企业、农户开展多种形式技术合作。继续办好国家农业高新技术产业示范区。发挥国有农场运用先进技术和建设现代农业的示范作用。

（四）加强农业基础设施建设。以农田水利为重点的农业基础设施是现代农业的重要物质条件。大规模实施土地整治，搞好规划、统筹安排、连片推进，加快中低产田改造，鼓励农民开展土壤改良，推广测土配方施肥和保护性耕作，提高耕地质量，大幅度增加高产稳产农田比重。搞好水利基础设施建设，加强大江大河大湖治理，集中建成一批大中型水利骨干工程，加快大中型灌区、排灌泵站配套改造、水源工程建设，力争二〇二〇年基本完成大型灌区续建配套和节水改造任务。加快病险水库除险加固，确保二〇一〇年底完成大中型和重点小型水库除险加固任务。创新投资机制，采取以奖代补等形式，鼓励和支持农民广泛开展小型农田水利设施、小流域综合治理等项目建设。推广节水灌溉，搞好旱作农业示范工程。支持农用工业发展，加快推进农业机械化。按照现代化水平高、覆盖范围广的要求，加强良种繁育体系和农产品批发市场网络建设，加快建设现代粮食物流体系和鲜活农产品冷链物流系统。

（五）建立新型农业社会化服务体系。建设覆盖全程、综合配套、便捷高效的社会化服务体系，是发展现代农业的必然要求。加快构建以公共服务机构为依托、合作经济组织为基础、龙头企业为骨干、其他社会力量为补充，公益性服务和经营性服务相结合、专项服务和综合服务相协调的新型农业社会化服务体系。加强农业公共服务能力建设，创新管理体制，提高人员素质，力争三年内在全国普遍健全乡镇或区域性农业技术推广、动植物疫病防控、农产品质量监管等公共服务机构，逐步建立村级服务站点。支持供销合作社、农民专业合作社、专业服务公司、专业技术协会、农民经纪人、龙头企业等提供多种形式的生产经营服务。开拓农村市场，推进农村流通现代化。健全农产品市场体系，完善农业信息收集和发布制度，发展农产品现代流通方式，减免运销环节收费，长期实行绿色通道政策，加快形成流通成本低、运行效率高的农产品营销网络。保障农用生产资料供应，整顿和规范农村市场秩序，严厉惩治坑农害农行为。

（六）促进农业可持续发展。按照建设生态文明的要求，发展节约型农业、循环农业、生态农业，加强生态环境保护。继续推进林业重点工程建设，延长天然林保护工程实施期限，完善政策、巩固退耕还林成果，开展植树造林，提高森林覆盖率。实施草原建设和保护工程，推进退牧还草，发展灌溉草场，恢复草原生态植被。强化水资源保护。加强水生生物资源养护，加大增殖放流力度。推进重点流域和区域水土流失综合防治，加快荒漠化石漠化治理，加强自然保护区建设。保护珍稀物种和种质资源，防范外来动植物疫病和有害物种入侵。多渠道筹集森林、草原、水土保持等生态效益补偿资金，逐步提高补偿标准。积极培育以非粮油作物为原料的生物质产业，推进农林副产品和废弃物能源化、资源化利用。推广节能减排技术，加强农村工业、生活污染和农业面源污染防治。

（七）扩大农业对外开放。坚持“引进来”和“走出去”相结合，提高统筹利用国际国内两个市场、两种资源能力，拓展农业对外开放广度和深度。按照鼓励出口劳动密集型和技术密集型产品、适度进口结构性短缺产品的原则，完善农产品进出口战略规划和调控机制，加强国际市场研究和信息服务。强化农产品进出口检验检疫和监管，提高出口优势产品附加值和质量安全水平。引导外商投资发展现代农业。健全符合世界贸易组织规则的外商经营农产品和农业生产资料准入制度，建立外资并购境内涉农企业安全审查机制。统筹开展对外农业合作，培育农业跨国经营企业，逐步建立农产品国际产销加工储运体系。积极参与国际农产品贸易规则和标准制定，促进形成公平合理的贸易秩序。

五、加快发展农村公共事业，促进农村社会全面进步

建设社会主义新农村，形成城乡经济社会发展一体化新格局，必须扩大公共财政覆盖农村范围，发展农村公共事业，使广大农民学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居。

（一）繁荣发展农村文化。社会主义文化建设是社会主义新农村建设的重要内容和重要保证。坚持用社会主义先进文化占领农村阵地，满足农民日益增长的精神文化需求，提高农民思想道德素质。扎实开展社会主义核心价值体系建设，坚持用中国特色社会主义理论体系武装农村党员、教育农民群众，引导农民牢固树立爱国主义、集体主义、社会主义思想。推进广播电视村村通、文化信息资源共享、乡镇综合文化站和村文化室建设、农村电影放映、农家书屋等重点文化惠民工程，建立稳定的农村文化投入保障机制，尽快形成完备的农村公共文化服务体系。扶持农村题材文化产品创作生产，开展农民乐于参与、便于参与的文化活动，建立文化科技卫生“三下乡”长效机制，支持农民兴办演出团体和其他文化团体，引导城市文化机构到农村拓展服务。重视丰富农民工文化生活，帮助他们提高素质。广泛开展文明村镇、文明集市、文明户、志愿服务等群众性精神文明创建活动，倡导农民崇尚科学、诚信守法、抵制迷信、移风易俗，遵守公民基本道德规范，养成健康文明生活方式，形成男女平等、尊老爱幼、邻里和睦、勤劳致富、扶贫济困的社会风尚。加强农村文物、非物质文化遗产、历史文化名镇名村保护。发展农村体育事业，开展农民健身活动。

（二）大力办好农村教育事业。发展农村教育，促进教育公平，提高农民科学文化素质，培育有文化、懂技术、会经营的新型农民。巩固农村义务教育普及成果，提高义务教育质量，完善义务教育免费政策和经费保障机制，保障经济困难家庭儿童、留守儿童特别是女童平等就学、完成学业，改善农村学生营养状况，促进城乡义务教育均衡发展。加快普及农村高中阶段教育，重点加快发展农村中等职业教育并逐步实行免费。健全县域职业教育培训网络，加强农民技能培训，广泛培养农村实用人才。大力扶持贫困地区、民族地区农村教育。增强高校为农输送人才和服务能力，办好涉农学科专业，鼓励人才到农村第一线工作，对到农村履行服务期的毕业生代偿学费和助学贷款，在研究生招录和教师选聘时优先。保障和改善农村教师工资待遇和工作条件，健全农村教师培养培训制度，提高教师素质。健全城乡教师交流机制，继续选派城市教师下乡支教。发展农村学前教育、特殊教育、继续教育。加强远程教育，及时把优质教育资源送到农村。

（三）促进农村医疗卫生事业发展。基本医疗卫生服务关系广大农民幸福安康，必须尽快惠及全体农民。巩固和发展新型农村合作医疗制度，提高筹资标准和财政补助水平，坚持大病住院保障为主、兼顾门诊医疗保障。完善农村医疗救助制度。坚持政府主导，整合城乡卫生资源，建立健全农村三级医疗卫生服务网络，重点办好县级医院并在每个乡镇办好一所卫生院，支持村卫生室建设，向农民提供安全价廉的基本医疗服务。加强农村卫生人才队伍建设，定向免费培养培训农村卫生人才，妥善解决乡村医生补贴，完善城市医师支援农村制度。坚持预防为主，扩大农村免费公共卫生服务和免费免疫范围，加大地方病、传染病及人畜共患病防治力度。加强农村药品配送和监管。积极发展中医药和民族医药服务。广泛开展爱国卫生运动，重视健康教育。加强农村妇幼保健，逐步推行住院分娩补助政策。坚持计划生育的基本国策，推进优生优育，稳定农村低生育水平，完善和落实计划生育奖励扶助制度，有效治理出生人口性别比偏高问题。

（四）健全农村社会保障体系。贯彻广覆盖、保基本、多层次、可持续原则，加快健全农村社会保障体系。按照个人缴费、集体补助、政府补贴相结合的要求，建立新型农村社会养老保险制度。创造条件探索城乡养老保险制度有效衔接办法。做好被征地农民社会保障，做到先保后征，使被征地农民基本生活长期有保障。完善农村最低生活保障制度，加大中央和省级财政补助力度，做到应保尽保，不断提高保障标准和补助水平。全面落实农村五保供养政策，确保供养水平达到当地村民平均生活水平。完善农村受灾群众救助制度。落实好军烈属和伤残病退伍军人等优抚政策。发展以扶老、助残、救孤、济困、赈灾为重点的社会福利和慈善事业。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作，促进农村残疾人事业发展。

（五）加强农村基础设施和环境建设。把农村建设成为广大农民的美好家园，必须切实改善农民生产生活条件。科学制定乡镇村庄建设规划。加快农村饮水安全工程建设，五年内解决农村饮水安全问题。加强农村公路建设，确保“十一五”期末基本实现乡镇通油（水泥）路，进而普遍实现行政村通油（水泥）路，逐步形成城乡公交资源相互衔接、方便快捷的客运网络。推进农村能源建设，扩大电网供电人口覆盖率，推广沼气、秸秆利用、小水电、风能、太阳能等可再生能源技术，形成清洁、经济的农村能源体系。实施农村清洁工程，加快改水、改厨、改厕、改圈，开展垃圾集中处理，不断改善农村卫生条件和人居环境。推进广电网、电信网、互联网“三网融合”，积极发挥信息化为农服务作用。发展农村邮政服务。健全农村公共设施维护机制，提高综合利用效能。

（六）推进农村扶贫开发。搞好新阶段扶贫开发，对确保全体人民共享改革发展成果具有重大意义，必须作为长期历史任务持之以恒抓紧抓好。完善国家扶贫战略和政策体系，坚持开发式扶贫方针，实现农村最低生活保障制度和扶贫开发政策有效衔接。实行新的扶贫标准，对农村低收入人口全面实施扶贫政策，把尽快稳定解决扶贫对象温饱并实现脱贫致富作为新阶段扶贫开发的首要任务。重点提高农村贫困人口自我发展能力，对没有劳动力或劳动能力丧失的贫困人口实行社会救助。加大对革命老区、民族地区、边疆地区、贫困地区发展扶持力度。继续开展党政机关定点扶贫和东西扶贫协作，充分发挥企业、学校、科研院所、军队和社会各界在扶贫开发中的积极作用。加强反贫困领域国际交流合作。

（七）加强农村防灾减灾能力建设。我国农村自然灾害多、受灾地域广、防灾抗灾力量弱，必须切实加强农村防灾减灾工作。加强灾害性天气、地质灾害、地震监测预警，提高监测水平，完善处置预案，加强专业力量建设，提高应急救援能力，宣传普及防灾减灾知识，提高灾害处置能力和农民避灾自救能力。加强防洪排涝抗旱设施和监测预警能力建设，加快农村危房改造，提高农村道路、供电、供水、通信设施抗灾保障能力，提高农村学校、医院等公共设施建筑质量，落实安全标准和责任。全力做好汶川地震灾区农村恢复重建工作，加大投入，对口支援，发动群众，加快受灾农户住房重建，搞好农业生产设施重建，尽早恢复农业生产和农村经济。采取综合措施，促进灾区生态环境尽快修复并不断改善。

（八）强化农村社会管理。坚持服务农民、依靠农民，完善农村社会管理体制机制，加强农村社区建设，保持农村社会和谐稳定。健全党和政府主导的维护农民权益机制，拓宽农村社情民意表达渠道，做好农村信访工作，加强人民调解，及时排查化解矛盾纠纷。农村广大干部要进村入户做好下访工作，切实把矛盾和问题解决在基层、化解在萌芽状态。深入开展平安创建活动，加强农村政法工作，推进农村警务建设，实行群防群治，搞好社会治安综合治理。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。巩固和发展平等团结互助和谐的社会主义民族关系。全面贯彻党的宗教工作基本方针，依法管理宗教事务。反对和制止利用宗教、宗族势力干预农村公共事务，坚决取缔邪教组织，严厉打击黑恶势力。

六、加强和改善党的领导，为推进农村改革发展提供坚强政治保证

推进农村改革发展，关键在党。要把党的执政能力建设和先进性建设作为主线，以改革创新精神全面推进农村党的建设，认真开展深入学习实践科学发展观活动，增强各级党组织的创造力、凝聚力、战斗力，不断提高党领导农村工作水平。

（一）完善党领导农村工作体制机制。强化党委统一领导、党政齐抓共管、农村工作综合部门组织协调、有关部门各负其责的农村工作领导体制和工作机制。各级党委和政府要坚持把农村工作摆上重要议事日程，在政策制定、工作部署、财力投放、干部配备上切实体现全党工作重中之重的战略思想，加强对农村改革发展理论和实践问题的调查研究，坚持因地制宜、分类指导，创造性地开展工作。党委和政府主要领导要亲自抓农村工作，省市县党委要有负责同志分管农村工作，县（市）党委要把工作重心和主要精力放在农村工作上。加强党委农村工作综合部门建设，建立职能明确、权责一致、运转协调的农业行政管理体制。注重选好配强县乡党政领导班子特别是主要负责人。坚持和完善“米袋子”省长负责制、“菜篮子”市长负责制。完善体现科学发展观和正确政绩观要求的干部考核评价体系，把粮食生产、农民增收、耕地保护、环境治理、和谐稳定作为考核地方特别是县（市）领导班子绩效的重要内容。支持人大、政协履行职能，发挥民主党派、人民团体和社会组织积极作用，共同推进农村改革发展。

（二）加强农村基层组织建设。党的农村基层组织是党在农村工作的基础。以领导班子建设为重点、健全党组织为保证、三级联创活动为载体，把党组织建设成为推动科学发展、带领农民致富、密切联系群众、维护农村稳定的坚强领导核心。改革和完善农村基层组织领导班子选举办法，抓好以村党组织为核心的村级组织配套建设，领导和支持村委会、集体经济组织、共青团、妇代会、民兵等组织和乡镇企业工会组织依照法律法规和章程开展工作。创新农村党的基层组织设置形式，推广在农村社区、农民专业合作社、专业协会和产业链上建立党组织的做法。加强农民工中党的工作。健全城乡党的基层组织互帮互助机制，构建城乡统筹的基层党建新格局。抓紧村级组织活动场所建设，两年内覆盖全部行政村。

（三）加强农村基层干部队伍建设。建设一支守信念、讲奉献、有本领、重品行的农村基层干部队伍，对做好农村工作至关重要。着力拓宽农村基层干部来源，提高他们的素质，解除他们的后顾之忧，调动他们的工作积极性。注重从农村致富能手、退伍军人、外出务工返乡农民中选拔村干部。引导高校毕业生到村任职，实施一村一名大学生计划。鼓励党政机关和企事业单位优秀年轻干部到村帮助工作。加大从优秀村干部中考录乡镇公务员和选任乡镇领导干部力度。探索村党组织书记跨村任职。通过财政转移支付和党费补助等途径，形成农村基层组织建设、村干部报酬和养老保险、党员干部培训资金保障机制。整合培训资源，广泛培训农村基层干部，增强他们带领农民建设社会主义新农村的本领。扎实推进农村党员干部现代远程教育，两年内实现全国乡村网络基本覆盖。

（四）加强农村党员队伍建设。巩固和发展先进性教育活动成果，做好发展党员工作，改进党员教育管理，增强党员意识，建设高素质农村党员队伍。扩大党内基层民主，尊重党员主体地位，保证党员按照党章规定履行义务、行使权利。组织农村党员学习党的理论和路线方针政策、法律法规、实用技术。广泛开展党员设岗定责、依岗承诺、创先争优等活动。关心爱护党员，建立健全党内激励、关怀、帮扶机制，增强党组织的亲和力。加强和改进流动党员管理，建立健全城乡一体党员动态管理机制。加大在优秀青年农民中发展党员力度。探索发展党员新机制，不断提高发展党员质量。

（五）加强农村党风廉政建设。大力发扬党的优良传统和作风，密切党群干群关系，是做好农村改革发展工作的重要保证。坚持教育、制度、监督、改革、纠风、惩治相结合，推进农村惩治和预防腐败体系建设。以树立理想信念和加强思想道德建设为基础，深入开展反腐倡廉教育，弘扬求真务实、公道正派、艰苦奋斗的作风，筑牢党员、干部服务群众、廉洁自律的思想基础。以规范和制约权力运行为核心，全面推进政务公开、村务公开、党务公开，健全农村集体资金、资产、资源管理制度，做到用制度管权、管事、管人。以维护农民权益为重点，围绕党的农村政策落实情况加强监督检查，切实纠正损害农民利益的突出问题，严肃查处涉农违纪违法案件。广大党员、干部要坚持权为民所用、情为民所系、利为民所谋，关心群众疾苦，倾听群众呼声，集中群众智慧，讲实话、办实事、求实效，坚决反对形式主义、官僚主义，努力创造实实在在的业绩。

实现全面建设小康社会的宏伟目标，最艰巨最繁重的任务在农村，最广泛最深厚的基础也在农村。全党同志要紧密团结在以胡锦涛同志为总书记的党中央周围，锐意改革，加快发展，在推进中国特色社会主义伟大事业进程中努力开创农村工作新局面！

中共中央国务院关于2009年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见

（中发［2009］1号）

党的十七届三中全会从中国特色社会主义事业总体布局和全面建设小康社会战略全局出发，描绘了我国农村全面小康建设的宏伟蓝图，制定了新形势下推进农村改革发展的行动纲领。各地区各部门要认真学习、深刻领会全会精神，坚定不移推进社会主义新农村建设，坚定不移走中国特色农业现代化道路，坚定不移加快形成城乡经济社会发展一体化新格局，切实把《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》提出的大政方针落到实处。

2008年，各地区各部门认真贯彻中央决策部署，战胜了重大自然灾害，克服了多种困难风险，农业农村继续保持良好发展局面。农业生产再获丰收，粮食总产再创新高，农民收入较快增长，农村公共事业加速发展，农村党群干群关系继续改善。农业农村的好形势，为党和国家成功办好大事、妥善应对难事奠定了坚实基础，为保持经济平稳较快发展、维护社会和谐稳定作出了重大贡献。

当前，国际金融危机持续蔓延、世界经济增长明显减速，对我国经济的负面影响日益加深，对农业农村发展的冲击不断显现。2009年可能是新世纪以来我国经济发展最为困难的一年，也是巩固发展农业农村好形势极为艰巨的一年。在农业连续5年增产的高基数上，保持粮食稳定发展的任务更加繁重；在国内外资源性产品价格普遍下行的态势中，保持农产品价格合理水平的难度更加凸显；在全社会高度关注食品质量安全的氛围里，保持农产品质量进一步提升和规避经营风险的要求更加迫切；在当前农民工就业形势严峻的情况下，保持农民收入较快增长的制约更加突出。必须切实增强危机意识，充分估计困难，紧紧抓住机遇，果断采取措施，坚决防止粮食生产滑坡，坚决防止农民收入徘徊，确保农业稳定发展，确保农村社会安定。

做好2009年农业农村工作，具有特殊重要的意义。扩大国内需求，最大潜力在农村；实现经济平稳较快发展，基础支撑在农业；保障和改善民生，重点难点在农民。2009年农业农村工作的总体要求是：全面贯彻党的十七大、十七届三中全会和中央经济工作会议精神，高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，把保持农业农村经济平稳较快发展作为首要任务，围绕稳粮、增收、强基础、重民生，进一步强化惠农政策，增强科技支撑，加大投入力度，优化产业结构，推进改革创新，千方百计保证国家粮食安全和主要农产品有效供给，千方百计促进农民收入持续增长，为经济社会又好又快发展继续提供有力保障。

一、加大对农业的支持保护力度

1．进一步增加农业农村投入。扩大内需、实施积极财政政策，要把“三农”作为投入重点。大幅度增加国家对农村基础设施建设和社会事业发展的投入，提高预算内固定资产投资用于农业农村的比重，新增国债使用向“三农”倾斜。大幅度提高政府土地出让收益、耕地占用税新增收入用于农业的比例，耕地占用税税率提高后新增收入全部用于农业，土地出让收入重点支持农业土地开发和农村基础设施建设。大幅度增加对中西部地区农村公益性建设项目的投入，2009年起国家在中西部地区安排的病险水库除险加固、生态建设、农村饮水安全、大中型灌区配套改造等公益性建设项目，取消县及县以下资金配套。城市维护建设税新增部分主要用于乡村建设规划、农村基础设施建设和维护。有条件的地方可成立政策性农业投资公司和农业产业发展基金。

2．较大幅度增加农业补贴。2009年要在上年较大幅度增加补贴的基础上，进一步增加补贴资金。增加对种粮农民直接补贴。加大良种补贴力度，提高补贴标准，实现水稻、小麦、玉米、棉花全覆盖，扩大油菜和大豆良种补贴范围。大规模增加农机具购置补贴，将先进适用、技术成熟、安全可靠、节能环保、服务到位的农机具纳入补贴目录，补贴范围覆盖全国所有农牧业县（场），带动农机普及应用和农机工业发展。加大农资综合补贴力度，完善补贴动态调整机制，加强农业生产成本收益监测，根据农资价格上涨幅度和农作物实际播种面积，及时增加补贴。按照目标清晰、简便高效、有利于鼓励粮食生产的要求，完善农业补贴办法。根据新增农业补贴的实际情况，逐步加大对专业大户、家庭农场种粮补贴力度。

3．保持农产品价格合理水平。密切跟踪国内外农产品市场变化，适时加强政府调控，灵活运用多种手段，努力避免农产品价格下行，防止谷贱伤农，保障农业经营收入稳定增长。2009年继续提高粮食最低收购价。扩大国家粮食、棉花、食用植物油、猪肉储备，2009年地方粮油储备要按规定规模全部落实到位，适时启动主要农产品临时收储，鼓励企业增加商业收储。加强“北粮南运”、新疆棉花外运协调，继续实行相关运费补贴和减免政策，支持销区企业到产区采购。把握好主要农产品进出口时机和节奏，支持优势农产品出口，防止部分品种过度进口冲击国内市场。

4．增强农村金融服务能力。抓紧制定鼓励县域内银行业金融机构新吸收的存款主要用于当地发放贷款的实施办法，建立独立考核机制。在加强监管、防范风险的前提下，加快发展多种形式新型农村金融组织和以服务农村为主的地区性中小银行。鼓励和支持金融机构创新农村金融产品和金融服务，大力发展小额信贷和微型金融服务，农村微小型金融组织可通过多种方式从金融机构融入资金。积极扩大农村消费信贷市场。依法开展权属清晰、风险可控的大型农用生产设备、林权、四荒地使用权等抵押贷款和应收账款、仓单、可转让股权、专利权、商标专用权等权利质押贷款。抓紧出台对涉农贷款定向实行税收减免和费用补贴、政策性金融对农业中长期信贷支持、农民专业合作社开展信用合作试点的具体办法。放宽金融机构对涉农贷款的呆账核销条件。加快发展政策性农业保险，扩大试点范围、增加险种，加大中央财政对中西部地区保费补贴力度，加快建立农业再保险体系和财政支持的巨灾风险分散机制，鼓励在农村发展互助合作保险和商业保险业务。探索建立农村信贷与农业保险相结合的银保互动机制。

二、稳定发展农业生产

5．加大力度扶持粮食生产。稳定粮食播种面积，优化品种结构，提高单产水平，不断增强综合生产能力。建立健全粮食主产区利益补偿制度，根据主产区对国家粮食安全的贡献，增加一般性转移支付和产粮大县奖励补助等资金，优先安排农业基础设施建设投资和农业综合开发等资金，扶持粮食产业和龙头企业发展，引导产销区建立利益衔接机制，促进主产区经济社会加快发展，确保主产区得到合理利益补偿，确保种粮农民得到合理经济收益。加快取消主产区粮食风险基金资金配套。推进全国新增千亿斤粮食生产能力建设，以主产区重点县（场）为单位，集中投入、整体开发。进一步强化“米袋子”省长负责制，各地区都要承担本地耕地和水资源保护、粮食产销和市场调控责任，逐级建立有效的粮食安全监督检查和绩效考核机制。结合振兴东北地区等老工业基地，加快推进现代农业建设。发挥国有农场在建设现代农业、保障国家粮食安全等方面的积极作用。

6．支持优势产区集中发展油料等经济作物生产。加快实施新一轮优势农产品区域布局规划。落实国家扶持油料生产的各项政策措施，加强东北和内蒙古优质大豆、长江流域“双低”油菜生产基地建设。尽快制定实施全国木本油料产业发展规划，重点支持适宜地区发展油茶等木本油料产业，加快培育推广高产优良品种。稳定发展棉花生产，启动长江流域、黄淮海地区棉花生产基地建设。支持优势产区发展糖料、马铃薯、天然橡胶等作物，积极推进蔬菜、水果、茶叶、花卉等园艺产品设施化生产。

7．加快发展畜牧水产规模化标准化健康养殖。采取市场预警、储备调节、增加险种、期货交易等措施，稳定发展生猪产业。继续落实生猪良种补贴和能繁母猪补贴政策，扩大生猪调出大县奖励政策实施范围。继续落实奶牛良种补贴、优质后备奶牛饲养补贴等政策，实施奶牛生产大县财政奖励政策，着力扶持企业建设标准化奶站，确保奶源质量。增加畜禽标准化规模养殖场（小区）项目投资，加大信贷支持力度，落实养殖场用地等政策。加大畜禽水产良种工程实施力度，充实动物防疫体系建设内容，加快推进动物标识及疫病可追溯体系建设，落实村级防疫员补助经费。扩大水产健康养殖示范区（场）建设，继续实行休渔、禁渔制度，强化增殖放流等水生生物资源养护措施。扩大渔港、渔船航标、渔船安全设施等建设规模，扶持和壮大远洋渔业。

8．严格农产品质量安全全程监控。抓紧出台食品安全法，制定和完善农产品质量安全法配套规章制度，健全部门分工合作的监管工作机制，进一步探索更有效的食品安全监管体制，实行严格的食品质量安全追溯制度、召回制度、市场准入和退出制度。加快农产品质量安全检验检测体系建设，完善农产品质量安全标准，加强检验检测机构资质认证。扩大农产品和食品例行监测范围，逐步清理并降低强制性检验检疫费用。健全饲料安全监管体系，促进饲料产业健康发展。强化企业质量安全责任，对上市产品实行批批自检。建立农产品和食品生产经营质量安全征信体系。开展专项整治，坚决制止违法使用农药、兽（渔）药行为。加快农业标准化示范区建设，推动龙头企业、农民专业合作社、专业大户等率先实行标准化生产，支持建设绿色和有机农产品生产基地。

9．加强农产品进出口调控。健全高效灵活的农产品进出口调控机制，协调内外贸易，密切政府、协会、企业之间的沟通磋商。扩大农产品出口信用保险承保范围，探索出口信用保险与农业保险、出口信贷相结合的风险防范机制。对劳动密集型和技术密集型农产品出口实行优惠信贷政策。培育农业跨国经营企业。按照世界贸易组织规则，健全外商经营农产品和农资准入制度，明确外资并购境内涉农企业安全审查范围和程序，建立联席会议制度。

三、强化现代农业物质支撑和服务体系

10．加快农业科技创新步伐。加大农业科技投入，多渠道筹集资金，建立农业科技创新基金，重点支持关键领域、重要产品、核心技术的科学研究。加快推进转基因生物新品种培育科技重大专项，整合科研资源，加大研发力度，尽快培育一批抗病虫、抗逆、高产、优质、高效的转基因新品种，并促进产业化。实施主要农作物强杂交优势技术研发重大项目。强化农业知识产权保护。支持龙头企业承担国家科技计划项目。加强和完善现代农业产业技术体系。深入推进粮棉油高产创建活动，支持科技人员和大学毕业生到农技推广一线工作。开展农业科技培训，培养新型农民。采取委托、招标等形式，引导农民专业技术协会等社会力量承担公益性农技推广服务项目。

11．加快高标准农田建设。大力推进土地整治，搞好规划，统筹安排土地整理复垦开发、农业综合开发等各类建设资金，集中连片推进农村土地整治，实行田、水、路、林综合治理，大规模开展中低产田改造，提高高标准农田比重。继续推进“沃土工程”，扩大测土配方施肥实施范围。开展鼓励农民增施有机肥、种植绿肥、秸秆还田奖补试点。大力开展保护性耕作，加快实施旱作农业示范工程。

12．加强水利基础设施建设。加强大江大河和重点中小河流治理，建成一批大中型水利骨干工程。加快大中型和重点小型病险水库除险加固进度，确保工程建设质量。增加投资规模，重点加快大型灌区续建配套和节水改造。扩大大型排灌泵站更新改造规模和范围，启动西北沿黄高扬程提水灌溉泵站、东北涝区排水泵站等更新改造建设。继续加大农业综合开发中型灌区骨干工程节水改造力度。增加中央和省级财政小型农田水利工程建设补助专项资金，依据规划整合投资，推进大中型灌区田间工程和小型灌区节水改造，推广高效节水灌溉技术，因地制宜修建小微型抗旱水源工程，发展牧区水利。加强重要水源工程及配套灌区建设。推进水利工程管理和农村水利体制改革，探索农业灌溉工程运行管理财政补贴机制，启动减轻农业用水负担综合改革试点。

13．加快推进农业机械化。启动农业机械化推进工程，重点加强示范基地、机耕道建设，提高农机推广服务和安全监理能力。普及主要粮油作物播种、收获等环节机械化，加快研发适合丘陵山区使用的轻便农业机械和适合大面积作业的大型农业机械。支持农机工业技术改造，提高农机产品适用性和耐用性，切实加强售后服务。实行重点环节农机作业补贴试点。对农机大户、种粮大户和农机服务组织购置大中型农机具，给予信贷支持。完善农用燃油供应保障机制，建立高能耗农业机械更新报废经济补偿制度。

14．推进生态重点工程建设。巩固退耕还林成果，继续推进京津风沙源治理等重点工程，增加天然林保护投资，抓紧研究延长天然林保护工程实施期限有关政策，完善三北防护林工程投入和建设机制。建设现代林业，发展山区林特产品、生态旅游业和碳汇林业。扩大退牧还草工程实施范围，加强人工饲草地和灌溉草场建设。加强森林草原火灾监测预警体系和防火基础设施建设。加快重点区域荒漠化和小流域综合治理，启动坡耕地水土流失综合整治工程，加强山洪和泥石流等地质灾害防治。提高中央财政森林生态效益补偿标准，启动草原、湿地、水土保持等生态效益补偿试点。安排专门资金，实行以奖促治，支持农业农村污染治理。

15．加强农产品市场体系建设。加大力度支持重点产区和集散地农产品批发市场、集贸市场等流通基础设施建设。推进大型粮食物流节点、农产品冷链系统和生鲜农产品配送中心建设。落实停止收取个体工商户管理费和集贸市场管理费政策。支持大型连锁超市和农产品流通企业开展农超对接，建设农产品直接采购基地。发挥农村经纪人作用。长期实行并逐步完善鲜活农产品运销绿色通道政策，推进在全国范围内免收整车合法装载鲜活农产品的车辆通行费。

16．推进基层农业公共服务机构建设。按照３年内在全国普遍健全乡镇或区域性农业技术推广、动植物疫病防控、农产品质量监管等公共服务机构的要求，尽快明确职责、健全队伍、完善机制、保障经费，切实增强服务能力。创新管理体制和运行机制，采取公开招聘、竞聘上岗等方式择优聘用专业技术人员。改革考评、分配制度，将服务人员收入与岗位职责、工作业绩挂钩。农业公共服务机构履行职责所需经费纳入地方各级财政预算。逐步推进村级服务站点建设试点。

四、稳定完善农村基本经营制度

17．稳定农村土地承包关系。抓紧修订、完善相关法律法规和政策，赋予农民更加充分而有保障的土地承包经营权，现有土地承包关系保持稳定并长久不变。强化对土地承包经营权的物权保护，做好集体土地所有权确权登记颁证工作，将权属落实到法定行使所有权的集体组织；稳步开展土地承包经营权登记试点，把承包地块的面积、空间位置和权属证书落实到农户，严禁借机调整土地承包关系，坚决禁止和纠正违法收回农民承包土地的行为。加快落实草原承包经营制度。

18．建立健全土地承包经营权流转市场。土地承包经营权流转，不得改变土地集体所有性质，不得改变土地用途，不得损害农民土地承包权益。坚持依法自愿有偿原则，尊重农民的土地流转主体地位，任何组织和个人不得强迫流转，也不能妨碍自主流转。按照完善管理、加强服务的要求，规范土地承包经营权流转。鼓励有条件的地方发展流转服务组织，为流转双方提供信息沟通、法规咨询、价格评估、合同签订、纠纷调处等服务。

19．实行最严格的耕地保护制度和最严格的节约用地制度。基本农田必须落实到地块、标注在土地承包经营权登记证书上，并设立统一的永久基本农田保护标志，严禁地方擅自调整规划改变基本农田区位。严格地方政府耕地保护责任目标考核，实行耕地和基本农田保护领导干部离任审计制度。尽快出台基本农田保护补偿具体办法。从严控制城乡建设用地总规模，从规划、标准、市场配置、评价考核等方面全面建立和落实节约用地制度。抓紧编制乡镇土地利用规划和乡村建设规划，科学合理安排村庄建设用地和宅基地，根据区域资源条件修订宅基地使用标准。农村宅基地和村庄整理所节约的土地，首先要复垦为耕地，用作折抵建设占用耕地补偿指标必须依法进行，必须符合土地利用总体规划，纳入土地计划管理。农村土地管理制度改革要在完善相关法律法规、出台具体配套政策后，规范有序地推进。

20．全面推进集体林权制度改革。用5年左右时间基本完成明晰产权、承包到户的集体林权制度改革任务。集体林地经营权和林木所有权已经落实到户的地方，要尽快建立健全产权交易平台，加快林地、林木流转制度建设，完善林木采伐管理制度。尚未落实到户的地方，要在加强宣传、做好培训和搞好勘界发证基础上，加快集体林权制度改革步伐。加大财政对集体林权制度改革的支持力度，开展政策性森林保险试点。引导森林资源资产评估、森林经营方案编制等中介服务健康发展。进一步扩大国有林场和重点国有林区林权制度改革试点。

21．扶持农民专业合作社和龙头企业发展。加快发展农民专业合作社，开展示范社建设行动。加强合作社人员培训，各级财政给予经费支持。将合作社纳入税务登记系统，免收税务登记工本费。尽快制定金融支持合作社、有条件的合作社承担国家涉农项目的具体办法。扶持农业产业化经营，鼓励发展农产品加工，让农民更多分享加工流通增值收益。中央和地方财政增加农业产业化专项资金规模，重点支持对农户带动力强的龙头企业开展技术研发、基地建设、质量检测。鼓励龙头企业在财政支持下参与担保体系建设。采取有效措施帮助龙头企业解决贷款难问题。

五、推进城乡经济社会发展一体化

22．加快农村社会事业发展。建立稳定的农村文化投入保障机制，尽快形成完备的农村公共文化服务体系。推进广播电视村村通、文化信息资源共享、乡镇综合文化站和村文化室建设、农村电影放映、农家书屋等重点文化惠民工程。巩固农村义务教育普及成果，提高农村学校公用经费和家庭经济困难寄宿生补助标准，改善农村教师待遇，推进农村中小学校舍安全排查、加固和改造。加快发展农村中等职业教育，2009年起对中等职业学校农村家庭经济困难学生和涉农专业学生实行免费。国家新增助学金要向农村生源学生倾斜。巩固发展新型农村合作医疗，坚持大病住院保障为主、兼顾门诊医疗保障，开展门诊统筹试点，有条件的地方可提高财政补助标准和水平。进一步增加投入，加强县、乡、村医疗卫生公共服务体系建设。抓紧制定指导性意见，建立个人缴费、集体补助、政府补贴的新型农村社会养老保险制度。加大中央和省级财政对农村最低生活保障补助力度，提高农村低保标准和补助水平。加快研究解决农垦职工社会保障问题。

23．加快农村基础设施建设。调整农村饮水安全工程建设规划，加大投资和建设力度，把农村学校、国有农（林）场纳入建设范围。扩大电网供电人口覆盖率，加快推进城乡同网同价。加大农村水电建设投入，扩大小水电代燃料建设规模。加快农村公路建设，2010年底基本实现全国乡镇和东中部地区具备条件的建制村通油（水泥）路，西部地区具备条件的建制村通公路，加大中央财政对中西部地区农村公路建设投资力度，建立农村客运政策性补贴制度。增加农村沼气工程建设投资，扩大秸秆固化气化试点示范。发展农村信息化。加快国有林区、垦区棚户区改造，实施游牧民定居工程，扩大农村危房改造试点。

24．积极扩大农村劳动力就业。对当前农民工就业困难和工资下降等问题，各地区和有关部门要高度重视，采取有力措施，最大限度安置好农民工，努力增加农民的务工收入。引导企业履行社会责任，支持企业多留用农民工，督促企业及时足额发放工资，妥善解决劳资纠纷。对生产经营遇到暂时困难的企业，引导其采取灵活用工、弹性工时、在岗培训等多种措施稳定就业岗位。城乡基础设施建设和新增公益性就业岗位，要尽量多使用农民工。采取以工代赈等方式引导农民参与农业农村基础设施建设。输出地、输入地政府和企业都要加大投入，大规模开展针对性、实用性强的农民工技能培训。有条件的地方可将失去工作的农民工纳入相关就业政策支持范围。落实农民工返乡创业扶持政策，在贷款发放、税费减免、工商登记、信息咨询等方面提供支持。保障返乡农民工的合法土地承包权益，对生活无着的返乡农民工要提供临时救助或纳入农村低保。同时，充分挖掘农业内部就业潜力，拓展农村非农就业空间，鼓励农民就近就地创业。抓紧制定适合农民工特点的养老保险办法，解决养老保险关系跨社保统筹地区转移接续问题。建立农民工统计监测制度。

25．推进农村综合改革。按照着力增强社会管理和公共服务职能、到2012年基本完成改革任务的要求，继续推进乡镇机构改革。推进“乡财县管”改革，加强县乡财政对涉农资金的监管。力争用3年左右时间，逐步建立资金稳定、管理规范、保障有力的村级组织运转经费保障机制。总结试点经验，完善相关政策，扩大农村公益事业一事一议财政奖补试点范围，中央和试点地区省级财政要增加试点投入。积极稳妥化解乡村债务，2010年基本完成全国农村义务教育债务化解，继续选择与农民利益直接相关的农村公益事业建设形成的乡村债务进行化解试点。

26．增强县域经济发展活力。调整财政收入分配格局，增加对县乡财政的一般性转移支付，逐步提高县级财政在省以下财力分配中的比重，探索建立县乡财政基本财力保障制度。推进省直接管理县（市）财政体制改革，将粮食、油料、棉花和生猪生产大县全部纳入改革范围。稳步推进扩权强县改革试点，鼓励有条件的省份率先减少行政层次，依法探索省直接管理县（市）的体制。依法赋予经济发展快、人口吸纳能力强的小城镇在投资审批、工商管理、社会治安等方面的行政管理权限。支持发展乡镇企业，加大技术改造投入，促进产业集聚和升级。

27．积极开拓农村市场。支持流通企业与生产企业合作建立区域性农村商品采购联盟，用现代流通方式建设和改造农村日用消费品流通网络，扩大“农家店”覆盖范围，重点提高配送率和统一结算率，改善农村消费环境。鼓励设计开发适合农村特点的生活消费品和建筑材料。2009年在全国范围实施“家电下乡”，对农民购买彩电、电冰箱、手机、洗衣机等指定家电品种，国家按产品销售价格一定比例给予直接补贴，并根据需要增加新的补贴品种。保证下乡家电质量，搞好售后服务。加强农资产销调控，扶持化肥生产，增加淡季储备，保障市场供应。支持供销合作社、邮政、商贸企业和农民专业合作社等加快发展农资连锁经营，推行农资信用销售。鼓励有条件的地方改造建设农村综合服务中心。加强农村市场监管，严厉查处坑农害农行为。

28．完善国家扶贫战略和政策体系。坚持开发式扶贫方针，制定农村最低生活保障制度与扶贫开发有效衔接办法。实行新的扶贫标准，对农村没有解决温饱的贫困人口、低收入人口全面实施扶贫政策，尽快稳定解决温饱并实现脱贫致富，重点提高农村贫困人口的自我发展能力。继续增加扶贫资金投入，加大整村推进力度，提高劳动力转移培训质量，提升产业化扶贫水平。优先支持革命老区、民族地区、边疆地区扶贫开发，积极稳妥实行移民扶贫，对特殊类型贫困地区进行综合治理。充分发挥行业扶贫作用，继续动员社会各界参与扶贫事业，积极开展反贫困领域国际交流合作。

各级党委和政府要坚持把解决好农业、农村、农民问题作为全党工作和政府全部工作的重中之重，切实加强和改善党对农村工作的领导，确保把党的各项农村政策落到实处。扎实开展农村基层深入学习实践科学发展观活动，按照科学发展观和正确政绩观要求，把粮食生产、农民增收、耕地保护、环境治理、和谐稳定作为考核地方特别是县（市）领导班子绩效的重要内容，尽快制定指标，严格监督检查。抓好以村党组织为核心的村级组织配套建设，深化农村党的建设三级联创活动，创新农村党组织设置方式，扩大党在农村的组织覆盖和工作覆盖。建立健全城乡一体党员动态管理机制，加强农民工党员教育管理。广泛开展创先争优活动。完善党员设岗定责、依岗承诺等活动载体。加强农村党风廉政建设，抓好党的农村政策贯彻落实情况的监督检查，认真解决损害农民利益的突出问题。完善村党组织两推一选、村委会直选的制度和办法，着力拓宽农村干部来源，稳步推进高校毕业生到村任职工作，实施一村一名大学生计划，完善长效机制和政策措施。创新培养选拔机制，选优配强村党组织书记。按照定职责目标和工作有合理待遇、干好有发展前途、退岗有一定保障的要求，以不低于当地农村劳动力平均收入水平确定村干部基本报酬，并根据实际情况建立业绩考核奖励制度，逐步解决好村干部养老保障问题，加大从优秀村干部中选任乡镇领导干部、考录乡镇公务员、招聘乡镇事业编制人员的力度。积极推进农村党员干部现代远程教育和村级组织活动场所建设。加强农村民主法制建设和精神文明建设，深入推进政务公开、村务公开和党务公开。高度重视农村社会稳定工作，妥善解决农村征地、环境污染、移民搬迁、集体资产处置等引发的突出矛盾和问题，做好农村信访工作，搞好农村社会治安综合治理，推进农村警务建设，反对和制止利用宗教、宗族势力干预农村公共事务，严密防范境外敌对势力对农村的渗透，保持农村社会和谐稳定。

做好2009年农业农村工作意义十分重大。我们要紧密团结在以胡锦涛同志为总书记的党中央周围，开拓进取，扎实工作，迎难而上，奋力开创农村改革发展新局面！

中共中央国务院关于加大统筹城乡发展力度进一步夯实农业农村发展基础的若干意见

（中发［2010］1号）

2009年，是新世纪以来我国经济发展最为困难的一年。面对历史罕见国际金融危机的严重冲击，面对多年不遇自然灾害的重大考验，面对国内外农产品市场异常波动的不利影响，各地区各部门在党中央、国务院的坚强领导下，迎难而上，奋力拼搏，巩固和发展了农业农村好形势。粮食生产再获丰收，连续６年实现增产；农民工就业快速回升，农民收入连续６年较快增长；集体林权制度改革全面推进，农村体制创新取得新的突破；农村水电路气房建设继续加强，农民生产生活条件加快改变；农村教育、医疗、社保制度不断健全，农村民生状况明显改善；农村基层组织进一步巩固，农村社会和谐稳定。这为党和国家战胜困难、共克时艰赢得了战略主动，为保增长保民生保稳定提供了基础支撑。

当前，我国农业的开放度不断提高，城乡经济的关联度显著增强，气候变化对农业生产的影响日益加大，农业农村发展的有利条件和积极因素在积累增多，各种传统和非传统的挑战也在叠加凸显。面对复杂多变的发展环境，促进农业生产上新台阶的制约越来越多，保持农民收入较快增长的难度越来越大，转变农业发展方式的要求越来越高，破除城乡二元结构的任务越来越重。全党务必居安思危，切实防止忽视和放松“三农”工作的倾向，努力确保粮食生产不滑坡、农民收入不徘徊、农村发展好势头不逆转。必须不断深化把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重的基本认识，稳定和完善党在农村的基本政策，突出强化农业农村的基础设施，建立健全农业社会化服务的基层体系，大力加强农村以党组织为核心的基层组织，夯实打牢农业农村发展基础，协调推进工业化、城镇化和农业现代化，努力形成城乡经济社会发展一体化新格局。

2010年农业农村工作的总体要求是：全面贯彻党的十七大和十七届三中、四中全会以及中央经济工作会议精神，高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，把统筹城乡发展作为全面建设小康社会的根本要求，把改善农村民生作为调整国民收入分配格局的重要内容，把扩大农村需求作为拉动内需的关键举措，把发展现代农业作为转变经济发展方式的重大任务，把建设社会主义新农村和推进城镇化作为保持经济平稳较快发展的持久动力，按照稳粮保供给、增收惠民生、改革促统筹、强基增后劲的基本思路，毫不松懈地抓好农业农村工作，继续为改革发展稳定大局作出新的贡献。

一、健全强农惠农政策体系，推动资源要素向农村配置

１．继续加大国家对农业农村的投入力度。按照总量持续增加、比例稳步提高的要求，不断增加“三农”投入。要确保财政支出优先支持农业农村发展，预算内固定资产投资优先投向农业基础设施和农村民生工程，土地出让收益优先用于农业土地开发和农村基础设施建设。各级财政对农业的投入增长幅度都要高于财政经常性收入增长幅度。预算内固定资产投资要继续向重大农业农村建设项目倾斜。耕地占用税税率提高后，新增收入全部用于农业。严格按照有关规定计提和使用用于农业土地开发的土地出让收入，严格执行新增建设用地土地有偿使用费全部用于耕地开发和土地整理的规定。对各地土地收入用于农业农村的各项资金征收和使用情况进行专项检查。继续增加现代农业生产发展资金和农业综合开发资金规模。

２．完善农业补贴制度和市场调控机制。坚持对种粮农民实行直接补贴。增加良种补贴，扩大马铃薯补贴范围，启动青稞良种补贴，实施花生良种补贴试点。进一步增加农机具购置补贴，扩大补贴种类，把牧业、林业和抗旱、节水机械设备纳入补贴范围。落实和完善农资综合补贴动态调整机制。按照存量不动、增量倾斜的原则，新增农业补贴适当向种粮大户、农民专业合作社倾斜。逐步完善适合牧区、林区、垦区特点的农业补贴政策。加强对农业补贴对象、种类、资金结算的监督检查，确保补贴政策落到实处，不准将补贴资金用于抵扣农民交费。落实小麦最低收购价政策，继续提高稻谷最低收购价。扩大销区粮食储备规模。适时采取玉米、大豆、油菜籽等临时收储政策，支持企业参与收储，健全国家收储农产品的拍卖机制，做好棉花、食糖、猪肉调控预案，保持农产品市场稳定和价格合理水平。

３．提高农村金融服务质量和水平。加强财税政策与农村金融政策的有效衔接，引导更多信贷资金投向“三农”，切实解决农村融资难问题。落实和完善涉农贷款税收优惠、定向费用补贴、增量奖励等政策。进一步完善县域内银行业金融机构新吸收存款主要用于当地发放贷款政策。加大政策性金融对农村改革发展重点领域和薄弱环节支持力度，拓展农业发展银行支农领域，大力开展农业开发和农村基础设施建设中长期政策性信贷业务。农业银行、农村信用社、邮政储蓄银行等银行业金融机构都要进一步增加涉农信贷投放。积极推广农村小额信用贷款。加快培育村镇银行、贷款公司、农村资金互助社，有序发展小额贷款组织，引导社会资金投资设立适应“三农”需要的各类新型金融组织。抓紧制定对偏远地区新设农村金融机构费用补贴等办法，确保３年内消除基础金融服务空白乡镇。针对农业农村特点，创新金融产品和服务方式，搞好农村信用环境建设，加强和改进农村金融监管。建立农业产业发展基金。积极扩大农业保险保费补贴的品种和区域覆盖范围，加大中央财政对中西部地区保费补贴力度。鼓励各地对特色农业、农房等保险进行保费补贴。发展农村小额保险。健全农业再保险体系，建立财政支持的巨灾风险分散机制。支持符合条件的涉农企业上市。

４．积极引导社会资源投向农业农村。各部门各行业要主动服务“三农”，在制定规划、安排项目、增加资金时切实向农村倾斜。大中城市要发挥对农村的辐射带动作用。鼓励各种社会力量开展与乡村结对帮扶，参与农村产业发展和公共设施建设。企业通过公益性社会团体、县级以上人民政府及其部门或者设立专项的农村公益基金会，用于建设农村公益事业项目的捐赠支出，不超过年度利润总额１２％的部分准予在计算企业所得税前扣除。有关部门要抓紧健全科技、教育、文化、卫生等下乡支农制度，通过完善精神物质奖励、职务职称晋升、定向免费培养等措施，引导更多城市教师下乡支教、城市文化和科研机构到农村拓展服务、城市医师支援农村。健全农业气象服务体系和农村气象灾害防御体系，充分发挥气象服务“三农”的重要作用。

５．大力开拓农村市场。针对经济发展和农民生产生活需要，适时出台刺激农村消费需求的新办法新措施。加大家电、汽车、摩托车等下乡实施力度，大幅度提高家电下乡产品最高限价，对现行限价内的产品继续实行１３％的补贴标准，超出限价的实行定额补贴，允许各省（自治区、直辖市）根据本地实际增选一个品种纳入补贴范围，补贴对象扩大到国有农林场（区）职工。改善售后服务，加强市场监管，严禁假冒伪劣产品流入农村。大力发展物流配送、连锁超市、电子商务等现代流通方式，支持商贸、邮政等企业向农村延伸服务，建设日用消费品、农产品、生产资料等经营网点，继续支持供销合作社新农村现代流通网络工程建设，提升“万村千乡”超市和农家店服务功能质量。鼓励农村金融机构对农民建房、购买汽车和家电等提供消费信贷，加大对兴办农家店的信贷投放。

二、提高现代农业装备水平，促进农业发展方式转变

６．稳定发展粮食等大宗农产品生产。在稳定粮食播种面积基础上，大力优化品种结构，着力提高粮食单产和品质。全面实施全国新增千亿斤粮食生产能力规划，尽快形成生产能力。加快建立健全粮食主产区利益补偿制度，增加产粮大县奖励补助资金，提高产粮大县人均财力水平。有关扶持政策要向商品粮调出量大、对国家粮食安全贡献突出的产粮大县（农场）倾斜。继续减少直至取消主产区粮食风险基金地方资金配套。大力发展油料生产，加快优质油菜、花生生产基地县建设，积极发展油茶、核桃等木本油料。支持优势产区发展棉花、糖料生产。继续实施粮食丰产科技工程。扩大粮棉油糖高产创建实施规模，年内覆盖全国所有农业县（农场）。大力推进农作物病虫害专业化统防统治。支持垦区率先发展现代化大农业，建设大型农产品基地，带动周边农村经济社会发展。

７．推进菜篮子产品标准化生产。实施新一轮菜篮子工程建设，加快园艺作物生产设施化、畜禽水产养殖规模化。支持建设生猪、奶牛规模养殖场（小区），发展园艺作物标准生产基地和水产健康养殖示范场，开展标准化创建活动，推进畜禽养殖加工一体化。支持畜禽良种繁育体系建设。加强重大动物疫病防控，完善扑杀补贴政策，推进基层防疫体系建设，健全工作经费保障机制。增加渔政、渔港、渔船安全设施等建设投入，搞好水生生物增殖放流，支持发展远洋渔业。加快农产品质量安全监管体系和检验检测体系建设，积极发展无公害农产品、绿色食品、有机农产品。

８．突出抓好水利基础设施建设。国家固定资产投资要把水利建设放在重要位置。继续加强大江大河大湖治理，逐步推进重点中小河流治理。加快大中型水利枢纽工程建设，搞好蓄滞洪区建设和山洪灾害防治。大力推进大中型灌区续建配套和节水改造，加快末级渠系建设。按期完成规划内病险水库除险加固任务，统筹安排其余病险水库除险加固。在科学规划论证基础上，启动大中型病险水闸除险加固。加快大型灌排泵站更新改造。拓宽水利建设基金筹资渠道。大幅度增加中央和省级财政小型农田水利设施建设补助专项资金规模，新增一批小型农田水利建设重点县。大力发展高效节水灌溉，支持山丘区建设雨水集蓄等小微型水利设施。通过一事一议、财政补助等办法，鼓励农民自愿投工投劳开展直接受益的小型水利设施建设。深化水利工程管理体制改革。推广农民用水户参与管理模式，加大财政对农民用水合作组织的扶持力度。加强基层抗旱排涝和农村水利技术服务体系建设。

９．大力建设高标准农田。按照统筹规划、分工协作、集中投入、连片推进的要求，加快建设高产稳产基本农田。重视耕地质量建设，加大投入力度，安排中长期政策性贷款，支持农田排灌、土地整治、土壤改良、机耕道路和农田林网建设，把８００个产粮大县的基本农田加快建成高标准农田，建立稳固的商品粮基地。继续增加农业综合开发、农村土地整治投入，有计划分片推进中低产田改造。扩大测土配方施肥、土壤有机质提升补贴规模和范围。推广保护性耕作技术，实施旱作农业示范工程，对应用旱作农业技术给予补助。

１０．提高农业科技创新和推广能力。切实把农业科技的重点放在良种培育上，加快农业生物育种创新和推广应用体系建设。继续实施转基因生物新品种培育科技重大专项，抓紧开发具有重要应用价值和自主知识产权的功能基因和生物新品种，在科学评估、依法管理基础上，推进转基因新品种产业化。推动国内种业加快企业并购和产业整合，引导种子企业与科研单位联合，抓紧培育有核心竞争力的大型种子企业。培养农业科技领军人才，发展农业产学研联盟，加强农业重点实验室、工程技术中心、科技基础条件平台建设。实施农村科技创业行动、科技富民强县专项行动计划、科普惠农兴村计划，推进现代农业产业技术体系建设。抓紧建设乡镇或区域性农技推广等公共服务机构，扩大基层农技推广体系改革与建设示范县范围。积极发展多元化、社会化农技推广服务组织。启动基层农技推广机构特设岗位计划，鼓励高校涉农专业毕业生到基层农技推广机构工作。推进农用工业技术改造。加快发展农业机械化，大力推广机械深松整地，支持秸秆还田、水稻育插秧等农机作业。创建国家现代农业示范区。

１１．健全农产品市场体系。统筹制定全国农产品批发市场布局规划，支持重点农产品批发市场建设和升级改造，落实农产品批发市场用地等扶持政策，发展农产品大市场大流通。加大力度建设粮棉油糖等大宗农产品仓储设施，完善鲜活农产品冷链物流体系，支持大型涉农企业投资建设农产品物流设施。加快发展农产品期货市场，逐步拓展交易品种，鼓励生产经营者运用期货交易机制规避市场风险。发展农业会展经济，支持农产品营销。全面推进双百市场工程和农超对接，重点扶持农产品生产基地与大型连锁超市、学校及大企业等产销对接，减少流通环节，降低流通成本。大力培育农村经纪人，充分运用地理标志和农产品商标促进特色农业发展。加强市场动态监测和信息服务。完善全国鲜活农产品绿色通道政策。

１２．构筑牢固的生态安全屏障。巩固退耕还林成果，在重点生态脆弱区和重要生态区位，结合扶贫开发和库区移民，适当增加安排退耕还林。延长天然林保护工程实施期限，抓紧制定实施办法。继续推进三北、沿海、长江等防护林体系和京津风沙源治理、湿地保护与恢复等重点林业生态工程建设。统筹推进青海三江源生态保护和建设。加大力度筹集森林、草原、水土保持等生态效益补偿资金。从２０１０年起提高中央财政对属集体林的国家级公益林森林生态效益补偿标准。建立造林、抚育、保护、管理投入补贴制度，开展造林苗木、森林抚育补贴试点，中央财政对林木良种生产使用、中幼林和低产林抚育给予补贴。编制林地保护利用规划，启动森林经营工程，增强森林生态服务功能，提高林地综合产出能力。大力增加森林碳汇。切实加强草原生态保护建设，加大退牧还草工程实施力度，延长实施年限，适当提高补贴标准。落实草畜平衡制度，继续推行禁牧休牧轮牧，发展舍饲圈养，搞好人工饲草地和牧区水利建设。推进西藏草原生态保护奖励机制试点工作。加大草原鼠虫害防治力度。加强草原监理体系建设，强化草原执法监督。实施国家水土保持重点建设工程，加快岩溶地区石漠化和南方崩岗治理，启动坡耕地水土流失综合治理工程，搞好清洁小流域建设。加强农业面源污染治理，发展循环农业和生态农业。

三、加快改善农村民生，缩小城乡公共事业发展差距

１３．努力促进农民就业创业。建立覆盖城乡的公共就业服务体系，积极开展农业生产技术和农民务工技能培训，整合培训资源，规范培训工作，增强农民科学种田和就业创业能力。因地制宜发展特色高效农业、林下种养业，挖掘农业内部就业潜力。推进乡镇企业结构调整和产业升级，扶持发展农产品加工业，积极发展休闲农业、乡村旅游、森林旅游和农村服务业，拓展农村非农就业空间。完善促进创业带动就业的政策措施，将农民工返乡创业和农民就地就近创业纳入政策扶持范围。加大农民外出务工就业指导和服务力度，切实维护农民工合法权益，促进农村劳动力平稳有序转移。健全农民工社会保障制度，深入开展工伤保险全覆盖行动，加强职业病防治和农民工健康服务，将与企业建立稳定劳动关系的农民工纳入城镇职工基本医疗保险，抓紧落实包括农民工在内的城镇企业职工基本养老保险关系转移接续办法。落实以公办学校为主、以输入地为主解决好农民工子女入学问题的政策，关心农村留守儿童。

１４．提高农村教育卫生文化事业发展水平。巩固和完善农村义务教育经费保障机制，落实好教师培训制度和绩效工资制度。农村学校布局要符合实际，方便学生上学，保证学生安全。继续实施中小学校舍安全工程。逐步改善贫困地区农村学生营养状况。大力发展中等职业教育，继续推进农村中等职业教育免费进程。逐步实施农村新成长劳动力免费劳动预备制培训。完善农村三级医疗卫生服务网络，落实乡镇卫生院人员绩效工资和乡村医生公共卫生服务补助政策，逐步实施免费为农村定向培养全科医生和招聘执业医师计划。搞好农村地区妇幼卫生工作和疾病防治，加强农村食品和药品监管。积极发展农村远程教育、远程医疗。稳定农村低生育水平，继续推进新农村新家庭计划和少生快富工程，完善农村部分计划生育家庭奖励扶助制度和计划生育家庭特别扶持制度，加强和创新农村流动人口计划生育服务管理。建立稳定的农村文化投入保障机制，推进广播电视村村通、文化信息资源共享、乡镇综合文化站和村文化室、农村电影放映、农家书屋等重点文化惠民工程建设和综合利用，广泛开展群众性精神文明创建活动和农民健身活动。

１５．提高农村社会保障水平。逐步提高新型农村合作医疗筹资水平、政府补助标准和保障水平。做好新型农村合作医疗、农村医疗救助、城镇居民基本医疗保险、城镇职工基本医疗保险制度的政策衔接。继续抓好新型农村社会养老保险试点，有条件的地方可加快试点步伐。积极引导试点地区适龄农村居民参保，确保符合规定条件的老年居民按时足额领取养老金。合理确定农村最低生活保障标准和补助水平，实现动态管理下的应保尽保。落实和完善被征地农民社会保障政策。健全临时救助制度。逐步提高农村五保户集中供养水平。搞好农村养老院建设，发展农村养老服务，探索应对农村人口老龄化的有效办法。加大对农村残疾人生产扶助和生活救助力度，农村各项社会保障政策优先覆盖残疾人。做好农村防灾减灾工作。

１６．加强农村水电路气房建设。搞好新农村建设规划引导，合理布局，完善功能，加快改变农村面貌。加大农村饮水安全工程投入，加强水源保护、水质监测和工程运行管理，确保如期完成规划任务。鼓励有条件的地方推行城乡区域供水。适应农村用电需求快速增长的趋势，结合推进农村电力体制改革，抓紧实施新一轮农村电网改造升级工程，提升农网供电可靠性和供电能力。继续实施小水电代燃料工程，推进水电新农村电气化县建设。全面完成“十一五”农村公路建设任务，落实农村公路管理养护责任，推进城乡客运交通一体化。加快推进农村户用沼气、大中型沼气和集中供气工程建设，加强沼气技术创新、维护管理和配套服务。支持农村开发利用新能源，推进农林废弃物资源化、清洁化利用。加快推进农村危房改造和国有林区（场）、垦区棚户区改造，继续实施游牧民定居工程。抓住当前农村建房快速增长和建筑材料供给充裕的时机，把支持农民建房作为扩大内需的重大举措，采取有效措施推动建材下乡，鼓励有条件的地方通过多种形式支持农民依法依规建设自用住房。加强村镇规划，引导农民建设富有地方特点、民族特色、传统风貌的安全节能环保型住房。实行以奖促治政策，稳步推进农村环境综合整治，开展农村排水、河道疏浚等试点，搞好垃圾、污水处理，改善农村人居环境。采取有效措施防止城市、工业污染向农村扩散。推进农村信息化，积极支持农村电信和互联网基础设施建设，健全农村综合信息服务体系。

１７．继续抓好扶贫开发工作。坚持农村开发式扶贫方针，加大投入力度，逐步扩大扶贫开发和农村低保制度有效衔接试点，对农村低收入人口全面实施扶贫政策，着力提高贫困地区群众自我发展能力，确保扶贫开发工作重点县农民人均纯收入增长幅度高于全国平均水平。因地制宜加大整村推进、劳动力转移培训、产业化扶贫、以工代赈等各项扶贫工作力度，加快贫困地区基础设施建设和社会事业发展。积极稳妥实行扶贫易地搬迁，妥善解决移民后续发展问题。对特殊类型贫困地区进行综合治理。扩大贫困村互助资金、连片开发以及彩票公益金支持革命老区建设等试点。动员社会各界参与扶贫事业，充分发挥行业扶贫作用，积极开展反贫困领域国际交流合作。研究制定未来１０年扶贫开发纲要和相关规划。

四、协调推进城乡改革，增强农业农村发展活力

１８．稳定和完善农村基本经营制度。完善农村土地承包法律法规和政策，加快制定具体办法，确保农村现有土地承包关系保持稳定并长久不变。继续做好土地承包管理工作，全面落实承包地块、面积、合同、证书“四到户”，扩大农村土地承包经营权登记试点范围，保障必要的工作经费。加强土地承包经营权流转管理和服务，健全流转市场，在依法自愿有偿流转的基础上发展多种形式的适度规模经营。严格执行农村土地承包经营纠纷调解仲裁法，加快构建农村土地承包经营纠纷调解仲裁体系。按照权属明确、管理规范、承包到户的要求，继续推进草原基本经营制度改革。稳定渔民水域滩涂养殖使用权。鼓励有条件的地方开展农村集体产权制度改革试点。

１９．有序推进农村土地管理制度改革。坚决守住耕地保护红线，建立保护补偿机制，加快划定基本农田，实行永久保护。落实政府耕地保护目标责任制，上级审计、监察、组织等部门参与考核。加快农村集体土地所有权、宅基地使用权、集体建设用地使用权等确权登记颁证工作，工作经费纳入财政预算。力争用３年时间把农村集体土地所有权证确认到每个具有所有权的农民集体经济组织。有序开展农村土地整治，城乡建设用地增减挂钩要严格限定在试点范围内，周转指标纳入年度土地利用计划统一管理，农村宅基地和村庄整理后节约的土地仍属农民集体所有，确保城乡建设用地总规模不突破，确保复垦耕地质量，确保维护农民利益。按照严格审批、局部试点、封闭运行、风险可控的原则，规范农村土地管理制度改革试点。加快修改土地管理法。

２０．着力提高农业生产经营组织化程度。推动家庭经营向采用先进科技和生产手段的方向转变，推动统一经营向发展农户联合与合作，形成多元化、多层次、多形式经营服务体系的方向转变。壮大农村集体经济组织实力，为农民提供多种有效服务。大力发展农民专业合作社，深入推进示范社建设行动，对服务能力强、民主管理好的合作社给予补助。各级政府扶持的贷款担保公司要把农民专业合作社纳入服务范围，支持有条件的合作社兴办农村资金互助社。扶持农民专业合作社自办农产品加工企业。积极发展农业农村各种社会化服务组织，为农民提供便捷高效、质优价廉的各种专业服务。支持龙头企业提高辐射带动能力，增加农业产业化专项资金，扶持建设标准化生产基地，建立农业产业化示范区。推进“一村一品”强村富民工程和专业示范村镇建设。

２１．积极推进林业改革。健全林业支持保护体系，建立现代林业管理制度。深化以明晰产权、承包到户为重点的集体林权制度改革，加快推进配套改革。规范集体林权流转，支持发展林农专业合作社。深化集体林采伐管理改革，建立森林采伐管理新机制和森林可持续经营新体系。完善林权抵押贷款办法，建立森林资源资产评估制度和评估师制度。逐步扩大政策性森林保险试点范围。扶持林业产业发展，促进林农增收致富。启动国有林场改革，支持国有林场基础设施建设。开展国有林区管理体制和国有森林资源统一管理改革试点。

２２．继续深化农村综合改革。深入推进乡镇机构改革。继续推进省直管县财政管理体制改革，提高县乡基本财力保障水平，落实村级组织运转经费保障政策。按相关规划和要求，中央和省级财政继续支持农村义务教育历史债务的清理化解，推进其他公益性乡村债务清理化解试点，防止发生新的乡村债务。坚持政府引导、分级负责、农民自愿、上限控制、财政补助的原则，探索建立新形势下村级公益事业建设的有效机制，认真总结一事一议财政奖补试点经验，加大财政奖补力度，扩大试点范围。继续开展农民负担重点治理，坚决防止农民负担反弹。加快落实推进供销合作社改革发展的相关政策，加强基层社建设，强化县联合社服务功能。深化农垦体制改革，分离企业办社会职能，健全社会保障制度。加强对新形势下农村改革试验区工作的指导。

２３．推进城镇化发展的制度创新。积极稳妥推进城镇化，提高城镇规划水平和发展质量，当前要把加强中小城市和小城镇发展作为重点。深化户籍制度改革，加快落实放宽中小城市、小城镇特别是县城和中心镇落户条件的政策，促进符合条件的农业转移人口在城镇落户并享有与当地城镇居民同等的权益。多渠道多形式改善农民工居住条件，鼓励有条件的城市将有稳定职业并在城市居住一定年限的农民工逐步纳入城镇住房保障体系。采取有针对性的措施，着力解决新生代农民工问题。统筹研究农业转移人口进城落户后城乡出现的新情况新问题。大力发展县域经济，抓住产业转移有利时机，促进特色产业、优势项目向县城和重点镇集聚，提高城镇综合承载能力，吸纳农村人口加快向小城镇集中。完善加快小城镇发展的财税、投融资等配套政策，安排年度土地利用计划要支持中小城市和小城镇发展。农村宅基地和村庄整理所节约的土地首先要补充耕地，调剂为建设用地的，在县域内按照土地利用总体规划使用，纳入年度土地利用计划，主要用于产业集聚发展，方便农民就近转移就业。继续推进扩权强县改革试点，推动经济发展快、人口吸纳能力强的镇行政管理体制改革，根据经济社会发展需要，下放管理权限，合理设置机构和配备人员编制。

２４．提高农业对外开放水平。支持优势农产品扩大出口，提供出口通关、检验检疫便利和优惠。推进农产品质量可追溯体系建设，支持建设出口基地。推动农产品出口信贷创新，探索建立出口信用保险与农业保险相结合的风险防范机制。积极应对国际贸易壁垒，支持行业协会和龙头企业维护自身权益。充分利用海关特殊监管区域及保税加工物流等措施，发展农产品加工贸易。加强国际农业科技和农业资源开发合作，制定鼓励政策，支持有条件的企业“走出去”。引导外资投向鼓励类产业，提高农业利用外资水平。加强农产品进出口调控，实行灵活高效的农产品进出口政策，建立健全农产品和农用物资进出口监测预警机制，严厉打击农产品走私违法犯罪行为，切实加强进出口农产品质量监督。

五、加强农村基层组织建设，巩固党在农村的执政基础

２５．加强和改进农村基层党的建设。推动农村基层党组织工作创新，扩大基层党组织对农村新型组织的覆盖面，推广在农民专业合作社、专业协会、外出务工经商人员相对集中点建立党组织的做法。加强乡镇党委书记队伍建设，选好配强乡镇党委班子。提高村党组织带头人队伍素质，注重从转业退伍军人、务工回乡青年、致富能手等党员中选拔村党组织书记。以明确责任、考核监督、保障服务为重点，加强乡、村党组织领导班子管理，及时调整软弱涣散农村基层党组织班子。抓紧落实对长期在基层和艰苦边远地区工作的干部、长期担任县乡党政领导职务的干部实行工资福利倾斜的政策，进一步完善村干部“一定三有”政策，推进从优秀村干部中考录乡镇公务员、选任乡镇领导干部工作。建立稳定规范的农村基层组织工作经费保障制度，加快村级组织活动场所、农村党员干部现代远程教育网络建设。继续选聘高校毕业生到村任职，完善下得去、待得住、干得好、流得动的长效机制。不断深化农村党的建设三级联创活动，统筹城乡基层党建工作，创新完善农村流动党员教育管理服务制度，切实加强农民工中党的工作。深入开展党性党风党纪教育，加强农村基层党风廉政建设。

２６．进一步完善符合国情的农村基层治理机制。发展和完善党领导的村级民主自治机制，规范村级民主选举、民主决策、民主管理、民主监督程序。总结各地实践经验，因地制宜推广本村重大事项由村党支部提议、支委会和村委会联席会议商议、全村党员大会审议、村民代表会议或村民会议决议，以及决议公开、实施结果公开等做法。加强对村党支部、村委会换届选举的领导和指导，严肃查处拉票、贿选等行为，确保选举平稳有序，防范和制止利用宗教、宗族等势力干预农村公共事务。加强农村集体资金、资产、资源管理，推进村务公开和民主管理“难点村”治理。开展农村社区建设创建活动，加强服务设施建设，培育发展社区服务性、公益性、互助性社会组织。强化乡镇政府社会管理和公共服务职能，建立综合服务平台，有条件的乡镇要设立便民服务中心、村设立代办点，为农民提供一站式服务。

２７．切实维护农村社会稳定。完善党和政府主导的维护群众权益机制，切实解决好农村征地、环境污染、移民安置、集体资产管理等方面损害农民利益的突出问题。加强农村法制教育，畅通农村信访渠道，引导农民群众依法理性表达合理诉求、维护自身权益。推进农业综合执法。深入开展农村平安创建活动，坚持群防群治、依靠群众，加强和改进农村社会治安综合治理，进一步推进农村警务建设，严厉打击黑恶势力和各类违法犯罪活动。加强农村消防工作，健全农村应急反应机制。全面贯彻落实党的民族政策和宗教工作基本方针，加快民族地区经济社会发展，依法管理农村宗教事务。

各级党委和政府要站在经济社会发展全局和巩固党的执政基础的战略高度，切实加强和改善党对农村工作的领导。巩固农村基层深入学习实践科学发展观活动成果，建立党员干部受教育、科学发展上水平、农民群众得实惠的长效机制。按照促进科学发展的党政领导班子和领导干部考核评价办法的要求，指导地方细化考核指标，把粮食生产、农民增收、耕地保护、环境治理、和谐稳定等纳入地方党政领导班子绩效考核。完善农村工作领导体制和工作机制，把重中之重的要求落实到领导分工、机构设置、干部配备上，不断提高农村工作领导水平。切实加大农村政策落实力度，及时组织专项督查。各级领导干部要弘扬党的优良作风，密切联系群众，创造性开展工作。充分发挥民主党派、人民团体、社会组织和工商企业的作用，形成发展现代农业和建设社会主义新农村的强大合力。

做好２０１０年农业农村工作意义十分重大。我们要紧密团结在以胡锦涛同志为总书记的党中央周围，振奋精神，开拓进取，扎实工作，奋力开创农业农村工作新局面！

## 中共中央国务院关于加快水利改革发展的决定

(中发［2011］1号)

水是生命之源、生产之要、生态之基。兴水利、除水害，事关人类生存、经济发展、社会进步，历来是治国安邦的大事。促进经济长期平稳较快发展和社会和谐稳定，夺取全面建设小康社会新胜利，必须下决心加快水利发展，切实增强水利支撑保障能力，实现水资源可持续利用。近年来我国频繁发生的严重水旱灾害，造成重大生命财产损失，暴露出农田水利等基础设施十分薄弱，必须大力加强水利建设。现就加快水利改革发展，作出如下决定。

一、新形势下水利的战略地位

(一)水利面临的新形势。新中国成立以来，特别是改革开放以来，党和国家始终高度重视水利工作，领导人民开展了气壮山河的水利建设，取得了举世瞩目的巨大成就，为经济社会发展、人民安居乐业作出了突出贡献。但必须看到，人多水少、水资源时空分布不均是我国的基本国情水情。洪涝灾害频繁仍然是中华民族的心腹大患，水资源供需矛盾突出仍然是可持续发展的主要瓶颈，农田水利建设滞后仍然是影响农业稳定发展和国家粮食安全的最大硬伤，水利设施薄弱仍然是国家基础设施的明显短板。随着工业化、城镇化深入发展，全球气候变化影响加大，我国水利面临的形势更趋严峻，增强防灾减灾能力要求越来越迫切，强化水资源节约保护工作越来越繁重，加快扭转农业主要“靠天吃饭”局面任务越来越艰巨。2010年西南地区发生特大干旱、多数省区市遭受洪涝灾害、部分地方突发严重山洪泥石流，再次警示我们加快水利建设刻不容缓。

(二)新形势下水利的地位和作用。水利是现代农业建设不可或缺的首要条件，是经济社会发展不可替代的基础支撑，是生态环境改善不可分割的保障系统，具有很强的公益性、基础性、战略性。加快水利改革发展，不仅事关农业农村发展，而且事关经济社会发展全局；不仅关系到防洪安全、供水安全、粮食安全，而且关系到经济安全、生态安全、国家安全。要把水利工作摆上党和国家事业发展更加突出的位置，着力加快农田水利建设，推动水利实现跨越式发展。

二、水利改革发展的指导思想、目标任务和基本原则

(三)指导思想。全面贯彻党的十七大和十七届三中、四中、五中全会精神，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，把水利作为国家基础设施建设的优先领域，把农田水利作为农村基础设施建设的重点任务，把严格水资源管理作为加快转变经济发展方式的战略举措，注重科学治水、依法治水，突出加强薄弱环节建设，大力发展民生水利，不断深化水利改革，加快建设节水型社会，促进水利可持续发展，努力走出一条中国特色水利现代化道路。

(四)目标任务。力争通过5年到10年努力，从根本上扭转水利建设明显滞后的局面。到2020年，基本建成防洪抗旱减灾体系，重点城市和防洪保护区防洪能力明显提高，抗旱能力显著增强，“十二五”期间基本完成重点中小河流(包括大江大河支流、独流入海河流和内陆河流)重要河段治理、全面完成小型水库除险加固和山洪灾害易发区预警预报系统建设；基本建成水资源合理配置和高效利用体系，全国年用水总量力争控制在6700亿立方米以内，城乡供水保证率显著提高，城乡居民饮水安全得到全面保障，万元国内生产总值和万元工业增加值用水量明显降低，农田灌溉水有效利用系数提高到0.55以上，“十二五”期间新增农田有效灌溉面积4000万亩；基本建成水资源保护和河湖健康保障体系，主要江河湖泊水功能区水质明显改善，城镇供水水源地水质全面达标，重点区域水土流失得到有效治理，地下水超采基本遏制；基本建成有利于水利科学发展的制度体系，最严格的水资源管理制度基本建立，水利投入稳定增长机制进一步完善，有利于水资源节约和合理配置的水价形成机制基本建立，水利工程良性运行机制基本形成。

(五)基本原则。一要坚持民生优先。着力解决群众最关心最直接最现实的水利问题，推动民生水利新发展。二要坚持统筹兼顾。注重兴利除害结合、防灾减灾并重、治标治本兼顾，促进流域与区域、城市与农村、东中西部地区水利协调发展。三要坚持人水和谐。顺应自然规律和社会发展规律，合理开发、优化配置、全面节约、有效保护水资源。四要坚持政府主导。发挥公共财政对水利发展的保障作用，形成政府社会协同治水兴水合力。五要坚持改革创新。加快水利重点领域和关键环节改革攻坚，破解制约水利发展的体制机制障碍。

三、突出加强农田水利等薄弱环节建设

(六)大兴农田水利建设。到2020年，基本完成大型灌区、重点中型灌区续建配套和节水改造任务。结合全国新增千亿斤粮食生产能力规划实施，在水土资源条件具备的地区，新建一批灌区，增加农田有效灌溉面积。实施大中型灌溉排水泵站更新改造，加强重点涝区治理，完善灌排体系。健全农田水利建设新机制，中央和省级财政要大幅增加专项补助资金，市、县两级政府也要切实增加农田水利建设投入，引导农民自愿投工投劳。加快推进小型农田水利重点县建设，优先安排产粮大县，加强灌区末级渠系建设和田间工程配套，促进旱涝保收高标准农田建设。因地制宜兴建中小型水利设施，支持山丘区小水窖、小水池、小塘坝、小泵站、小水渠等“五小水利”工程建设，重点向革命老区、民族地区、边疆地区、贫困地区倾斜。大力发展节水灌溉，推广渠道防渗、管道输水、喷灌滴灌等技术，扩大节水、抗旱设备补贴范围。积极发展旱作农业，采用地膜覆盖、深松深耕、保护性耕作等技术。稳步发展牧区水利，建设节水高效灌溉饲草料地。

(七)加快中小河流治理和小型水库除险加固。中小河流治理要优先安排洪涝灾害易发、保护区人口密集、保护对象重要的河流及河段，加固堤岸，清淤疏浚，使治理河段基本达到国家防洪标准。巩固大中型病险水库除险加固成果，加快小型病险水库除险加固步伐，尽快消除水库安全隐患，恢复防洪库容，增强水资源调控能力。推进大中型病险水闸除险加固。山洪地质灾害防治要坚持工程措施和非工程措施相结合，抓紧完善专群结合的监测预警体系，加快实施防灾避让和重点治理。

(八)抓紧解决工程性缺水问题。加快推进西南等工程性缺水地区重点水源工程建设，坚持蓄引提与合理开采地下水相结合，以县域为单元，尽快建设一批中小型水库、引提水和连通工程，支持农民兴建小微型水利设施，显著提高雨洪资源利用和供水保障能力，基本解决缺水城镇、人口较集中乡村的供水问题。

(九)提高防汛抗旱应急能力。尽快健全防汛抗旱统一指挥、分级负责、部门协作、反应迅速、协调有序、运转高效的应急管理机制。加强监测预警能力建设，加大投入，整合资源，提高雨情汛情旱情预报水平。建立专业化与社会化相结合的应急抢险救援队伍，着力推进县乡两级防汛抗旱服务组织建设，健全应急抢险物资储备体系，完善应急预案。建设一批规模合理、标准适度的抗旱应急水源工程，建立应对特大干旱和突发水安全事件的水源储备制度。加强人工增雨(雪)作业示范区建设，科学开发利用空中云水资源。

(十)继续推进农村饮水安全建设。到2013年解决规划内农村饮水安全问题，“十二五”期间基本解决新增农村饮水不安全人口的饮水问题。积极推进集中供水工程建设，提高农村自来水普及率。有条件的地方延伸集中供水管网，发展城乡一体化供水。加强农村饮水安全工程运行管理，落实管护主体，加强水源保护和水质监测，确保工程长期发挥效益。制定支持农村饮水安全工程建设的用地政策，确保土地供应，对建设、运行给予税收优惠，供水用电执行居民生活或农业排灌用电价格。

四、全面加快水利基础设施建设

(十一)继续实施大江大河治理。进一步治理淮河，搞好黄河下游治理和长江中下游河势控制，继续推进主要江河河道整治和堤防建设，加强太湖、洞庭湖、鄱阳湖综合治理，全面加快蓄滞洪区建设，合理安排居民迁防洪排涝工程建设，提高城市排涝标准。推进海堤建设和跨界河流整治。

(十二)加强水资源配置工程建设。完善优化水资源战略配置格局，在保护生态前提下，尽快建设一批骨干水源工程和河湖水系连通工程，提高水资源调控水平和供水保障能力。加快推进南水北调东中线一期工程及配套工程建设，确保工程质量，适时开展南水北调西线工程前期研究。积极推进一批跨流域、区域调水工程建设。着力解决西北等地区资源性缺水问题。大力推进污水处理回用，积极开展海水淡化和综合利用，高度重视雨水、微咸水利用。

(十三)搞好水土保持和水生态保护。实施国家水土保持重点工程，采取小流域综合治理、淤地坝建设、坡耕地整治、造林绿化、生态修复等措施，有效防治水土流失。进一步加强长江上中游、黄河上中游、西南石漠化地区、东北黑土区等重点区域及山洪地质灾害易发区的水土流失防治。继续推进生态脆弱河流和地区水生态修复，加快污染严重江河湖泊水环境治理。加强重要生态保护区、水源涵养区、江河源头区、湿地的保护。实施农村河道综合整治，大力开展生态清洁型小流域建设。强化生产建设项目水土保持监督管理。建立健全水土保持、建设项目占用水利设施和水域等补偿制度。

(十四)合理开发水能资源。在保护生态和农民利益前提下，加快水能资源开发利用。统筹兼顾防洪、灌溉、供水、发电、航运等功能，科学制定规划，积极发展水电，加强水能资源管理，规范开发许可，强化水电安全监管。大力发展农村水电，积极开展水电新农村电气化县建设和小水电代燃料生态保护工程建设，搞好农村水电配套电网改造工程建设。

(十五)强化水文气象和水利科技支撑。加强水文气象基础设施建设，扩大覆盖范围，优化站网布局，着力增强重点地区、重要城市、地下水超采区水文测报能力，加快应急机动监测能力建设，实现资料共享，全面提高服务水平。健全水利科技创新体系，强化基础条件平台建设，加强基础研究和技术研发，力争在水利重点领域、关键环节和核心技术上实现新突破，获得一批具有重大实用价值的研究成果，加大技术引进和推广应用力度。提高水利技术装备水平。建立健全水利行业技术标准。推进水利信息化建设，全面实施“金水工程”，加快建设国家防汛抗旱指挥系统和水资源管理信息系统，提高水资源调控、水利管理和工程运行的信息化水平，以水利信息化带动水利现代化。加强水利国际交流与合作。

五、建立水利投入稳定增长机制

(十六)加大公共财政对水利的投入。多渠道筹集资金，力争今后10年全社会水利年平均投入比2010年高出一倍。发挥政府在水利建设中的主导作用，将水利作为公共财政投入的重点领域。各级财政对水利投入的总量和增幅要有明显提高。进一步提高水利建设资金在国家固定资产投资中的比重。大幅度增加中央和地方财政专项水利资金。从土地出让收益中提取10%用于农田水利建设，充分发挥新增建设用地土地有偿使用费等土地整治资金的综合效益。进一步完善水利建设基金政策，延长征收年限，拓宽来源渠道，增加收入规模。完善水资源有偿使用制度，合理调整水资源费征收标准，扩大征收范围，严格征收、使用和管理。有重点防洪任务和水资源严重短缺的城市要从城市建设维护税中划出一定比例用于城市防洪排涝和水源工程建设。切实加强水利投资项目和资金监督管理。

(十七)加强对水利建设的金融支持。综合运用财政和货币政策，引导金融机构增加水利信贷资金。有条件的地方根据不同水利工程的建设特点和项目性质，确定财政贴息的规模、期限和贴息率。在风险可控的前提下，支持农业发展银行积极开展水利建设中长期政策性贷款业务。鼓励国家开发银行、农业银行、农村信用社、邮政储蓄银行等银行业金融机构进一步增加农田水利建设的信贷资金。支持符合条件的水利企业上市和发行债券，探索发展大型水利设备设施的融资租赁业务，积极开展水利项目收益权质押贷款等多种形式融资。鼓励和支持发展洪水保险。提高水利利用外资的规模和质量。

(十八)广泛吸引社会资金投资水利。鼓励符合条件的地方政府融资平台公司通过直接、间接融资方式，拓宽水利投融资渠道，吸引社会资金参与水利建设。鼓励农民自力更生、艰苦奋斗，在统一规划基础上，按照多筹多补、多干多补原则，加大一事一议财政奖补力度，充分调动农民兴修农田水利的积极性。结合增值税改革和立法进程，完善农村水电增值税政策。完善水利工程耕地占用税政策。积极稳妥推进经营性水利项目进行市场融资。

六、实行最严格的水资源管理制度

(十九)建立用水总量控制制度。确立水资源开发利用控制红线，抓紧制定主要江河水量分配方案，建立取用水总量控制指标体系。加强相关规划和项目建设布局水资源论证工作，国民经济和社会发展规划以及城市总体规划的编制、重大建设项目的布局，要与当地水资源条件和防洪要求相适应。严格执行建设项目水资源论证制度，对擅自开工建设或投产的一律责令停止。严格取水许可审批管理，对取用水总量已达到或超过控制指标的地区，暂停审批建设项目新增取水；对取用水总量接近控制指标的地区，限制审批新增取水。严格地下水管理和保护，尽快核定并公布禁采和限采范围，逐步削减地下水超采量，实现采补平衡。强化水资源统一调度，协调好生活、生产、生态环境用水，完善水资源调度方案、应急调度预案和调度计划。建立和完善国家水权制度，充分运用市场机制优化配置水资源。

(二十)建立用水效率控制制度。确立用水效率控制红线，坚决遏制用水浪费，把节水工作贯穿于经济社会发展和群众生产生活全过程。加快制定区域、行业和用水产品的用水效率指标体系，加强用水定额和计划管理。对取用水达到一定规模的用水户实行重点监控。严格限制水资源不足地区建设高耗水型工业项目。落实建设项目节水设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产制度。加快实施节水技术改造，全面加强企业节水管理，建设节水示范工程，普及农业高效节水技术。抓紧制定节水强制性标准，尽快淘汰不符合节水标准的用水工艺、设备和产品。

(二十一)建立水功能区限制纳污制度。确立水功能区限制纳污红线，从严核定水域纳污容量，严格控制入河湖排污总量。各级政府要把限制排污总量作为水污染防治和污染减排工作的重要依据，明确责任，落实措施。对排污量已超出水功能区限制排污总量的地区，限制审批新增取水和入河排污口。建立水功能区水质达标评价体系，完善监测预警监督管理制度。加强水源地保护，依法划定饮用水水源保护区，强化饮用水水源应急管理。建立水生态补偿机制。

(二十二)建立水资源管理责任和考核制度。县级以上地方政府主要负责人对本行政区域水资源管理和保护工作负总责。严格实施水资源管理考核制度，水行政主管部门会同有关部门，对各地区水资源开发利用、节约保护主要指标的落实情况进行考核，考核结果交由干部主管部门，作为地方政府相关领导干部综合考核评价的重要依据。加强水量水质监测能力建设，为强化监督考核提供技术支撑。

七、不断创新水利发展体制机制

(二十三)完善水资源管理体制。强化城乡水资源统一管理，对城乡供水、水资源综合利用、水环境治理和防洪排涝等实行统筹规划、协调实施，促进水资源优化配置。完善流域管理与区域管理相结合的水资源管理制度，建立事权清晰、分工明确、行为规范、运转协调的水资源管理工作机制。进一步完善水资源保护和水污染防治协调机制。

(二十四)加快水利工程建设和管理体制改革。区分水利工程性质，分类推进改革，健全良性运行机制。深化国有水利工程管理体制改革，落实好公益性、准公益性水管单位基本支出和维修养护经费。中央财政对中西部地区、贫困地区公益性工程维修养护经费给予补助。妥善解决水管单位分流人员社会保障问题。深化小型水利工程产权制度改革，明确所有权和使用权，落实管护主体和责任，对公益性小型水利工程管护经费给予补助，探索社会化和专业化的多种水利工程管理模式。对非经营性政府投资项目，加快推行代建制。充分发挥市场机制在水利工程建设和运行中的作用，引导经营性水利工程积极走向市场，完善法人治理结构，实现自主经营、自负盈亏。

(二十五)健全基层水利服务体系。建立健全职能明确、布局合理、队伍精干、服务到位的基层水利服务体系，全面提高基层水利服务能力。以乡镇或小流域为单元，健全基层水利服务机构，强化水资源管理、防汛抗旱、农田水利建设、水利科技推广等公益性职能，按规定核定人员编制，经费纳入县级财政预算。大力发展农民用水合作组织。

(二十六)积极推进水价改革。充分发挥水价的调节作用，兼顾效率和公平，大力促进节约用水和产业结构调整。工业和服务业用水要逐步实行超额累进加价制度，拉开高耗水行业与其他行业的水价差价。合理调整城市居民生活用水价格，稳步推行阶梯式水价制度。按照促进节约用水、降低农民水费支出、保障灌排工程良性运行的原则，推进农业水价综合改革，农业灌排工程运行管理费用由财政适当补助，探索实行农民定额内用水享受优惠水价、超定额用水累进加价的办法。

八、切实加强对水利工作的领导

(二十七)落实各级党委和政府责任。各级党委和政府要站在全局和战略高度，切实加强水利工作，及时研究解决水利改革发展中的突出问题。实行防汛抗旱、饮水安全保障、水资源管理、水库安全管理行政首长负责制。各地要结合实际，认真落实水利改革发展各项措施，确保取得实效。各级水行政主管部门要切实增强责任意识，认真履行职责，抓好水利改革发展各项任务的实施工作。各有关部门和单位要按照职能分工，尽快制定完善各项配套措施和办法，形成推动水利改革发展合力。把加强农田水利建设作为农村基层开展创先争优活动的重要内容，充分发挥农村基层党组织的战斗堡垒作用和广大党员的先锋模范作用，带领广大农民群众加快改善农村生产生活条件。

(二十八)推进依法治水。建立健全水法规体系，抓紧完善水资源配置、节约保护、防汛抗旱、农村水利、水土保持、流域管理等领域的法律法规。全面推进水利综合执法，严格执行水资源论证、取水许可、水工程建设规划同意书、洪水影响评价、水土保持方案等制度。加强河湖管理，严禁建设项目非法侵占河湖水域。加强国家防汛抗旱督察工作制度化建设。健全预防为主、预防与调处相结合的水事纠纷调处机制，完善应急预案。深化水行政许可审批制度改革。科学编制水利规划，完善全国、流域、区域水利规划体系，加快重点建设项目前期工作，强化水利规划对涉水活动的管理和约束作用。做好水库移民安置工作，落实后期扶持政策。

(二十九)加强水利队伍建设。适应水利改革发展新要求，全面提升水利系统干部职工队伍素质，切实增强水利勘测设计、建设管理和依法行政能力。支持大专院校、中等职业学校水利类专业建设。大力引进、培养、选拔各类管理人才、专业技术人才、高技能人才，完善人才评价、流动、激励机制。鼓励广大科技人员服务于水利改革发展第一线，加大基层水利职工在职教育和继续培训力度，解决基层水利职工生产生活中的实际困难。广大水利干部职工要弘扬“献身、负责、求实”的水利行业精神，更加贴近民生，更多服务基层，更好服务经济社会发展全局。

(三十)动员全社会力量关心支持水利工作。加大力度宣传国情水情，提高全民水患意识、节水意识、水资源保护意识，广泛动员全社会力量参与水利建设。把水情教育纳入国民素质教育体系和中小学教育课程体系，作为各级领导干部和公务员教育培训的重要内容。把水利纳入公益性宣传范围，为水利又好又快发展营造良好舆论氛围。对在加快水利改革发展中取得显著成绩的单位和个人，各级政府要按照国家有关规定给予表彰奖励。

加快水利改革发展，使命光荣，任务艰巨，责任重大。我们要紧密团结在以胡锦涛同志为总书记的党中央周围，与时俱进，开拓进取，扎实工作，奋力开创水利工作新局面！

中共中央国务院关于加快推进农业科技

创新持续增强农产品供给保障能力的若干意见

（中发［2012］1号）

2011年，各地区各部门认真贯彻中央决策部署，同心协力，扎实工作，克服多种困难挑战，农业农村保持了强劲发展势头。粮食生产稳定跃上新台阶，农民增收成效喜人，水利建设明显加速，农村民生持续改善，农村社会安定祥和。农业农村形势好，有力支撑了经济平稳较快发展，有效维护了改革发展稳定大局。

做好2012年农业农村工作，稳定发展农业生产，确保农产品有效供给，对推动全局工作、赢得战略主动至关重要。当前，国际经济形势复杂严峻，全球气候变化影响加深，我国耕地和淡水资源短缺压力加大，农业发展面临的风险和不确定性明显上升，巩固和发展农业农村好形势的任务更加艰巨。全党要始终保持清醒认识，绝不能因为连续多年增产增收而思想麻痹，绝不能因为农村面貌有所改善而投入减弱，绝不能因为农村发展持续向好而工作松懈，必须再接再厉、迎难而上、开拓进取，努力在高起点上实现新突破、再创新佳绩。

实现农业持续稳定发展、长期确保农产品有效供给，根本出路在科技。农业科技是确保国家粮食安全的基础支撑，是突破资源环境约束的必然选择，是加快现代农业建设的决定力量，具有显著的公共性、基础性、社会性。必须紧紧抓住世界科技革命方兴未艾的历史机遇，坚持科教兴农战略，把农业科技摆上更加突出的位置，下决心突破体制机制障碍，大幅度增加农业科技投入，推动农业科技跨越发展，为农业增产、农民增收、农村繁荣注入强劲动力。

2012年农业农村工作的总体要求是：全面贯彻党的十七大和十七届三中、四中、五中、六中全会以及中央经济工作会议精神，高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，同步推进工业化、城镇化和农业现代化，围绕强科技保发展、强生产保供给、强民生保稳定，进一步加大强农惠农富农政策力度，奋力夺取农业好收成，合力促进农民较快增收，努力维护农村社会和谐稳定。

一、加大投入强度和工作力度，持续推动农业稳定发展

1.毫不放松抓好粮食生产。保障农产品有效供给，首先要稳住粮食生产，确保不出现滑坡。要切实落实“米袋子”省长负责制，继续开展粮食稳定增产行动，千方百计稳定粮食播种面积，扩大紧缺品种生产，着力提高单产和品质。继续实施全国新增千亿斤粮食生产能力规划，加快提升800个产粮大县（市、区、场）生产能力。继续实施粮食丰产科技工程、超级稻新品种选育和示范项目。支持优势产区加强棉花、油料、糖料生产基地建设，进一步优化布局、主攻单产、提高效益。深入推进粮棉油糖高产创建，积极扩大规模，选择基础条件好、增产潜力大的县乡大力开展整建制创建。大力支持在关键农时、重点区域开展防灾减灾技术指导和生产服务，加快推进农作物病虫害专业化统防统治，完善重大病虫疫情防控支持政策。

2.狠抓“菜篮子”产品供给。抓好“菜篮子”，必须建好菜园子、管好菜摊子。要加快推进区域化布局、标准化生产、规模化种养，提升“菜篮子”产品整体供给保障能力和质量安全水平。大力发展设施农业，继续开展园艺作物标准园、畜禽水产示范场创建，启动农业标准化整体推进示范县建设。实施全国蔬菜产业发展规划，支持优势区域加强菜地基础设施建设。稳定发展生猪生产，扶持肉牛肉羊生产大县标准化养殖和原良种场建设，启动实施振兴奶业苜蓿发展行动，推进生猪和奶牛规模化养殖小区建设。制定和实施动物疫病防控二期规划，及时处置重大疫情。开展水产养殖生态环境修复试点，支持远洋渔船更新改造，加强渔政建设和管理。充分发挥农业产业化龙头企业在“菜篮子”产品生产和流通中的积极作用。强化食品质量安全监管综合协调，加强检验检测体系和追溯体系建设，开展质量安全风险评估。大力推广高效安全肥料、低毒低残留农药，严格规范使用食品和饲料添加剂。落实“菜篮子”市长负责制，充分发挥都市农业应急保障功能，大中城市要坚持保有一定的蔬菜等生鲜食品自给能力。

3.加大农业投入和补贴力度。持续加大财政用于“三农”的支出，持续加大国家固定资产投资对农业农村的投入，持续加大农业科技投入，确保增量和比例均有提高。发挥政府在农业科技投入中的主导作用，保证财政农业科技投入增幅明显高于财政经常性收入增幅，逐步提高农业研发投入占农业增加值的比重，建立投入稳定增长的长效机制。按照增加总量、扩大范围、完善机制的要求，继续加大农业补贴强度，新增补贴向主产区、种养大户、农民专业合作社倾斜。提高对种粮农民的直接补贴水平。落实农资综合补贴动态调整机制，适时增加补贴。

加大良种补贴力度。扩大农机具购置补贴规模和范围，进一步完善补贴机制和管理办法。健全主产区利益补偿机制，增加产粮（油）大县奖励资金，加大生猪调出大县奖励力度。探索完善森林、草原、水土保持等生态补偿制度。研究建立公益林补偿标准动态调整机制，进一步加大湿地保护力度。加快转变草原畜牧业发展方式，加大对牧业、牧区、牧民的支持力度，草原生态保护补助奖励政策覆盖到国家确定的牧区半牧区县（市、旗）。加大村级公益事业建设一事一议财政奖补力度，积极引导农民和社会资金投入“三农”。有效整合国家投入，提高资金使用效率。切实加强财政“三农”投入和补贴资金使用监管，坚决制止、严厉查处虚报冒领、截留挪用等违法违规行为。

4.提升农村金融服务水平。加大农村金融政策支持力度，持续增加农村信贷投入，确保银行业金融机构涉农贷款增速高于全部贷款平均增速。完善涉农贷款税收激励政策，健全金融机构县域金融服务考核评价办法，引导县域银行业金融机构强化农村信贷服务。大力推进农村信用体系建设，完善农户信用评价机制。深化农村信用社改革，稳定县（市）农村信用社法人地位。发展多元化农村金融机构，鼓励民间资本进入农村金融服务领域，支持商业银行到中西部地区县域设立村镇银行。有序发展农村资金互助组织，引导农民专业合作社规范开展信用合作。完善符合农村银行业金融机构和业务特点的差别化监管政策，适当提高涉农贷款风险容忍度，实行适度宽松的市场准入、弹性存贷比政策。继续发展农户小额信贷业务，加大对种养大户、农民专业合作社、县域小型微型企业的信贷投放力度。加大对科技型农村企业、科技特派员下乡创业的信贷支持力度，积极探索农业科技专利质押融资业务。支持农业发展银行加大对农业科技的贷款力度。鼓励符合条件的涉农企业开展直接融资，积极发展涉农金融租赁业务。扩大农业保险险种和覆盖面，开展设施农业保费补贴试点，扩大森林保险保费补贴试点范围，扶持发展渔业互助保险，鼓励地方开展优势农产品生产保险。健全农业再保险体系，逐步建立中央财政支持下的农业大灾风险转移分散机制。

5.稳定和完善农村土地政策。加快修改完善相关法律，落实现有土地承包关系保持稳定并长久不变的政策。按照依法自愿有偿原则，引导土地承包经营权流转，发展多种形式的适度规模经营，促进农业生产经营模式创新。加快推进农村地籍调查，2012年基本完成覆盖农村集体各类土地的所有权确权登记颁证，推进包括农户宅基地在内的农村集体建设用地使用权确权登记颁证工作，稳步扩大农村土地承包经营权登记试点，财政适当补助工作经费。加强土地承包经营权流转管理和服务，健全土地承包经营纠纷调解仲裁制度。加快修改土地管理法，完善农村集体土地征收有关条款，健全严格规范的农村土地管理制度。加快推进牧区草原承包工作。深化集体林权制度改革，稳定林地家庭承包关系，2012年基本完成明晰产权、承包到户的改革任务，完善相关配套政策。搞好国有林场、国有林区改革试点。深入推进农村综合改革，加强农村改革试验区工作。

二、依靠科技创新驱动，引领支撑现代农业建设

6.明确农业科技创新方向。着眼长远发展，超前部署农业前沿技术和基础研究，力争在世界农业科技前沿领域占有重要位置。面向产业需求，着力突破农业重大关键技术和共性技术，切实解决科技与经济脱节问题。立足我国基本国情，遵循农业科技规律，把保障国家粮食安全作为首要任务，把提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率作为主要目标，把增产增效并重、良种良法配套、农机农艺结合、生产生态协调作为基本要求，促进农业技术集成化、劳动过程机械化、生产经营信息化，构建适应高产、优质、高效、生态、安全农业发展要求的技术体系。

7.突出农业科技创新重点。稳定支持农业基础性、前沿性、公益性科技研究。大力加强农业基础研究，在农业生物基因调控及分子育种、农林动植物抗逆机理、农田资源高效利用、农林生态修复、有害生物控制、生物安全和农产品安全等方面突破一批重大基础理论和方法。加快推进前沿技术研究，在农业生物技术、信息技术、新材料技术、先进制造技术、精准农业技术等方面取得一批重大自主创新成果，抢占现代农业科技制高点。着力突破农业技术瓶颈，在良种培育、节本降耗、节水灌溉、农机装备、新型肥药、疫病防控、加工贮运、循环农业、海洋农业、农村民生等方面取得一批重大实用技术成果。

8.完善农业科技创新机制。打破部门、区域、学科界限，有效整合科技资源，建立协同创新机制，推动产学研、农科教紧密结合。按照事业单位分类改革的要求，深化农业科研院所改革，健全现代院所制度，扩大院所自主权，努力营造科研人员潜心研究的政策环境。完善农业科研立项机制，实行定向委托和自主选题相结合、稳定支持和适度竞争相结合。完善农业科研评价机制，坚持分类评价，注重解决实际问题，改变重论文轻发明、重数量轻质量、重成果轻应用的状况。大力推进现代农业产业技术体系建设，完善以产业需求为导向、以农产品为单元、以产业链为主线、以综合试验站为基点的新型农业科技资源组合模式，及时发现和解决生产中的技术难题，充分发挥技术创新、试验示范、辐射带动的积极作用。落实税收减免、企业研发费用加计扣除、高新技术优惠等政策，支持企业加强技术研发和升级，鼓励企业承担国家各类科技项目，增强自主创新能力。积极培育以企业为主导的农业产业技术创新战略联盟，发展涉农新兴产业。加快农业技术转移和成果转化，加强农业知识产权保护，稳步发展农业技术交易市场。

9.改善农业科技创新条件。加大国家各类科技计划向农业领域倾斜支持力度，提高公益性科研机构运行经费保障水平。支持发展农业科技创新基金，积极引导和鼓励金融信贷、风险投资等社会资金参与农业科技创新创业。继续实施转基因生物新品种培育科技重大专项，加大涉农公益性行业科研专项实施力度。推进国家农业高新技术产业示范区和国家农业科技园区建设。按照统筹规划、共建共享的要求，增加涉农领域国家工程实验室、国家重点实验室、国家工程技术研究中心、科技资源共享平台的数量，支持部门开放实验室和试验示范基地建设。加强市地级涉农科研机构建设，鼓励有条件的地方纳入省级科研机构直接管理。加强国际农业科技交流与合作，加大力度引进消化吸收国外先进农业技术。加强农业气象研究和试验工作，强化人工影响天气基础设施和科技能力建设。

10.着力抓好种业科技创新。科技兴农，良种先行。增加种业基础性、公益性研究投入，加强种质资源收集、保护、鉴定，创新育种理论方法和技术，创制改良育种材料，加快培育一批突破性新品种。重大育种科研项目要支持育繁推一体化种子企业，加快建立以企业为主体的商业化育种新机制。优化调整种子企业布局，提高市场准入门槛，推动种子企业兼并重组，鼓励大型企业通过并购、参股等方式进入种业。建立种业发展基金，培育一批育繁推一体化大型骨干企业，支持企业与优势科研单位建立育种平台，鼓励科研院所、高等学校科研人员与企业合作共享。加大动植物良种工程实施力度，加强西北、西南、海南等优势种子繁育基地建设，鼓励种子企业与农民专业合作社联合建立相对集中稳定的种子生产基地，在粮棉油生产大县建设新品种引进示范场。对符合条件的种子生产开展保险试点，加大种子储备财政补助力度。完善品种审定、保护、退出制度，强化种子生产经营行政许可管理，严厉打击制售假冒伪劣、套牌侵权、抢购套购等违法行为。

三、提升农业技术推广能力，大力发展农业社会化服务

11.强化基层公益性农技推广服务。充分发挥各级农技推广机构的作用，着力增强基层农技推广服务能力，推动家庭经营向采用先进科技和生产手段的方向转变。普遍健全乡镇或区域性农业技术推广、动植物疫病防控、农产品质量监管等公共服务机构，明确公益性定位，根据产业发展实际设立公共服务岗位。全面实行人员聘用制度，严格上岗条件，落实岗位责任，推行县主管部门、乡镇政府、农民三方考评办法。对扎根乡村、服务农民、艰苦奉献的农技推广人员，要切实提高待遇水平，落实工资倾斜和绩效工资政策，实现在岗人员工资收入与基层事业单位人员工资收入平均水平相衔接。进一步完善乡镇农业公共服务机构管理体制，加强对农技推广工作的管理和指导。切实改善基层农技推广工作条件，按种养规模和服务绩效安排推广工作经费。2012年基层农业技术推广体系改革与建设示范县项目基本覆盖农业县（市、区、场）、农业技术推广机构条件建设项目覆盖全部乡镇。大幅度增加农业防灾减灾稳产增产关键技术良法补助。加快把基层农技推广机构的经营性职能分离出去，按市场化方式运作，探索公益性服务多种实现形式。改进基层农技推广服务手段，充分利用广播电视、报刊、互联网、手机等媒体和现代信息技术，为农民提供高效便捷、简明直观、双向互动的服务。加强乡镇或小流域水利、基层林业公共服务机构建设，健全农业标准化服务体系。扩大农业农村公共气象服务覆盖面，提高农业气象服务和农村气象灾害防御科技水平。

12.引导科研教育机构积极开展农技服务。引导高等学校、科研院所成为公益性农技推广的重要力量，强化服务“三农”职责，完善激励机制，鼓励科研教学人员深入基层从事农技推广服务。支持高等学校、科研院所承担农技推广项目，把农技推广服务绩效纳入专业技术职务评聘和工作考核，推行推广教授、推广型研究员制度。鼓励高等学校、科研院所建立农业试验示范基地，推行专家大院、校市联建、院县共建等服务模式，集成、熟化、推广农业技术成果。大力实施科技特派员农村科技创业行动，鼓励创办领办科技型企业和技术合作组织。

13.培育和支持新型农业社会化服务组织。通过政府订购、定向委托、招投标等方式，扶持农民专业合作社、供销合作社、专业技术协会、农民用水合作组织、涉农企业等社会力量广泛参与农业产前、产中、产后服务。充分发挥农民专业合作社组织农民进入市场、应用先进技术、发展现代农业的积极作用，加大支持力度，加强辅导服务，推进示范社建设行动，促进农民专业合作社规范运行。支持农民专业合作社兴办农产品加工企业或参股龙头企业。壮大农村集体经济，探索有效实现形式，增强集体组织对农户生产经营的服务能力。鼓励有条件的基层站所创办农业服务型企业，推行科工贸一体化服务的企业化试点，由政府向其购买公共服务。支持发展农村综合服务中心。全面推进农业农村信息化，着力提高农业生产经营、质量安全控制、市场流通的信息服务水平。整合利用农村党员干部现代远程教育等网络资源，搭建三网融合的信息服务快速通道。加快国家农村信息化示范省建设，重点加强面向基层的涉农信息服务站点和信息示范村建设。继续实施星火计划，推进科技富民强县行动、科普惠农兴村计划等工作。

四、加强教育科技培训，全面造就新型农业农村人才队伍

14.振兴发展农业教育。推进部部共建、省部共建高等农业院校，实施卓越农林教育培养计划，办好一批涉农学科专业，加强农科教合作人才培养基地建设。进一步提高涉农学科（专业）生均拨款标准。加大国家励志奖学金和助学金对高等学校涉农专业学生倾斜力度，提高涉农专业生源质量。加大高等学校对农村特别是贫困地区的定向招生力度。鼓励和引导高等学校毕业生到农村基层工作，对符合条件的，实行学费补偿和国家助学贷款代偿政策。深入推进大学生“村官”计划，因地制宜实施“三支一扶”、大学生志愿服务西部等计划。加快中等职业教育免费进程，落实职业技能培训补贴政策，鼓励涉农行业兴办职业教育，努力使每一个农村后备劳动力都掌握一门技能。

15.加快培养农业科技人才。国家重大人才工程要向农业领域倾斜，继续实施创新人才推进计划和农业科研杰出人才培养计划，加快培养农业科技领军人才和创新团队。进一步完善农业科研人才激励机制、自主流动机制。制定以科研质量、创新能力和成果应用为导向的评价标准。广泛开展基层农技推广人员分层分类定期培训。完善基层农技推广人员职称评定标准，注重工作业绩和推广实效，评聘职数向乡镇和生产一线倾斜。开展农业技术推广服务特岗计划试点，选拔一批大学生到乡镇担任特岗人员。积极发挥农民技术人员示范带动作用，按承担任务量给予相应补助。

16.大力培训农村实用人才。以提高科技素质、职业技能、经营能力为核心，大规模开展农村实用人才培训。充分发挥各部门各行业作用，加大各类农村人才培养计划实施力度，扩大培训规模，提高补助标准。加快培养村干部、农民专业合作社负责人、到村任职大学生等农村发展带头人，农民植保员、防疫员、水利员、信息员、沼气工等农村技能服务型人才，种养大户、农机大户、经纪人等农村生产经营型人才。大力培育新型职业农民，对未升学的农村高初中毕业生免费提供农业技能培训，对符合条件的农村青年务农创业和农民工返乡创业项目给予补助和贷款支持。

五、改善设施装备条件，不断夯实农业发展物质基础

17.坚持不懈加强农田水利建设。加快推进水源工程建设、大江大河大湖和中小河流治理、病险水库水闸除险加固、山洪地质灾害防治，加大大中型灌区续建配套与节水改造、大中型灌溉排水泵站更新改造力度，在水土资源条件具备的地方新建一批灌区，努力扩大有效灌溉面积。继续增加中央财政小型农田水利设施建设补助专项资金，实现小型农田水利重点县建设基本覆盖农业大县。加大山丘区“五小水利”工程建设、农村河道综合整治、塘堰清淤力度，发展牧区水利。大力推广高效节水灌溉新技术、新设备，扩大设备购置补贴范围和贷款贴息规模，完善节水灌溉设备税收优惠政策。创新农田水利建设管理机制，加快推进土地出让收益用于农田水利建设资金的中央和省级统筹，落实农业灌排工程运行管理费用由财政适当补助政策。发展水利科技推广、防汛抗旱、灌溉试验等方面的专业化服务组织。

18.加强高标准农田建设。加快永久基本农田划定工作，启动耕地保护补偿试点。制定全国高标准农田建设总体规划和相关专项规划，多渠道筹集资金，增加农业综合开发投入，开展农村土地整治重大工程和示范建设，集中力量加快推进旱涝保收高产稳产农田建设，实施东北四省区高效节水农业灌溉工程，全面提升耕地持续增产能力。占用耕地建设重大工程，要积极推行“移土培肥”经验和做法。继续搞好农地质量调查和监测工作，深入推进测土配方施肥，扩大土壤有机质提升补贴规模，继续实施旱作农业工程。加强设施农业装备与技术示范基地建设。加快推进现代农业示范区建设，支持垦区率先发展现代农业。

19.加快农业机械化。充分发挥农业机械集成技术、节本增效、推动规模经营的重要作用，不断拓展农机作业领域，提高农机服务水平。着力解决水稻机插和玉米、油菜、甘蔗、棉花机收等突出难题，大力发展设施农业、畜牧水产养殖等机械装备，探索农业全程机械化生产模式。积极推广精量播种、化肥深施、保护性耕作等技术。加强农机关键零部件和重点产品研发，支持农机工业技术改造，提高产品适用性、便捷性、安全性。加大信贷支持力度，鼓励种养大户、农机大户、农机合作社购置大中型农机具。落实支持农机化发展的税费优惠政策，推动农机服务市场化和产业化。切实加强农机售后服务和农机安全监理工作。

20.搞好生态建设。巩固退耕还林成果，在江河源头、湖库周围等国家重点生态功能区适当扩大退耕还林规模。落实天然林资源保护工程二期实施方案，统筹解决就业困难的一次性安置职工社会保险补贴问题。逐步提高防护林造林投资中央补助标准，加强“三北”、沿海、长江等防护林体系工程建设。抓紧编制京津风沙源治理二期工程规划，扩大石漠化综合治理实施范围，开展沙化土地封禁保护补助试点。构建青藏高原生态安全屏障，启动区域性重点生态工程。适当扩大林木良种和造林补贴规模，完善森林抚育补贴政策。完善林权抵押贷款管理办法，增加贷款贴息规模。探索国家级公益林赎买机制。支持发展木本粮油、林下经济、森林旅游、竹藤等林产业。鼓励企业等社会力量运用产业化方式开展防沙治沙。扩大退牧还草工程实施范围，支持草原围栏、饲草基地、牲畜棚圈建设和重度退化草原改良。加强牧区半牧区草原监理工作。继续开展渔业增殖放流。加大国家水土保持重点建设工程实施力度，加快坡耕地整治步伐，推进清洁小流域建设，强化水土流失监测预报和生产建设项目水土保持监督管理。把农村环境整治作为环保工作的重点，完善以奖促治政策，逐步推行城乡同治。推进农业清洁生产，引导农民合理使用化肥农药，加强农村沼气工程和小水电代燃料生态保护工程建设，加快农业面源污染治理和农村污水、垃圾处理，改善农村人居环境。

六、提高市场流通效率，切实保障农产品稳定均衡供给

21.加强农产品流通设施建设。统筹规划全国农产品流通设施布局，加快完善覆盖城乡的农产品流通网络。推进全国性、区域性骨干农产品批发市场建设和改造，重点支持交易场所、电子结算、信息处理、检验检测等设施建设。把农产品批发市场、城市社区菜市场、乡镇集贸市场建设纳入土地利用总体规划和城乡建设规划，研究制定支持农产品加工流通设施建设的用地政策。鼓励有条件的地方通过投资入股、产权置换、公建配套、回购回租等方式，建设一批非营利性农产品批发、零售市场。继续推进粮棉油糖等大宗农产品仓储物流设施建设，支持拥有全国性经营网络的供销合作社和邮政物流、粮食流通、大型商贸企业等参与农产品批发市场、仓储物流体系的建设经营。加快发展鲜活农产品连锁配送物流中心，支持建立一体化冷链物流体系。继续加强农村公路建设和管护。扶持产地农产品收集、加工、包装、贮存等配套设施建设，重点对农民专业合作社建设初加工和贮藏设施予以补助。

22.创新农产品流通方式。充分利用现代信息技术手段，发展农产品电子商务等现代交易方式。探索建立生产与消费有效衔接、灵活多样的农产品产销模式，减少流通环节，降低流通成本。大力发展订单农业，推进生产者与批发市场、农贸市场、超市、宾馆饭店、学校和企业食堂等直接对接，支持生产基地、农民专业合作社在城市社区增加直供直销网点，形成稳定的农产品供求关系。扶持供销合作社、农民专业合作社等发展联通城乡市场的双向流通网络。开展“南菜北运”、“西果东送”现代流通综合试点。开展农村商务信息服务，举办多形式、多层次的农产品展销活动，培育具有全国性和地方特色的农产品展会品牌。充分发挥农产品期货市场引导生产、规避风险的积极作用。免除蔬菜批发和零售环节增值税，开展农产品进项税额核定扣除试点，落实和完善鲜活农产品运输绿色通道政策，清理和降低农产品批发市场、城市社区菜市场、乡镇集贸市场和超市的收费。

23.完善农产品市场调控。准确把握国内外农产品市场变化，采取有针对性的调控措施，确保主要农产品有效供给和市场稳定，保持价格合理水平。稳步提高小麦、稻谷最低收购价，适时启动玉米、大豆、油菜籽、棉花、食糖等临时收储，健全粮棉油糖等农产品储备制度。抓紧完善鲜活农产品市场调控办法，健全生猪市场价格调控预案，探索建立主要蔬菜品种价格稳定机制。加强国内外农产品市场监测预警，综合运用进出口、吞吐调剂等手段，稳定国内农产品市场。完善农产品进口关税配额管理，严厉打击走私违法行为。抓紧建立全国性、区域性农产品信息共享平台，加强农业统计调查和预测分析，提高对农业生产大县的统计调查能力，推行重大信息及时披露和权威发布制度，防止各类虚假信息影响产业发展、损害农民利益。

各级党委和政府必须始终坚持把解决好“三农”问题作为重中之重，不断加强和改善对农业农村工作的领导，切实把各项政策措施落到实处，努力形成全社会关心支持“三农”的良好氛围。全面贯彻落实党的十七届六中全会精神，促进城乡文化一体化发展，增加农村文化服务总量，缩小城乡文化发展差距。加快推进社会主义新农村建设，切实保障和改善农村民生，大力发展农村公共事业，认真落实《中国农村扶贫开发纲要（2011-2020年）》。推进以党组织为核心的农村基层组织建设，完善农村基层自治机制，健全农村法制，加强和创新农村社会管理，确保农村社会和谐稳定。

切实加强农业农村工作，加快推进农业科技创新，持续增强农产品供给保障能力，使命光荣、责任重大、任务艰巨。我们要紧密团结在以胡锦涛同志为总书记的党中央周围，坚定信心，真抓实干，以优异成绩迎接党的第十八次全国代表大会胜利召开！

中共中央国务院关于加快发展现代农业

进一步增强农村发展活力的若干意见

（中发［2013］1号）

全面贯彻落实党的十八大精神，坚定不移沿着中国特色社会主义道路前进，为全面建成小康社会而奋斗，必须固本强基，始终把解决好农业农村农民问题作为全党工作重中之重，把城乡发展一体化作为解决“三农”问题的根本途径；必须统筹协调，促进工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展，着力强化现代农业基础支撑，深入推进社会主义新农村建设。

党的十六大以来，我们深入贯彻落实科学发展观，全面推进“三农”实践创新、理论创新、制度创新，全面确立重中之重、统筹城乡、“四化同步”等战略思想，全面制定一系列多予少取放活和工业反哺农业、城市支持农村的重大政策，全面构建农业生产经营、农业支持保护、农村社会保障、城乡协调发展的制度框架，农业生产得到很大发展、农村面貌得到很大改善、农民群众得到很大实惠，农业农村发展实现了历史性跨越，迎来了又一个黄金期，初步探索出一条中国特色农业现代化道路。粮食产量实现“九连增”，农业综合生产能力迈上新台阶。农民增收实现“九连快”，农村贫困人口生存和温饱问题基本解决。农村民生加速改善，办了许多深得民心的大事好事。农村综合改革和集体林权制度改革取得重大进展，城乡分割的体制障碍加快破除。农村党群干群关系明显改善，农村社会保持和谐稳定。农业农村形势好，为我国综合国力在国际风云变幻中大幅提升，为现代化建设在重重风险挑战中昂首迈进，为党和国家事业在各种困难考验中兴旺发达，注入了强劲动力，增添了应对底气，赢得了战略主动。实践证明，中央推动农村改革发展的大政方针完全正确，出台的强农惠农富农政策卓有成效。

伴随工业化、城镇化深入推进，我国农业农村发展正在进入新的阶段，呈现出农业综合生产成本上升、农产品供求结构性矛盾突出、农村社会结构加速转型、城乡发展加快融合的态势。人多地少水缺的矛盾加剧，农产品需求总量刚性增长、消费结构快速升级，农业对外依存度明显提高，保障国家粮食安全和重要农产品有效供给任务艰巨；农村劳动力大量流动，农户兼业化、村庄空心化、人口老龄化趋势明显，农民利益诉求多元，加强和创新农村社会管理势在必行；国民经济与农村发展的关联度显著增强，农业资源要素流失加快，建立城乡要素平等交换机制的要求更为迫切，缩小城乡区域发展差距和居民收入分配差距任重道远。我们必须顺应阶段变化，遵循发展规律，增强忧患意识，举全党全国之力持之以恒强化农业、惠及农村、富裕农民。

２０１３年农业农村工作的总体要求是：全面贯彻党的十八大精神，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，落实“四化同步”的战略部署，按照保供增收惠民生、改革创新添活力的工作目标，加大农村改革力度、政策扶持力度、科技驱动力度，围绕现代农业建设，充分发挥农村基本经营制度的优越性，着力构建集约化、专业化、组织化、社会化相结合的新型农业经营体系，进一步解放和发展农村社会生产力，巩固和发展农业农村大好形势。

一、建立重要农产品供给保障机制，努力夯实现代农业物质基础

确保国家粮食安全，保障重要农产品有效供给，始终是发展现代农业的首要任务。必须毫不放松粮食生产，加快构建现代农业产业体系，着力强化农业物质技术支撑。

１．稳定发展农业生产。粮食生产要坚持稳定面积、优化结构、主攻单产的总要求，确保丰产丰收。继续开展粮食稳定增产行动，着力加强８００个产粮大县基础设施建设，推进东北四省区节水增粮行动、粮食丰产科技工程。支持优势产区棉花、油料、糖料生产基地建设。扩大粮棉油糖高产创建规模，在重点产区实行整建制推进，集成推广区域性、标准化高产高效模式。深入实施测土配方施肥，加强重大病虫害监测预警与联防联控能力建设。加大新一轮“菜篮子”工程实施力度，扩大园艺作物标准园和畜禽水产品标准化养殖示范场创建规模。以奖代补支持现代农业示范区建设试点。推进种养业良种工程，加快农作物制种基地和新品种引进示范场建设。加强渔船升级改造、渔政执法船艇建造和避风港建设，支持发展远洋渔业。

２．强化农业物质技术装备。落实和完善最严格的耕地保护制度，加大力度推进高标准农田建设。加快大中型灌区配套改造、灌排泵站更新改造、中小河流治理，扩大小型农田水利重点县覆盖范围，大力发展高效节水灌溉，加大雨水集蓄利用、堰塘整治等工程建设力度，提高防汛抗旱减灾能力。加大财政对小型水库建设和除险加固支持力度。及时足额计提并管好用好从土地出让收益中提取的农田水利建设资金。加快落实农业灌排工程运行管理费用由财政适当补助的政策。加强农业科技创新能力条件建设和知识产权保护，继续实施种业发展等重点科技专项，加快粮棉油糖等农机装备、高效安全肥料农药兽药研发。推进国家农业科技园区和高新技术产业示范区建设。

３．提高农产品流通效率。统筹规划农产品市场流通网络布局，重点支持重要农产品集散地、优势农产品产地市场建设，加强农产品期货市场建设，适时增加新的农产品期货品种，培育具有国内外影响力的农产品价格形成和交易中心。加快推进以城市标准化菜市场、生鲜超市、城乡集贸市场为主体的农产品零售市场建设。加强粮油仓储物流设施建设，发展农产品冷冻贮藏、分级包装、电子结算。健全覆盖农产品收集、加工、运输、销售各环节的冷链物流体系。大力培育现代流通方式和新型流通业态，发展农产品网上交易、连锁分销和农民网店。继续实施“北粮南运”、“南菜北运”、“西果东送”、万村千乡市场工程、新农村现代流通网络工程，启动农产品现代流通综合示范区创建。支持供销合作社、大型商贸集团、邮政系统开展农产品流通。深入实施商标富农工程，强化农产品地理标志和商标保护。

４．完善农产品市场调控。充分发挥价格对农业生产和农民增收的激励作用，按照生产成本加合理利润的原则，继续提高小麦、稻谷最低收购价，适时启动玉米、大豆、油菜籽、棉花、食糖等农产品临时收储。优化粮食等大宗农产品储备品种结构和区域布局，完善粮棉油糖进口转储制度。健全重要农产品市场监测预警机制，认真执行生猪市场价格调控预案，改善鲜活农产品调控办法。完善农产品进出口税收调控政策，加强进口关税配额管理，健全大宗品种进口报告制度，强化敏感品种进口监测。推动进口来源多元化，规范进出口秩序，打击走私行为。加强和完善农产品信息统计发布制度，建立市场调控效果评估制度。扩大农资产品储备品种。

５．提升食品安全水平。改革和健全食品安全监管体制，加强综合协调联动，落实从田头到餐桌的全程监管责任，加快形成符合国情、科学完善的食品安全体系。健全农产品质量安全和食品安全追溯体系。强化农业生产过程环境监测，严格农业投入品生产经营使用管理，积极开展农业面源污染和畜禽养殖污染防治。支持农产品批发市场食品安全检测室（站）建设，补助检验检测费用。健全基层食品安全工作体系，加大监管机构建设投入，全面提升监管能力和水平。

二、健全农业支持保护制度，不断加大强农惠农富农政策力度

适应农业进入高投入、高成本、高风险发展时期的客观要求，必须更加自觉、更加坚定地加强对农业的支持保护。要在稳定完善强化行之有效政策基础上，着力构建“三农”投入稳定增长长效机制，确保总量持续增加、比例稳步提高。

１．加大农业补贴力度。按照增加总量、优化存量、用好增量、加强监管的要求，不断强化农业补贴政策，完善主产区利益补偿、耕地保护补偿、生态补偿办法，加快让农业获得合理利润、让主产区财力逐步达到全国或全省平均水平。继续增加农业补贴资金规模，新增补贴向主产区和优势产区集中，向专业大户、家庭农场、农民合作社等新型生产经营主体倾斜。落实好对种粮农民直接补贴、良种补贴政策，扩大农机具购置补贴规模，推进农机以旧换新试点。完善农资综合补贴动态调整机制，逐步扩大种粮大户补贴试点范围。继续实施农业防灾减灾稳产增产关键技术补助和土壤有机质提升补助，支持开展农作物病虫害专业化统防统治，启动低毒低残留农药和高效缓释肥料使用补助试点。完善畜牧业生产扶持政策，支持发展肉牛肉羊，落实远洋渔业补贴及税收减免政策。增加产粮（油）大县奖励资金，实施生猪调出大县奖励政策，研究制定粮食作物制种大县奖励政策。增加农业综合开发财政资金投入。现代农业生产发展资金重点支持粮食及地方优势特色产业加快发展。

２．改善农村金融服务。加强国家对农村金融改革发展的扶持和引导，切实加大商业性金融支农力度，充分发挥政策性金融和合作性金融作用，确保持续加大涉农信贷投放。创新金融产品和服务，优先满足农户信贷需求，加大新型生产经营主体信贷支持力度。加强财税杠杆与金融政策的有效配合，落实县域金融机构涉农贷款增量奖励、农村金融机构定向费用补贴、农户贷款税收优惠、小额担保贷款贴息等政策。稳定县（市）农村信用社法人地位，继续深化农村信用社改革。探索农业银行服务“三农”新模式，强化农业发展银行政策性职能定位，鼓励国家开发银行推动现代农业和新农村建设。支持社会资本参与设立新型农村金融机构。改善农村支付服务条件，畅通支付结算渠道。加强涉农信贷与保险协作配合，创新符合农村特点的抵（质）押担保方式和融资工具，建立多层次、多形式的农业信用担保体系。扩大林权抵押贷款规模，完善林业贷款贴息政策。健全政策性农业保险制度，完善农业保险保费补贴政策，加大对中西部地区、生产大县农业保险保费补贴力度，适当提高部分险种的保费补贴比例。开展农作物制种、渔业、农机、农房保险和重点国有林区森林保险保费补贴试点。推进建立财政支持的农业保险大灾风险分散机制。支持符合条件的农业产业化龙头企业和各类农业相关企业通过多层次资本市场筹集发展资金。

３．鼓励社会资本投向新农村建设。各行各业制定发展规划、安排项目、增加投资要主动向农村倾斜。引导国有企业参与和支持农业农村发展。鼓励企业和社会组织采取投资筹资、捐款捐助、人才和技术支持等方式在农村兴办医疗卫生、教育培训、社会福利、社会服务、文化旅游体育等各类事业，按规定享受税收优惠、管护费用补助等政策。落实公益性捐赠农村公益事业项目支出所得税前扣除政策。鼓励企业以多种投资方式建设农村生产生活基础设施。

三、创新农业生产经营体制，稳步提高农民组织化程度

农业生产经营组织创新是推进现代农业建设的核心和基础。要尊重和保障农户生产经营的主体地位，培育和壮大新型农业生产经营组织，充分激发农村生产要素潜能。

１．稳定农村土地承包关系。抓紧研究现有土地承包关系保持稳定并长久不变的具体实现形式，完善相关法律制度。坚持依法自愿有偿原则，引导农村土地承包经营权有序流转，鼓励和支持承包土地向专业大户、家庭农场、农民合作社流转，发展多种形式的适度规模经营。结合农田基本建设，鼓励农民采取互利互换方式，解决承包地块细碎化问题。土地流转不得搞强迫命令，确保不损害农民权益、不改变土地用途、不破坏农业综合生产能力。探索建立严格的工商企业租赁农户承包耕地（林地、草原）准入和监管制度。规范土地流转程序，逐步健全县乡村三级服务网络，强化信息沟通、政策咨询、合同签订、价格评估等流转服务。加强农村土地承包经营纠纷调解仲裁体系建设。深化国有农垦管理体制改革，扩大国有农场办社会职能改革试点。稳步推进农村综合改革示范试点。

２．努力提高农户集约经营水平。按照规模化、专业化、标准化发展要求，引导农户采用先进适用技术和现代生产要素，加快转变农业生产经营方式。创造良好的政策和法律环境，采取奖励补助等多种办法，扶持联户经营、专业大户、家庭农场。大力培育新型农民和农村实用人才，着力加强农业职业教育和职业培训。充分利用各类培训资源，加大专业大户、家庭农场经营者培训力度，提高他们的生产技能和经营管理水平。制定专门计划，对符合条件的中高等学校毕业生、退役军人、返乡农民工务农创业给予补助和贷款支持。

３．大力支持发展多种形式的新型农民合作组织。农民合作社是带动农户进入市场的基本主体，是发展农村集体经济的新型实体，是创新农村社会管理的有效载体。按照积极发展、逐步规范、强化扶持、提升素质的要求，加大力度、加快步伐发展农民合作社，切实提高引领带动能力和市场竞争能力。鼓励农民兴办专业合作和股份合作等多元化、多类型合作社。实行部门联合评定示范社机制，分级建立示范社名录，把示范社作为政策扶持重点。安排部分财政投资项目直接投向符合条件的合作社，引导国家补助项目形成的资产移交合作社管护，指导合作社建立健全项目资产管护机制。增加农民合作社发展资金，支持合作社改善生产经营条件、增强发展能力。逐步扩大农村土地整理、农业综合开发、农田水利建设、农技推广等涉农项目由合作社承担的规模。对示范社建设鲜活农产品仓储物流设施、兴办农产品加工业给予补助。在信用评定基础上对示范社开展联合授信，有条件的地方予以贷款贴息，规范合作社开展信用合作。完善合作社税收优惠政策，把合作社纳入国民经济统计并作为单独纳税主体列入税务登记，做好合作社发票领用等工作。创新适合合作社生产经营特点的保险产品和服务。建立合作社带头人人才库和培训基地，广泛开展合作社带头人、经营管理人员和辅导员培训，引导高校毕业生到合作社工作。落实设施农用地政策，合作社生产设施用地和附属设施用地按农用地管理。引导农民合作社以产品和产业为纽带开展合作与联合，积极探索合作社联社登记管理办法。抓紧研究修订农民专业合作社法。

４．培育壮大龙头企业。支持龙头企业通过兼并、重组、收购、控股等方式组建大型企业集团。创建农业产业化示范基地，促进龙头企业集群发展。推动龙头企业与农户建立紧密型利益联结机制，采取保底收购、股份分红、利润返还等方式，让农户更多分享加工销售收益。鼓励和引导城市工商资本到农村发展适合企业化经营的种养业。增加扶持农业产业化资金，支持龙头企业建设原料基地、节能减排、培育品牌。逐步扩大农产品加工增值税进项税额核定扣除试点行业范围。适当扩大农产品产地初加工补助项目试点范围。

四、构建农业社会化服务新机制，大力培育发展多元服务主体

建设中国特色现代农业，必须建立完善的农业社会化服务体系。要坚持主体多元化、服务专业化、运行市场化的方向，充分发挥公共服务机构作用，加快构建公益性服务与经营性服务相结合、专项服务与综合服务相协调的新型农业社会化服务体系。

１．强化农业公益性服务体系。不断提升乡镇或区域性农业技术推广、动植物疫病防控、农产品质量监管等公共服务机构的服务能力。继续实施基层农技推广体系改革与建设项目，建立补助经费与服务绩效挂钩的激励机制。继续实施农业技术推广机构条件建设项目，不断改善推广条件。支持高等学校、职业院校、科研院所通过建设新农村发展研究院、农业综合服务示范基地等方式，面向农村开展农业技术推广。加强乡镇或小流域水利、基层林业公共服务机构和抗旱服务组织、防汛机动抢险队伍建设。充分发挥供销合作社在农业社会化服务中的重要作用。加快推进农村气象信息服务和人工影响天气工作体系与能力建设，提高农业气象服务和农村气象灾害防御水平。

２．培育农业经营性服务组织。支持农民合作社、专业服务公司、专业技术协会、农民用水合作组织、农民经纪人、涉农企业等为农业生产经营提供低成本、便利化、全方位的服务，发挥经营性服务组织的生力军作用。采取政府订购、定向委托、奖励补助、招投标等方式，引导经营性服务组织参与公益性服务，大力开展病虫害统防统治、动物疫病防控、农田灌排、地膜覆盖和回收等生产性服务。推进科技特派员农村科技创业行动。培育会计审计、资产评估、政策法律咨询等涉农中介服务组织。对符合条件的农业经营性服务业务免征营业税。

３．创新服务方式和手段。鼓励搭建区域性农业社会化服务综合平台。发展专家大院、院县共建、农村科技服务超市、庄稼医院、专业服务公司加合作社加农户、涉农企业加专家加农户等服务模式，积极推行技物结合、技术承包、全程托管服务，促进农业先进适用技术到田到户。开展农业社会化服务示范县创建。整合资源建设乡村综合服务社和服务中心。加快用信息化手段推进现代农业建设，启动金农工程二期，推动国家农村信息化试点省建设。发展农业信息服务，重点开发信息采集、精准作业、农村远程数字化和可视化、气象预测预报、灾害预警等技术。

五、改革农村集体产权制度，有效保障农民财产权利

建立归属清晰、权能完整、流转顺畅、保护严格的农村集体产权制度，是激发农业农村发展活力的内在要求。必须健全农村集体经济组织资金资产资源管理制度，依法保障农民的土地承包经营权、宅基地使用权、集体收益分配权。

１．全面开展农村土地确权登记颁证工作。健全农村土地承包经营权登记制度，强化对农村耕地、林地等各类土地承包经营权的物权保护。用５年时间基本完成农村土地承包经营权确权登记颁证工作，妥善解决农户承包地块面积不准、四至不清等问题。加快包括农村宅基地在内的农村集体土地所有权和建设用地使用权地籍调查，尽快完成确权登记颁证工作。农村土地确权登记颁证工作经费纳入地方财政预算，中央财政予以补助。各级党委和政府要高度重视，有关部门要密切配合，确保按时完成农村土地确权登记颁证工作。深化集体林权制度改革，提高林权证发证率和到户率。推进国有林场改革试点，探索国有林区改革。加快推进牧区草原承包工作，启动牧区草原承包经营权确权登记颁证试点。

２．加快推进征地制度改革。依法征收农民集体所有土地，要提高农民在土地增值收益中的分配比例，确保被征地农民生活水平有提高、长远生计有保障。加快修订土地管理法，尽快出台农民集体所有土地征收补偿条例。完善征地补偿办法，合理确定补偿标准，严格征地程序，约束征地行为，补偿资金不落实的不得批准和实施征地。改革和完善农村宅基地制度，加强管理，依法保障农户宅基地使用权。依法推进农村土地综合整治，严格规范城乡建设用地增减挂钩试点和集体经营性建设用地流转。农村集体非经营性建设用地不得进入市场。

３．加强农村集体“三资”管理。因地制宜探索集体经济多种有效实现形式，不断壮大集体经济实力。以清产核资、资产量化、股权管理为主要内容，加快推进农村集体“三资”管理的制度化、规范化、信息化。健全农村集体财务预决算、收入管理、开支审批、资产台账和资源登记等制度，严格农村集体资产承包、租赁、处置和资源开发利用的民主程序，支持建设农村集体“三资”信息化监管平台。鼓励具备条件的地方推进农村集体产权股份合作制改革。探索集体经济组织成员资格界定的具体办法。

六、改进农村公共服务机制，积极推进城乡公共资源均衡配置

按照提高水平、完善机制、逐步并轨的要求，大力推动社会事业发展和基础设施建设向农村倾斜，努力缩小城乡差距，加快实现城乡基本公共服务均等化。

１．加强农村基础设施建设。加大公共财政对农村基础设施建设的覆盖力度，逐步建立投入保障和运行管护机制。“十二五”期间基本解决农村饮水安全问题。农村电网升级改造要注重改善农村居民用电和农业生产经营供电设施，中央投资继续支持农村水电供电区电网改造和农村水电增效扩容改造。推进西部地区、连片特困地区乡镇、建制村通沥青（水泥）路建设和东中部地区县乡公路改造、连通工程建设，加大农村公路桥梁、安保工程建设和渡口改造力度，继续推进农村乡镇客运站网建设。加快宽带网络等农村信息基础设施建设。促进农村沼气可持续发展，优化项目结构，创新管理方式，鼓励新技术研发应用。加大力度推进农村危房改造和国有林区（场）棚户区、国有垦区危房改造，加快实施游牧民定居工程和以船为家渔民上岸安居工程。健全村级公益事业一事一议财政奖补机制，积极推进公益性乡村债务清理化解试点。科学规划村庄建设，严格规划管理，合理控制建设强度，注重方便农民生产生活，保持乡村功能和特色。制定专门规划，启动专项工程，加大力度保护有历史文化价值和民族、地域元素的传统村落和民居。农村居民点迁建和村庄撤并，必须尊重农民意愿，经村民会议同意。不提倡、不鼓励在城镇规划区外拆并村庄、建设大规模的农民集中居住区，不得强制农民搬迁和上楼居住。加强山洪、地质灾害防治，加大避灾移民搬迁投入。

２．大力发展农村社会事业。完善农村中小学校舍建设改造长效机制。办好村小学和教学点，改善办学条件，配强师资力量，方便农村学生就近上学。设立专项资金，对在连片特困地区乡、村学校和教学点工作的教师给予生活补助。深入实施农村重点文化惠民工程，建立农村文化投入保障机制。健全农村三级医疗卫生服务网络，加强乡村医生队伍建设。继续提高新型农村合作医疗政府补助标准，积极推进异地结算。健全新型农村社会养老保险政策体系，建立科学合理的保障水平调整机制，研究探索与其他养老保险制度衔接整合的政策措施。加强农村最低生活保障的规范管理，有条件的地方研究制定城乡最低生活保障相对统一的标准。完善农村优抚制度，加快农村社会养老服务体系建设。加大扶贫开发投入，全面实施连片特困地区区域发展与扶贫攻坚规划。搞好农村人口和计划生育工作。

３．有序推进农业转移人口市民化。把推进人口城镇化特别是农民工在城镇落户作为城镇化的重要任务。加快改革户籍制度，落实放宽中小城市和小城镇落户条件的政策。加强农民工职业培训、社会保障、权益保护，推动农民工平等享有劳动报酬、子女教育、公共卫生、计划生育、住房租购、文化服务等基本权益，努力实现城镇基本公共服务常住人口全覆盖。各级党委、政府和社会各界要高度重视农村留守儿童、留守妇女、留守老人问题，加强生产扶持、社会救助、人文关怀，切实保障他们的基本权益和人身安全。

４．推进农村生态文明建设。加强农村生态建设、环境保护和综合整治，努力建设美丽乡村。加大三北防护林、天然林保护等重大生态修复工程实施力度，推进荒漠化、石漠化、水土流失综合治理。巩固退耕还林成果，统筹安排新的退耕还林任务。探索开展沙化土地封禁保护区建设试点工作。加强国家木材战略储备基地和林区基础设施建设，提高中央财政国家级公益林补偿标准，增加湿地保护投入，完善林木良种、造林、森林抚育等林业补贴政策，积极发展林下经济。继续实施草原生态保护补助奖励政策。加强农作物秸秆综合利用。搞好农村垃圾、污水处理和土壤环境治理，实施乡村清洁工程，加快农村河道、水环境综合整治。发展乡村旅游和休闲农业。创建生态文明示范县和示范村镇。开展宜居村镇建设综合技术集成示范。

七、完善乡村治理机制，切实加强以党组织为核心的农村基层组织建设

顺应农村经济社会结构、城乡利益格局、农民思想观念的深刻变化，加强农村基层党建工作，不断推进农村基层民主政治建设，提高农村社会管理科学化水平，建立健全符合国情、规范有序、充满活力的乡村治理机制。

１．强化农村基层党组织建设。切实发挥基层党组织战斗堡垒作用，夯实党在农村的执政基础。扩大农村党组织和党的工作覆盖面，加强基层党组织带头人队伍建设。强化村干部“一定三有”政策，健全村级组织运转和基本公共服务经费保障机制，提升推动农村发展、服务农民群众能力。加强农民合作社党建工作，完善组织设置，理顺隶属关系，探索功能定位。加强农村党风廉政建设，强化农村基层干部教育、管理和监督，开展集中查办和预防涉农惠农领域贪污贿赂等职务犯罪专项工作，坚决查处发生在农民身边的腐败问题。

２．加强农村基层民主管理。进一步健全村党组织领导的充满活力的村民自治机制，继续推广“四议两公开”等工作法。充分发挥村务监督委员会作用，逐步建立责权明晰、衔接配套、运转有效的村级民主监督机制。不断完善村务公开民主管理，以县（市、区）为单位统一公开目录和时间，丰富公开内容，规范公开程序，实现村务公开由事后公开向事前、事中延伸。深入推进乡镇政务公开，推行乡镇财政预算、公共资源配置、重大建设项目、社会公益事业等领域的信息公开。有序发展民事调解、文化娱乐、红白喜事理事会等社区性社会组织，发挥农民自我管理、自我服务、自我教育、自我监督的作用。

３．维护农民群众合法权益。坚持党和政府主导，依法维护、统筹兼顾广大农民群众多种利益，畅通和规范诉求表达、利益协调、权益保障渠道，加强农村信访工作，引导群众依法理性维护自身权益。通过人民调解、行政调解、司法调解等有效途径，妥善处理农村各种矛盾纠纷。依法保障外出村民在本村、外来人口在居住村的民主权利和物质利益。推进和谐矿区建设。建立减轻农民负担长效机制。巩固乡镇机构改革成果，加强社会管理和公共服务职能，推动乡镇干部直接联系服务群众。

４．保障农村社会公共安全。加强农村抗灾救灾、警务消防、疫病防控等设施建设，严格执行农村学校、医院等公共设施建筑质量标准，增强农村突发公共事件和自然灾害的应对处置能力。深化农村平安建设，完善立体化社会治安防控体系，落实在农村警务室连续工作一定年限人员的有关激励政策。加强农村交通安全管理，创建平安畅通县市。依法打击乡村黑恶势力、黄赌毒和各种刑事犯罪。切实加强农村精神文明建设，深入开展群众性精神文明创建活动，全面提高农民思想道德素质和科学文化素质。加强农村法制宣传教育，落实党的民族和宗教政策，树立健康文明、遵纪守法的社会新风尚。

各级党委和政府要切实加强和改善对“三农”工作的领导，确保劲头不松懈、力度不减弱、力量有加强。各级党政领导干部要把熟悉党的“三农”政策和国情农情作为必修课，把善于做好新时期“三农”工作当作基本功，切实转变工作作风，深入基层调查研究，不断提高“三农”工作水平。要坚持从实际出发，因地制宜、分类指导各地推动“三农”工作。各地区各部门要明确职责分工，加强监督检查，实施绩效评价，开展强农惠农富农政策执行情况“回头看”，确保不折不扣落到实处。尊重农民首创精神，鼓励各地积极探索、勇于改革、大胆创新，做好农村改革试验区工作，及时总结推广各地成功经验。

加快发展现代农业，进一步增强农村发展活力，意义重大、任务繁重。让我们紧密团结在以习近平同志为总书记的党中央周围，奋力拼搏，锐意进取，求真务实，再创农村改革发展新的辉煌！