全国中小河流治理和病险水库除险加固、

山洪地质灾害防御和综合治理

总  体  规  划

二〇一二年三月
前   言

我国山地丘陵分布广，季风气候明显，易引发洪涝及山洪地质灾害。2010年汛期，全国部分地区先后出现局地强降雨，引发部分中小河流漫堤溃堤、一些中小水库出险、局部暴发山洪地质灾害，特别是甘肃舟曲发生特大山洪泥石流灾害，造成重大人员伤亡和财产损失，充分暴露出中小河流和山洪地质灾害是防灾减灾体系的薄弱环节。党中央、国务院高度重视抢险救灾和防灾减灾体系建设。2010年7月和9月，国务院第120次和126次常务会议，专门研究加快中小河流治理、病险水库除险加固以及山洪地质灾害防治问题，出台了《国务院关于切实加强中小河流治理和山洪地质灾害防治的若干意见》（国发〔2010〕31号），要求进一步加大中小河流治理和病险水库除险加固、山洪地质灾害防治、易灾地区生态环境综合治理力度，保障人民群众生命财产安全、维护经济社会发展大局。

按照国发〔2010〕31号文的要求，发展改革委会同教育部、民政部、财政部、国土资源部、环境保护部、住房城乡建设部、水利部、农业部、国家林业局、中国气象局等部门及中国国际工程咨询公司，成立了规划编制工作领导小组，制定了工作方案。在各方面的共同努力下，在充分利用各部门已有研究成果的基础上，于2010年12月底完成《全国中小河流治理和病险水库除险加固、山洪地质灾害防御和综合治理总体规划》（以下简称《规划》）的编写工作。

在规划编制过程中，发展改革委组织有关部门和单位，重点对规划目标内容、治理区域、治理重点、治理措施等进行了多次协调和衔接，并开展了必要的实地调研，力求做到统筹考虑、协同配套、有机结合，达到综合防治效力。《规划》多次征求了有关部门和地方意见，并与相关规划进行了衔接。2011年元月21日召开了专家论证会，听取专家意见。根据部门、地方和专家意见，对《规划》进行了修改完善。
2011年5月，经国务院常务会议讨论通过后国务院批准了《规划》。6月初，发展改革委将《规划》印发教育部、民政部、财政部、国土资源部、环境保护部、住房城乡建设部、水利部、农业部、国家林业局、中国气象局等部门，请各有关部门提出分省区任务分解建议。2011年底前，有关部门陆续提出了规划任务分解建议方案。发展改革委在综合平衡的基础上，将部分规划任务分解到各省（区、市），落实了责任单位。

本规划是未来五年全国开展中小河流治理和病险水库除险加固、山洪地质灾害防御、易灾地区生态环境综合治理的基本依据。

目   录

1第一章
规划背景


1第一节 基本情况


4第二节 灾害情况


5第三节 致灾原因分析及启示


7第四节 加强防灾减灾体系建设的必要性和紧迫性


9第二章
指导思想、基本原则和治理目标


9第一节 指导思想


9第二节 基本原则


11第三节 治理目标


13第三章
规划范围和重点


13第一节 规划范围


14第二节 治理思路


15第三节 规划重点


18第四章  监测预报预警体系建设


18第一节 监测系统建设


23第二节 预报预警系统建设


25第三节 群测群防体系建设


28第五章  中小河流治理和病险水库除险加固


28第一节 中小河流治理


31第二节 病险水库和大中型病险水闸除险加固


34第三节 洞庭湖、鄱阳湖重点圩垸整治


36第六章
山洪地质灾害防治


36第一节 山洪地质灾害调查评价


41第二节 搬迁避让和工程治理


46第七章
易灾地区生态环境综合治理


46第一节 林草植被保护与恢复


51第二节 水土流失综合防治


53第三节 生态环境评估和监管


56第八章
资金来源和实施安排


59第九章
保障措施


59一、加强组织领导，明确职责分工


59二、做好前期工作，履行有关程序


60三、加大投入力度，保证按时到位


60四、健全建管体制，强化监督管理


61五、加强能力建设，提供科技支撑


61六、开展中期评估，完善实施方案


附表：

1、需治理的流域面积3000平方公里以上中小河流名录．．．．．．．62
2、需治理的流域面积200～3000平方公里中小河流汇总表．．．．75
3、山洪地质灾害防治及易灾地区生态环境综合治理县级单位名录．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．76



规划背景

第一节  基本情况

一、概况

我国河流众多，除大江大河外，流域面积在200平方公里以上有防洪任务的中小河流（包括大江大河支流、独流入海河流和内陆河流）有9000多条，其中流域面积在3000平方公里以上的河流有670多条，大多为大江大河主要支流，也包括较大的独流入海河流和内陆河流；流域面积在200～3000 平方公里的河流有8600多条。洞庭湖、鄱阳湖位于长江中游南岸，流域面积为42.5万平方公里。全国现有水库8.7万座，其中大中型水库0.4万座，小型水库8.3万座。

我国是一个多山的国家，山丘区约占全国陆地面积的三分之二。复杂的地形地质条件、暴雨多发的气候特征、密集的人口分布和人类活动的影响，导致山洪地质灾害发生频繁。全国有山洪地质灾害防治任务的山丘区（防治区）面积约为487万平方公里，约占我国陆地面积的50.7%，涉及29个省（区、市）的2058个县，防治区内共有人口约5.7亿，其中重点防治区面积110.7万平方公里，人口1.3亿，主要分布在西南高原山地丘陵、秦巴山地以及江南、华南、东南沿海的山地丘陵区。全国现有初步查明的山洪沟约1.98万条，泥石流沟2.8万多条，滑坡、崩塌、地面塌陷等灾害隐患点约20万处。

我国易灾地区一般地处江河上游的生态脆弱区和生态敏感地带，森林植被和草地生态系统具有破坏易、恢复难的特点，森林、草地、湿地的生态功能减弱，加剧了自然灾害程度。易灾地区林地面积26149万公顷，占全国林地面积的86.1%，占全国国土面积的27.1%；草原面积25911万公顷，占全国草原面积的63.7%，占全国国土面积的27.0%；水土流失面积25500万公顷，占全国国土面积的26.6%。

二、治理现状

新中国成立以来，国家组织开展了大规模的防洪建设，大江大河及其主要支流以堤防、防洪控制性枢纽和蓄滞洪区为主的防洪工程体系基本形成，防洪预报预警系统逐步得到加强，可防御常遇洪水，防御大洪水能力显著增强。截止到2009年，全国建成堤防及护岸29.14万公里，达标堤防11.67万公里。与大江大河相比，中小河流防洪体系较为薄弱，需进行治理的9000多条中小河流中绝大部分未系统治理；除近年来新出现险情的大中型水库外，大中型病险水库除险加固基本完成，小（1）型病险水库除险加固逐步推进，小（2）型病险水库及大中型病险水闸尚未进行系统的除险加固；中小水库报警通信覆盖率低，有5.4%的中型、32%的小（1）型、51%的小（2）型水库无防汛报警通信设施。洪水风险管理制度不健全。

近年来开展了2020个县的地质灾害普查和1035个县的地质灾害气象预报预警；2009年开展了103个试点县监测预报预警系统建设，2010年汛前完成了全部试点建设任务并投入运行，在防御暴雨山洪地质灾害中避免了多起伤亡事件，发挥了很好的防灾减灾效益。但全国山洪地质灾害防治区内监测站网明显不足，覆盖范围小，监测预报预警能力仍十分薄弱。山洪地质灾害防治区点多面广，目前仅对部分沟道和少量滑坡泥石流进行了治理，工程治理措施不足。

长期以来，国家高度重视生态保护建设，相继实施了天然林资源保护、退耕还林、退牧还草、水土保持综合治理等一系列重大生态工程，对于江河水患治理以及生态环境改善发挥了十分重要的作用。截止到2009年，完成“三北”防护林工程造林2447万公顷，天保工程有效保护天然林9533万公顷，退耕还林造林面积2600多万公顷，退牧还草面积4500多万公顷，治理水土流失面积10450万公顷。山洪地质灾害防治区位于江河上中游，林草植被破坏和水土流失严重，生态环境恶化的趋势未得到遏制，固土护坡、涵养水源、调节径流的能力不足，导致灾害程度加剧，亟需加强综合治理。

综上，中小河流防洪能力低，小型水库病险率高；山洪地质灾害防治滞后，尤其是监测预报预警体系不健全；易灾地区生态环境恶化趋势尚未得到遏制，已成为当前防灾减灾体系的薄弱环节，是造成人员伤亡和财产损失的重要原因。

第二节 灾害情况

由于我国特殊的气候和地理条件，特别是近年来极端天气事件增多的影响，中小河流洪涝灾害，山洪、泥石流、滑坡等灾害频繁发生，造成严重损失。据统计，一般年份中小河流洪涝灾害和山洪地质灾害损失约占全国洪涝灾害的70%，近年来造成的伤亡人数约占80%。尤其是山洪地质灾害发生频次高，群死群伤事件时有发生。2001年至2010年，累计受灾人口15.33亿人次，死亡约1.58万人，倒塌房屋1237万间，农业受灾面积12119万公顷，直接经济损失13140亿元。

2010年汛期，全国极端灾害性天气突发多发，灾害程度严重，尤以山洪泥石流灾害居多。据统计，全国29个省（区、市）受灾人口2.1亿人，死亡3222人，失踪1003人，倒塌房屋227万间，农作物受灾1787万公顷，直接经济损失3745亿元，人员伤亡和经济损失均为近10年之最。山洪地质灾害主要集中在甘肃、四川、陕西、云南、贵州等西部地区，死亡失踪人数超过10人的特大山洪地质灾害35起。甘肃舟曲“8·8”特大山洪泥石流灾害造成1501人死亡、264人失踪；川陕交界地区的暴雨山洪灾害，死亡、失踪人数182人；四川绵竹、汶川等地的山洪泥石流灾害死亡26人、失踪41人；云南贡山县特大泥石流灾害死亡39人、失踪53人。中小河流洪灾主要发生在江西、吉林、辽宁、四川、广东、海南等地，江西抚河唱凯堤溃决，吉林6条中小河流堤防多处决口，全国11座小型水库垮坝，灾害损失严重。
第三节 致灾原因分析及启示

我国季风气候明显，暴雨频次高、强度大、分布广，地形地貌起伏变化大，地质条件复杂，构造运动强烈。在人口增长和经济社会发展的过程中，不少城镇或居民点坐落在河谷沿岸、泥石流沟口甚至滑坡体上。特殊的自然地理环境、极端灾害性天气以及不当人类活动等多种因素，使得我国洪涝及山洪地质灾害易发、频发、重发。

一、极端天气和地震因素加剧了灾害的发生

近年来，在全球气候变化背景下，我国极端天气事件多发重发，暴雨发生频次和影响范围呈现增加趋势，近10年间有7年的暴雨日数超过多年平均同期，2010年是近10年来我国极端天气事件发生频次、强度、影响最大的一年。2010年5月上旬，江西省定南县24小时降雨量335毫米，6月13～27日福建建宁县过程雨量达784毫米，均为该地区有记录以来最大值。强降雨造成400多条河流发生大洪水或特大洪水，近100条中小河流出现了超历史记录大洪水。汶川地震造成山体松动，也是引发舟曲、绵竹等山洪泥石流灾害的重要因素。

二、不当人类活动加大了灾害风险和损失

随着经济社会快速发展和人口迅速增长，洪涝及山洪地质灾害风险区无序开发，侵占河道和泥石流泄洪通道，毁林开荒、乱砍乱伐、无序开采、过度放牧、非法开垦草原（地）等现象普遍存在，造成灾害频率增加、损失加大。甘肃舟曲县城川狭山高，城区建设占用白龙江和泥石流沟口行洪通道，造成了“8·8”特大山洪泥石流灾害的巨大损失。

三、防灾减灾监测预报预警体系薄弱

长期以来，防灾减灾监测预报预警系统投入有限，灾害隐患普查调查工作滞后，雨情水情灾情监测预报设施和预警手段严重不足，山洪地质灾害防御预案、组织责任、宣传培训演练等群测群防体系不健全，应对山洪地质灾害尚不能做到预警及时、反应迅速、转移快捷、避险有效，造成群死群伤事件时有发生。目前仅在103个重点县的部分地区开展了试点，绝大部分防治区尚未建立监测预报预警体系。

四、防灾减灾工程体系的薄弱环节问题突出

与大江大河相比，中小河流和山洪地质灾害防治区防灾减灾基础设施薄弱，大部分不具备抵御常遇洪水的能力，达不到国家规定的防洪标准，相当数量的河流处于不设防状态，山洪地质灾害防治区的山洪沟、泥石流沟、滑坡等工程治理措施不足。

综上分析，可得到如下几点启示：

加强监测预报预警，是完善防灾减灾体系的关键环节。我国山洪地质灾害防治点多面广，具有突发性、普遍性、破坏性的特点，实践证明，加强专群结合的监测预报预警是避险避灾的有效手段。

规范人类活动，是减轻和避免灾害损失的必然要求。合理界定环境容量和承载力，优化社会和经济布局，避开灾害风险区和隐患区，通过法律、行政、经济和宣传教育等手段，规范人类活动，规避灾害风险，做到人与自然和谐相处，能够大幅减轻灾害损失。

完善工程体系，是提高防御能力的有效途径。加强中小河流治理、病险水库除险加固和山洪地质灾害防治，解决当前防灾减灾工程体系薄弱环节的突出问题，能够有效提高灾害防御能力。

加快生态治理，是防灾减灾的重要内容。加快恢复和提高森林草地生态系统功能，加强水土流失预防监督、综合治理，增强固土护坡、涵养水源、调节径流的能力，要作为一项长期任务常抓不懈。
第四节 加强防灾减灾体系建设的必要性和紧迫性

经过多年来特别是1998年大洪水后开展的灾后重建、整治江湖、兴修水利，我国大江大河治理和生态环境建设取得明显成效，大江大河干流防灾减灾体系基本形成，防御洪水能力明显增强，国土生态状况明显改善。但我国江河众多，受投资不足等因素制约，这些河流目前多未得到系统和有效治理；有山洪地质灾害防治任务的山地丘陵区面积约占国土面积的一半，防治体系十分薄弱。2010年汛期，我国部分地区先后出现强降雨，引发部分中小河流漫堤溃堤、一些中小水库出险和局部山洪地质灾害，特别是甘肃舟曲发生特大山洪泥石流灾害，造成重大人员伤亡和财产损失，充分暴露出防灾减灾体系存在的薄弱环节。

对此，党中央、国务院高度重视。为保障人民群众生命财产安全、维护经济社会发展大局，国务院第120次和126次常务会议进行了专题研究，出台了《国务院关于切实加强中小河流治理和山洪地质灾害防治的若干意见》（国发〔2010〕31号），要求进一步加大中小河流治理和病险水库除险加固、山洪地质灾害防治、易灾地区生态环境综合治理力度。这是继1998年大洪水后，党中央、国务院对我国防灾减灾体系建设作出的又一重大部署，加强综合防灾减灾体系建设，是提高灾害防范应对能力的迫切需要，是保障人民群众生命财产安全，构建社会主义和谐社会的必然要求。因此，必须坚持规划先行，在规划的指导下，国务院有关部门和地方要高度重视，协同配合，落实责任，充分发挥中央和地方两个积极性，统筹现有政策和资金，增加总量、突出重点，形成合力，确保工作顺利推进，为维护经济社会发展大局，实现全面建设小康社会目标提供重要保障。

指导思想、基本原则和治理目标

第一节 指导思想

以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，坚持人与自然和谐相处，坚持以人为本、科学防治、依法防治、防治结合、以防为主的方针，以人口密集、经济集中且防洪薄弱的地区和山洪地质灾害易发地区为重点，以地方政府为实施主体，国务院有关部门加强指导和协调，着力加强监测预报预警体系建设，着力加强中小河流治理和病险水库除险加固，着力加强山洪地质灾害防治，着力加强易灾地区生态环境综合治理，力争用5年时间，基本解决防灾减灾体系薄弱环节的突出问题，显著增强防御洪涝和山洪地质灾害的能力，明显改善易灾地区生态环境，完善防灾减灾长效机制，确保人民生命财产安全，为经济社会发展提供保障。
第二节 基本原则

一、防治结合，以防为主

牢牢抓住当前防灾减灾体系中最重要、最薄弱的环节，正确处理好预防与治理、重点与一般的关系。进一步强化监测预报预警体系等非工程措施建设，落实各项应急避险措施，把隐患排查、监测预报预警、事前防控等预防措施前置，普及知识，寓教于民，未雨绸缪，防患未然。

二、整体规划，分步实施

将监测预报预警体系建设、中小河流治理和病险水库除险加固、山洪地质灾害防治、易灾地区生态环境综合治理有机结合，实现资源共享，避免重复建设，在治理区域、治理重点、治理措施上协同配套，形成综合防治效力；充分发挥现有工程作用，合理确定各类治理工程的重点内容，整体规划，根据重要程度、财力可能和前期工作情况等，分步实施。

三、统筹兼顾，突出重点

统筹协调上游与下游、干流与支流、区域与流域、重点防治区与一般防治区、治标与治本的关系，区分轻重缓急，以防洪薄弱地区和山洪地质灾害易发地区为重点，突出加强防灾减灾最重要、最薄弱环节，优先实施避免群死群伤的监测预报预警体系建设，优先治理隐患严重、灾害易发、人口密集、保护对象重要、经济集中的区域，综合治理，注重实效。

四、因地制宜，区别施策

尊重自然规律、经济规律和社会发展规律，根据防洪薄弱地区和山洪地质灾害易发地区的病险水库与灾害隐患核查情况，因地制宜，科学设防，趋利避害，消除隐患，努力实现人水和谐；在河流源头及上游山丘区，重点实施山洪地质灾害防治和生态环境综合治理，在中下游丘陵、平原区，重点实施堤防建设和河道整治。

五、协同配合，落实责任

中央与地方之间，部门与部门之间要加强协同配合，要把加强防灾减灾重点薄弱环节作为当前和今后一个时期工作的重中之重，建立健全目标责任制、绩效考核制和责任追究制，高标准、严要求，各司其职，各负其责，扎实做好规划实施工作。
第三节 治理目标

一、规划期限

规划基准年为2009年，规划期限为2011～2015年。

二、治理目标

（一）总体目标
力争用5年时间，使防灾减灾体系薄弱环节的突出问题得到基本解决，防御洪涝和山洪地质灾害的能力显著增强，易灾地区生态环境得到明显改善，防灾减灾长效机制更加完善，保障人民群众生命财产安全，维护经济社会发展大局。

（二）具体目标

——在洪水易发地区和山洪地质灾害防治区建成监测预报预警系统，完善灾害防御预案，将群测群防体系落实到村组，做到排查巡查到位、预警预报及时、转移避险有效；完善中小河流、中小水库的监测预报预警体系，建立洪水风险管理制度，提高防汛指挥应急抢险能力。

——基本完成流域面积200 平方公里以上有防洪任务的重点中小河流重要河段治理，使治理河段基本达到国家确定的防洪标准；全面完成新增大中型和小（1）型病险水库除险加固，基本完成小（2）型水库和大中型病险水闸除险加固，恢复防洪库容，增强水资源调控能力；基本完成洞庭湖和鄱阳湖重点圩垸整治等。

——完成山洪地质灾害防治区灾害调查任务，全面查清山洪、泥石流、滑坡等灾害隐患点的基本情况；对危害程度高、治理难度大的山洪地质灾害隐患点的居民实施搬迁避让；对危害程度高、难以实施搬迁避让的山洪沟、泥石流沟和滑坡等实施工程治理。

——在中小河流和山洪地质灾害易发地区完成营造林2200万公顷、退耕还林100万公顷、退牧还草1000万公顷；完成水土流失综合治理面积600万公顷，有效改善和保护易灾重点地区生态环境。

 规划范围和重点

第一节 规划范围

规划范围为防洪薄弱地区和山洪地质灾害易发地区。主要包括：流域面积200 平方公里以上有防洪任务的重点中小河流重要河段；存在病险隐患的水库及大中型水闸；洞庭湖、鄱阳湖区重点圩垸；有山洪地质灾害防治任务的县（市、区）。

中小河流治理和病险水库除险加固范围包括：流域面积3000 平方公里以上有防洪任务的河流244条，流域面积200～3000 平方公里中小河流5000多条，其中《全国重点地区中小河流近期治理建设规划》确定的中小河流2209条，新增的有防洪任务的中小河流2900多条；大中型病险水库300多座，小（1）型病险水库5400座，坝高10米以上且总库容20万立方米以上的小（2）型病险水库15000多座，大中型病险水闸2000多座；洞庭湖、鄱阳湖重点圩垸治理和蓄滞洪区建设。

山洪地质灾害防治范围以《全国山洪灾害防治规划报告》确定的1836个县（市、区）为基础，根据近年来新发生的灾害情况，综合考虑降雨、地质条件、经济社会因素等，确定防治区面积487万平方公里，涉及2058个县（市、区）。

易灾地区生态环境综合治理范围为山洪地质灾害易发地区，涉及全国29个省（区、市）的 2058个县（市、区），包括此范围内的重点国有林区、农垦团场和自然保护区。其中，草原保护建设任务涉及25个省（区、市）和新疆生产建设兵团的633个县级行政单位，水土流失治理任务涉及29省（区、市）和新疆生产建设兵团的766个县级行政单位。
第二节 治理思路

规划确定的易灾地区生态环境综合治理、山洪地质灾害防治区域主要位于河流源头及上游山丘区，中小河流治理河段主要位于河流中下游丘陵、平原区，需要统筹安排、协同推进，形成综合防治效力。

规划在治理理念上，科学防治与规范人类活动相结合，治山与治水相结合，工程措施与非工程措施相结合；在建设布局上，统筹考虑上下游、干支流，对坡、沟、河实施综合治理；在治理措施上，突出非工程措施在防灾减灾中的作用，强化专业监测预报预警和群测群防体系建设，合理安排工程治理措施，统一规划，资源共享，避免重复建设；在建设时序上，按轻重缓急，区分重点和一般，突出薄弱环节。通过系统实施各项工程，显著提高防灾减灾能力。
第三节 规划重点

按照总体规划、分步实施、突出重点的原则，工程布局突出山洪地质灾害易发地区、重点防治区；治理措施优先安排监测预报预警等以防为主的非工程措施，先期实施最薄弱环节的工程治理，基本解决防灾减灾体系中最薄弱环节的突出问题。

一、抓紧完善专群结合的监测预报预警体系

在山洪地质灾害易发地区涉及的2058个县（市、区）内，以现有气象水文监测网络为基础，合理布设局地和移动天气雷达、风廓线雷达，加密布设自动气象站、自动和简易雨量站，消除天气雨量观测盲区；建设完善水文（位）测站、巡测基地、水文信息中心站、中小河流水情预报、中小型水库防汛报警通信系统，加强国家防汛抗旱指挥系统建设；加密布设泥石流滑坡等灾害监测站点，配置必要的预警设备；建设完善气象、水利和国土资源等部门的预报预警、信息传输和信息发布系统，建立气象、水利、国土资源等部门联合的监测预报预警信息共享平台和短时临近预警应急联动机制；完善灾害防御预案、宣传培训演练等群测群防体系，充分发挥乡村群测群防监测员、气象信息员、灾害信息员、水文观测员的作用；把山洪地质灾害防治知识纳入国民教育体系，加强宣传教育和应急演练，强化干部群众避灾减灾意识，全面提高自防自救和互救能力；建立洪水风险管理制度。
二、加快中小河流治理和病险水库除险加固最薄弱环节建设

中小河流治理以洪涝灾害易发地区、保护区人口密集、保护对象重要的河流及河段为重点。流域面积3000 平方公里以上的中小河流根据国务院批复的七大流域防洪规划和相关规划，按照先急后缓的原则，集中治理保护区内人口较多、经济集中，防洪标准低、问题比较突出、洪涝灾害比较严重，且近年来发生过较大洪水的重要河流的重点河段。流域面积200～3000 平方公里的中小河流，完成《全国重点地区中小河流近期治理建设规划》确定的2209条中小河流治理任务；其他中小河流，优先选择人口集中的城村镇、村庄、集中连片农田以及有重要基础设施的河流进行治理。加强管理，巩固大中型水库除险加固成果，加快小型水库除险加固，消除水库安全隐患，对存在重大安全隐患、危害程度大的大中型病险水闸实施除险加固，加强洞庭湖、鄱阳湖重点圩垸整治，基本完成围堤加固，积极推进居民迁建。

三、深入开展山洪地质灾害调查评价和搬迁避让

全面开展山洪地质灾害重点防治区灾害调查，查清山洪、泥石流、滑坡、崩塌等灾害隐患点的基本情况及气象致灾因子情况，评价和预测灾害隐患点发展趋势，划定灾害危险等级，编制山洪地质灾害风险图及专业图件。提出综合防治方案，及时更新灾害防御预案，强化临灾避险和应急处置。在受山洪地质灾害威胁严重的村镇，开展灾害隐患排查和勘查工作，查明泥石流沟、山洪沟和隐患坡体的地质结构，评价其危险性程度。在山洪地质灾害防治区每年开展汛前排查、汛中检查和汛后核查，及时消除灾害隐患。加强山洪地质灾害灾情的统计、核查、评估和发布工作。对危害程度高、治理难度大的山洪地质灾害隐患点的居民实施搬迁避让。对危害程度高、地质结构已基本查清的山洪泥石流沟、滑坡等先行开展工程治理。
四、加强易灾地区中生态薄弱区综合治理

以甘肃、四川、云南、贵州等山洪地质灾害易发地区作为重点，加快恢复和提高森林草地生态系统功能，增强固土护坡、涵养水源、调节径流的能力；继续实施长江上游、黄河上中游天然林商品性禁伐，尽快启动实施天然林资源保护二期工程；实施中幼林抚育和低质低效林改造；实施南方草地保护建设工程，重点安排江河源头、沿岸及水土流失严重地区，加快退牧还草工程进度；在巩固退耕还林成果的同时，新增退耕还林任务重点安排江河源头、三峡库区、南水北调水源地、石漠化和黄土高原水土流失区，25度以上陡坡耕地要逐步实现退耕还林；水土流失综合防治以长江上游西南土石山区、南方红壤丘陵区、黄河上中游黄土高原为重点，统筹兼顾其他地区，推进水土流失综合防治。

第四章 监测预报预警体系建设
第一节　监测系统建设

在防洪薄弱地区和山洪地质灾害易发地区建立和完善专群结合的监测预报预警系统，建立气象、水利、国土资源等部门联合的监测预报预警信息共享平台和短时临近预警应急联动机制，实现部门之间的实时信息共享，发布灾害预警信息。

一、雨量监测

根据气象、水利两部门提供的资料，截止到2009年，气象部门建有乡镇及以下雨量监测站约3万个，其中山洪地质灾害防治区约1.3万个暴雨监测站；水利部门建有雨量监测站约2万个，简易雨量站约0.85万个。

根据我国目前山丘区雨量站网布局实际情况，规划在充分利用现有雨量监测站网的基础上，按照先急后缓、协商布点、统一标准、信息共享、提高效率、职责维持现状、建管用相结合的原则，对雨量监测站网进行适当加密，增设10万个自动雨量站和一定数量的简易雨量站，其中自动雨量站建设由气象、水利部门各承担5万个。下一步，省级气象、水利部门要加强衔接协调，按照“部门分工合作、各负其责、整合资源”的原则，就规划原则、建设布局、建设规模与标准、实时信息共享等达成一致意见，联合编制实施方案，经国务院有关部门审核同意后，由气象、水利部门分别组织实施。
二、气象监测

经过多年的发展，截止到2009年，气象部门已建成国家级地面气象观测站2418个，乡镇及以下的自动气象站30853个，新一代天气雷达156部，在轨气象卫星6颗，初步建成了包括卫星、雷达、自动气象站等在内的综合气象观测系统，基本实现对我国大尺度天气系统的覆盖。但气象监测站网仍比较稀疏，存在观测盲区，尤其是尚未建立覆盖中小尺度天气系统的气象观测系统，应急观测能力亟待加强。

在充分利用现有设施的前提下，根据先急后缓的原则和资金可能，设置一定数量的移动天气雷达、天气雷达、风廓线雷达、自动气象站、移动气象观测站等监测设备；布设一定数量的云、能见度、天气现象等自动观测设备；增加布设自动卫星导航探空系统和改造L波段雷达探空系统；增补和升级改造雷电探测站、布设自动土壤水分观测站、建设生态环境气象观测站、升级改造酸雨观测站以及上述观测站信息传输和技术保障系统，建设和改进易灾地区强降水短时临近预报系统和定量降水短时预报系统。

建立易灾地区森林、草原火险气象实时监测分析系统，实现国家、省、市、县四级布局；建立易灾地区森林、草原火险气象条件预报预警系统，实现国家、省、市三级布局；建立火险气象数值预报业务系统，实现国家、省两级布局；建立减灾服务系统，包括：生态环境综合治理气象灾害预警信息发布和传播系统，生态环境治理气象服务业务系统建设，生态气象灾害风险评估和区划，气象卫星生态遥感监测分析业务系统。
气象监测项目由中国气象局总负责，各省（区、市）气象部门负责本行政区域内的建设任务实施，中国气象局相关直属单位负责业务指导、技术支持和国家级运行监控系统、运行维修平台、计量检定标校与考核测试系统的建设实施。

三、水文监测

截止到2009年，水利部门共建有水文站3183个、水位站1407个、简易水位站1693个，在我国主要江河及重点区域已基本建立了为防灾减灾服务的水文监测预报预警体系。但是监测站点稀少，监测设施落后，不能适应当前防灾减灾的需要。

规划在充分利用现有监测设施的前提下，根据轻重缓急和资金情况，设置一定数量的水文站、水位站、水文信息中心站、水文巡测基地等，提高中小河流洪水预报和水情服务水平，加强应急机动监测能力。
水文监测系统项目责任主体为流域机构或省级水行政主管部门，项目要按照《水文监测系统项目建设管理办法》的要求完善前期工作，经水利部或省级发展改革部门批准实施方案后，由水文部门组织实施。

四、泥石流、滑坡监测

目前全国仅有550个县建立了部分泥石流、滑坡等简易监测点，且监测设施和手段落后。规划在威胁人口500人以上的大型、特大型地质灾害点中，选择2638处重要地质灾害点进行专业监测，其中泥石流专业监测点665个、滑坡专业监测点1973个。

泥石流、滑坡监测系统主要在现有监测工作基础上布设。在布设监测站点时，按照突出重点的原则，对严重威胁居民生命财产安全、工程治理难度大、暂时不能采取搬迁措施、目前处于缓慢变形或局部变形的泥石流沟、滑坡体，除采取群测群防措施外，根据具体情况采取相应的专业监测，通过布设专业监测仪器进行实时、自动化监测，分析其变形发展趋势，适时做出预警预报信息。对其他泥石流沟、滑坡体，一般采取群测群防措施进行监测，必要时对滑坡体的形变可辅以GPS、斜坡裂缝相对位移等进行监测，在重要部位布置钻孔倾斜仪；对泥石流沟辅以地声等手段进行监测。

在充分利用现有监测设施的前提下，根据轻重缓急和资金情况，设置一定数量的双频高精度GPS观测仪、TDR监测系统、声发射监测仪、移动式钻孔测斜仪、岩（土）体压力计、孔隙水压力监测仪、滑坡无线裂缝伸缩仪、泥石流地声报警器等监测设备。在重点防治区的重点县配置三维激光扫描仪。
按照属地管理、分级负责，地方政府是山洪地质灾害防治责任主体的原则，泥石流、滑坡监测由各省（区、市）人民政府全面负责，国土资源部会同水利部等有关部门做好协调、指导和监督工作。
五、生态监测

为有效巩固生态保护与恢复成果，维护易灾地区生态系统的健康与稳定，强化生态监测预报预警，提高林草防灾减灾能力。加强森林病虫害、草原鼠虫害防治、天敌繁育场和生态野外观测站建设。

依托现有生态调查监测和野外观测站点数据，以及新增地面调查点位，获取水、土壤、植被、生物多样性等方面的数据，分析易灾地区生态系统类型与分布状况等基础生态环境特征，建立易灾地区森林、草原、湿地及生物多样性等生态环境趋势本底数据。

规划建设县级防治示范站、配备防治设施设备、应急防治物资储备库、天敌繁育场；选择山洪地质灾害极为严重，需要长期跟踪观测生态建设成效的中小流域典型地段，布设生态野外观测站；选择草原鼠虫害常发区域，进行必要的草原鼠虫病害监测，建设防治物资站、天敌繁育场和野外监测站，配套防治设备，储备防治药剂。
草原鼠虫害应急防治物资站建设的责任主体为省级草原行政主管部门。森林病虫害防治、生态野外观测站建设任务将在《林业发展“十二五”规划》和其他专项规划实施过程中予以落实。

第二节　预报预警系统建设

一、山洪地质灾害预报预警系统建设

（一）监测预报预警信息共享平台建设

建立县级监测预报预警信息共享平台，气象、水利、国土资源部门实时共享信息，实现雨情水情等基础信息的实时入库、自动分析、动态监测、在线查询、在线监控、在线预警发布等功能。

规划建设2058个县（市、区）的山洪地质灾害监测预报预警信息共享平台，建设29个省（区、市）及新疆生产建设兵团、320个地级市的山洪地质灾害信息管理系统，进一步完善国家级山洪地质灾害信息管理系统。
（二）预报预警系统建设

建立精细化、定量化强降水预报系统，尤其是短时临近预报系统；建立中小河流和小流域洪水预报和水情服务系统；根据区域降雨实况数据和预报雨量，开展山洪、泥石流、滑坡预报。

完善现有专业部门预警信息发布系统，通过两种山洪地质灾害预警方式进行信息发布，一是通过县级山洪地质灾害监测预报预警信息共享平台和相关部门专业发布系统，向受威胁的城镇、乡村、居民点、学校、医院、工矿企业发布预警信息；二是在紧急情况下，相关责任人员向可能影响范围内的群众发布预警信息。

县级配置电动警报器、传真机、预警短信收发设备等预警设备；乡镇级配置无线预警广播系统、电动警报器、查询监视终端、传真机等预警设备，配置柴油发电机作为应急供电设备；村级配置手摇报警器、铜锣、高频口哨等传统预警设备，重点村配置无线预警广播系统。

县级至地市级预报预警通信系统利用公共电信网、卫星通信信道作为主备信道，县级及以下各部门建立二级通信网。
水利、气象、国土部门要加强衔接协调，确定监测预报预警信息共享平台和预报预警系统的建设实施、信息发布的责任主体，建立部门间联合的信息共享平台和应急联动机制，联合编制实施方案，经国务院有关部门审核同意后组织实施。
二、防汛抗旱指挥系统建设

加快国家防汛抗旱指挥系统二期工程建设，完善信息采集、通信、应急指挥、计算机网络等系统；完善数据汇集、应用支撑平台，扩充应用范围和服务功能，整合数据资源和应用系统；新建和续建相关综合数据库，完善相关业务应用系统等。

三、中小型水库防汛报警通信系统建设

建设完善中小型水库防汛通信系统，构建重点中小水库的水雨情自动监测系统，完善重点中小型水库预警信息传输系统。

规划建设通信系统、中小型水库的水雨情监测站、水雨情接收站、预警系统等。项目责任主体为省级水行政主管部门，项目建设要结合水库除险加固编制实施方案，由省级发展改革部门审批后实施。

四、洪水风险管理

在中小河流重点河段选择基础条件较好的防洪保护区、蓄滞洪区及重点防洪城市，编制不同量级洪水的洪水风险图，开展洪水风险区划；编制洪水避难转移图，开展洪水风险意识宣传和培训；编制完善水库和中小河流（段）防洪预案。以上相关工作的责任主体为水利部及各流域机构。

第三节　群测群防体系建设

以基层干部群众为主体，对调查确认、威胁人民生命财产安全的山洪地质灾害易发小流域或隐患点进行全面监测；对危险性较大的灾害隐患点，布设监测报警仪器，安排专人负责，重点监测。由专业技术人员选择确定群测群防监测预报预警点，并对群测群防员、气象信息员、灾害信息员等基层群测群防队伍定期进行监测方法的培训指导。对所有山洪地质灾害威胁区或隐患点开展宏观巡查，特别是在汛期，安排专人定期巡查监测，发现险情和前兆及时预警；对降雨时监测人员不宜到达或危险性较大的山洪地质灾害隐患点，布设简易监测报警仪器进行自动监测报警，安排专人负责看管、维护；对于人口较为分散且受山洪地质灾害威胁的村、组设立简易雨量监测站，利用所在地区适用的传播方式进行信息的传输。组织基层党员干部或群众对山洪地质灾害隐患点开展监测预报预警，充分发挥乡村群测群防监测员、气象信息员、灾害信息员的作用，同时对广大山丘区群众开展山洪地质灾害防灾避险知识和技能的宣传教育，提高山区居民防范山洪地质灾害的知识和避险技能。

一、完善组织和责任制

山洪地质灾害防御工作实行地方人民政府行政首长负责制，成立县级山洪地质灾害防御指挥部，统一领导、协调、指挥山洪、泥石流、滑坡等灾害的防灾减灾工作。建立县、乡、村、组、户五级山洪地质灾害防御群测群防组织和责任制体系，建立多员合一的县、乡、村三级群测群防组织指挥机构。

二、编制灾害防御预案

山洪地质灾害防御预案是在现有条件下，事先做好防、抢、救各项工作安排的方案。地方各级政府，尤其是基层的县、乡（镇）、村，应根据各地的特点，按照总体要求，编制防御预案。规划编制县级预案、乡级预案、村级预案。在预案实施过程中，结合经济社会发展的实际情况，及时修订山洪地质灾害防御预案。

三、宣传、培训及演练

利用会议、广播、电视、报纸、宣传栏、宣传册、挂图、光碟及发放明白卡等方式宣传山洪地质灾害防御知识，做到进村、入户、到人，不断提高人们主动防范、依法防灾的自觉性，增强人们的自救意识和自救能力。在醒目的地方设立危险区警示牌，标明转移对象、转移路线、安置地点等相关信息。把山洪地质灾害防治知识纳入国民教育体系，组织开展山洪地质灾害防御相关知识的培训和避灾演练。
第五章  中小河流治理和病险水库除险加固

第一节 中小河流治理

一、流域面积3000平方公里以上中小河流治理

全国流域面积3000平方公里以上的中小河流有670多条，其中七大江河主要支流约430条，独流入海和内陆河流约240条。独流入海河流主要分布在辽东半岛、山东半岛以及东南诸河区。内陆河流主要分布在西北地区。根据国务院批复的七大流域防洪规划和相关规划，按照轻重缓急，选择防洪任务重、有重要保护对象的244条河流的重点河段进行集中治理。

（一） 治理标准

根据防洪保护区现状和经济社会发展需求，统筹考虑上下游、干支流、流域和区域的关系，妥善处理防洪与排涝的关系，按照《防洪标准》（GB50201-94）和有关规划科学确定防洪标准。
（二）治理规模

规划对244条河流进行重点治理，其中，大江大河主要支流173条，独流入海河流47条，内陆河流24条。根据国务院批复的七大流域防洪规划，按照河流重要性，173条大江大河主要支流中，有重要支流63条，包括长江流域的乌江、汉江、湖南四水、江西五河、四川五江一河、湖北荆南四河、青弋江、水阳江、滁河等24条，黄河流域的渭河、伊洛河、湟水河等8条，淮河流域的史灌河、淠河、新汴河等6条，海河流域的漳河、滹沱河、蓟运河等9条，松花江流域的洮儿河、辉发河、饮马河等7条，辽河流域的浑河、太子河等5条，珠江流域的柳江、桂江、郁江等4条。

71条独流入海河流及内陆河流中，重要河流有20条，包括东南诸河的钱塘江、瓯江、闽江、九龙江、晋江、赛江（交溪）、韩江，海南岛的南渡江、北部湾的南流江、东北地区辽东半岛的大凌河、浑江、海拉尔河、嘎呀河等13条重点独流入海河流，以及西北诸河的和田河、叶尔羌河、阿克苏河、渭干河、伊犁河、额尔齐斯河、格尔木河等7条内陆河流。
（三）主要建设内容及重点

主要建设内容为加高加固堤防（护岸）、河道整治（清除行洪障碍）及清淤疏浚等。

大江大河主要支流建设重点是，防洪标准低、问题比较突出、洪涝灾害比较严重，保护区内人口较多、经济集中、粮食产量大、有重要基础设施，以及近年来发生过较大洪水的重要河段。独流入海河流和内陆河流治理的重点是，防洪问题比较突出，风暴潮和融雪引发的洪涝灾害比较严重，保护对象比较重要，城镇化程度高以及近年来发生过较大洪水的河段。

二、流域面积200～3000平方公里中小河流治理

全国流域面积在200～3000 平方公里的河流有8600多条，分布范围广，规划选择洪涝灾害发生相对频繁、防洪风险相对较大、受洪水威胁的人口较多、经济集中、有需要保护的城镇、村庄以及有较大范围农田等保护对象的河流共5000多条，开展重点治理。

（一）治理标准

根据国家《防洪标准》(GB50201-94)，结合中小河流防洪保护区现状和经济社会发展需求，科学规划，统筹考虑中小河流治理对大江大河及其支流的防洪影响，与流域区域防洪标准相协调。中小河流治理的防洪标准一般为10～20年一遇。

（二）治理规模

根据全国各地洪涝灾害风险程度、近年灾害发生情况以及经济社会发展要求等因素，经过综合分析和统筹平衡，选择治理河流5000多条。2009～2012年，按照《全国重点地区中小河流近期治理建设规划》，并根据2010年洪涝灾害情况，对部分河流和治理河段进行了适当调整，涉及重点地区中小河流2209条。2013～2015年，在实施完成《全国重点地区中小河流近期治理建设规划》基础上，进一步加大治理力度、扩大治理范围，再治理2900多条重点中小河流重点河段。
（三）主要建设内容及重点

主要建设内容为堤防护岸加固和建设、河道清淤疏浚、排涝工程等。因地制宜，多措并举。山区和丘陵区河道，宜采取挡墙或护岸等工程形式进行防护，局部加固或新建封闭堤防，并根据需要开展河道清淤疏浚。浅丘区和平原区河道，对城镇河段和农田集中区进行堤防加固，对河道局部卡口段进行拓宽和疏浚。

以保护人口超过万人的县城、乡镇、村庄，万亩以上集中连片的基本农田以及重要基础设施的河段为治理重点。山丘区河流治理重点是县城、乡镇的河段，尽量保持河流的自然状态；丘陵及平原区河流治理重点是沿河人口和农田较集中的河段、行洪排涝河道淤积卡口等河段。优先治理纳入《全国重点地区中小河流近期治理建设规划》的2209条河流和防洪问题突出、近年来发生过较大洪涝灾害的河流的重点河段，进行加高加固堤防（护岸）、河道整治及清淤疏浚等。
第二节 病险水库和大中型病险水闸除险加固

一、病险水库除险加固

（一）除险加固规模

根据规划确定的任务，列入本次规划的项目，一是新出现的300多座大中型病险水库，二是《全国重点小型病险水库除险加固规划》确定的5400座小（1）型病险水库，三是重点小（2）型病险水库15000多座。

（二）主要建设内容

病险水库除险加固工程设计标准和等别执行现行规范和标准。原则上不得调整水库的原工程任务和规模。以大坝安全鉴定意见或安全评价为依据，针对水库存在的主要病险问题，通过采取综合加固措施，消除病险，确保工程安全和正常使用，恢复和完善水库应有的防洪减灾和兴利效益。重点安排直接关系水库工程安全运行的挡水建筑物、泄水建筑物、输水建筑物、基础及两岸坝肩加固处理，以及与运行安全有关的闸门、启闭设备等设施改造。其它内容不列入除险加固任务。除险加固原则上不新增永久移民占地。

主要措施为大坝整治、基础处理与防渗、溢洪道整治、输（放）水设施改造、金属结构及启闭设备更换等。在进行除险加固的同时，加快水利工程管理体制改革，精简水库管理机构，大力推行“管养分离”，落实管护经费和责任人，完善必要的观测、通讯、预警设备，制定和完善水库调度运用方案和安全管理应急预案。
对于水库规模减小或者功能萎缩，除险加固技术上不可行，经济上不合理的水库，按有关规定降低等级或报废。

（三）项目实施安排

根据规划目标和任务，到2012年底，全面完成《全国重点小型病险水库除险加固规划》确定的5400座小（1）型病险水库除险加固；2013年底前，完成15000多座重点小（2）型水库除险加固，对300多座近年来新出现的大中型病险水库，逐项履行基本建设程序实施除险加固。病险水库除险加固项目责任主体为省级人民政府，要按照国家发展改革委、水利部、财政部等部门制定的管理办法要求组织实施。

二、大中型病险水闸除险加固

（一）除险加固范围

列入规划的病险水闸应同时满足：最大过闸流量达到100立方米每秒及以上；已进行注册登记，经安全鉴定确定为三类闸或四类闸；除因地震、超标准洪水、强台风等不可抗拒的自然因素造成的病险水闸外，建成年限在15年以上（1994年以前完成建设）且1999年以来未进行过全面除险加固的水闸；不属于水库、水电站的输水和泄水建筑物的水闸以及河道上的通航船闸及橡胶坝；不属于已明确资金渠道的病险水闸。《全国大中型病险水闸除险加固方案》确定的病险水闸共2621座。
（二）主要建设内容

采取的主要措施为增扩闸孔、加高闸顶等防洪达标措施；灌浆、振冲加密、降低闸室扬压力或加长闸底板长度等增加闸室稳定的措施；增加水平铺盖或垂直防渗墙、改造上下游翼墙或在岸墙背后增设刺墙、接触灌浆等增强渗流稳定的措施；局部修补或拆除重建等结构修复措施；改造或恢复消能工、增加海漫长度和宽度、加设柴排、加深防冲槽等满足消能防冲要求的措施；河道清淤、设置挡砂、拦砂、冲砂设施，设置合理的引水冲砂结构型式等应对泥沙问题的措施；采用桩基和围封，同时改造闸室及上部结构尺寸等满足抗震规范要求的措施；机电及金属结构设备更新改造措施；自动化监控。

病险水闸经除险加固后，防洪标准和工程安全状况应符合现行国家或行业技术标准，恢复原有设计功能，满足防洪体系要求和正常运用条件，达到一类闸安全类别。同时加快水利工程管理体制改革，精简水闸管理机构，大力推行“管养分离”，落实管护经费和责任人，完善必要的观测、通讯、预警设备，制定和完善水闸调度运用方案和安全管理应急预案。对于水闸规模减小或者功能萎缩，除险加固技术上不可行，经济上不合理的水闸，按有关规定降低等级或报废。

第三节 洞庭湖、鄱阳湖重点圩垸整治

一、建设标准

洞庭湖、鄱阳湖圩垸围堤工程的建设标准根据其防洪、蓄滞洪任务，保护对象的重要程度，失事后造成的危害与损失大小合理确定。围堤等级一般应低于所在区域长江重要保护区的堤防等级，与长江干堤结合的部分围堤可与干堤等级相同，地位重要、失事后会造成极大危害的，其等级和标准可适当提高。分区隔堤的等级参照围堤标准确定，一般不高于蓄滞洪区围堤等级。

洞庭湖、鄱阳湖蓄洪垸安全设施的建设标准为，安全区人均安置面积标准一般不低于100平方米，并建设必要的基础设施，安全区围堤建设标准应不低于蓄滞洪区围堤标准；安全台人均安置面积标准根据当地土地资源条件一般不低于50平方米，并规划建设必要的基础设施。
二、主要建设内容

（一）洞庭湖重点圩垸整治

按照《洞庭湖区治理近期实施方案》，近期主要建设内容包括城陵矶附近100亿立方米蓄洪工程范围内的蓄滞洪区的堤防加固、安全建设和分洪闸工程；湖区22个蓄滞洪区和洪湖东分块等堤防加固工程，以及城陵矶附近100亿立方米的蓄滞洪区安全建设；尾闾治理工程。

（二）鄱阳湖重点圩垸整治

鄱阳湖区建设内容主要包括湖区二期治理防洪工程第六个单项20座圩堤；4处蓄滞洪区安全建设；尾闾治理工程。

 山洪地质灾害防治

第一节  山洪地质灾害调查评价

加大山洪地质灾害调查力度，全面查清山洪、泥石流、滑坡、崩塌等灾害隐患点的基本情况及气象致灾因子情况，评价和预测灾害隐患点发展趋势，划定灾害危险等级，编制山洪地质灾害风险图，对科学开展山洪地质灾害防治工作具有十分重要的意义。

一、原则和目标任务

（一）调查评价原则

以人为本。立足于保障山丘区人民群众生命安全，最大限度地减轻人员伤亡和财产损失进行调查与评价，优先开展保护人口相对多、居住集中的重点防治区的调查工作，查清灾害隐患点居民分布情况。调查评价工作以最大程度保障居民生命财产安全为主，兼顾国家重要基础设施、重大工程建设区（沿线），保障居民和国家财产、资源和生活生产环境安全并重。

全面调查。对山洪地质灾害重点防治区进行系统、深入的调查和评价，对所有居民点、重要基础设施等进行逐点调查，对一般防治区开展灾害隐患点排查和危险地段地质灾害调查。

客观评价。根据历史山洪地质灾害发生情况，居民分布情况，山洪沟、泥石流沟、滑坡、崩塌体的地质状况以及土地利用情况，对山洪地质灾害风险进行客观评价，编制山洪地质灾害风险图。

（二）目标任务

在山洪地质灾害重点防治区，以县为单元，全面查清山洪、泥石流、滑坡、崩塌等灾害隐患点的现状、形成的环境地质条件等基本情况，确定受灾害隐患点威胁的对象，评价灾害隐患点在自然和人为因素作用下的发生、发展规律及对当地人民生命财产的危害程度，进行山洪地质灾害易发程度区划和风险评价，划定灾害危险等级，编制山洪地质灾害风险图，为开展山洪地质灾害防治工作提供全面、系统、准确的基础资料。

对受山洪地质灾害威胁严重的村镇，开展灾害隐患排查和勘查工作，查明山洪沟、泥石流沟和隐患坡体的地质结构，评价其危害程度。在山洪地质灾害防治区，每年开展汛前排查、汛中检查和汛后核查，及时消除灾害隐患。加强山洪地质灾害灾情的统计、核查、评估和发布工作。

二、重点防治区灾害调查评价

为有效减少人员伤亡，科学开展山洪地质灾害防治工作奠定坚实的基础，在山洪地质灾害重点防治区，全面查清山洪、泥石流、滑坡、崩塌等灾害隐患点的基本情况，评价和预测灾害隐患点发展趋势，划定灾害危险等级，编制山洪地质灾害风险图。

调查内容包括：流域基本情况，历史山洪地质灾害情况和防治现状；进行沟道断面的测量，了解调查区产流汇流下垫面的基本条件，流域内土地利用情况和地层、构造等基本特征；对于流域内分布的可能诱发或加重山洪灾害的小水库和山塘， 进行小水库情况调查和下游河道断面的测量；分析计算下垫面参数、山洪沟水力参数等，完成不同频率的山洪风险区划,绘制山洪灾害危险区划图；针对在防御标准以下的风险区域，进行入户调查，确定需要搬迁避让或者临时转移的人员；开展一定洪水频率下河道冲刷淤积计算分析；确定不同情景下水库溃坝对下游的影响，完成小水库溃坝风险分析；确定防治区内小流域对应不同预警级别的临界雨量、水位等预警指标。

开展地质条件调查，分析滑坡、崩塌、泥石流发生的岩土体结构条件，阐明其发育、分布规律及形成机理，评价和预测其发展趋势，进行环境工程地质条件区划；对已发生的滑坡、崩塌、泥石流等灾害点进行调查，了解其分布范围、规模、结构特征、影响因素和诱发因素等，并对其复活性和危险性进行评估；对城市、村镇、厂矿、重要交通沿线、重要工程设施、大江大河、重要风景名胜区和重点文物保护点等潜在的滑坡、崩塌、泥石流等灾害隐患点进行调查，并对其危险性和危害性进行评价；结合防灾规划，推荐应急搬迁避让新址，并进行灾害危险性和建设适宜性初步评估；分析降水等对滑坡、崩塌和泥石流的影响，进行灾害气象预警区划；建立灾害信息系统，进行灾害分区评价，圈定易发区和危险区，编制地质灾害风险评价图，提出灾害防治建议。

三、重要村镇灾害隐患排查和勘查

针对受山洪严重威胁的414个县城及受泥石流、滑坡严重威胁的4400个村镇，开展灾害隐患排查和勘察工作，查明重要村镇周边泥石流沟、山洪沟和隐患坡体的形成条件，隐患部位的地质结构，评价其稳定性、危险性及其风险，为山洪地质灾害防治和重要村镇规划建设提供基础依据，显著降低重要村镇周边山洪地质灾害隐患造成的群死群伤及重大财产损失。 

勘查内容包括：针对村镇及村镇后山，采用三维地形扫描、航空测量、全站仪、常规水准测量等手段，快速获取村镇及村镇后山1:1000—1:5000比例尺数字地形图；开展重要村镇详细比例尺（1:2000—1:10000）地形及工程地质测绘，开展山洪地质灾害排查；对可能发生山洪地质灾害的隐患坡体和山洪沟，按照初步勘察的要求投入山地工程和钻探工作量等，查明山洪地质灾害隐患的地质结构及其危险性；因地制宜地提出山洪地质灾害防治对策和重要村镇规划建设建议；编制重要村镇工程地质区划图、危险区划图、灾害风险评价图、建筑适宜性图。
 四、年度山洪地质灾害排查

在山洪地质灾害防治区每年开展汛前排查、汛中检查和汛后核查，及时消除灾害隐患，实时掌握山洪地质灾害隐患点和危险地段的分布、稳定状态和发展变化，及时动态更新山洪地质灾害防御预案和山洪地质灾害风险区划图。

工作内容包括：在山洪地质灾害防治区内，全面开展山洪地质灾害隐患点排查和危险地段的山洪地质灾害调查，及时发现和确定威胁人民生命财产安全的山洪地质灾害隐患点和危险地段；对已查明的山洪地质灾害隐患点，实施逐点排查，检查隐患点险情有无新发展，针对最新情况，填写山洪地质灾害调查表，划定山洪地质灾害危险区，明确防治级别，更新防御预案；检查监测设备、警示标志是否完好，受威胁群众对预警信号、撤离路线和避灾场地是否熟悉，日常监测预报预警工作是否有效开展；针对各县级行政区域的水文、气象、地质环境条件及山洪地质灾害发育特征，编制年度山洪地质灾害排查报告，对重点防治区范围进行适当调整，及时调整各级行政区的山洪地质灾害风险区划图。

五、山洪地质灾害调查成果综合集成

综合集成山洪地质灾害调查和排查、重点村镇山洪地质灾害勘察等成果，加强山洪地质灾害灾情的统计、评估和发布工作，在2058个有山洪地质灾害调查评价任务的县（市、区），综合编制山洪地质灾害风险图、山洪地质灾害名录、山洪地质灾害调查综合研究报告。建立省级和全国山洪地质灾害专业数据库，编制各省（区、市）及全国山洪地质灾害专业图件，开展山洪地质灾害风险评价，提出山洪地质灾害防治建议，为政府宏观决策和管理提供决策支持。

工作内容包括：集成山洪地质灾害调查成果，加强山洪地质灾害灾情的统计、评估和发布工作，以县为单元，综合编制山洪地质灾害风险图、山洪地质灾害名录和山洪地质灾害调查综合研究报告；建立基于GIS平台的山洪地质灾害基础数据库及信息系统，建立数据共享的元数据和标准接口，建立省级和全国山洪地质灾害数据库和信息系统；制定调查技术要求，汇总调查评价图文材料，确定山洪地质灾害各级临界指标，编制各省（区、市）及全国山洪地质灾害易发程度分区图、危险性区划区和风险区划图，编制山洪地质灾害调查综合研究报告。
第二节  搬迁避让和工程治理

一、搬迁避让

对于部分生活在突发性地质灾害高风险区内、生命财产受到严重威胁的居民，从工程比选和经济效益比较，工程治理投入大于搬迁避让投资，不宜采用工程措施治理，需进行搬迁，主动避让山洪地质灾害。

对有明显变形迹象的灾害隐患点处的居民点优先安排搬迁避让。将搬迁避让与易地扶贫（生态移民）、小城镇建设相结合。重视新居住地选址中的地质环境评价工作，科学地进行场地规划，落实地质环境保护措施。对居民新址、公共设施等建设用地须进行地质、气象灾害危害性评估，保障居民迁入安全区，避免二次搬迁或造成新的地质灾害。要大力提高教育水平，为灾害隐患区人口自然外迁创造条件。

根据山洪地质灾害易发县市调查结果，对不同类型地质灾害大区，统计各大区受地质灾害威胁的人口数，并结合各省上报的搬迁避让需求，确定需要搬迁避让规模。规划实施搬迁避让人口约43万户、150万人。

二、工程治理

认真分析舟曲等特大山洪泥石流灾害的成因，科学确定山洪地质灾害防治思路和方式。对危害严重、且难以实施搬迁避让的部分山洪沟、泥石流沟、滑坡实施工程治理，使城镇、居民点、学校、医院、工矿企业、重要设施等得到有效的保护，以适应山丘区经济社会可持续发展的需要。山洪地质灾害工程治理遵循突出重点、因地制宜、综合治理的原则，通过技术经济比较，重点治理威胁严重的河段、泥石流沟和滑坡，并根据山洪地质灾害特性和致灾特点，因地制宜地采取工程治理措施，运用多种手段，结合水土保持，形成综合工程体系。

（一）山洪沟治理

全国需治理的山洪沟约19800条，考虑各省（区、市）山洪地质灾害防治区、重点防治区及山洪沟数量占全国的比例，结合灾害影响程度、频次、近年灾害发生情况以及经济社会发展要求等因素，确定各省（区、市）山洪沟治理数量1650条。

针对山洪沟特点及防治要求，按照保护人口、工矿企业的规模和重要性、各种保护对象的不同防护要求，考虑灾害造成的影响、经济损失等因素，合理确定相应的治理标准。

在山洪沟岸有居民或重要建筑物时，为防山洪冲刷破坏，宜沿岸修筑护岸工程，拦挡或疏导山洪，使其顺利排泄。对受山洪严重威胁的村镇或重要设施宜结合护岸工程适当修建堤防保护。对依山而建、受山坡地表径流危害的城镇、居民点、学校、医院、工矿企业，规划修建排洪渠，将坡面地表径流引入沟道排泄。为了合理利用水资源，可以结合灌溉与引水要求，在修排洪渠时修建取水与引水设施。根据各小流域山洪成灾特点，通过对沟道内淤积的泥砂、乱石、杂物和人为卡口进行清理疏挖，提高河道泄洪能力。重点在城镇河段清除河道行洪障碍，确保沟道泄洪畅通。对于疏浚的淤积物应堆放在距沟道有一定距离的低洼处，也可填坑造地。根据山洪沟的特点和经济社会分布状况，结合当地地形条件，利用当地的建筑材料修筑护岸和堤防工程，结合沟道疏浚和排洪渠，对重要防洪保护对象进行保护，提高防洪保护区的防洪能力。

（二）泥石流沟治理

全国需治理的泥石流沟约7000条，考虑各省（区、市）山洪地质灾害防治区、重点防治区及泥石流沟数量占全国的比例，结合泥石流影响程度、频次、近年灾害发生情况以及经济社会发展要求等因素，确定各省（区、市）泥石流沟治理数量共计480条。

针对泥石流沟特点及防治要求，按照威胁人口、工矿企业的规模和重要性，因地制宜、因害设防，根据泥石流的成因、类型、规模及危害程度等特点，科学合理地配置各项治理措施，工程措施与生物措施相结合，采取修建拦挡工程、排导工程、停淤工程和水土保持措施等进行综合治理，形成多目标、多功能、高效益的泥石流综合治理体系，逐步提高防御泥石流灾害的能力，合理利用扇形地土地资源，扩大农业生产用地，发挥山丘区资源优势，实现可持续发展。

（三）滑坡治理

全国需治理的滑坡约18000处，考虑各省（区、市）山洪地质灾害防治区、重点防治区及滑坡数量占全国的比例，结合滑坡影响程度及经济社会发展要求等因素，确定各省（区、市）滑坡治理数量共计1780处。

采取工程治理的滑坡一般为降雨诱发的极度危险滑坡，威胁到城镇、居民点、学校、医院、工矿企业、重要设施等，对经济社会发展可能造成严重影响，工程治理措施技术可行，治理效益比达1:20以上的滑坡。针对滑坡特点及防治要求，按照威胁人口及工矿企业的规模和重要性，优先选择危害大且治理效果好的特大型滑坡点实施工程治理，根据滑坡的稳定性、危险性以及治理的技术可行性和经济合理性等，针对滑坡形成的主控因素，采取排水沟、挡土墙、抗滑桩、锚索和削坡减载等工程措施。
山洪地质灾害调查评价、搬迁避让和工程治理的责任主体是省级人民政府。省级人民政府负责组织实施本地区危害严重、治理难度大的地质灾害隐患点人员搬迁。省级国土、水利部门要加强沟通衔接，根据规划确定的任务联合编制年度实施方案，确定本部门承担的任务，并做好山洪地质灾害调查成果综合集成工作。

易灾地区生态环境综合治理

第一节 林草植被保护与恢复

在全国中小河流治理和山洪地质灾害易发地区所属的2058个县域范围内，以防洪薄弱地区和山洪地质灾害易发地区为重点，以增加林草植被和提高林草植被质量为核心，实施造林、中幼林抚育和低质低效林改造、退耕还林、退牧还草和南方草地保护恢复、自然保护区建设等工程，保护、建设和治理并重，造林种草和退耕还林、退牧还草结合，提高林草植被保护和防灾减灾能力，增强生态防护功能，区分轻重缓急，逐步实现治理目标。同时加强江河源头和生态脆弱区重要生态功能区域的保护力度，落实管护措施和责任。

一、造林

在易灾区范围内实施造林2200万公顷，恢复森林植被。

（一）人工造林

在易灾区范围内，根据立地条件和原生植被状况，对适宜人工栽植乔木、灌木的宜林地和无立木林地，以及少量郁闭度低、封育难以尽快恢复的疏林地、低质林地，采取宜乔则乔、宜灌则灌的措施，开展人工造林。宜林荒山荒地先营造先锋树种，乔木、灌木相配置，培育混交林；沙荒地灌草结合，形成灌草植被；疏林地和郁闭度较低地段补植补造耐荫珍贵树种，形成复层混交林。规划完成人工造林1313.59万公顷。

（二）封山（沙）育林

在易灾区范围内，对有天然下种能力且分布均匀母树或幼树、根株达到一定数量，封育后可以成林的宜林地、无立木林地、疏林地和有成林希望的灌木林地，开展封山（沙）育林。根据地块情况，在边远山区、江河上游、水库集水区、水土流失严重地区、风沙危害特别严重地区，以及恢复植被较困难的封育区，宜实行全封；在有一定目的树种、生长良好、林木覆盖度较大的封育区，采用半封；在当地群众生产、生活和燃料等有实际困难的非生态脆弱区的封育区，采用轮封，自然恢复植被。规划封山（沙）育林824.23万公顷。

（三）飞播造林

在陕西、内蒙古、辽宁、河北4个省（区）的易灾地区内，对宜林地、无立木林地和疏林地相对集中连片、面积一般不少于飞机一架次作业面积宜播地段，在播区调查、区划的基础上，采用适宜的纯播或混播方式，开展飞播造林。飞播造林要选择天然更新能力强、种源丰富的乡土树（草）种，种子质量要达到规定标准。为提高森林防火、保持水土和抵抗病虫害能力，提倡针阔混交、乔灌草混交，培育混交林。灌草混播只限于沙区飞播。对于水土流失严重和植被稀少的小班，应提前封护育草（灌），使草（灌）植被有所恢复，提高飞播成效。规划飞播造林62.28万公顷。

二、中幼龄林抚育和低质低效林改造

在易灾区范围内，对过密中幼龄林和低质低效林，开展抚育和低质低效林改造，优化林分结构，提高林分质量，增强森林生态功能。

（一）中幼龄林抚育

在易灾区范围内，对郁闭度大于0.7的过密林分，遭受病虫害、雪压、风折等自然灾害、病腐木达到10%的林分，进行抚育，规划规模为2000万公顷。

幼龄林主要采用透光伐；以防护为主的中龄林主要采用生态疏伐，也可采用团状抚育或带状抚育；以资源培育为主的中龄林主要采用生长伐。同龄纯林采用下层抚育采伐，混交林、复层林宜采用上层抚育采伐；其他林分宜采用综合抚育采伐；株行距整齐的人工林，采用隔株、隔行等机械抚育采伐。

（二）低质低效林改造

在易灾区范围内，对稀疏、结构和稳定性失调，林木生长发育衰竭，系统功能退化或丧失，导致森林生态功能、林产品产量或生物量显著低于同类立地条件下相同林分平均水平的低效乔木林进行改造。规划完成低质低效林改造460万公顷。

郁闭度低于0.5的以补植为主，郁闭度0.5以上的残次林、劣质林以综合改造为主，适当伐去少量残次、劣质、病虫危害、衰退过熟的林木，补植珍稀树种。通过改造后林分密度应达到该类林分合理密度的85%以上。在实施过程中，采取有效措施控制对现有植被的破坏和病虫危害源的传播途径。

三、退耕还林

对生态治理重点省份坡度大于25度的陡坡耕地，本着突出重点、先急后缓、先易后难、农民自愿的原则，通过调整农村产业结构，加强农村能源和基本口粮田建设，鼓励劳动力转移等多种措施，逐步实施退耕还林，规划完成退耕还林100万公顷。

退耕还林要因地制宜，优先选择优良乡土树种开展人工造林。退耕还林要与增加农民收入相结合，鼓励有条件的地区发展生态经济林。优先将受灾严重地区和江河源头、三峡库区、南水北调水源地、南方石漠化地区、黄土高原水土流失区等生态地位重要区域的25度以上坡耕地退耕还林，恢复森林植被，减少耕作引起的水土流失。
四、退牧还草

实施退牧还草工程1000万公顷。其中，在辽宁、吉林、黑龙江、陕西4省15县，规划新建草场围栏30万公顷，补播严重退化草原9万公顷，建设人工草场1.5万公顷；其余任务在内蒙古、四川、西藏、甘肃、青海、宁夏、新疆等7省（区）和新疆生产建设兵团实施。

五、南方草地保护建设

在安徽、福建、江西、河南、湖南、湖北、广东、广西、海南、四川、重庆、贵州、云南、陕西等14个省（区、市）的508个易灾县实施，规划建设草地围栏50万公顷，草地改良180万公顷，人工种草175万公顷，建设草种原种田2000公顷，良种扩繁田6万公顷。

六、自然保护区基础设施建设

易灾地区大多地处我国生态重要区域、生物多样性分布集中区域及江河上游，珍稀野生动植物、自然保护区及湿地分布较集中分布。规划加强现有各级自然保护区、国际和国家重要湿地、国家湿地公园等基础设施建设，增强保护管理生态系统及其生物多样性的能力。优先开展国家级自然保护区、国际国家重要湿地区域的管护能力建设，配备管护基础设施。

对易灾地区内的自然保护区、国家重要湿地、国际重要湿地和国家湿地公园加大扶持力度，建设必要的管护用房、管护道路、架设供电线路、通讯线路、修建防火线、围栏、界碑（桩）。
林草植被保护与恢复的责任主体是省级林业、草原行政主管部门。规划优先选择甘肃、四川、云南、贵州等省份，实施林草植被保护与恢复。
第二节 水土流失综合防治

以山洪地质灾害易发地区为重点，以水土保持生态环境建设为核心，以县为实施单位，进一步加强坡改梯、坡面水系、淤地坝等水土保持重点工程建设，加大封禁保护和生态修复力度。以小流域为治理单元，山、水、田、林、路、村统一规划，因地制宜，合理配置各项措施，分区指导，不同区域采用不同的综合防治模式，形成高标准的水土流失综合防护体系。

一、项目区选择

（一）项目区确定

按照预防为主、突出重点、分区指导、综合防治的原则，选择全国山洪地质灾害易发县，水力侵蚀严重县，人口密集的中小河流、山洪地质灾害易发区，山洪地质灾害对国家重点基础设施威胁大的地区，作为水土流失综合防治项目区。共涉及四川、甘肃、贵州等29个省（区、市）和新疆生产建设兵团在内的766个县级行政区。

（二）建设布局

分成西北黄土高原区、东北黑土区、北方土石山区、西南土石山区、南方红壤丘陵区、高原冰川冻土侵蚀区、山前戈壁绿洲带水蚀风蚀复合区7大类型区，实施分区治理。其中，西北黄土高原区包括山西、内蒙古、河南等7个省（区）132个县；东北黑土区包括内蒙古、辽宁、吉林等4个省（区）65个县；北方土石山区包括北京、天津、河北等8个省（区、市）77个县；南方红壤丘陵区包括浙江、安徽、福建等10个省161个县；西南土石山区包括四川、贵州、云南、甘肃等10个省（区、市）287个县；高原冰川冻土侵蚀区包括内蒙古、西藏、青海3个省（区）17个县；山前戈壁绿洲带水蚀风蚀复合区为新疆维吾尔自治区（含兵团）的27个县。

二、建设内容与规模

在项目选择上，以水力侵蚀严重、对下游基础设施威胁较大、人口相对密集的县为重点；在小流域的选择上，以村庄、城镇周边和重要基础设施保护为重点；在措施配置上，以坡面水系和截留排导工程、坡改梯工程、淤地坝、沟道拦沙工程等为重点；在监督管理上，以实行最严格的水土保持方案管理制度为重点。规划对小流域和侵蚀沟实施治理，综合治理水土流失面积600万公顷，其中，西北黄土高原区117.81万公顷，东北黑土区48.37万公顷，北方土石山区59.83万公顷，南方红壤丘陵区101.75万公顷，西南土石山区245.74万公顷，高原冰川冻土侵蚀区7.50万公顷，山前戈壁绿洲带水蚀风蚀复合区19万公顷。
规划以长江上游西南土石山区、南方红壤丘陵区、黄河上中游黄土高原为重点，统筹兼顾其他地区，推进水土流失综合防治。水土流失综合治理项目责任主体为省级人民政府，要以项目区为单元编制实施方案，经省级发展改革部门审批后，由县级水行政主管部门组织实施。

第三节 生态环境评估和监管

一、生态环境评估

以县域为单位，开展易灾地区生态环境评估，建立生态环境评估体系，通过地面调查和遥感分析，全面摸清易灾地区生态环境现状，分析易灾地区生态环境问题及其发展趋势，以维护生态安全、减缓自然灾害为重点，提出对策建议，为科学指导易灾地区社会经济和生态环境可持续发展，保障易灾地区生态环境安全、开展后续生态恢复与建设提供科学依据。

重点开展各类资源开发、水利设施建设、城镇化、生态退化等对各类生态系统影响的专题研究，分析易灾地区生态环境现状、生态问题及其发展趋势；开展生态环境单项评估、综合评估等工作，提出改善易灾地区生态环境对策建议；初步建立生态环境地面调查和遥感分析数据库，开发生态环境功能评估业务系统，实现易灾地区生态评估的业务化运行，服务于易灾地区生态监测与预警。
生态环境评估工作的责任主体是国务院行业主管部门和地方各级行业主管部门。其中国务院行业主管部门负责组织编制总体实施方案和评估技术指南；组织开展相关技术培训，对各省报送的地面调查观测和统计数据进行收集、汇总、分析、管理和质量控制，建立相应的数据库和应用更新系统，进行全国易灾地区总体和县域遥感调查与分析，组织开展易灾地区生态环境功能综合评估；对不同易灾地区调查与评估结果进行比较、分析及总体质量控制，分不同类型和地区提出加强和改善生态系统功能的建议和对策；对评估成果进行分析、集成、发布和出版。省级行业主管部门负责组织开展包括样地选取和划定、地面监测、样品分析、数据收集分析和上报、组织实施等具体工作，以及基础统计数据收集上报、样地选择维护、样品采集运输、评估结果的反馈和评审等工作。

二、生态环境监管

在江河源头和生态脆弱区，禁止或严格限制资源开发和建设活动。严格执行建设项目环境影响评价制度，依法加强对矿产等自然资源开发和重大工程项目建设活动的环境监管，从源头防治生态破坏和污染。按照“谁建设谁负责、谁破坏谁治理”的原则，进一步明确和落实责任主体，建立矿山环境治理和生态恢复责任制。企业要对矿区废弃地和尾矿坝进行整理，恢复林草植被，严防次生灾害。依法严厉打击乱砍滥伐林木、毁林开垦、乱占林地、破坏湿地等违法行为。禁止侵占河道、围湖造地、非法采砂等影响行洪的行为。加强基本草原保护，严禁随意开垦、乱采滥挖、非法征占用草原。
易灾地区生态环境监管工作由国务院行业主管部门统一组织，有关省级行业主管部门负责开展本辖区相应工作。国务院行业主管部门负责进行国家层面的统一培训和各省（区、市）的组织协调；省级行业主管部门负责开展本省易灾地区有关县域的技术培训和现场检查与环境监管等具体工作，及时将监管结果报送国务院行业主管部门备案。

资金来源和实施安排

中央和地方要多层次多渠道筹措资金。各级政府和有关部门在编制审核实施方案过程中，要统筹考虑各方面资金，同时要加强资金管理，专款专用，按规定执行招投标制度，提高资金使用效率和综合效益。流域面积3000平方公里以上中小河流治理过程中，在本省（区、市）治理总投资、治理河流和重点河段不变的情况下，根据河流治理实际，经国家发展改革委商水利部同意后，可对具体治理河流投资作适当调整。

按照先急后缓、突出重点、防治结合、以防为主的原则，科学安排，合理确定建设时序，选择最迫切的治理任务优先实施。主要是防止群死群伤的监测预报预警体系、灾害调查评价和风险评估、搬迁避让；病险水库除险加固，堵口复堤，保护人口多且防洪标准相对较低的中小河流治理，洞庭湖和鄱阳湖重点圩垸堤防加固；易灾地区林草植被保护恢复和水土保持工程。对这些建设内容，中央和地方要在项目审核、资金安排、计划下达中，按照特事特办、急事急办的原则办理。

一、监测预报预警体系

基本完成局地和移动天气雷达、风廓线雷达、自动气象站、雨量监测站网、水文测站和泥石流滑坡等灾害监测站点建设，建设完善中小型水库防汛报警通信系统、气象监测预报、信息传输和信息发布系统；建立气象、水利、国土资源等部门联合的监测预报预警信息共享平台和短时临近预警应急联动机制；完善灾害防御预案、宣传培训演练等群测群防体系；把山洪地质灾害防治知识纳入国民教育体系；启动国家防汛抗旱指挥系统建设；建立洪水风险管理制度；加强易灾地区的生态环境功能评估工作。
二、中小河流治理和病险水库除险加固

在流域面积3000 平方公里以上中小河流中，选择防洪标准低、问题比较突出、洪涝灾害比较严重，且近年来发生过较大洪水的河流，对重点河段开展治理；对流域面积200～3000 平方公里的河流，优先治理纳入《全国重点地区中小河流近期治理建设规划》的2209条河流和防洪问题突出、近年来发生过较大洪涝灾害的河流的重点河段；实施洞庭湖、鄱阳湖重点圩垸堤防加固；完成大中型、小（1）型和重点小（2）型水库除险加固；实施安全隐患突出、危害大的大型病险水闸除险加固；其他规划建设内容2015年前力争完成。
三、山洪地质灾害防治

全面开展调查评价工作，2015年前基本完成山洪地质灾害防治区灾害调查任务，全面查清山洪、泥石流、滑坡、崩塌等灾害隐患点的基本情况，编制山洪地质灾害风险图，提出综合防治方案，及时更新灾害防御预案，在受山洪地质灾害威胁严重的村镇，开展灾害调查；完成危害严重、治理难度大的地质灾害隐患点人员搬迁；对危害大、难以实施搬迁避让的特大型灾害隐患点，采取工程治理措施。

四、易灾地区生态环境综合治理

加快恢复和提高森林草地生态系统功能，重点推进甘肃、四川、云南、贵州等省份林草植被保护和恢复任务；进一步加强坡改梯、淤地坝等水土保持重点工程建设，加大封禁保护和生态修复力度，以小流域为单元，山、水、田、林、路、村统一规划，综合治理，在坡面建设梯田，配套水系工程和水土保持措施；在有条件的沟道建设淤地坝、拦沙坝等工程，以长江上游西南土石山区、南方红壤丘陵区、黄河上中游黄土高原为重点，统筹兼顾其他地区，推进水土流失综合防治。开展易灾地区生态环境评估，加强易灾地区生态环境监管。2015年前完成其他易灾地区治理任务。

保障措施

一、加强组织领导，明确职责分工

国务院有关部门要各负其责、强化责任、加强沟通、通力合作，加强指导和监督检查。规划实施由省级人民政府负总责，各级地方政府要把本规划的实施作为当前和今后一个时期工作的重中之重，落实到“十二五”规划中。要建立健全目标责任制、绩效考核制和责任追究制，高标准、严要求，扎实做好各项工作，特别是土地征用、移民安置等重要环节的工作，确保各项建设顺利实施，按期完成任务。要明确防灾减灾工作中监测预报预警、预案制定、救灾抢险、灾后重建等各环节的责任部门，严格落实问责制。

二、做好前期工作，履行有关程序

《规划》经批准后，国务院有关部门根据本规划确定的原则、目标、任务、标准等，尽快将任务分解到各省（区、市），由各省（区、市）抓紧编制实施方案报国务院有关部门备核后，付诸实施。涉及的建设项目，要做好前期工作，按规定履行审批程序。

各级地方政府应加大前期工作投入力度，安排专项资金，组织好勘察设计，合理确定防灾减灾具体措施的范围、规模、标准，保证前期工作质量和进度。

国务院有关部门还要做好的工作，一是地方上报项目的审核审批和资金下达工作；二是对地方有关工作的指导和检查监督；三是规划中由国务院有关部门及其所属机构负责实施的项目，由牵头部门商有关部门和地方，做好前期工作，按规定履行审批程序，并加强项目和资金管理。

三、加大投入力度，保证按时到位

“十二五”期间要调整财政资金支出结构，把本规划的实施作为优先安排领域，加大中央财政投入力度；地方各级政府要整合各类资金，及时足额落实地方资金。要多渠道筹集建设资金，鼓励和吸引各类社会资金参与工程建设，积极引导群众投工投劳参与防灾减灾建设。

四、健全建管体制，强化监督管理

有关部门和地方要加强规划实施的监督管理，按建设程序，严格实行项目法人责任制、招标投标制、建设监理制和合同管理制，加强工程稽察、审计，并充分发挥社会监督和舆论监督的作用，保证工程质量和进度，发现问题及时纠正。进一步深化工程管理体制改革，落实管护责任和经费，加强工程维修养护，确保工程良性、安全运行，发挥工程效益。在工程建设、城市规划、村镇规划、住房建设、矿山开发等领域要严格落实有关政策法规，加强执法力度。

五、加强能力建设，提供科技支撑

进一步加强机构、队伍和人才建设，健全灾害防治综合管理体系，重点完善和充实县级以下基层防灾减灾体系。加强山洪地质灾害成因、防治及洪水管理的科学技术研究，完善相关标准体系，积极推广新技术、新方法，全面提升灾害调查、监测、预警预报和治理能力。
六、开展中期评估，完善实施方案

为保证规划顺利实施，及时解决规划实施中出现的问题，实现规划总体目标，适时开展中期评估。根据评估中暴露出的问题，及时调整和完善实施方案，确保实现规划目标。

附表1

需治理的流域面积3000平方公里以上中小河流名录

	序号
	河流名称
	所在水系
	流域面积

(平方公里)
	涉及省份

	一
	长江流域（片）
	　
	　
	　

	1
	乌江
	长江上游水系
	87920
	贵州、重庆

	2
	嘉陵江
	长江上游水系
	159800
	陕西、四川、重庆、甘肃

	3
	白龙江
	嘉陵江水系
	32244
	甘肃

	4
	涪江
	嘉陵江水系
	32751
	四川、重庆

	5
	渠江
	嘉陵江水系
	39180
	四川、重庆

	6
	岷江
	长江上游水系
	135400
	四川

	7
	沱江
	长江上游水系
	27800
	四川、重庆

	8
	雅砻江
	金沙江水系
	128400
	四川

	9
	汉江
	长江中游水系
	159000
	湖北、陕西

	10
	丹江
	汉江水系
	15994
	陕西、河南、湖北

	11
	唐白河
	汉江水系
	24500
	河南、湖北

	12
	荆南四河
	洞庭湖水系
	　
	湖北

	13
	湘江
	洞庭湖水系
	94600
	湖南、江西、广西

	14
	资水
	洞庭湖水系
	28027
	湖南

	15
	沅水
	洞庭湖水系
	88451
	湖南、湖北、重庆

	16
	澧水
	洞庭湖水系
	18740
	湖南、湖北

	17
	赣江
	鄱阳湖水系
	80948
	江西

	18
	抚河
	鄱阳湖水系
	15811
	江西


需治理的流域面积3000平方公里以上中小河流名录
	序号
	河流名称
	所在水系
	流域面积

(平方公里)
	涉及省份

	19
	信江
	鄱阳湖水系
	15535
	江西

	20
	饶河
	鄱阳湖水系
	11387
	江西

	21
	修河
	鄱阳湖水系
	13045
	江西

	22
	青弋江
	长江下游水系
	7100
	安徽

	23
	水阳江
	长江下游水系
	10385
	江苏、安徽

	24
	滁河
	长江下游水系
	8000
	江苏、安徽

	25
	赤水河、桐梓河
	长江上游水系
	23758
	贵州

	26
	大宁河
	长江上游水系
	4170
	重庆

	27
	横江、白水江
	金沙江水系
	22950
	云南

	28
	通天河
	金沙江水系
	140000
	青海、西藏

	29
	阿蓬江
	乌江水系
	5585
	重庆、湖北

	30
	巴水、举水、浠水
	长江中游水系
	10748
	湖北

	31
	裕溪河
	长江下游水系
	12900
	安徽

	32
	富水、陆水
	长江中游水系
	9073
	湖北

	33
	龙川江、牛栏江、小江
	金沙江水系
	25674
	云南

	34
	磨刀溪
	长江上游水系
	3167
	重庆

	35
	南广河
	长江上游水系
	4600
	四川

	36
	普渡河
	金沙江水系
	11644
	云南

	37
	綦江
	长江上游水系
	7020
	重庆

	38
	清江
	长江中游水系
	16700
	湖北


需治理的流域面积3000平方公里以上中小河流名录
	序号
	河流名称
	所在水系
	流域面积

(平方公里)
	涉及省份

	39
	秋浦河
	长江下游水系
	3019
	安徽

	40
	小江
	长江上游水系
	4568
	重庆

	41
	御临河
	长江上游水系
	3861
	重庆

	42
	皖河
	长江下游水系
	6442
	安徽

	43
	香溪河
	长江上游水系
	3099
	湖北

	44
	沮漳河
	长江中游水系
	5460
	湖北

	45
	芙蓉河
	乌江水系
	6893
	贵州

	46
	湘江
	洞庭湖水系
	4913
	贵州

	47
	洪渡河
	乌江水系
	3677
	贵州

	48
	郁江
	乌江水系
	3800
	重庆、湖北

	49
	西汉水
	嘉陵江水系
	9569
	陕西

	50
	褒河、金钱河、旬河、子午河
	汉江水系
	22158
	陕西

	51
	堵河
	汉江水系
	11725
	湖北

	52
	清水江、舞阳河
	洞庭湖水系
	23625
	贵州

	53
	任河
	长江中游水系
	174350
	重庆

	54
	溆水、渫水
	洞庭湖水系
	6500
	湖南

	55
	措勤河
	西藏内流区水系
	9839
	西藏

	56
	多玛河
	西藏内流区水系
	5736
	西藏

	57
	俄布河
	西藏内流区水系
	4572
	西藏

	58
	噶尔河
	西藏内流区水系
	6258
	西藏


需治理的流域面积3000平方公里以上中小河流名录
	序号
	河流名称
	所在水系
	流域面积

(平方公里)
	涉及省份

	59
	澜沧江
	澜沧江水系
	164000
	青海、西藏、云南

	60
	怒江、伊洛瓦底江
	怒江、伊洛瓦底江水系
	157300
	西藏、云南

	61
	狮泉河、象泉河
	雅鲁藏布江水系
	50210
	西藏

	62
	雅鲁藏布江
	雅鲁藏布江水系
	240200
	西藏

	二
	黄河流域（片）
	　
	　
	　

	63
	渭河
	黄河上游水系
	134766
	甘肃、陕西

	64
	金堤河
	黄河中下游水系
	5047
	河南、山东

	65
	汾河
	黄河中下游水系
	39471
	山西

	66
	伊洛河
	黄河中下游水系
	18881
	陕西、河南

	67
	大汶河
	黄河中下游水系
	9098
	山东

	68
	湟水
	黄河上游水系
	32863
	青海、甘肃

	69
	泾河
	渭河水系
	45421
	甘肃、陕西

	70
	清水河
	黄河上游水系
	14481
	宁夏

	71
	叶尔羌河
	塔里木内流区
	108000
	新疆、兵团

	72
	格尔木河
	柴达木内流区
	19621
	青海

	73
	阿克苏河
	塔里木内流区
	52000
	新疆、兵团

	74
	和田河
	塔里木内流区
	48870
	新疆、兵团

	75
	渭干河
	塔里木内流区
	72420
	新疆

	76
	伊犁河
	伊犁河、额敏河流域
	62728
	新疆、兵团

	77
	额尔齐斯河
	额尔齐斯河水系
	52450
	新疆、兵团


需治理的流域面积3000平方公里以上中小河流名录
	序号
	河流名称
	所在水系
	流域面积

(平方公里)
	涉及省份

	78
	沁河
	黄河中下游水系
	13532
	山西、河南

	79
	洮河
	黄河上游水系
	25526
	甘肃

	80
	大夏河
	黄河上游水系
	7154
	甘肃

	81
	葫芦河
	渭河水系
	9805
	甘肃

	82
	庄浪河、祖厉河
	黄河上游水系
	14660
	甘肃

	83
	大通河
	黄河上游水系
	15130
	青海、甘肃

	84
	苦水河
	黄河上游水系
	5218
	宁夏

	85
	大黑河
	黄河上游水系
	16009
	内蒙古

	86
	延河
	黄河中下游水系
	7725
	陕西

	87
	窟野河
	黄河中下游水系
	8706
	陕西、内蒙古

	88
	无定河
	黄河中下游水系
	30261
	陕西、内蒙古

	89
	千河
	渭河水系
	3493
	陕西

	90
	涑水河
	黄河中下游水系
	5774
	山西

	91
	隆务河、泽曲
	黄河上游水系
	9716
	青海

	92
	浑河
	黄河中下游水系
	5533
	内蒙古

	93
	黄甫川、都思兔河
	黄河上游水系
	11572
	内蒙古

	94
	清涧河、秃尾河
	黄河中下游水系
	7374
	陕西

	95
	黑河、白河
	黄河上游水系
	13056
	四川

	96
	艾不盖河
	内蒙古内流区
	7185
	内蒙古

	97
	黑河
	河西内流区
	116000
	内蒙古、甘肃


需治理的流域面积3000平方公里以上中小河流名录
	序号
	河流名称
	所在水系
	流域面积

(平方公里)
	涉及省份

	98
	那林河
	内蒙古内流区
	3217
	内蒙古

	99
	石羊河
	河西内流区
	14000
	甘肃

	100
	疏勒河
	河西内流区
	41300
	甘肃

	101
	巴音河
	柴达木内流区
	7281
	青海

	102
	布哈河
	柴达木内流区
	14384
	青海

	103
	喀什噶尔河
	塔里木内流区
	63000
	新疆

	104
	开都河
	塔里木内流区
	22200
	新疆、兵团

	105
	塔里木河
	塔里木内流区
	996404
	新疆、兵团

	106
	乌伦古河
	额尔齐斯河水系
	43000
	新疆、兵团

	107
	玛纳斯河
	准葛尔内流区
	19800
	兵团

	108
	高力罕郭勒
	内蒙古内流区
	3377
	内蒙古

	三
	淮河流域
	　
	　
	　

	109
	史灌河
	淮河水系
	6895
	河南、安徽

	110
	淠河
	淮河水系
	6000
	安徽

	111
	洙赵新河
	沂沭泗水系
	4206
	山东

	112
	新汴河
	淮河水系
	6562
	江苏、安徽

	113
	池河
	淮河水系
	5021
	安徽

	114
	泗河
	沂沭泗水系
	2357
	山东

	115
	射阳河
	里下河水系
	4036
	江苏

	116
	洪汝河
	淮河水系
	12380
	河南、安徽


需治理的流域面积3000平方公里以上中小河流名录
	序号
	河流名称
	所在水系
	流域面积

(平方公里)
	涉及省份

	117
	梁济运河
	沂沭泗水系
	3306
	山东

	118
	贾鲁河
	淮河水系
	5896
	河南

	119
	北汝河
	淮河水系
	6080
	河南

	120
	新洋港
	里下河水系
	3284
	江苏

	121
	小颍河
	淮河水系
	7348
	河南

	122
	沂沭河
	沂沭泗水系
	18220
	山东

	123
	惠济河
	淮河水系
	4135
	河南

	124
	涡河
	淮河水系
	15900
	河南

	125
	灌河(六塘河)
	沂沭泗水系
	6803
	江苏

	126
	大沽河
	山东半岛诸河
	6131
	山东

	127
	小清河
	山东半岛诸河
	10336
	山东

	128
	潍河
	山东半岛诸河
	6367
	山东

	129
	弥河
	山东半岛诸河
	3863
	山东

	130
	支脉河
	山东半岛诸河
	3382
	山东

	131
	北胶莱河
	山东半岛诸河
	3900
	山东

	四
	海河流域
	　
	　
	　

	132
	卫河
	漳卫南运河水系
	16578
	河南、河北、山东

	133
	漳河
	漳卫南运河水系
	18284
	河北、山西

	134
	大清河
	大清河水系
	42972
	天津、河北

	135
	滹沱河
	子牙河水系
	31696
	河北、山西


需治理的流域面积3000平方公里以上中小河流名录
	序号
	河流名称
	所在水系
	流域面积

(平方公里)
	涉及省份

	136
	蓟运河
	潮白、北运、蓟运河水系
	11827
	天津、河北

	137
	滦河
	滦河水系
	45872
	河北、辽宁

	138
	滏阳河
	子牙河水系
	14632
	河北

	139
	子牙新河
	子牙河水系
	46868
	河北

	140
	徒骇马颊河
	徒骇马颊河水系
	25481
	山东

	141
	卫运河
	漳卫南运河水系
	35275
	河北、山东

	142
	北运河
	潮白、北运、蓟运河水系
	7907
	北京、河北、天津

	143
	桑干河
	永定河水系
	26248
	山西

	144
	洋河
	永定河水系
	16440
	河北

	145
	潮白河
	潮白、北运、蓟运河水系
	19327
	北京、天津、河北

	146
	南北排河
	黑龙港及运东诸河
	19467
	河北

	五
	松辽流域
	　
	　
	　

	147
	洮儿河
	松花江水系
	28787
	吉林、内蒙古

	148
	倭肯河
	松花江水系
	12800
	黑龙江

	149
	饮马河
	松花江水系
	9807
	吉林

	150
	伊通河
	松花江水系
	8440
	吉林

	151
	穆棱河
	乌苏里江水系
	18427
	黑龙江

	152
	挠力河
	乌苏里江水系
	23988
	黑龙江

	153
	辉发河
	松花江水系
	14376
	吉林


需治理的流域面积3000平方公里以上中小河流名录
	序号
	河流名称
	所在水系
	流域面积

(平方公里)
	涉及省份

	154
	浑河
	辽河水系
	11481
	辽宁

	155
	太子河
	辽河水系
	16710
	辽宁

	156
	清河
	辽河水系
	4846
	辽宁

	157
	柳河
	辽河水系
	5791
	辽宁

	158
	绕阳河
	辽河水系
	10438
	辽宁

	159
	海拉尔河
	 额尔古纳河水系
	54800
	内蒙古

	160
	嘎呀河
	图们江水系
	13565
	吉林

	161
	大凌河
	大凌河及辽西半岛诸河
	23263
	辽宁

	162
	浑江
	鸭绿江水系
	15381
	吉林、辽宁

	163
	诺敏河
	松花江水系
	25966
	内蒙古、黑龙江

	164
	甘河
	松花江水系
	19549
	内蒙古、黑龙江

	165
	乌裕尔河
	松花江水系
	23110
	黑龙江

	166
	霍林河
	松花江水系
	15865
	吉林、内蒙古

	167
	牡丹江
	松花江水系
	37600
	吉林、黑龙江

	168
	拉林河
	松花江水系
	19215
	吉林、黑龙江

	169
	讷谟尔河
	松花江水系
	14061
	黑龙江

	170
	汤旺河
	松花江水系
	20383
	黑龙江

	171
	呼兰河
	松花江水系
	31424
	黑龙江

	172
	阿伦河
	松花江水系
	6297
	黑龙江、内蒙古

	173
	绰尔河
	松花江水系
	17331
	内蒙古


需治理的流域面积3000平方公里以上中小河流名录
	序号
	河流名称
	所在水系
	流域面积

(平方公里)
	涉及省份

	174
	雅鲁河
	松花江水系
	19640
	黑龙江、内蒙古

	175
	蚂蚁河
	松花江水系
	10727
	黑龙江

	176
	梧桐河
	松花江水系
	4763
	黑龙江

	177
	音河
	松花江水系
	4778
	黑龙江、内蒙古

	178
	肇兰新河
	松花江水系
	5210
	黑龙江

	179
	科洛河
	松花江水系
	8574
	黑龙江

	180
	头道松花江
	松花江水系
	7927
	吉林

	181
	二道松花江
	松花江水系
	10712
	吉林

	182
	古洞河
	松花江水系
	4303
	吉林

	183
	东辽河
	辽河水系
	11450
	吉林、辽宁、内蒙古

	184
	老哈河  
	辽河水系
	29090
	辽宁、内蒙古

	185
	西辽河
	辽河水系
	104720
	吉林、辽宁、内蒙古

	186
	西拉木伦河
	辽河水系
	31300
	内蒙古

	187
	乌力吉木伦河
	辽河水系
	35200
	内蒙古

	188
	新开河
	辽河水系
	7881
	内蒙古

	189
	教来河
	辽河水系
	18300
	内蒙古

	190
	秀水河
	辽河水系
	3002
	辽宁

	191
	招苏台河        
	辽河水系
	4583
	辽宁

	192
	查干木伦河
	辽河水系
	11450
	内蒙古

	193
	逊别拉河
	黑龙江水系
	15868
	黑龙江


需治理的流域面积3000平方公里以上中小河流名录
	序号
	河流名称
	所在水系
	流域面积

(平方公里)
	涉及省份

	194
	呼玛河
	黑龙江水系
	31044
	黑龙江

	195
	根河、激流河、哈拉哈河
	 额尔古纳河水系
	47518
	内蒙古

	196
	绥芬河
	绥芬河水系
	9984
	黑龙江

	197
	珲春河
	图们江水系
	3963
	吉林

	198
	别拉洪河
	乌苏里江水系
	4393
	黑龙江

	199
	额木尔河
	黑龙江水系
	16130
	黑龙江

	200
	小凌河
	 大凌河及辽西诸河
	5153
	辽宁

	201
	瑷河
	鸭绿江水系
	5891
	辽宁

	202
	大洋河
	 辽东半岛诸河
	6145
	辽宁

	203
	六股河
	 大凌河及辽西诸河
	3045
	辽宁

	六
	珠江流域
	　
	　
	　

	204
	郁江
	西江
	89870
	广西

	205
	柳江
	西江
	58398
	广西、贵州

	206
	黔浔江
	西江
	327006
	广西

	207
	桂江
	西江
	18790
	广西

	208
	南流江
	粤桂琼沿海诸河
	9704
	广西

	209
	韩江
	韩江
	30112
	广东、福建

	210
	南渡江
	粤桂琼沿海诸河
	7116
	海南

	211
	南盘江
	西江
	43200
	云南

	212
	西枝江
	东江
	4120
	广东


需治理的流域面积3000平方公里以上中小河流名录
	序号
	河流名称
	所在水系
	流域面积

(平方公里)
	涉及省份

	213
	贺江
	西江
	11599
	广西

	214
	北流河
	西江
	9359
	广西

	215
	甸溪河、黄泥河
	西江
	10498
	云南

	216
	连江
	北江
	10061
	广东

	217
	龙江
	西江
	16879
	广西

	218
	六硐河
	西江
	4868
	贵州

	219
	泸江、曲江
	西江
	8633
	云南

	220
	罗定江
	西江
	4493
	广东

	221
	绥江、翁江、武水、浈水
	北江
	26682
	广东

	222
	新丰江
	东江
	5813
	广东

	223
	潭江
	粤桂琼沿海诸河
	6026
	广东

	224
	九州江
	粤桂琼沿海诸河
	3337
	广东

	225
	榕江
	粤桂琼沿海诸河
	4628
	广东

	226
	漠阳江
	粤桂琼沿海诸河
	6091
	广东

	227
	鉴江
	粤桂琼沿海诸河
	9474
	广东

	228
	万泉河
	粤桂琼沿海诸河
	3693
	海南

	229
	红河
	红河
	123207
	云南

	七
	太湖流域
	　
	　
	　

	230
	钱塘江
	钱塘江水系
	55558
	浙江、安徽

	231
	瓯江
	瓯江水系
	18100
	浙江


需治理的流域面积3000平方公里以上中小河流名录
	序号
	河流名称
	所在水系
	流域面积

(平方公里)
	涉及省份

	232
	闽江
	闽江水系
	60992
	福建

	233
	九龙江
	浙闽沿海诸河
	14741
	福建

	234
	交溪(赛江)
	浙闽沿海诸河
	5549
	福建

	235
	晋江
	浙闽沿海诸河
	5629
	福建

	236
	七浦塘
	太湖水系
	4393
	江苏

	237
	大泖港
	太湖水系
	4467
	上海

	238
	太浦河
	太湖水系
	5847
	上海、江苏、浙江

	239
	鳌江
	浙闽沿海诸河
	1580
	浙江

	240
	飞云江
	浙闽沿海诸河
	3719
	浙江

	241
	椒江
	浙闽沿海诸河
	6603
	浙江

	242
	甬江
	浙闽沿海诸河
	5378
	浙江

	243
	沙溪
	闽江水系
	11800
	福建

	244
	木兰溪
	浙闽沿海诸河
	1732
	福建


附表2

需治理的流域面积200～3000平方公里中小河流汇总表
单位：条

	省级行政区
	2009～2012年
	2013～2015年
	2009～2015年

合计
	省级行政区
	2009～2012年
	2013～2015年
	2009～2015年

合计

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	北京
	　
	17
	17
	湖北
	86
	167
	253

	天津
	4
	6
	10
	湖南
	160
	170
	330

	河北
	64
	59
	123
	广东
	60
	161
	221

	山西
	29
	61
	90
	广西
	161
	106
	267

	内蒙古
	74
	73
	147
	海南
	15
	30
	45

	辽宁
	37
	106
	143
	四川
	185
	140
	325

	吉林
	47
	90
	137
	贵州
	257
	98
	355

	黑龙江
	87
	91
	178
	云南
	80
	127
	207

	上海
	　
	10
	10
	西藏
	41
	47
	88

	江苏
	85
	118
	203
	重庆
	48
	100
	148

	浙江
	43
	77
	120
	陕西
	56
	100
	156

	安徽
	84
	139
	223
	甘肃
	86
	90
	176

	福建
	53
	135
	188
	青海
	12
	60
	72

	江西
	82
	140
	222
	宁夏
	19
	50
	69

	山东
	89
	130
	219
	新疆
	49
	92
	141

	河南
	101
	135
	236
	新疆兵团
	15
	40
	55


附表3

山洪地质灾害防治及易灾地区生态环境综合治理县级单位名录

	序号
	省份
	县数
	县名

	合计
	
	2058
	

	1
	北京
	7
	延庆县 门头沟区 平谷区 昌平区 密云区 房山区 怀柔县

	2
	天津
	1
	蓟县

	3
	河北
	64
	井陉县 鹿泉市 元氏县 赞皇县 平山县 灵寿县 行唐县 丰润区 滦  县 迁西县 遵化市 玉田县 青龙县 昌黎县 抚宁县 卢龙县 海港区 山海关区 邯郸县 武安市 磁  县 涉  县 永年县 峰峰矿区 邢台县 沙河市 临城县 内丘县 承德县 宽城县 兴隆县 平泉县 滦平县 围场县 丰宁县 隆化县 双桥区 双滦区 宣化县 沽源县 尚义县 蔚  县 阳原县 怀安县 万全县 怀来县 涿鹿县 赤城县 崇礼县 张市桥西区 宣化区 下花园区 易  县 徐水县 涞源县 顺平县 唐  县 涞水县 曲阳县 阜平县 满城县 迁安县 营子 张北县

	4
	山西
	105
	阳曲县 娄烦县 古交市 太原市区（含小店区 迎泽区 杏花岭区 尖草坪区 万柏林区 晋源区） 阳高县 广灵县 灵丘县 浑源县 大同县 乡宁县 吉 县 隰  县 大宁县 翼城县 永和县 蒲  县 安泽县 长治县 潞城市 屯留县 壶关县 平顺县 武乡县 沁  县 沁源县 高平市 阳城县 陵川县 沁水县 汾阳市 文水县 交城县 孝义市 兴  县 临  县 石楼县 岚  县 方山县 离石区 中阳县 交口县 朔城区 平鲁区 山阴县 怀仁县 应  县 保德县 五寨县 代  县 偏关县 岢岚县 河曲县 五台县 原平市 神池县 繁峙县 盂  县 平定县 阳泉市区 和顺县 介休市 灵石县 左权县 盐湖区 永济市 稷山县 闻喜县 夏  县 绛县 平陆县 垣曲县 清徐县 天镇县 长子县 襄垣县 长治市（含郊区) 黎城县 晋城市城区 泽州县 昔阳县 榆次 寿阳 太谷 右玉县 古县 襄汾县 尧都区 宁武县 芮城县 河津市 左云县 浮山县 平遥县 洪洞县 定襄县 大同市南郊区 霍州市 汾西县 静乐县 柳林县 榆社县 大同市新荣区 临猗县 忻州市忻府区 新绛县


山洪地质灾害防治及易灾地区生态环境综合治理县级单位名录

	序号
	省份
	县数
	县名

	5
	内蒙
	74
	莫力达瓦达斡尔族自治旗 扎兰屯市 阿荣旗 根河市 鄂伦春旗 牙克石市 乌兰浩特市 阿尔山市 科尔沁右翼前旗 科尔沁右翼中旗 扎赉特旗 突泉县 奈曼旗 库伦旗 扎鲁特旗 霍林郭勒市 阿鲁科尔沁旗 巴林左旗 巴林右旗 克什克腾旗 翁牛特旗 林西县 敖汉旗 宁城县 喀喇沁旗 松山区 元宝山区 红山区 太仆寺旗 镶黄旗 正蓝旗 锡林浩特市 察哈尔右翼前旗 察哈尔右翼后旗 四子王旗 凉城县 丰镇市 商都县 化德县 集宁区 土左旗 和林县 清水河县 新城区 赛罕区 回民区 九原区 固阳县 土右旗 昆都仑区 青山区 东河区 伊金霍洛旗 达拉特旗 准格尔旗 乌拉特前旗 乌拉特中旗 乌拉特后旗 阿拉善左旗 海勃湾区 海南区 满洲里市 多伦县 察右中旗 兴和县 卓资县 托克托县 武川县 达尔罕茂明安联合旗 乌达区 鄂尔多斯市东胜区 包头市石拐区 阿拉善右旗 磴口县

	6
	辽宁
	55
	抚顺县 清原县 新宾县 本溪县 桓仁县 宽甸县 凤城市 东港市 岫岩县 辽阳县 西丰县 开原市 铁岭县 抚顺市区 本溪市区 丹东市区 清河区 凌海市 义县 北镇市 黑山县 阜蒙县 彰武县 北票市 凌源市 喀左县 建平县 朝阳县 建昌县 兴城市 绥中县 葫芦岛市区 法库县 庄河市 海城市 盖州市 大石桥市 灯塔市 昌图县 调兵山市 苏家屯区 东陵区 千山区 鲅鱼圈区 弓长岭区 太子河区 宏伟区  瓦房店市 普兰店市 大连市区 新城子区 阜新市区 太和区 朝阳市（含双塔区 龙城区） 旅顺口区

	7
	吉林
	34
	集安市 桦甸市 安图县 敦化市 蛟河市 白山市浑江区 白山市江源区 通化市（含东昌区 二道区 开发区） 长白县 辉南县 抚松县 靖宇县 柳河县 龙井市 和龙市 珲春市 图们市 延吉市 舒兰市 长白山管委会池西 池北区 吉林市（含丰满区 北大湖开发区 船营区 昌邑区 经开区） 磐石市 永吉县 东丰县 伊通县 梅河口市 前郭县 九台市 洮南市 洮北区 临江市 通化县 汪清县 东辽县


山洪地质灾害防治及易灾地区生态环境综合治理县级单位名录

	序号
	省份
	县数
	县名

	8
	黑龙江
	80
	宁安市 爱民区 林口县 东宁县 绥芬河市 汤原县 桦南县 桦川县 佳木斯市郊 密山市 鸡东县 虎林市 萝北县 宝清县 集贤县 饶河县 勃利县 茄子河区 铁力市 嘉荫县 五大连池市 爱辉区 北安市 孙吴县 逊克县 嫩江县 加格达奇区 大兴安岭新林区 漠河县 呼玛县 塔河县 尚志市 五常市 木兰县 通河县 宾县 延寿县 阿城区 依兰县 巴彦县 方正县 双城市 呼兰区 龙江县 克山县 讷河市 甘南县 克东县 庆安县 望奎县 绥棱县 海伦市 拜泉县 南岔区 鸡冠区 工农区 朗乡局(含带岭区） 桃山局(含双丰局） 金山屯区(含西林区 美溪区） 伊春区(含乌马河区） 翠峦区(含友好区） 铁力局 五营区(含上甘岭区 红星区） 四方台区 汤旺河区 乌伊岭区(含新青区） 农垦1 农垦2 大海林林业局 绥阳林业局 穆棱林业局 柴河林业局 绥棱林业局 亚布力林业局 方正林业局 东方红林业局 鹤北林业局 海林市 穆棱市 碾子山区

	9
	浙江
	68
	淳安县 永嘉县 临安市 龙泉市 庆元县 开化县 仙居县 泰顺县 文成县 建德市 桐庐县 富阳市 诸暨市 安吉县 乐清市 青田县 江山市 瑞安市 常山县 磐安县 东阳市 景宁县 遂昌县 新昌县 缙云县 苍南县 平阳县 嵊州市 武义县 义乌市 瓯海区 余姚市 浦江县 龙游县 云和县 宁海县 兰溪市 余杭区 天台县 衢江区 临海市 三门县 莲都区 松阳县 长兴县 永康市 金东区 上虞市 婺城区 柯城区 鹿城区 萧山区 黄岩区 西湖区 奉化市 象山县 鄞州区 定海区 德清县 普陀区 绍兴县 岱山县 温岭市 嵊泗县 吴兴区 龙湾区 北仑区 拱墅区

	10
	安徽
	36
	贵池区 宁国市 桐城市 枞阳县 怀宁县 潜山县 岳西县 太湖县 宿松县 宜秀区 黄山区 绩溪县 泾  县 金寨县 铜陵县 屯溪区 黟  县 祁门县 广德县 旌德县 繁昌县 霍山县 石台县 舒城县 徽州区 东至县 狮子山区 歙县 青阳县 南陵县 休宁县 黄山市风景区 铜陵市郊区 池州市九华山 六安市裕安区 宣城市宣州区


山洪地质灾害防治及易灾地区生态环境综合治理县级单位名录

	序号
	省份
	县数
	县名

	11
	福建
	74
	建瓯市 浦城县 延平区 松溪县 建阳市 邵武市 武夷山市 光泽县 顺昌县 政和县 尤溪县 沙县 建宁县 泰宁县 永安市 将乐县 宁化县 大田县 明溪县 三元区 清流县 梅列区 漳平市 连城县 武平县 永定县 新罗区 长汀县 上杭县 屏南县 周宁县 寿宁县 古田县 福鼎市 霞浦县 福安市 蕉城区 柘荣县 华安县 南靖县 长泰县 平和县 漳浦县 诏安县 云霄县 龙海市 龙文区（含芗城区） 安溪县 德化县 南安市 永春县 洛江区 晋江市 丰泽区（含鲤城区） 永泰县 闽清县 闽侯县 罗源县 连江县 福清市 晋安区 马尾区 仙游县 涵江区 城厢区 秀屿区 荔城区 同安区 翔安区  东山县 惠安县 泉港区 平潭县 长乐市

	12
	江西
	94
	湾里区 新建县 安义县 昌江区 乐平市 浮梁县 上栗县 芦溪县 湘东区 莲花县 庐山区 九江县 瑞昌市 武宁县 修水县 永修县 德安县 星子县 都昌县 湖口县 彭泽县 共青城 渝水区 分宜县 贵溪市 余江县 龙虎山 章贡区 赣  县 南康市 信丰县 大余县 上犹县 崇义县 安远县 龙南县 定南县 全南县 宁都县 于都县 兴国县 瑞金市 会昌县 寻乌县 石城县 袁州区 丰城市 高安市 樟树市 奉新县 万载县 上高县 宜丰县 靖安县 铜鼓县 信州区 上饶县 广丰县 玉山县 铅山县 吉安县 吉水县 峡江县 新干县 永丰县 泰和县 遂川县 万安县 安福县 永新县 临川区 南城县 黎川县 南丰县 崇仁县 乐安县 宜黄县 金溪县 资溪县 广昌县 横峰县 鄱阳县 万年县 余干县 三清山 弋阳县 婺源县 井冈山市 德兴市 青原区 东乡县 庐山管理局 吉州区 安源区

	13
	山东
	56
	历城区 长清区 章丘市 平阴县 崂山区 李沧区 莱西市 平度市 胶南市 淄川区 博山区 沂源县 山亭区 福山区 海阳市 莱山区 莱阳县 莱州市 龙口市 蓬莱市  栖霞市 招远市 牟平区 诸城市 青州市 临朐县 安丘市 邹城市 泗水县 泰山区 岱岳区 新泰市 肥城市 环翠区 文登市 乳山市 东港区 莒  县 五莲县 岚山区 莱城区 钢城区 沂水县 费  县 蒙阴县 平邑县 沂南县 苍山县 莒南县 曲阜市 荣成市 即墨市 临沭县 昌乐县 郯城县 宁阳县


山洪地质灾害防治及易灾地区生态环境综合治理县级单位名录

	序号
	省份
	县数
	县名

	14
	河南
	79
	卢氏县 西峡县 嵩  县 栾川县 南召县 灵宝市 洛宁县 内乡县 鲁山县 淅川县 商城县 新  县 浉河区 济源市 林州市 桐柏县 泌阳县 陕  县 罗山县 汝阳县 辉县市 渑池县 确山县 宜阳县 登封市 新安县 修武县 方城县 固始县 光山县 镇平县 新密市 汝州市 禹州市 平桥区 巩义市 唐河县 卫辉市 荥阳市 舞钢市 淇  县 安阳县 新郑市 叶  县 偃师市 社旗县 沁阳市 伊川县 博爱县 孟津县 潢川县 遂平县 宝丰县 卧龙区 襄城县 湖滨区 郏  县 淇滨区 宛城区 鹤山区 驿城区 中站区 义马市 孟州市 西平县 长葛市 二七区 汤阴县 山城区 马村区 解放区 龙安区 山阳区 洛龙区 石龙区 新华区 吉利区 凤泉区 浚县

	15
	湖北
	71
	麻城市 利川市 长阳县 南漳县 保康县 巴东县 夷陵区 恩施市 谷城县 罗田县 广水市 阳新县 秭归县 通山县 兴山县 咸丰县 宣恩县 五峰县 大悟县 建始县 红安县 崇阳县 鹤峰县 英山县 来凤县 黄陂区 咸安区 通城县 宜都市 京山县 蕲春县 松滋市 点军区 黄石市区 丹江口市 竹山县 竹溪县 赤壁市 曾都区（含随县） 大冶市 神农架林区 郧  县 团风县 安陆市 黄梅县 鄂城区 钟祥市 浠水县 远安县 武穴市 房  县 郧西县 孝昌县 当阳市 梁子湖区 东宝区 枝江市 猇亭区 沙洋县 石首市 华容区 西陵区 张湾区 茅箭区 新洲区 掇刀区 屈家岭管理区 宜城市 老河口市 枣阳 嘉鱼县

	16
	湖南
	102
	宁乡县 长沙县 浏阳市 望城县 炎陵县 茶陵县 攸  县 醴陵市 株洲县 湘潭县 湘乡市 韶山市 临湘市 汨罗市 岳阳楼区 平江县 云溪区 岳阳县 衡阳县 衡东县 衡山县 祁东县 衡南县 常宁市 耒阳市 南岳区 武冈市 隆回县 邵阳县 邵东县 新邵县 洞口县 城步苗族自治县 绥宁县 新宁县 鼎城区 汉寿县 澧 县 临澧县 石门县 桃源县 安化县 桃江县 资阳区 赫山区 桑植县 慈利县 永定区 武陵源区 苏仙区 北湖区 宜章县 资兴市 桂阳县 永兴县 汝城县 临武县 桂东县 安仁县 嘉禾 冷水滩区 零陵区 祁阳县 东安县 双牌县 道县 江永县 江华县 宁远县 蓝山县 新田县 洪江市 沅陵县 会同县 中方县 辰溪县 麻阳县苗族自治县 溆浦县 新晃侗族自治县 靖州县 鹤城区 通道县 芷江县 新化县 双峰县 娄星区 冷水江市 涟源市 吉首市 泸溪县 凤凰县 花垣县 保靖县 古丈县 永顺县 龙山县 湘潭市区（含岳塘区 雨湖区） 衡阳市区（含蒸湘区 石鼓区 雁峰区 珠晖区） 邵阳市（大祥区 北塔区） 湘阴县 津市 沅江市


山洪地质灾害防治及易灾地区生态环境综合治理县级单位名录

	序号
	省份
	县数
	县名

	17
	广东
	80
	英德市 紫金县 怀集县 阳山县 阳春市 惠东县 五华县 龙川县 丰顺县 封开县 梅  县 信宜市 广宁县 大埔县 连州市 东源县 连平县 乐昌县 和平县 高州市 龙门县 仁化县 始兴县 新丰县 翁源县 南雄市 乳源县 清新县 德庆县 兴宁市 郁南县 罗定市 从化市 高要市 博罗县 曲江区 连南县 连山县 新兴县 普宁市 饶平县 海丰县 佛岗县 揭西县 化州市 云安县 蕉岭县 电白县 陆河县 阳东县 潮安县 恩平市 开平市 四会市 阳西县 清城区 云城区 高明区 惠阳区 花都区 揭东县 梅江区 源城区 鼎湖区 三水区 端州区 汕头市潮阳区 平远县 广州市萝岗区 陆丰市 深圳市宝安区 惠州市 深圳市龙岗区 台山市 增城市 鹤山市 雷州市 廉江市 徐闻县 遂溪县

	18
	广西
	94
	资源县 苍梧县 容  县 融水县 隆林县 八步区 南丹县 岑溪市 田林县 环江县 藤  县 龙胜县 金秀县 凤山县 那坡县 都安县 巴马县 西林县 浦北县 博白县 防城区 东兰县 平南县 灵山县 陆川县 兴安县 右江区 全州县 凌云县 恭城县 乐业县 三江县 天峨县 上思县 天等县 马山县 靖西县 昭平县 忻城县 融安县 富川县 隆安县 大化县 北流市 宁明县 鹿寨县 横  县 大新县 平乐县 永福县 灌阳县 兴业县 田阳县 钟山县 扶绥县 金城江区 玉洲区 荔浦县 罗城县 长洲区 蝶山区 万秀区 福绵区 平桂区 桂平市 蒙山县 临桂县 灵川县 阳朔县 江州区 柳江县 宜州市  上林县 宾阳县 龙州县 平果县 德保县 田东县 武鸣县 青秀区 兴宾区 凭祥市 合山市 武宣县 象州县 覃塘区 贵港市市区（港南区 港北区） 钦州市市区（钦南区 钦北区） 合浦县 东兴市 南宁市邕宁区 柳州市市辖区 桂林市市辖区 柳城县

	19
	海南
	18
	文昌市 琼海市 万宁市 陵水县 定安县 澄迈县 海口市 三亚市 五指山市 保亭县 琼中县 屯昌县 临高县 儋州市 白沙县 昌江县 东方市 乐东县


山洪地质灾害防治及易灾地区生态环境综合治理县级单位名录

	序号
	省份
	县数
	县名

	20
	四川
	170
	若尔盖县 汶川县 北川县 盐边县 马边彝族自治县 新龙县 石渠县 苍溪县 色达县 马尔康县 理塘县 仁和区 巴塘县 旺苍县 炉霍县 茂 县 利州区 白玉县 康定县 宣汉县 叙永县 平武县 金阳县 德格县 甘孜县 米易县 盐源县 会理县 道孚县 嘉陵区 木里藏族自治县 乡城县 红原县 理 县 青川县 荥经县 雅江县 稻城县 阿坝县 峨边彝族自治县 金川县 邻水县 黑水县 越西县 小金县 汉源县 喜德县 壤塘县 巴州区 九龙县 甘洛县 通江县 九寨沟县 筠连县 大竹县 美姑县 得荣县 冕宁县 安岳县 丹巴县 珙县 会东县 剑阁县 合江县 昭觉县 朝天区 雷波县 石棉县 渠县 普格县 盐亭县 天全县 武胜县 平昌县 布拖县 万源市 荣县 南江县 江油市 宜宾县 岳池县 古蔺县 达县 芦山县 兴文县 中江县 宝兴县 西昌市 仁寿县 屏山县 蓬安县 绵竹市 华蓥市 内江市中区 资中县 简阳市 三台县 蓬溪县 德昌县 广安区 南部县 宁南县 彭州市 仪陇县 西充县 什邡市 都江堰市 元坝区 崇州市 金口河区 梓潼县 营山县 峨眉山市 沐川县 高县 阆中市 江安县 泸定县 雨城区 高坪区 开江县 邛崃市 船山区 广汉市 犍为县 安县 西区 通川区 大邑县 雁江区 威远县 富顺县 东兴区 翠屏区 泸县 洪雅县 井研县 射洪县 游仙区 纳溪区 乐至县 名山县 乐山市中区 安居区 沿滩区 彭山县 龙马潭区 金堂县 长宁县 旌阳区 顺庆区 大英县 沙湾区 夹江县 涪城区 江阳区 丹棱县 隆昌县 东区 南溪县 五通桥 蒲江县 自贡市（贡井区 自流井区 大安区） 龙泉驿区 罗江县 青白江区 青神县 双流县 新津县 松潘县

	21
	重庆
	39
	万州区 开  县 云阳县 奉节县 巫山县 彭水县 武隆县 酉阳县 石柱县 渝北区 綦江县 丰都县 忠  县 涪陵区 城口县 黔江区 合川区 巫溪县 江津区 巴南区 永川区 北碚区 长寿区 南川区 万盛区 梁平县 垫江县 铜梁县 潼南县 璧山县 荣昌县 秀山县 大足县 九龙坡区 南岸区 江北区 沙坪坝区 大渡口区 双桥区

	22
	贵州
	88
	关岭县 赫章县 威宁县 道真县 兴仁县 松桃县 贞丰县 册亨县 石阡县 盘县 习水县 三都县 长顺县 仁怀市 乌当区 紫云县 荔波县 黄平县 丹寨县 黎平县 纳雍县 思南县 从江县 清镇市 水城县 毕节市 桐梓县 沿河县 都匀市 兴义市 印江县 正安县 黔西县 德江县 六枝特区 三穗县 晴隆县 湄潭县 大方县 瓮安县 镇宁县 余庆县 修文县 罗甸县 锦屏县 铜仁市 普安县 贵定县 钟山区 惠水县 凤冈县 岑巩县 龙里县 西秀区 镇远县 榕江县 剑河县 安龙县 息烽县 平坝县 凯里市 麻江县 独山县 赤水市 雷山县 天柱县 遵义县 绥阳县 务川县 台江县 江口县 福泉市 玉屏县 织金县 花溪 施秉县 万山特区 望谟县 平塘县 开阳县 普定县 金沙县 白云区 红花岗区 南明区 汇川区 小河区 云岩区


山洪地质灾害防治及易灾地区生态环境综合治理县级单位名录

	序号
	省份
	县数
	县名

	23
	云南
	129
	禄劝县 东川区 寻甸县 嵩明县 富民县 石林县 宜良县 安宁市 西山区 晋宁县 昭阳区 镇雄县 巧家县 彝良县 大关县 水富县 鲁甸县 永善县 绥江县 威信县 盐津县 会泽县 富源县 马龙县 陆良县 罗平县 沾益县 师宗县 宣威市 新平县 易门县 峨山县 华宁县 通海县 元江县 澄江县 施甸县 昌宁县 龙陵县 腾冲县 楚雄市 元谋县 双柏县 禄丰县 永仁县 南华县 大姚县 姚安县 武定县 牟定县 蒙自县 建水县 绿春县 河口县 弥勒县 泸西县 屏边县 个旧市 红河县 元阳县 石屏县 开远市 金平县 文山县 广南县 马关县 西畴县 丘北县 麻栗坡县 砚山县 富宁县 墨江县 宁洱县 西盟县 镇沅县 澜沧县 景东县 孟连县 江城县 景洪市 勐腊县 勐海县 大理市 南涧县 鹤庆县 永平县 宾川县 祥云县 洱源县 弥渡县 云龙县 剑川县 巍山县 漾濞县 潞西市 瑞丽市 盈江县 梁河县 陇川县 宁蒗县 永胜县 玉龙县 华坪县 福贡县 贡山县 兰坪县 泸水县 香格里拉县 德钦县 维西县 临翔区 云县 沧源县 耿马县 凤庆县 双江县 镇康县 永德县 景谷县 麒麟区 红塔区 江川县 古城区 保山市隆阳区 呈贡县 官渡区 盘龙区 思茅县 五华区

	24
	西藏
	70
	江达县 芒康县 墨脱县 察雅县 丁青县 洛隆县 工布江达县 贡觉县 八宿县 昂仁县 错那县 左贡县 察隅县 昌都县 定日县 边坝县 林芝县 隆子县 定结县 波密县 米林县 浪卡子县 聂拉木县 比如县 拉孜县 曲水县 嘉黎县 达孜县 类乌齐县 南木林县 洛扎县 谢通门县 加查县 朗县 吉隆县 墨竹工卡县 萨嘎县 曲松县 当雄县 贡嘎县 措美县 亚东县 尼木县 江孜县 堆龙德庆县 扎囊县 桑日县 康马县 白朗县 乃东县 仁布县 琼结县 城关区 日喀则市 札达县 巴青县 索县 那曲县 安多县 措勤县 噶尔县 改则县 岗巴县 革吉县 林周县 普兰县 日土县 萨迦县 申扎县 仲巴县


山洪地质灾害防治及易灾地区生态环境综合治理县级单位名录

	序号
	省份
	县数
	县名

	25
	陕西
	98
	岚皋县 镇巴县 平利县 丹凤县 商南县 汉滨区 山阳县 紫阳县 留坝县 白河县 旬阳县 南郑县 长武县 千阳县 陇  县 华阴市 宁强县 略阳县 凤  县 勉  县 永寿县 临渭区 长安区 黄陵县 石泉县 宁陕县 周至县 佳  县 清涧县 子洲县 志丹县 宝塔区 子长县 延川县 绥德县 米脂县 延长县 富平县 商州区 西乡县 汉  台 靖边县 凤翔县 洛南县 蓝田县 临潼区 王益区 陈仓区 淳化县 韩城市 礼泉县 旬邑县 岐山县 蒲城县 乾  县 合阳县 耀州区 大荔县 镇坪县 汉阴县 安塞县 吴起县 宜川县 柞水县 镇安县 华  县 户  县 吴堡县 神木县 太白县 麟游县 府谷县 横山县 定边县 佛坪县 城固县 洋  县 富  县 洛川县 甘泉县 黄龙县 澄城县 潼关县 白水县 彬  县 三原县 泾阳县 金台区 渭滨区 宜君县 印台区 扶风县 眉  县 灞桥区 阎良区 武功县 兴平市 榆阳县

	26
	甘肃
	83
	舟曲县 武都区 宕昌县 成  县 康  县 文  县 西和县 礼  县 碌曲县 迭部县 岷  县 秦州区 两当县 徽  县 城关区 七里河区 西固区 安宁区 红古区 永登县 皋兰县 榆中县 麦积区 清水县 秦安县 甘谷县 武山县 张川县 白银区 平川区 靖远县 会宁县 景泰县 安定区 通渭县 陇西县 渭源县 临洮县 漳  县 凉州区 古浪县 天祝县 临潭县 卓尼县 夏河县 合作市 临夏市 临夏县 康乐县 永靖县 广河县 和政县 东乡族自治县 积石山县 崆峒区 泾川县 灵台县 崇信县 华亭县 庄浪县 静宁县 西峰区 庆城县 环  县 华池县 合水县 正宁县 宁  县 镇原县 永昌县 玉门市 肃州区 敦煌市 金塔县 甘州区 肃南县 民乐县 临泽县 高台县 山丹县 玛曲县 嘉峪关市 金川区  

	27
	青海
	26
	湟中县 乐都县 湟源县 互助县 尖扎县 共和县 大通县 平安县 民和县 贵德县 化隆县 循化县 贵南县 兴海县 同德县 门源县 海晏县 刚察县 祁连县 玉树县 西宁市 同仁县 甘德县 泽库县 久治县 囊谦县

	28
	宁夏
	21
	大武口区 西夏区 青铜峡 平罗县 西吉县 海原县 原州区 同心县 中宁县 贺兰县 永宁县 沙坡头区 彭阳县 红寺堡 灵武市 利通区 盐池县 惠农区 隆德县 泾源县 兴庆区 


山洪地质灾害防治及易灾地区生态环境综合治理县级单位名录

	序号
	省份
	县数
	县名

	29
	新疆
	73
	哈密市 巴里坤县 新和县 柯坪县 阿克苏市 温宿县 拜城县 乌什县 库尔勒市 轮台县 尉犁县 若羌县 且末县 焉耆县 和静县 和硕县 博湖县 玛纳斯县 呼图壁县 昌吉市 阜康市 吉木萨尔县 奇台县 木垒县 和田市 洛浦县 和田县 叶城县 莎车县 塔什库尔干县 英吉沙县 疏附县 伽师县 塔城市 裕民县 额敏县  乌苏市 沙湾县 吐鲁番市 鄯善县 托克逊县 阿图什市 阿克陶县 阿合奇县 乌恰县 乌鲁木齐县 米东区 达坂城区 水磨沟区 阿勒泰市 布尔津县 福海县 富蕴县 青河县 哈巴河县 吉木乃县 博乐市县 精河县 温泉县   新源县 尼勒克县 特克斯县 托里县 伊宁市 伊宁县 昭苏县 和布克赛尔县 伊吾县 库车县 察布查尔锡伯县 霍城县 巩留县 克拉玛依市

	30
	新疆

兵团
	69
	1团 2团 3团 4团 5团 沙水处 21团 22团 24团 29团 30团 36团 223团 38团 叶城二牧场 托云牧场 61团 62团 63团 66团 79团 霍管处 83团 84团 85团 87团 88团 91团 土墩子农场 红旗农场（含107团） 奇台农场 北塔山牧场 大黄山煤矿 124团 126团 131团 137团 143团(含151团) 152团 八师石场镇 161团 163团 164团 165团 166团 167团 168团 团结农场 181团 182团 183团 184团 185团 187团 104团 红星一场 红星二场 红星二牧场 黄田农场 火箭农场 红山农场 柳树泉农场 淖毛湖农场 一牧场 皮山农场 224团 十师186团


PAGE  
- 2 -

